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[bookmark: _GoBack]Договор № ___
об оказании услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах
г. Воронеж		 		                                     «____»___________20__ г.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, в лице директора Теплякова Олега Геннадиевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________________________,в лице __________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом проведения электронного аукциона об оказании услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «___»________ 20__ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:        
I. Предмет договора, условия и сроки оказания услуг

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг на осуществление строительного контроля (далее – услуги) за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области, расположенных по адресам: _________________ а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Перечень многоквартирных домов (далее – Объекты), виды работ по капитальному ремонту общего имущества, наименование подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт общего имущества на Объектах, а также ее юридический и фактический адрес приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Предметом строительного контроля является проверка качества и объема выполнения работ при капитальном ремонте Объекта на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов, строительным нормам и правилам, а также иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
1.4. Предмет Договора, место оказания услуг не могут изменяться в ходе его исполнения.


1.5. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.6. Срок начала оказания услуг по Договору является дата подписания Договора Сторонами на электронной площадке.
1.7. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами на электронной площадке и действует до «_____» _____________ 20__ года. Срок окончания оказания услуг определяется окончанием срока выполнения работ по капитальному ремонту Объекта и приемкой Заказчиком от Подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту, в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, и подписанием Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), согласованного в соответствии с ч. 2 ст. 190 Жилищного кодекса РФ с органом местного самоуправления по месту нахождения Объекта, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 
1.7.1. При досрочном выполнении Подрядными организациями работ по капитальному ремонту Объектов Заказчик вправе принять оказанные услуги по настоящему Договору ранее установленного Договором срока окончания услуг.
Датой окончания оказания услуг на Объекте является дата подписания Сторонами настоящего Договора Акта о приемке выполненных работ (по форме КС- 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
1.8. После подписания договора на площадке электронного аукциона обеими сторонами и получения официального адреса электронной почты Исполнителя, Заказчик направляет на адрес электронной почты Исполнителя в течении 2 (двух) рабочих дней ссылку на систему БАРС-ЖКХ, а также логин, пароль и методические рекомендации для работы в системе.
	1.9. Для размещения отчетов в системе БАРС ЖКХ, необходимо установить мобильное приложение под названием ФКР36 онлайн, данное приложение необходимо скачать на площадках Play Market (для телефонов с ОС Android) и AppStore (для телефонов с ОС IOS). Учетными данными для входа в Личный кабинет СК, являются учетные данные для входа в систему БАРС ЖКХ. По всем вопросам работы в мобильном приложении звонить по телефону: +74732801273.
1.10. Размещать в системе сведения о виде и объеме выполненных работ на многоквартирном доме.
1.11. Все отчеты Исполнитель обязан прикладывать в систему через указанное мобильное приложение, кроме пункта 1.10. Если по техническим причинам объект капитального ремонта не отображается в мобильном приложении, Исполнитель обязан уведомить об этом Фонд в течении трех рабочих дней по телефону +74732801273 и адресу электронной почты fond@fkr36.ru, и внести отчет по средством персонального компьютера в систему БАРС ЖКХ, используя выданные ранее логин и пароль.

II. Стоимость услуг, размер и порядок финансирования 
2.1. Стоимость услуг по Договору, определенная по результатам проведения электронного аукциона, составляет   рублей (________________________________), в том числе НДС.
2.1.1. Указанная в пункте 2.1. настоящего Договора цена услуг изменению не подлежит, за исключением условия, предусмотренного пунктом 2.1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения при снижении стоимости выполненных работ Подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт Объектов, при условии, что такое снижение произошло в результате уменьшения объема работ и (или) исключения вида работ по капитальному ремонту из договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, заключенного между Заказчиком и Подрядной организацией, осуществляющей выполнение работ.
2.2. При оплате выполненных работ по договору Заказчик вправе перечислить подлежащие оплате Исполнителю денежные средства за вычетом суммы, начисленных и предъявленной Исполнителю в соответствии с разделом VII договора неустойки, штрафов по договору.
2.3. Основанием для перечисления Заказчиком средств по Договору является акт приемки оказанных услуг.  Такой акт приемки должен быть согласован Исполнителем с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
2.4. Оплата услуг по договору производится из средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домах Воронежской области» и (или) иных источников путем перечисления в безналичной форме денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе XI Договора, на основании расчетных документов: счета, счета-фактуры, актов оказанных услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по видам работ в течение 3-х (трех) месяцев с даты подписания акта приемки оказанных услуг по Договору.  Счет-фактура предоставляется Исполнителем, являющимся плательщиком НДС. 
2.5. Выплата аванса Исполнителю не предусмотрена.
2. 
2.5. 
2.6. Моментом оплаты, выполненных по настоящему Договору работ является дата списания денежных средств со счета Заказчика. 
2.7.  Невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Исполнителем обязательства по Договору не оплачиваются. 
2.8.  Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС) в 1 экземпляре, актов приемки оказанных услуг по каждому Объекту в 2 экземплярах с учетом вида работ, на электронном носителе предоставить видеофнксацию (видеосъёмку) по каждому объекту, по каждому виду работ предусмотренных в рамках данного договора, с комментариями по факту их выполнения, заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов указанных документов.
2.9.  Исполнитель обязуется предоставить Заказчику видеофиксацию факта сдачи работ на съемном носителе информации, качество видео записи должно быть не ниже формата H.264, 2560x1440P @ 30fps (1296P), 2304X1296 @ 30fps, 1920X1080 @ 30fps (1080p), 1920X1080 @ 45fps, 1280X720 @ 60fps, 1280X720 @30fps (720P), 848X480 @30fps (VGA), формат видео MP4, на видеозаписи должен присутствовать водяной знак, содержащий идентификатор сотрудника и дата / время, а также должны присутствовать Глонас/GPS координаты.
III. Обеспечение исполнения Договора 

3.1. Договор заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по Договору.
Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора.
Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет _______________________________________________.
В случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по Договору в размере, превышающем не менее чем в 2 (два) раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанных в документации о проведении электронного аукциона.
3.2. Исполнение настоящего Договора обеспечивается:
а) независимой гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - банковская гарантия);
б) обеспечительным платежом.
3.3. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Исполнителем самостоятельно из способов, предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора.
3.4. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется Исполнителем одновременно с подписанным Исполнителем экземпляром Договора на срок исполнения обязательств по договору. В случае не представления Исполнителем обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе отказаться от заключения Договора.
3.5. Оригинал независимой гарантии, подтверждающей предоставление обеспечения исполнения обязательств, является неотъемлемой частью договора и хранится у Заказчика. 
3.6. Если Исполнителем способом обеспечения исполнения обязательств по Договору выбран обеспечительный платеж, то факт внесения денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. В назначении платежа необходимо указать «Обеспечение исполнения договора № __________________».
3.7. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 3.1 настоящего Договора, на следующий счет: 
Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области
Реквизиты банка: Банк ГПБ (АО) («Газпромбанк» (Акционерное общество)) БИК 044525823, р/с № 40603810800000000245, К/с № 30101810200000000823
3.8. В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде независимой гарантии, необходимо соблюдение следующих условий:
3.8.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной;
3.8.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
3.8.3.  Требование к независимой гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг 
и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг.
3.8.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок оказания услуг по Договору не менее чем на 90 (девяносто) дней;
3.9. Независимая гарантия должна содержать:
3.9.1. Сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора;
3.9.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3.9.3.  Условие о праве Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору, обеспеченных независимой гарантией;
3.9.4.  Условие о безусловном праве Заказчика (Бенефициара) на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем (Принципалом) обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора;
3.9.5. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) банковских дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии;
3.9.6. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;
3.9.7. Условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
3.9.8. Условие о том, что сумма независимой гарантии должна быть равна сумме обеспечения обязательств по договору, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);
3.9.9. Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
3.9.10. Срок действия независимой гарантии;
3.9.11. Перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;
3.9.12. Безотлагательное условие, предусматривающее заключение договора независимой гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.
3.10. Не допускается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
3.11. При увеличении сроков выполнения работ по Договору в случае избрания Исполнителем при заключении договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде независимой гарантии Исполнитель обязуется предоставить Заказчику в день подписания дополнительного соглашения об увеличении сроков оказания услуг дополнительное обеспечение исполнения обязательств по договору в виде независимой гарантии с соблюдением требований, установленных настоящим разделом.
Оригинал документа, подтверждающего предоставление дополнительного обеспечения исполнения обязательств в виде независимой гарантии при увеличении сроков оказания услуг по договору, становится неотъемлемой частью договора и хранится у Заказчика.
3.12.  Обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет возвращается Исполнителя только после выполнения им обязательств по настоящему Договору с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком такого требования.

IV. Права и обязанности сторон

3. 
4. 
4.1.  Заказчик обязан:
4.1.1. В течении 2 (двух) рабочих дней после подписания Договора на площадке электронного аукциона обеими сторонами и получения официального адреса электронной почты Исполнителя предоставить на адрес электронной почты Исполнителя ссылку на систему БАРС-ЖКХ, а также логин, пароль и методические рекомендации для работы в системе.
4.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю документацию на проведение работ на Объекте, а также иную исходно-разрешительную документацию, необходимую для осуществления Исполнителем функций строительного контроля по настоящему Договору. 
4.1.3. Осуществлять контроль за работой Исполнителя и, в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств, предъявлять претензии в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Приглашать представителя Исполнителя для участия в работе совещаний и комиссий по вопросам качества и порядка выполнения работ подрядной организацией, выполняющей работы по капитальному ремонту на Объекте.
4.1.5. В случае отсутствия замечаний к качеству оказанных Исполнителем услуг принять и произвести оплату услуг Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.6. Оказывать содействие Исполнителю в процессе исполнения им своих обязательств, предоставлять по запросу Исполнителя документы и иную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика и необходимую для выполнения услуг.
4.1.7. В течение 10 (десяти) дней с даты получения от Исполнителя уведомления о выявлении Исполнителем недостатков проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, рассмотреть такое уведомление и направить Исполнителю указания относительно порядка дальнейшего исполнения Договора.
4.1.8. Уведомить Исполнителя посредством электронной почты об обращениях третьих лиц (жильцов, УК, ГЖИ, Министерства ЖКХ, прокуратуры и т.д.) в части качества выполняемых и (или) принятых работ в течении всего срока производства работ по капитальному ремонту и гарантийного периода. 
4.1.9. Приемку оказанных Исполнителем услуг осуществить после подписания «Акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», составленного на основании Приказа Министерства ЖКХ и энергетики ВО от 10.03.2025 N 66.
4.1.10. Принять надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги путем подписания Акта об оказании услуг.
Надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми после подписания Акта об оказании услуг следующими лицами:
-представителем органа местного самоуправления, на территории которого расположен Объект;
- представителем собственников помещений соответствующего Объекта лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений соответствующего Объекта, за исключением случая, когда собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, и решение о проведении такого капитального ремонта принято органом местного самоуправления. 
- представителем Заказчика.
4.2.  Заказчик вправе:
4.2.1. В течении всего периода выполнения работ запрашивать и получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения подрядных работ на Объектах в письменной форме, в том числе, с обязательным приложением фотоотчета.
4.2.2. В любое время проверять соблюдение сроков, ход, объем и качество оказываемых Исполнителем услуг по Договору.
Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг, а в случае, если услуги не оказываются или оказываются ненадлежащим образом, а именно выявления нарушений, по результатам проведенных проверок, Заказчик направляет претензию.   Ненадлежащее оказание услуг ведет к наложению штрафных санкций Исполнителю согласно требованиям, указанными в разделе VII настоящего договора.
4.2.3. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Исполнителем производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с оказанием услуг и (или) выполнением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту Объекта; 
4.2.4. Не оплачивать Исполнителю не оказанные или некачественно оказанные услуги по настоящему Договору. 
4.2.5. Заказчик имеет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2.6. Заказчик до начала работ направляет организации, осуществляющей строительный контроль на адрес электронной почты, указанной в реквизитной части договора, комплект проектно-сметной документации (далее ПСД) в электронном виде, подписанной электронной цифровой подписью. Направление ПСД в электронном виде с электронной цифровой подписью является фактом выдачи ПСД в производство работ.

4.3.  Исполнитель обязан: 

4.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора передать Заказчику и подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту, копию приказа о назначении ответственных лиц за осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
4.3.2. До начала выполнения работ по капитальному ремонту объекта совместно с подрядной организацией, выполняющей работы по капитальному ремонту объекта, изучить проектно-сметную документацию по объекту и в случае наличия замечаний письменно уведомить Заказчика о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию.
4.3.3. Оказать услуги по договору с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в порядке, объеме и в сроки, установленные Договором.
4.3.4. Вносить предложения по вопросам качества и порядка выполнения работ по капитальному ремонту Объекта.
4.3.5. Замена представителя Исполнителя осуществляется официальным уведомлением об этом Заказчика в течение 3 (трех) дней.
4.3.6. Осуществлять строительный контроль, не реже двух раз в неделю (понедельник, четверг - еженедельно) за ходом выполнения работ подрядной организацией на соответствие требованиям строительных норм и правил, а также проектно-сметной документации в части:
- подготовительных работ по капитальному ремонту общего имущества на Объекте, наличии информационного стенда с информацией о наименовании Объекта, видов и сроков выполнения работ, Ф.И.О. представителей Заказчика, Подрядчика и организации, осуществляющей строительный контроль, контактных телефонов и выполнение других работ с учетом особенностей конкретного вида работ;
- входного контроля качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта и достоверность документирования его результатов;
- надлежащее складирование и хранение применяемых материалов, изделий и оборудования;
Если в ходе проверки выявлены нарушения при входном контроле, несоблюдении правил складирования и хранения продукции установленным требованиям, Исполнитель обязан запретить ее применение для дальнейшего выполнения работ по капитальному ремонту, до подтверждения соответствия показателей качества продукции требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также обязан уведомить Заказчика о таких нарушениях.
4.3.7. Осуществлять проверку Объекта не реже двух раз в неделю с учетом вида работ на предмет:
- качества, полноты соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций, объема выполнения работ в соответствии с условиями заключенного между Заказчиком и подрядной организацией договора, проектно-сметной документацией, технических регламентов, государственными стандартами, строительным нормам и правилам и иными нормативным документам.
- отслеживания сроков выполнения работ по капитальному ремонту домов подрядной организацией в соответствии с графиком выполнения работ и сроков проведения этапов работ в соответствии с поэтапным графиком производства работ являющимися неотъемлемой частью Договора на СМР;
- контроля ведения общего журнала работ и наличия его на Объекте, внесение в общий журнал работ записей о выявленных недостатках и дефектов при производстве подрядных работ;
- правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, ведением специальных журналов работ); 
4.3.8. [bookmark: sub_10064]С участием представителей подрядной организации производить освидетельствование и оценку качества скрытых работ с подписанием соответствующих актов и внесением соответствующих записей в общий журнал работ. 
4.3.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента закрытия исполнителем скрытых работ направить их Заказчику к процедуре оценки соответствия отдельных этапов работ.
4.3.10. Проверять внесенные подрядной организацией записи в Общий журнал работ на соответствие фактически выполненным работам. В случае выявления несоответствия Исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет в адрес подрядной организации предписание о выявленных нарушениях и срок их устранения. 
4.3.11. В ходе проверки Объекта фиксировать все выявленные нарушения в Общем журнале работ.
4.3.12. После проведенной проверки Объекта в течение последующего рабочего дня письменно уведомлять Заказчика обо всех случаях нарушения технологии строительных процессов при выполнении подрядных работ, использовании некачественных материалов и оборудования, отклонения от графика производства работ с внесением соответствующих записей в Общий журнал производства работ. 
4.3.13. Письменно уведомлять Заказчика о приостановлении подрядной организацией выполнения работ по капитальному ремонту объекта в срок не позднее дня, следующего после дня приостановления работ.
4.3.14. В день проведения проверки Объекта согласно п. 4.3.7 - 4.3.8 настоящего Договора и случае выявления нарушений Исполнитель должен составить в 2-х экземплярах акт обследования Объекта и вынесенное предписание о выявленных нарушениях со сроком их устранения, подписать его у лица ответственного за производство работ и один экземпляр вручить подрядчику. 
В случае отсутствия ответственного лица за производство работ на объекте или его отказа от подписи Исполнитель направляет составленный Акт и вынесенное предписание в адрес подрядной организации в течение последующего рабочего дня после проведенной проверки.
4.3.15. В момент проведения проверки Объекта(-ов), указанной в п. 4.3.6 – 4.3.7 настоящего Договора, составить отчет о проведенной проверке Объекта(-ов) с приложением фотоснимков Объекта, актов обследования Объекта(-ов), фотографий внесенных подрядной организацией записей в общий журнал работ, в том числе фотографий внесенных Исполнителем записей в общий журнал работ и предписаний об устранении выявленных нарушений, и выложить вышеуказанные документа в систему БАРС-ЖКХ по средством мобильного приложения .
4.3.16. Осуществлять контроль всех этапов проведения выполнения подрядной организацией работ по капитальному ремонту объекта, а также качества используемых материалов, конструкций, специализированного оборудования и их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности, проверять наличие результатов испытаний (при необходимости) и анализов используемых в строительстве материалов, конструкций и деталей, а также их паспортов.
4.3.17. Осуществлять учет и проверку наличия сертификатов на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.
4.3.18.      Во всякое время осуществлять контроль за ходом и качеством работы, выполняемой Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, проверять результаты выполненных работ. Если в ходе осуществления контроля за выполнением работ будут обнаружены недостатки, Исполнитель составляет акты обследования технического состояния дома   ,что является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором   .
                 Предъявлять подрядным организациям, выполняющим работы по капитальному ремонту Объекта, предписания за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств в письменном виде с предварительным фиксированием выявленных нарушением в акте осмотра Объекта.
4.3.19. Уведомлять письменно Заказчика о выявленных недостатках, недочетах и иных нарушений в проектно-сметной документации, принимать участие в пересмотре и разработке новых решений для дальнейшего ведения работ по капитальному ремонту объекта и устранения выявленных недостатков и дефектов.
4.3.20. Сообщать Заказчику, об обнаруженных в ходе выполнения работ, не учтенных в технической документации работах и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости. Совместно с подрядчиком Исполнитель обязан зафиксировать дополнительные работы актом и фотоотчетом. 
4.3.21. Осуществлять внеочередную проверку в случае наличия жалоб от собственников помещений Объекта, а также по указанию Заказчика, по результатам которой составлять акты обследования Объектов с фотофиксацией и выставлять предписания подрядной организации при наличии выявленных нарушений с письменным уведомлением Заказчика.
4.3.22. Осуществлять контроль над своевременным устранением подрядной организацией замечаний Исполнителя, Заказчика, иных надзорных и контролирующих органов, недостатков (дефектов), выявленных в ходе производства работ по капитальному ремонту и при приемке отдельных видов работ и Объектов в целом.
4.3.23. Совместно с Заказчиком произвести приемку выполненных подрядной организацией работ на Объектах с подписанием актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, Исполнителю произвести вндеофнксацию (видеосъёмку) по каждому объекту, по каждому виду работ предусмотренных в рамках данного договора, с комментариями по факту их выполнения.
4.3.24. Проверять соответствие объемов и качества выполненных и (или) предъявленных подрядной организацией к сдаче работ проектно-сметной документации, согласовывать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и иные документы в срок не более 10 календарных дней с даты сдачи акта на проверку. В случае наличия замечаний к предъявленным Исполнителю подрядной организацией на проверку документов направить письменный мотивированный отказ (предписание) в подписании предъявленных документов с указанием выявленных нарушений и срока устранения.
4.3.25. Перед согласованием и (или) подписанием, строительно-монтажных работ на Объекте подрядной организацией согласно п. 4.3.23 Договора подготовить и направить Заказчику итоговый отчет о выполненных работах на Объекте, согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, с приложением оригиналов всех выставленных подрядной организации актов проверки Объекта и предписаний. Отчет должен быть подписан ответственным за ведение строительного контроля лицом или руководителем организации, подшит и скреплен печатью Исполнителя.
4.3.26. Обеспечить участие своих представителей в приемочных, рабочих и иных комиссиях, совещаниях, назначаемых Заказчиком, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления или контролирующими органами.
4.3.27. Принимать посредством электронной почты от Заказчика, обращения заинтересованных третьих лиц (жильцов, УК, ГЖИ, Министерства ЖКХ, прокуратуры и т.д) в части качества выполняемых и (или) принятых работ. 
По фактам обращений осуществлять внеочередную проверку Объекта совместно с подрядной организацией и заинтересованных третьих лиц, по результатам которой составлять акты обследования Объектов с фотофиксацией и выдачей предписаний подрядным организациям при наличии выявленных нарушений в ходе производства работ или в гарантийный период, с установленными сроками устранения, и обязательным уведомлением Заказчика с приложением отчета в течении 10 календарных дней с момента получения данного уведомления.
Производить контроль устранения недостатков подрядчиками по выданным предписаниям и письменно информировать Заказчика.  
В случаях отказа подрядчика от исполнения своих гарантийных обязательств, Исполнитель составляет повторный Акт с выдачей предписания и незамедлительно отправляет Заказчику для начала претензионной работы. 
4.3.28. Предоставлять ответ Заказчику по обращениям заинтересованных третьих лиц, в течении 10 календарных дней, на протяжении всего срока производства работ по капитальному ремонту и гарантийного периода.
4.3.29. [bookmark: sub_10066]Проверять совместно с подрядчиком соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов.
4.3.30. Осуществлять иные функции в соответствии с условиями договора и действующего законодательства Российской Федерации.
4.3.31. В случае выполнения работ, требующих допуск в жилые / нежилые помещения, произвести обход всех помещений многоквартирного дома с участием представителей подрядной организации и (или) Заказчика. В случае не допуска/ воспрепятствования   собственниками помещений к проведению работ на Объекте, незамедлительно составить Акт об установлении фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) проведению работ по капитальному ремонту, либо Акт обследования технического состояния дома .
4.4.  При исполнении договора Исполнитель вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика предоставления проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту Объектов, необходимой для оказания услуг по Договору, согласно п. 4.1.2. настоящего Договора.
4.4.2.  Требовать от Заказчика приемки и оплаты результатов надлежащим образом и в полном объеме оказанных услуг по Договору.
4.4.3. Давать подрядной организации обязательные для исполнения указания относительно способа и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих проектно-сметной документации и действующему законодательству Российской Федерации, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность подрядной организации, требовать своевременного устранения недостатков (дефектов), в связи с чем составлять акты обследования объектов, выносить предписания подрядной организации, в случае выявленных нарушений, в процессе осуществления строительного контроля.
4.4.4. Остановить производство работ в случае нарушения подрядной организацией технологии производства работ, применения некачественных или не соответствующих проектной документации материалов.
4.4.5. Исполнитель имеет иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

V. Порядок сдачи и приемки услуг 
5. 
5.1.   В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Исполнителем акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 по каждому Объекту и виду работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика цветную скан-копию оформленных актов о приемке оказанных услуг и счета за оказанные услуги с учетом п. 2.3 и 2.4 настоящего Договора и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее КЭП) на цифровом носителе CD-R или DVD-R диске. Диск должен быть подписан согласно формату: «Наименование организации», «Адрес МКД», «Наименование вида работ», «Дата составления КС-2 и КС-3», направляет Заказчику на электронном носителе видеофиксацию (видеосъёмку) по каждому объекту, по каждому виду работ предусмотренных в рамках данного договора, с комментариями по факту их выполнения.
Документы формируются, передаются и принимаются Заказчиком в электронном виде без их последующего обязательного представления на бумажном носителе. Однако электронная сдача документов не отменяет возможности использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
Электронный документ не должен содержать компьютерных вирусов и (или) иных вредоносных программ.
Исполнитель несет ответственность за содержание любого электронного документа, подписанного КЭП, при условии подтверждения подлинности КЭП.
5.2.Ключ усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП) должен быть получен в Удостоверяющем центре, который используется для выдачи сертификатов, должен соответствовать всем требованиям к аккредитованным удостоверяющим центрам, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 N 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
            5.3.В случае наличия замечаний по качеству оказанных Исполнителем услуг либо по оформлению документов Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг с указанием срока исправления замечаний.
             5.4. В случае отсутствия замечаний по качеству оказанных услуг либо оформлению документов или после устранения выявленных замечаний Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней подписывает и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных услуг. В случае ненадлежащего оформления документов, указанных в п. 2.8 Договора, оплата оказанных услуг Заказчиком не производится.
           5.5.Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
           5.6.Дата подписания последнего акта оказанных услуг в порядке, установленном договором, является датой выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору. 
5.7. Объем выполненных работ принимается на основании акта по унифицированным форме КС-3, подписанного и согласованного уполномоченным представителем Заказчика и Подрядчика, акта по форме КС-2, подписанным и согласованным уполномоченным представителя Заказчика и Подрядчика, организацией, осуществляющий строительный контроль , органом местного самоуправления, а также лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе  акта о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, подписанным рабочей комиссией, в случае имеющихся разногласий при приемке работ составляется Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (согласно Приказа Департамента ЖКХ и Э ВО от 28.06.2023 №158).


VI. Гарантийные обязательства 
6. 

6.1.  Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг по строительному контролю по настоящему Договору, качество выполненных подрядной организацией работ в течение 5 (пяти) лет со дня подписания Заказчиком и подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
6.2. Объем гарантийных обязательств Исполнителя устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами на работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и/или внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта и составляет 5 лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком и подрядчиком.
6.3. Гарантийный срок продлевается на период устранения подрядной организацией недостатков (дефектов). 

VII. Ответственность сторон

7. 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2.  Исполнитель несет ответственность в случае некачественного исполнения обязательств по договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после передачи результатов оказанных по договору услуг), в течение гарантийного срока, установленного пунктом 6.1 договора, иных нарушений условий договора, требований действующего законодательства Российской Федерации.
7.3.  За нарушение сроков оплаты, установленных пунктом 2.4 договора, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за оказанные услуги за каждый день просрочки неисполненного обязательства.
7.4.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых Исполнителем по договору обязательств, Заказчик вправе потребовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 (пять) процентов от суммы, подлежащей оплате за оказанные услуги, за каждый факт нарушения.
7.5. В случае выявления Заказчиком, либо комиссией по приемке выполненных работ недостатков (дефектов) в выполненных подрядной организацией работах по капитальному ремонту общего имущества Объекта, вызванных несоблюдением технологии производства работ, применением некачественных материалов, изделий, отступлений от проектной документации, влияющих на нормальную эксплуатацию Объекта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) за каждый факт нарушения, в том числе в случае выявления фактов:
	‒ согласования Исполнителем оформленной с нарушением исполнительной документации по Договору;
	‒ несоответствия фактически выполненных работ согласованным Исполнителем Актам по форме КС-2, актам освидетельствования скрытых работ, Проектной документации по Договору подряда;
	‒ несоответствия фактически примененным Подрядчиком материалов, оборудования, согласованным Исполнителем Актам освидетельствования скрытых работ, Проектной документации.  
7.6. Заказчик вправе выставить Исполнителю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в случае выявления фактов:
‒ необоснованной приостановки Исполнителем производства работ на Объекте;
‒ несвоевременного направления Подрядчику и Заказчику замечаний о выявленных отклонениях при производстве работ на Объекте от требований проектной документации;
‒ несвоевременного представления или непредставления Заказчику отчета о ходе выполнения работ на Объектах;
‒ несвоевременного направления Подрядчику предписаний на устранение выявленных нарушений.
Штраф в указанном размере уплачивается за каждый выявленный факт.
7.7. Заказчик вправе выставить Исполнителю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в случае невыполнения требования, указанного в п. 1.11, 4.3.6 - 4.3.20 и п. 4.3.26 - 4.3.28 настоящего Договора, в том числе:
- нарушения сроков размещения информации или фотоотчета в системе БАРС-ЖКХ;
- размещения неполных либо недостоверных сведений в системе БАРС-ЖКХ;
Штраф в указанном размере уплачивается за каждый выявленный факт.
7.8.  В случае досрочного расторжения договора, связанного с неисполнением или ненадлежащим выполнением Исполнителем условий договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) процентов от стоимости не оказанных по договору услуг, определяемой как разница между ценой договора и стоимостью принятых услуг. 
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательства.
7.10. Предусмотренные договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по договору, соответствующего письменного требования (претензии) другой Стороной. 
7.11. Сторона, получившая требование (претензию) об уплате неустойки (штрафа), обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого требования (претензии) направить в адрес отправителя письменное уведомление о признании либо отклонении предъявленных требований.
В случае отсутствия уведомления о признании либо отклонении требования (претензии) такое требование (претензия) считается признанным. 
7.12. Заказчик при оплате оказанных по Договору услуг вправе удержать сумму признанных Исполнителем штрафов из стоимости услуг, указанной в пункте 2.1 договора.
7.13. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.14. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель несет ответственность за качество услуг, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора, в соответствии с условиями Договора.
7.15.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем, принятых на себя в соответствии с Договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Исполнитель, о необходимости применения в отношении Исполнителя мер ответственности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
7.16.  При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока Заказчик должен письменно известить об этом подрядную организацию, осуществляющую капитальный ремонт объекта, и Исполнителя, которые направляют своих представителей не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
7.17. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.17.1. Сторона настоящего Договора освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств либо неисполнение обязательств по настоящему Договору произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) либо по вине другой Стороны;
	Для целей договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, забастовки, локауты (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов;
7.17.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Стороны могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по договору;
7.17.3. Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами;
7.17.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий;
7.17.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий форс-мажора.
7.18. В случае применения к Заказчику мер административной и (или) гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/ или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по договору, а также за наступившие последствия такого неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения, Исполнитель обязан компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика.
VIII. Расторжение договора
8.1. Ни одна из сторон не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения принятых обязательств за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договора.
8.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор с Исполнителем в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение Исполнителем сроков оказания услуг;
б) задержка Исполнителем начала оказания услуг более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
г) нарушение Исполнителем сроков оказания услуг продолжительностью более 30 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
	д) нарушение срока замены независимой гарантии, установленного настоящим Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации гаранта более чем на 2 рабочих дня;
е) выявление Заказчиком после заключения настоящего Договора факта недействительности представленной Исполнителем независимой гарантии (представление поддельных документов, получение от гаранта опровержения выдачи независимой гарантии Исполнителем в письменной форме);
	ж) неисполнение обязательства о продлении срока независимой гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Исполнителем предусмотренных настоящим договором сроков выполнения работ.
8.4. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении настоящего договора и в письменной форме уведомляет об этом Исполнителя. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении настоящего договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора с Исполнителем. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждающие. 
          При этом Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления, передать Заказчику в полном объем услуг, оказанных на момент расторжения договора.
8.5.	В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п. 8.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает штраф Заказчику в размере 10 (десяти) процентов стоимости настоящего договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Исполнитель обязан возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
           Исполнитель уплачивает штраф в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня расторжения настоящего договора путем перечисления на счет Заказчика.
8.6.	После получения от Заказчика извещения о расторжении настоящего договора, Исполнитель обязан приостановить оказание услуг по договору. 
8.7.	Исполнитель не имеет право отказаться от исполнения настоящего договора. 
8.8. Расторжение договора по инициативе Исполнителя возможно в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8. 
IX. Заключительные положения

9. 
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, достигнутые договоренности оформляются в письменном виде, в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Воронежской области.
9.3.  До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке:
9.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается надлежащим образом уполномоченным представителем Стороны. 
	Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии могут быть приложены иные надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.
9.3.2. В случае, если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
9.3.3. Претензия рассматривается получателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения. По результатам рассмотрения такой претензии заявителю в установленный настоящим пунктом срок направляется ответ.
9.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.
9.4. Стороны установили, что направленные на электронную почту уведомление, сообщения, а также другие документы связанные с исполнением договора, является надлежащим доказательством доставки сообщения адресату. 
9.5. Уведомление или сообщение, направленное на электронную почту, считается доставленным и прочитанным, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было им прочитано или адресат не ознакомился с ним.
9.6. Стороны подтверждают достоверность своих адресов электронной почты, указанных в Договоре, и обязуются извещать друг друга о смене адреса электронной почты за 5 дней, до изменения адреса.
9.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Исполнителю.

X. Приложения к настоящему договору

10.1 . К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:
Приложение № 1. Перечень объектов капитального ремонта.
Приложение № 2. Отчет о выполненных работах.

XI. Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:                                                       
	Исполнитель:

	
	

	Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской области
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 18
ИНН: 3664999635
КПП: 366601001
ОГРН: 1133600001864
Р/с: 40604810700250005000
Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с: 30101810145250000411
БИК: 044525411
Директор       
________________ О. Г. Тепляков

	


                                                                                                      














 Приложение 1 
                                                                                                  к договору №_______                                                                                                                                                       
	от «      »           20_ г. 
       						 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



	№ п/п
	Адрес объекта
	Вид работ
	Стоимость, руб.
	Наименование подрядной организации (юридический адрес, место нахождения)

	1
	
	
	
	

	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	Заказчик:                                                       
	Исполнитель:

	
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской области

	

	Директор       
___________________ О. Г. Тепляков

	












Приложение 2
                                                                                      к договору № _________                                                                                                                                                             
от «       »           202_ г. 

Отчет о выполненных работах

                                                              
                                                                                                            





	1
	Наименование объекта (адрес МКД)
	

	2
	Вид работ
	

	3
	Информация о подрядной организации
	

	4
	Период проведения работ
	

	5
	Дата и результат проведенной проверки
	

	6
	Сроки проведения работ (по видам работ согласно графика производства работ)
	

	7
	Информация о выполненных работах (краткое описание)
	

	7.1.
	Виды работ
	

	7.2.
	Краткое описание
	








Перечень прилагаемых документов:
1. 
2.
3.


