Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2026 г. N 283

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.03.2014 N 183

В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Воронежской области постановляет:

1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014 - 2052 годы (далее - региональная программа), утвержденную постановлением Правительства Воронежской области от 06.03.2014 N 183 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014 - 2052 годы" (в редакции постановлений Правительства Воронежской области от 17.06.2014 N 544, от 27.10.2014 N 953, от 27.02.2015 N 111, от 06.09.2016 N 657, от 23.12.2016 N 983, от 07.02.2019 N 105, от 22.12.2020 N 1118, от 30.09.2021 N 561, от 06.05.2022 N 310, от 25.12.2025 N 824), следующие изменения:

1.1. В графе второй строки девятой паспорта региональной программы цифры "9081" заменить цифрами "9170", цифры "48683,98" заменить цифрами "50429,37".

1.2. Приложение к региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Воронежской области Кузнецова К.Ю.

Губернатор Воронежской области

А.В.ГУСЕВ

# Приложение

к постановлению

Правительства Воронежской области

от 22.04.2026 N 283

"Приложение

к региональной программе

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах в Воронежской области

на 2014 - 2052 годы

Перечень

всех многоквартирных домов, расположенных на территории

Воронежской области, за исключением многоквартирных домов,

признанных в установленном Правительством

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу

| N п/п | N п/п внутри муниципального района / городского округа | Наименование муниципального района / городского округа | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию МКД | Материал стен МКД | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД | Конструктивные элементы общего имущества в многоквартирном доме, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые годы проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 - 2017 | 2017 - 2019 | 2020 - 2022 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2044 - 2046 | 2047 - 2049 | 2050 - 2052 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ## Аннинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. 8 Марта, д. 2А | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 402,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2 | 2 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Аннинская, д. 67 | 2009 | Монолитные | 2 | 1 | 506,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3 | 3 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Больничная, д. 10 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 560,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Ватутина, д. 157 | 1980 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 792,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5 | 5 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Ватутина, д. 157/2 | 1980 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 844,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6 | 6 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Ватутина, д. 186 | 1985 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 635,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7 | 7 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Ватутина, д. 188 | 1985 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 888,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8 | 8 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Ватутина, д. 33 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 984,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 9 | 9 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Ватутина, д. 42А | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 456,70 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 10 | 10 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 105 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 303,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 11 | 11 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 107 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 605,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 12 | 12 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 107А | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 802,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 13 | 13 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 109 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 312,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 14 | 14 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 109А | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 516,90 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 15 | 15 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 109Б | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 975,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 16 | 16 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 109В | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 403,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 17 | 17 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 109Г | 1986 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 826,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 18 | 18 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 111А | 1982 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 889,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 19 | 19 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 113 | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 107,20 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 20 | 20 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 117 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 543,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 21 | 21 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 117А | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 789,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 22 | 22 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 117Б | 1978 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 777,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 23 | 23 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 119 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 564,20 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 24 | 24 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 121 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 537,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 25 | 25 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 122А | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 296,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 26 | 26 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 122Б | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 564,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 27 | 27 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 122В | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 795,60 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 28 | 28 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 122Г | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 403,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 29 | 29 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 123 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 083,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 30 | 30 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 126 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 342,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 31 | 31 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 127 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 625,60 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 32 | 32 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 128 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 442,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 33 | 33 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 128А | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 630,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 34 | 34 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 129 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 093,80 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 35 | 35 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 129А | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 587,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 36 | 36 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 131 | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 888,80 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 37 | 37 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 133 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 958,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 38 | 38 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 135 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 861,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 39 | 39 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 137 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 972,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 40 | 40 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 68А | 1988 | Панельные | 5 | 4 | 3 775,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 41 | 41 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 71А | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 991,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 42 | 42 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Кошевого, д. 39 | 1992 | Кирпичные | 2 | 1 | 519,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 43 | 43 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Кошевого, д. 44 | 1994 | Кирпичные | 3 | 1 | 930,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 44 | 44 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Красноармейская, д. 113 | 2010 | Монолитные | 3 | 1 | 507,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 45 | 45 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Красноармейская, д. 245 | 1980 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 068,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 46 | 46 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Красноармейская, д. 245А | 1984 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 075,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 47 | 47 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Ленина, д. 23А | 1985 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 591,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 48 | 48 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Первомайская, д. 11 | 1992 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 955,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 49 | 49 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Пионерская, д. 1 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 522,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 50 | 50 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Пионерская, д. 3 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 548,10 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 51 | 51 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Пролетарская, д. 12 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 406,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 52 | 52 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Северная, д. 19 | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 176,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 53 | 53 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Северная, д. 20 | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 425,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 54 | 54 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Северная, д. 21 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 424,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 55 | 55 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Северная, д. 21А | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 647,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 56 | 56 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Северная, д. 22 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 003,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 57 | 57 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Советская, д. 31 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 844,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 58 | 58 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Советская, д. 33 | 1982 | Панельные | 3 | 3 | 1 843,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 59 | 59 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Советская, д. 35 | 1982 | Панельные | 3 | 3 | 1 816,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 60 | 60 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Советская, д. 35Б | 2014 | Монолитные | 3 | 2 | 1 611,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 61 | 61 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Советская, д. 35В | 2015 | Монолитные | 3 | 2 | 1 665,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 62 | 62 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Советская, д. 35Г | 2018 | Кирпичные | 3 | 1 | 655,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 63 | 63 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Советская, д. 56 | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 413,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 64 | 64 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Суворова, д. 34 | 1995 | Кирпичные | 3 | 1 | 663,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 65 | 65 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Суворова, д. 36 | 1995 | Кирпичные | 2 | 1 | 408,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 66 | 66 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Чайкиной, д. 4А | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 399,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 67 | 67 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Чайкиной, д. 4Б | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 416,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 68 | 68 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Чехова, д. 3А | 1984 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 351,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 69 | 69 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Чехова, д. 4А | 1994 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 872,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 70 | 70 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Чехова, д. 5А | 1992 | Кирпичные | 2 | 1 | 653,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 71 | 71 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Чехова, д. 6А | 1998 | Кирпичные | 2 | 1 | 414,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 72 | 72 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 2 | 2012 | Монолитные | 3 | 2 | 1 392,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 73 | 73 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 26 | 1978 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 833,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 74 | 74 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 27 | 1991 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 498,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 75 | 75 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 29 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 772,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 76 | 76 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 2А | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 670,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 77 | 77 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 30 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 419,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 78 | 78 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 30А | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 422,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 79 | 79 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 39 | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 867,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 80 | 80 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 5А | 2013 | Монолитные | 3 | 2 | 1 771,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 81 | 81 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 6А | 1997 | Панельные | 5 | 4 | 3 594,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 82 | 82 | Аннинский муниципальный район | пгт Анна, ул. Энгельса, д. 7А | 1997 | Панельные | 5 | 4 | 3 579,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 83 | 83 | Аннинский муниципальный район | с. Архангельское, ул. Мира, д. 12 | 1976 | Смешанные | 2 | 1 | 462,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 84 | 84 | Аннинский муниципальный район | с. Архангельское, ул. Мира, д. 14 | 1978 | Смешанные | 2 | 3 | 430,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 85 | 85 | Аннинский муниципальный район | с. Садовое, ул. Заводская, д. 49 | 1932 | Смешанные | 2 | 1 | 337,20 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 86 | 86 | Аннинский муниципальный район | с. Садовое, ул. Шевченко, д. 24 | 1988 | Смешанные | 2 | 3 | 2 594,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| ## Бобровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 13/1 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 994,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 88 | 2 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 13/2 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 945,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 89 | 3 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 13/2А | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 2 163,65 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 90 | 4 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 4 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 372,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 91 | 5 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 6 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 383,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 92 | 6 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 8 | 1979 | Панельные | 3 | 3 | 1 316,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 93 | 7 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 8/1 | 1979 | Панельные | 3 | 3 | 1 316,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 94 | 8 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 8/2 | 1979 | Панельные | 3 | 3 | 1 269,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 95 | 9 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 8/3 | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 293,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 96 | 10 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, пер. Энергетиков, д. 8/4 | 2012 | Смешанные | 3 | 2 | 1 186,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 97 | 11 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. 25 лет Октября, д. 130А | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 562,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 98 | 12 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. 3 Интернационала, д. 26 | 2013 | Смешанные | 2 | 2 | 672,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 99 | 13 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Авдеева, д. 44 | 2014 | Смешанные | 5 | 2 | 3 345,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 100 | 14 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Алексея Боева, д. 41 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 391,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 101 | 15 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Гагарина, д. 333/1 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 013,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 102 | 16 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Гагарина, д. 333/2 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 997,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 103 | 17 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Гагарина, д. 333/3 | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 1 395,86 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 104 | 18 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Гагарина, д. 333/4 | 1997 | Панельные | 4 | 3 | 2 044,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 105 | 19 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Гагарина, д. 456 | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 402,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 106 | 20 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 110 | 2002 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 113,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 107 | 21 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 132 | 2010 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 983,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 108 | 22 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 140 | 2012 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 423,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 109 | 23 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 142 | 1985 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 503,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 110 | 24 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 1А | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 628,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 111 | 25 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Зои Космодемьянской, д. 94 | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 636,50 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 112 | 26 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Калинина, д. 139 | 2012 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 134,00 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 113 | 27 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Калинина, д. 158 | 1990 | Панельные | 5 | 6 | 4 676,31 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 114 | 28 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 10 | 2013 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 765,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 115 | 29 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 27 | 2011 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 543,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 116 | 30 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. им. Кирова, д. 47 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 610,10 | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 117 | 31 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 19/2 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 601,71 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 118 | 32 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 318,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 119 | 33 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 24А | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 935,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 120 | 34 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 26А | 1984 | Панельные | 5 | 5 | 3 840,21 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 121 | 35 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 26Б | 1994 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 146,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 122 | 36 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1991 | Панельные | 3 | 2 | 857,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 123 | 37 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 39а | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 390,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 124 | 38 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 39б | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 400,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 125 | 39 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 39в | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 594,60 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 126 | 40 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 39г | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 399,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 127 | 41 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Карла Маркса, д. 39ж | 1991 | Кирпичные | 2 | 2 | 609,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 128 | 42 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Комсомольская, д. 32 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 530,75 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 129 | 43 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Красная Печать, д. 16 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 276,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 44 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Краснофлотская, д. 19 | 2011 | Смешанные | 3 | 2 | 1 185,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 131 | 45 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 1 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 050,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 132 | 46 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 931,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 133 | 47 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 12 | 1975 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 110,12 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 134 | 48 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 1А | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 538,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 135 | 49 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 2 | 1973 | Панельные | 2 | 3 | 962,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 136 | 50 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 20 | 1973 | Панельные | 2 | 3 | 1 352,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 137 | 51 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 21 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 408,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 138 | 52 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 3 | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 142,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 139 | 53 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 4 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 977,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 140 | 54 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 5 | 1976 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 195,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 141 | 55 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Микрорайон, д. 7 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 908,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 142 | 56 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Пролетарская, д. 67А | 1999 | Панельные | 5 | 4 | 5 333,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 143 | 57 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Пролетарская, д. 74 | 2013 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 871,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 144 | 58 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Пролетарская, д. 78 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 432,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 145 | 59 | Бобровский муниципальный район | г. Бобров, ул. Спартака, д. 2А | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 146 | 60 | Бобровский муниципальный район | п. Лушниковка, ул. Лесная, д. 2 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 685,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 147 | 61 | Бобровский муниципальный район | п. Лушниковка, ул. Лесная, д. 21 | 1993 | Кирпичные | 2 | 1 | 385,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 148 | 62 | Бобровский муниципальный район | п. Лушниковка, ул. Лесная, д. 4 | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 663,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 149 | 63 | Бобровский муниципальный район | п. Лушниковка, ул. Яблочкина, д. 14 | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 615,10 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 150 | 64 | Бобровский муниципальный район | п. Лушниковка, ул. Яблочкина, д. 14А | 1990 | Кирпичные | 2 | 1 | 366,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 151 | 65 | Бобровский муниципальный район | п. Лушниковка, ул. Яблочкина, д. 17 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 603,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 152 | 66 | Бобровский муниципальный район | п. Лушниковка, ул. Яблочкина, д. 6 | 1974 | Кирпичные | 2 | 1 | 390,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 153 | 67 | Бобровский муниципальный район | п. Лушниковка, ул. Яблочкина, д. 8 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 337,11 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 154 | 68 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 1 | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 1 902,90 |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 155 | 69 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 10 | 1988 | Панельные | 2 | 2 | 979,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 156 | 70 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 12 | 1988 | Панельные | 2 | 2 | 1 007,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 157 | 71 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 13 | 1990 | Панельные | 3 | 3 | 2 028,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 158 | 72 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 14 | 2000 | Панельные | 2 | 2 | 1 040,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 159 | 73 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 2 | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 2 111,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 160 | 74 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 3 | 1980 | Панельные | 2 | 2 | 996,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 161 | 75 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 4 | 1981 | Панельные | 2 | 2 | 991,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 162 | 76 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 5 | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 1 034,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 163 | 77 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 6 | 1986 | Кирпичные | 4 | 1 | 895,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 164 | 78 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 7 | 1981 | Кирпичные | 4 | 1 | 870,90 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 165 | 79 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 8 | 1981 | Кирпичные | 4 | 1 | 859,40 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 166 | 80 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, мкр. Юбилейный, д. 9 | 1988 | Панельные | 2 | 2 | 983,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 167 | 81 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 780,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 168 | 82 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 772,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 169 | 83 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 762,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 170 | 84 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 423,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 171 | 85 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 2А | 1993 | Деревянные | 2 | 2 | 408,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 172 | 86 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 2Б | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 082,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 173 | 87 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 423,70 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 174 | 88 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 175 | 89 | Бобровский муниципальный район | п. Ясенки, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 403,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 176 | 90 | Бобровский муниципальный район | с. Слобода, ул. Березовая, д. 1А | 1990 | Кирпичные | 2 | 3 | 874,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 177 | 91 | Бобровский муниципальный район | с. Слобода, ул. Березовая, д. 2А | 1990 | Кирпичные | 2 | 3 | 856,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 178 | 92 | Бобровский муниципальный район | с. Слобода, ул. Рубежная, д. 5А | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 613,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 179 | 93 | Бобровский муниципальный район | с. Слобода, ул. Рубежная, д. 7/1 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 431,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 180 | 94 | Бобровский муниципальный район | с. Слобода, ул. Рубежная, д. 7/2 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 625,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 181 | 95 | Бобровский муниципальный район | с. Слобода, ул. Рубежная, д. 7А | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 565,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 182 | 96 | Бобровский муниципальный район | с. Хреновое, ул. Сахарного завода, д. 10 | 1987 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 691,80 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 183 | 97 | Бобровский муниципальный район | с. Хреновое, ул. Сахарного завода, д. 3 | 1991 | Блочные | 5 | 3 | 2 952,70 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 184 | 98 | Бобровский муниципальный район | с. Хреновое, ул. Сахарного завода, д. 4 | 1991 | Блочные | 5 | 3 | 3 450,30 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 185 | 99 | Бобровский муниципальный район | с. Хреновое, ул. Сахарного завода, д. 5 | 1989 | Панельные | 4 | 2 | 2 702,20 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 186 | 100 | Бобровский муниципальный район | с. Хреновое, ул. Сахарного завода, д. 6 | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 2 690,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 187 | 101 | Бобровский муниципальный район | с. Хреновое, ул. Сахарного завода, д. 7 | 1984 | Панельные | 5 | 2 | 2 988,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 188 | 102 | Бобровский муниципальный район | с. Хреновое, ул. Сахарного завода, д. 8 | 2007 | Блочные | 5 | 3 | 3 372,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 189 | 103 | Бобровский муниципальный район | с. Чесменка, ул. Беговая, д. 6 | 1963 | Деревянные | 2 | 2 | 362,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 190 | 104 | Бобровский муниципальный район | х. Заря, ул. Левобережная, д. 13 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 363,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Богучарский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 1 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 1 | 1996 | Монолитные | 5 | 1 | 1 004,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 192 | 2 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 10 | 1996 | Монолитные | 5 | 7 | 5 815,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 193 | 3 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 11 | 1996 | Монолитные | 5 | 7 | 5 843,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 194 | 4 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 12 | 1996 | Монолитные | 5 | 8 | 7 394,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 195 | 5 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 13 | 1996 | Монолитные | 5 | 7 | 6 690,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 196 | 6 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 14 | 1996 | Монолитные | 5 | 6 | 5 715,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 197 | 7 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 15 | 1996 | Монолитные | 5 | 5 | 4 767,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 198 | 8 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 16 | 1996 | Монолитные | 5 | 2 | 2 025,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 199 | 9 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 17 | 1996 | Монолитные | 5 | 2 | 2 126,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 200 | 10 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 18 | 1996 | Монолитные | 5 | 1 | 1 044,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 201 | 11 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 19 | 1996 | Монолитные | 5 | 1 | 1 041,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 202 | 12 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 2 | 1996 | Монолитные | 5 | 2 | 2 098,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 203 | 13 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 20 | 1996 | Монолитные | 5 | 1 | 1 032,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 204 | 14 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 21 | 1996 | Монолитные | 4 | 2 | 1 880,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 205 | 15 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 22 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 893,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 206 | 16 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 23 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 092,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 207 | 17 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 24 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 893,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 208 | 18 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 25 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 092,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 209 | 19 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 26 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 893,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 210 | 20 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 27 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 092,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 211 | 21 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 28 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 893,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 212 | 22 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 29 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 088,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 213 | 23 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 3 | 1996 | Монолитные | 5 | 9 | 7 620,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 214 | 24 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 30 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 893,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 215 | 25 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 31 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 216 | 26 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 32 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 217 | 27 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 33 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 092,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 218 | 28 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 34 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 891,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 219 | 29 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 38 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 220 | 30 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 39 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 221 | 31 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 4 | 1996 | Монолитные | 5 | 9 | 8 679,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 222 | 32 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 40 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 223 | 33 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 41 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 224 | 34 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 42 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 225 | 35 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 43 | 1996 | Монолитные | 3 | 2 | 1 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 226 | 36 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 44 | 1996 | Монолитные | 4 | 2 | 1 523,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 227 | 37 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 5 | 1996 | Монолитные | 5 | 9 | 8 263,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 228 | 38 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 6 | 1996 | Монолитные | 5 | 9 | 8 259,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 229 | 39 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 7 | 1996 | Монолитные | 5 | 7 | 5 886,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 230 | 40 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 8 | 1996 | Монолитные | 4 | 2 | 1 522,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 231 | 41 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, нп. Военный городок, д. 9 | 1996 | Монолитные | 5 | 9 | 7 310,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 232 | 42 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, пер. Пролетарский, д. 10 | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 618,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 233 | 43 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, пр-кт 50-летия Победы, д. 3 | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 745,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 234 | 44 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, пр-кт 50-летия Победы, д. 35, корп. 2 | 2025 | Кирпичные | 10 | 3 | 13 628,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 45 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, пр-кт 50-летия Победы, д. 4А | 1996 | Панельные | 5 | 5 | 6 445,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 236 | 46 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, пр-кт 50-летия Победы, д. 5 | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 601,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 237 | 47 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, пр-кт 50-летия Победы, д. 7 | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 580,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 238 | 48 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. 1 Мая, д. 10 | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 223,80 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 239 | 49 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. 1 Мая, д. 9 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 293,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 240 | 50 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. 25 Октября, д. 13 | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 404,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 241 | 51 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. 25 Октября, д. 7 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 392,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 242 | 52 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 170 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 691,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 243 | 53 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 172 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 697,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 244 | 54 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 176 | 1978 | Панельные | 3 | 3 | 1 400,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 245 | 55 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 178 | 1978 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 176,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 246 | 56 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 180 | 1974 | Кирпичные | 3 | 2 | 898,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 247 | 57 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 182 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 483,40 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 248 | 58 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 229 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 285,60 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 249 | 59 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 231 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 925,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 250 | 60 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 233 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 933,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 251 | 61 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 235 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 902,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 252 | 62 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 237 | 1992 | Кирпичные | 2 | 3 | 942,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 253 | 63 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 28 | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 317,10 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 254 | 64 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 80А | 1993 | Кирпичные | 5 | 1 | 996,60 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 255 | 65 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Здоровья, д. 11 | 1985 | Панельные | 2 | 3 | 925,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 256 | 66 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Здоровья, д. 20 | 1979 | Панельные | 2 | 2 | 546,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 257 | 67 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Здоровья, д. 22 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 673,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 258 | 68 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 524,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 259 | 69 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 31 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 995,00 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 260 | 70 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 409,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 261 | 71 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 387,10 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 262 | 72 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 414,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 263 | 73 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 420,10 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 264 | 74 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 36 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 075,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 265 | 75 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 38 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 530,50 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 266 | 76 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 39 | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 375,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 267 | 77 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 40 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 535,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 268 | 78 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 381,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 269 | 79 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 540,60 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 270 | 80 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 43 | 1989 | Кирпичные | 2 | 1 | 404,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 271 | 81 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 44 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 543,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 272 | 82 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 5 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 435,20 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 273 | 83 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 52 | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 409,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 274 | 84 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Кирова, д. 2 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 364,20 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 275 | 85 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Кирова, д. 66 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 595,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 276 | 86 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Кирова, д. 68 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 624,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 277 | 87 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Кирова, д. 70 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 622,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 278 | 88 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Кирова, д. 72 | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 617,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 279 | 89 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Кирова, д. 74 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 986,60 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 280 | 90 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Кирова, д. 78 | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 281 | 91 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Ленина, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 599,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 282 | 92 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Мира, д. 143 | 1960 | Панельные | 3 | 2 | 1 209,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 283 | 93 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Рубцова, д. 59 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 912,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 284 | 94 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Рубцова, д. 61 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 899,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 285 | 95 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Рубцова, д. 67 | 1994 | Кирпичные | 2 | 2 | 594,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 286 | 96 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Рубцова, д. 69 | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 655,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 287 | 97 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Северная 2-я, д. 1 | 1987 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 965,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 288 | 98 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Советская, д. 3 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 406,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 289 | 99 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Шолохова, д. 10 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 502,00 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 290 | 100 | Богучарский муниципальный район | г. Богучар, ул. Шолохова, д. 1А | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 343,90 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 291 | 101 | Богучарский муниципальный район | с. Купянка, ул. Ленина, д. 33 | 1929 | Кирпичные | 2 | 1 | 457,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 292 | 102 | Богучарский муниципальный район | с. Купянка, ул. Ленина, д. 35 | 1929 | Кирпичные | 2 | 2 | 442,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 293 | 103 | Богучарский муниципальный район | с. Купянка, ул. Ленина, д. 54 | 1929 | Кирпичные | 2 | 1 | 422,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 294 | 104 | Богучарский муниципальный район | с. Купянка, ул. Ленина, д. 56 | 1940 | Кирпичные | 2 | 2 | 436,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Борисоглебский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 1 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 1 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 693,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 296 | 2 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 407,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 297 | 3 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 11 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 220,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 298 | 4 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 12 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 160,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 299 | 5 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 13 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 200,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 300 | 6 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 14 | 1968 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 129,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 301 | 7 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 15 | 1968 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 065,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 302 | 8 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 16 | 1965 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 243,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 303 | 9 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 2 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 982,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 304 | 10 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 26 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 815,30 |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 305 | 11 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 27 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 558,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 306 | 12 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 27А | 2003 | Кирпичные | 5 | 5 | 3 430,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 307 | 13 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 28 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 641,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 308 | 14 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 29 | 1972 | Кирпичные | 5 | 5 | 2 680,00 |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 309 | 15 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 3 | 1965 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 524,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 310 | 16 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 30 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 465,93 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 311 | 17 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 31 | 1971 | Кирпичные | 5 | 5 | 3 673,24 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 312 | 18 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 32 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 835,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 313 | 19 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 32А | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 727,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 314 | 20 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 33 | 1968 | Кирпичные | 5 | 5 | 2 815,20 |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 315 | 21 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 34 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 274,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 316 | 22 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 35 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 257,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 317 | 23 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 35А | 2004 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 756,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 318 | 24 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 36 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 320,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 319 | 25 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 36А | 1995 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 652,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 320 | 26 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 37 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 908,70 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 321 | 27 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 38 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 641,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 322 | 28 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 39 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 750,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 323 | 29 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 4 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 684,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 324 | 30 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 40 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 653,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 325 | 31 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 41 | 1980 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 160,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 326 | 32 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 42 | 1986 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 163,40 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 327 | 33 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 43 | 1984 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 079,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 328 | 34 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 44 | 1981 | Блочные | 5 | 4 | 3 385,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 329 | 35 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 45 | 1983 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 126,40 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 330 | 36 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 46 | 1991 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 132,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 331 | 37 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 47 | 1990 | Кирпичные | 5 | 5 | 3 070,36 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 332 | 38 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 48 | 1993 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 316,10 |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 333 | 39 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 49 | 1994 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 496,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 334 | 40 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 5 | 1967 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 362,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 335 | 41 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 50 | 1996 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 554,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 336 | 42 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 6 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 851,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 337 | 43 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 7 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 362,43 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 338 | 44 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 338,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 339 | 45 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Северный, д. 9 | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 334,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 340 | 46 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 1 | 2006 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 639,60 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 341 | 47 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 10 | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 3 122,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 342 | 48 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 11 | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 2 734,50 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 343 | 49 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 12 | 1974 | Кирпичные | 5 | 5 | 3 530,70 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 344 | 50 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 13 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 124,10 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 345 | 51 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 14 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 212,80 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 346 | 52 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 15 | 1986 | Панельные | 5 | 6 | 5 425,50 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 347 | 53 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 16 | 1975 | Кирпичные | 5 | 8 | 6 143,80 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 348 | 54 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 17 | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 488,50 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 349 | 55 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 2 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 3 436,60 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 350 | 56 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 20 | 1978 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 455,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 351 | 57 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 21 | 1978 | Панельные | 5 | 3 | 3 332,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 352 | 58 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 22 | 1980 | Кирпичные | 5 | 10 | 4 381,90 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 353 | 59 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 23 | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 159,20 |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 354 | 60 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 24 | 2008 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 456,40 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 355 | 61 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 3 | 1972 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 676,10 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 356 | 62 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 4 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 645,80 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 357 | 63 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 5 | 1972 | Панельные | 5 | 6 | 4 421,40 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 358 | 64 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 6 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 3 900,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 359 | 65 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 7 | 1982 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 023,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 360 | 66 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 8 | 1974 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 082,50 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 361 | 67 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, мкр. Юго-Восточный, д. 9 | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 3 189,00 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 362 | 68 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 12 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 730,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 363 | 69 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 13 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 752,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 364 | 70 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 14 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 361,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 365 | 71 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 2 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 380,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 366 | 72 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 3 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 388,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 367 | 73 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 4 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 215,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 368 | 74 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 6 | 1994 | Кирпичные | 2 | 3 | 990,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 369 | 75 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 8 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 370,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 370 | 76 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, п. Водострой, д. 9 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 995,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 371 | 77 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, пер. З.Космодемьянской, д. 5 | 1978 | Деревянные | 2 | 2 | 445,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 372 | 78 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, пер. Заводской, д. 1Б | 2000 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 225,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 373 | 79 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, пер. Пушкинский, д. 2 | 1990 | Панельные | 2 | 2 | 944,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 374 | 80 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, пер. Студенческий, д. 1 | 1897 | Кирпичные | 2 | 1 | 245,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 375 | 81 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, проезд Поворинский, д. 4А | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 551,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 376 | 82 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, проезд Поворинский, д. 4Б | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 658,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 377 | 83 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, проезд Тургенева, д. 10 | 2001 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 166,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 378 | 84 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, проезд Элеваторный, д. 3 | 1916 | Кирпичные | 2 | 2 | 526,50 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 379 | 85 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, тер. Кирпичный завод, д. 12 | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 862,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 380 | 86 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, тер. Кирпичный завод, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 388,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 381 | 87 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, тер. Кирпичный завод, д. 4 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 488,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 382 | 88 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, тер. Кирпичный завод, д. 5 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 366,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 383 | 89 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, тер. Кирпичный завод, д. 6 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 550,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 384 | 90 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, тер. Кирпичный завод, д. 7 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 512,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 385 | 91 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, тер. Кирпичный завод, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 518,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 386 | 92 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. 217 Стрелковой Дивизии, д. 118 | 1998 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 444,13 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 387 | 93 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 74 | 1988 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 698,00 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 388 | 94 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 74А | 1977 | Деревянные | 2 | 1 | 403,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 389 | 95 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, д. 96 | 1999 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 094,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 390 | 96 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 1 | 1971 | Панельные | 5 | 5 | 3 505,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 391 | 97 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 10 | 1975 | Панельные | 5 | 5 | 4 035,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 392 | 98 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 11 | 1975 | Панельные | 5 | 5 | 4 095,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 393 | 99 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 12 | 1976 | Панельные | 5 | 5 | 4 088,96 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 394 | 100 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 13 | 1980 | Панельные | 5 | 5 | 4 087,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 395 | 101 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 14 | 1980 | Панельные | 5 | 5 | 4 179,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 396 | 102 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 15 | 1980 | Блочные | 5 | 5 | 4 088,00 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 397 | 103 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 16 | 1982 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 440,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 398 | 104 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 17 | 1982 | Панельные | 5 | 5 | 4 097,00 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 399 | 105 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 18 | 1983 | Панельные | 5 | 5 | 3 935,60 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 400 | 106 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 19 | 1984 | Панельные | 5 | 5 | 4 072,30 |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 401 | 107 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 20 | 1985 | Панельные | 5 | 5 | 4 034,80 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 402 | 108 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 21 | 1985 | Панельные | 5 | 5 | 4 065,20 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 403 | 109 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 22 | 1987 | Панельные | 5 | 5 | 4 059,10 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 404 | 110 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 23 | 1985 | Панельные | 5 | 5 | 4 102,40 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 405 | 111 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 24 | 1987 | Панельные | 5 | 5 | 4 102,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 406 | 112 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 25 | 1989 | Панельные | 5 | 5 | 4 094,20 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 407 | 113 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 26 | 1990 | Панельные | 5 | 5 | 4 086,30 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 408 | 114 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 27 | 1992 | Панельные | 5 | 5 | 4 083,50 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 409 | 115 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 28 | 1996 | Панельные | 5 | 3 | 3 637,30 |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 410 | 116 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 29 | 1995 | Панельные | 5 | 5 | 5 427,60 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 411 | 117 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 3 | 1972 | Панельные | 5 | 5 | 3 554,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 412 | 118 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 4 | 1972 | Панельные | 5 | 5 | 3 554,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 413 | 119 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 5 | 1973 | Панельные | 5 | 5 | 3 569,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 414 | 120 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 6 | 1973 | Панельные | 5 | 5 | 3 562,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 415 | 121 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 7 | 1973 | Панельные | 5 | 5 | 4 121,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 416 | 122 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, д. 9 | 1974 | Панельные | 5 | 5 | 4 075,41 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 417 | 123 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 33 | 1917 | Смешанные | 2 | 1 | 256,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 418 | 124 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 47 | 1917 | Смешанные | 2 | 1 | 408,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 419 | 125 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 51 | 2013 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 463,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 420 | 126 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 61 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 667,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения,Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 421 | 127 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 63 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 312,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 422 | 128 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 65 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 719,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 423 | 129 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 78 | 1965 | Деревянные | 2 | 1 | 265,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 424 | 130 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Верхореченская, д. 89 | 1970 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 452,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 425 | 131 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 1 | 1993 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 432,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 426 | 132 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 12 | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 425,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 427 | 133 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 16Б | 2011 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 989,40 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 428 | 134 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 2 | 1917 | Панельные | 2 | 3 | 1 367,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 429 | 135 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 3 | 1964 | Панельные | 3 | 3 | 1 281,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 430 | 136 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 4 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 897,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 431 | 137 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 6 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 603,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 432 | 138 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 7 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 383,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 433 | 139 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 8 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 407,10 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 434 | 140 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Дзержинского, д. 1 | 1994 | Кирпичные | 2 | 3 | 935,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 435 | 141 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Дзержинского, д. 1А | 2000 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 574,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 436 | 142 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Дорожная, д. 50А | 2018 | Монолитные | 8 | 1 | 8 130,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 437 | 143 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Дорожная, д. 54 | 2009 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 301,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 438 | 144 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 137 | 1995 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 999,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 439 | 145 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 151 | 1917 | Деревянные | 1 | 1 | 196,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 440 | 146 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 164 | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 488,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 441 | 147 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 164А | 1980 | Кирпичные | 3 | 1 | 589,9 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 442 | 148 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 84 | 1890 | Кирпичные | 2 | 1 | 391,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 443 | 149 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, д. 91 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 275,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 444 | 150 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Королева, д. 1 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 620,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 445 | 151 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Королева, д. 13 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 386,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 446 | 152 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Королева, д. 3 | 1974 | Кирпичные | 2 | 1 | 372,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 447 | 153 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Королева, д. 4 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 628,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 448 | 154 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Королева, д. 8 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 394,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 449 | 155 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Корытина, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 551,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 450 | 156 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Корытина, д. 9 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 563,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 451 | 157 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Космонавтов, д. 1 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 606,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 452 | 158 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Ленинская, д. 90 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 334,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 453 | 159 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Ленинская, д. 94 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 327,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 454 | 160 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 118А | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 605,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 455 | 161 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 154 | 1984 | Кирпичные | 2 | 1 | 412,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 456 | 162 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 156 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 666,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 457 | 163 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 156А | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 625,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 458 | 164 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 33 | 1968 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 546,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 459 | 165 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 43А | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 271,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 460 | 166 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 59 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 793,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 461 | 167 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 28А | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 687,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 462 | 168 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 28Б | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 788,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 463 | 169 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 36 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 471,72 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 464 | 170 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 41 | 1918 | Кирпичные | 2 | 1 | 274,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 465 | 171 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 41А | 1963 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 045,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 466 | 172 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 42 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 467 | 173 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 51 | 1940 | Кирпичные | 2 | 1 | 327,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 468 | 174 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 58 | 1917 | Смешанные | 2 | 1 | 208,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 469 | 175 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 62 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 409,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 470 | 176 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 64 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 222,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 471 | 177 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 70А | 1992 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 954,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 472 | 178 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 76 | 1937 | Кирпичные | 2 | 1 | 262,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 473 | 179 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Октябрьская, д. 143А | 1972 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 645,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 474 | 180 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Октябрьская, д. 151А | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 580,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 475 | 181 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Октябрьская, д. 70 | 1998 | Кирпичные | 3 | 2 | 920,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 476 | 182 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Павловского, д. 85 | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 276,25 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 477 | 183 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Павловского, д. 87 | 1989 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 055,70 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 478 | 184 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Павловского, д. 92 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 689,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 479 | 185 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 58 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 028,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 480 | 186 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 60 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 575,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 481 | 187 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 62 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 011,09 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 482 | 188 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 64 | 1939 | Кирпичные | 3 | 2 | 987,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 483 | 189 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 73 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 466,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 484 | 190 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 75 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 353,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 485 | 191 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 77 | 1985 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 352,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 486 | 192 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 79 | 1998 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 234,17 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 487 | 193 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 81 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 1 864,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 488 | 194 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 83 | 1995 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 258,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 489 | 195 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Печковского, д. 42 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 399,40 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 490 | 196 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пешкова, д. 105 | 1935 | Деревянные | 1 | 1 | 220,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 491 | 197 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пешкова, д. 46 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 504,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 492 | 198 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пешкова, д. 48 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 670,50 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 493 | 199 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Победы, д. 2 | 1978 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 387,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 494 | 200 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Победы, д. 3 | 2011 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 493,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 495 | 201 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Победы, д. 41А | 1917 | Деревянные | 1 | 1 | 387,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 496 | 202 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Победы, д. 60 | 1938 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 759,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 497 | 203 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пролетарская, д. 2 | 1930 | Деревянные | 1 | 6 | 497,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 498 | 204 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пролетарская, д. 29 | 1982 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 302,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 499 | 205 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пролетарская, д. 2А | 2000 | Кирпичные | 5 | 5 | 3 624,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 500 | 206 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пролетарская, д. 2Б | 2004 | Панельные | 5 | 5 | 4 275,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 501 | 207 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, д. 101 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 618,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 502 | 208 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, д. 82 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 506,70 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 503 | 209 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, д. 86 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 367,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 504 | 210 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, д. 88А | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 342,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 505 | 211 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, д. 90 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 732,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 506 | 212 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, д. 97 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 622,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 507 | 213 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, д. 99 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 622,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 508 | 214 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Рубежная, д. 19 | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 358,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 509 | 215 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Рябиновая, д. 1 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 605,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 510 | 216 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Рябиновая, д. 4 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 526,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 511 | 217 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Рябиновая, д. 8 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 547,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 512 | 218 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Садовая, д. 48 | 1930 | Смешанные | 1 | 1 | 252,30 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 513 | 219 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Садовая, д. 52 | 2000 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 562,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 514 | 220 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 174 | 1935 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 440,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 515 | 221 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 178 | 1895 | Деревянные | 2 | 1 | 233,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 516 | 222 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 188 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 271,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 517 | 223 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 189 | 1917 | Кирпичные | 2 | 4 | 275,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 518 | 224 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 190 | 1907 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 240,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 519 | 225 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 190Б | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 055,60 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 520 | 226 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 219 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 545,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 521 | 227 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 29 | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 631,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 522 | 228 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Сенная, д. 26А | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 623,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 523 | 229 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Сенная, д. 71 | 1932 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 917,80 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 524 | 230 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Сенная, д. 74А | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 450,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 525 | 231 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Сенная, д. 78А | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 552,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 526 | 232 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Середина, д. 21А | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 332,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 527 | 233 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 119 | 1971 | Панельные | 5 | 5 | 3 599,90 |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 528 | 234 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 121 | 1974 | Панельные | 5 | 5 | 4 055,80 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 529 | 235 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 22 | 1964 | Смешанные | 2 | 1 | 439,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 530 | 236 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 26 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 640,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 531 | 237 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 35 | 1935 | Кирпичные | 4 | 1 | 3 001,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 532 | 238 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 37 | 1935 | Кирпичные | 1 | 4 | 810,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 533 | 239 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 64 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 595,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 534 | 240 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 84 | 1992 | Кирпичные | 5 | 8 | 6 278,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 535 | 241 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 84А | 2011 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 708,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 536 | 242 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Терешковой, д. 16А | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 198,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 537 | 243 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Терешковой, д. 16Б | 1978 | Панельные | 5 | 4 | 3 097,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 538 | 244 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Терешковой, д. 20А | 1987 | Кирпичные | 5 | 5 | 3 417,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 539 | 245 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Терешковой, д. 22А | 1990 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 035,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 540 | 246 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Терешковой, д. 25А | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 435,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 541 | 247 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Терешковой, д. 25Б | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 428,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 542 | 248 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 1 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 807,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 543 | 249 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 26 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 557,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 544 | 250 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 28 | 1938 | Деревянные | 2 | 1 | 304,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 545 | 251 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 3 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 178,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 546 | 252 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 35 | 1939 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 471,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 547 | 253 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 37 | 1955 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 812,40 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 548 | 254 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 39А | 1987 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 784,80 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 549 | 255 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 5 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 968,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 550 | 256 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 7 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 072,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 551 | 257 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Трусова, д. 2 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 419,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 552 | 258 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Трусова, д. 4 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 554,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 553 | 259 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 1 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 175,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 554 | 260 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 10 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 629,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 555 | 261 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 12 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 863,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 556 | 262 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 3 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 015,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 557 | 263 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 4 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 450,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 558 | 264 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 5 | 1982 | Блочные | 3 | 3 | 1 626,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 559 | 265 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 6 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 989,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 560 | 266 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 7 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 526,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 561 | 267 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Урицкого, д. 8 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 630,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 562 | 268 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Устиновская, д. 49А | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 321,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 563 | 269 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Циолковского, д. 30А | 1992 | Кирпичные | 4 | 1 | 883,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 564 | 270 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Циолковского, д. 30В | 1993 | Кирпичные | 4 | 1 | 867,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 565 | 271 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Циолковского, д. 32 | 1990 | Кирпичные | 4 | 1 | 895,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 566 | 272 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 1 | 1984 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 118,45 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 567 | 273 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 12А | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 449,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 568 | 274 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 12Б | 1958 | Деревянные | 2 | 2 | 507,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 569 | 275 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 14 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 391,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 570 | 276 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 16 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 169,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 571 | 277 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 16А | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 125,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 572 | 278 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 26 | 1985 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 855,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 573 | 279 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 28А | 1996 | Кирпичные | 5 | 8 | 6 523,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 574 | 280 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 2А | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 576,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 575 | 281 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 3 | 1960 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 008,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 576 | 282 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 4 | 1986 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 425,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 577 | 283 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 40 | 1984 | Панельные | 5 | 4 | 3 057,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 578 | 284 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 55, корп. 1 | 2019 | Кирпичные | 12 | 3 | 10 744,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 579 | 285 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 55, корп. 2 | 2019 | Кирпичные | 12 | 3 | 9 519,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 580 | 286 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 6 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 655,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 581 | 287 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 8 | 1963 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 621,30 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 582 | 288 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 106 | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 877,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 583 | 289 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 39А | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 587,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 584 | 290 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 68 | 1962 | Кирпичные | 1 | 1 | 269,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 585 | 291 | Борисоглебский городской округ | г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 94А | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 640,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Бутурлиновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | 1 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, пер. 9 Января, д. 15 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 241,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 587 | 2 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, пер. Тимирязева, д. 15 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 1 911,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 588 | 3 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 12А | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 395,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 589 | 4 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 20 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 418,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 590 | 5 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 10 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 670,17 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 591 | 6 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 12 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 357,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 592 | 7 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 3Г | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 497,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 593 | 8 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Беговая, д. 11 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 214,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 594 | 9 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 107 | 1979 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 774,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 595 | 10 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 117 | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 406,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 596 | 11 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 119 | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 777,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 597 | 12 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 121 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 563,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 598 | 13 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 123 | 1977 | Кирпичные | 2 | 1 | 546,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 599 | 14 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 26 | 1963 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 108,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 600 | 15 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 3 | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 818,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 601 | 16 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 30 | 1965 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 037,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 602 | 17 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 32 | 1964 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 011,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 603 | 18 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 54 | 1995 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 693,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 604 | 19 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 58 | 2003 | Блочные | 4 | 5 | 3 718,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 605 | 20 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 95 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 396,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 606 | 21 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 97 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 778,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 607 | 22 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 1 | 1970 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 626,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 608 | 23 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 11 | 1986 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 654,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 609 | 24 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 13 | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 432,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 610 | 25 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 15 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 320,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 611 | 26 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 16 | 1985 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 683,51 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 612 | 27 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 18 | 1985 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 419,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 613 | 28 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 27 | 1972 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 267,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 614 | 29 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 29 | 1973 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 283,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 615 | 30 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 3 | 1975 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 033,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 616 | 31 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 35 | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 018,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 617 | 32 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 37 | 1985 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 810,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 618 | 33 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 39 | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 821,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 619 | 34 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 41 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 810,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 620 | 35 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 43 | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 953,29 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 621 | 36 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 45 | 1988 | Панельные | 5 | 6 | 5 526,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 622 | 37 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 47 | 1991 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 210,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 623 | 38 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 5 | 1976 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 083,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 624 | 39 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 18 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 408,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 625 | 40 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 20 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 232,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 626 | 41 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 22 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 986,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 627 | 42 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 26 | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 082,40 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 628 | 43 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 28 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 078,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 629 | 44 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 30 | 1975 | Панельные | 5 | 5 | 4 718,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 630 | 45 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 30А | 1986 | Панельные | 5 | 5 | 4 674,20 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 631 | 46 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 32 | 1975 | Панельные | 5 | 5 | 4 794,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 632 | 47 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 34 | 1976 | Панельные | 5 | 5 | 4 794,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 633 | 48 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 34А | 2009 | Панельные | 1 | 2 | 4 068,01 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 634 | 49 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 36 | 1976 | Панельные | 5 | 5 | 4 742,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 635 | 50 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 36А | 2001 | Панельные | 5 | 5 | 3 317,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 636 | 51 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 38 | 1976 | Панельные | 5 | 5 | 4 818,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 637 | 52 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 40 | 1978 | Панельные | 5 | 5 | 4 797,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 638 | 53 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 42 | 1985 | Панельные | 5 | 5 | 4 797,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 639 | 54 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 44 | 1986 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 030,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 640 | 55 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 46 | 1988 | Панельные | 5 | 5 | 4 743,30 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 641 | 56 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 46А | 1989 | Панельные | 5 | 5 | 2 907,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 642 | 57 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 48 | 1990 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 236,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 643 | 58 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 50 | 1987 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 938,00 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 644 | 59 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 50А | 1996 | Кирпичные | 5 | 12 | 10 842,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 645 | 60 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 52 | 1986 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 214,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 646 | 61 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 56 | 1991 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 194,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 647 | 62 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 56А | 1999 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 499,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 648 | 63 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 58 | 1987 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 712,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 649 | 64 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 64 | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 852,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 650 | 65 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 383,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 651 | 66 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Карла Маркса, д. 51 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 338,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 652 | 67 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 21 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 217,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 653 | 68 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 218А | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 228,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 654 | 69 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 21 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 241,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |
| 655 | 70 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 27 | 1917 | Кирпичные | 3 | 2 | 198,00 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 656 | 71 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 29 | 1941 | Кирпичные | 1 | 1 | 136,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 657 | 72 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 80 | 1966 | Деревянные | 2 | 3 | 226,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 658 | 73 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 91 | 1987 | Панельные | 5 | 6 | 5 767,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 659 | 74 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 93 | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 269,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 660 | 75 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 95 | 1965 | Кирпичные | 2 | 3 | 824,70 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 661 | 76 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Мичурина, д. 25 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 766,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 662 | 77 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Мичурина, д. 27 | 2010 | Кирпичные | 2 | 1 | 652,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 663 | 78 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Мичурина, д. 29 | 2010 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 743,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 664 | 79 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Мичурина, д. 31 | 2012 | Кирпичные | 2 | 2 | 951,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 665 | 80 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Никитина, д. 1 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 666 | 81 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Никитина, д. 3 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 426,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 667 | 82 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Пионеров, д. 2 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 293,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 668 | 83 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Пионеров, д. 4 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 285,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 669 | 84 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Победы, д. 26 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 412,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 670 | 85 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 80 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 429,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 671 | 86 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Речная, д. 26 | 1990 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 388,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 672 | 87 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Речная, д. 28 | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 384,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 673 | 88 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Речная, д. 30 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 386,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 674 | 89 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Речная, д. 36 | 2014 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 317,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 675 | 90 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Розы Люксембург, д. 64 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 532,20 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 676 | 91 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 660,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 677 | 92 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, д. 38 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 10 570,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 678 | 93 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Студенческая, д. 5 | 2019 | Кирпичные | 8 | 2 | 6 102,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 | 94 | Бутурлиновский муниципальный район | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 38 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 680 | 95 | Бутурлиновский муниципальный район | п. Красный, ул. Красная, д. 18 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 531,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 681 | 96 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, пер. Почтовый, д. 6 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 404,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 682 | 97 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Дзержинского, д. 14 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 759,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 683 | 98 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Дзержинского, д. 15 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 409,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 684 | 99 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Дзержинского, д. 16 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 787,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 685 | 100 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Дзержинского, д. 18 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 957,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 686 | 101 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Дзержинского, д. 24 | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 802,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 687 | 102 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Дзержинского, д. 29 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 673,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 688 | 103 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Заводская, д. 24 | 1930 | Кирпичные | 2 | 2 | 576,40 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 689 | 104 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Заводская, д. 25 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 209,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 690 | 105 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Заводская, д. 26 | 1930 | Кирпичные | 2 | 2 | 502,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 691 | 106 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Заводская, д. 29 | 1874 | Кирпичные | 2 | 1 | 245,10 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 692 | 107 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Меловая, д. 12 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 430,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 693 | 108 | Бутурлиновский муниципальный район | рп. Нижний Кисляй, ул. Октябрьская, д. 19 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 368,60 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 694 | 109 | Бутурлиновский муниципальный район | с. Ударник, ул. Новая, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 367,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 695 | 110 | Бутурлиновский муниципальный район | с. Ударник, ул. Новая, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 393,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 696 | 111 | Бутурлиновский муниципальный район | с. Ударник, ул. Новая, д. 4 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 390,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 697 | 112 | Бутурлиновский муниципальный район | с. Ударник, ул. Новая, д. 5 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 376,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Верхнемамонский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | 1 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, пл. Ленина, д. 14 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 012,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 699 | 2 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, пл. Ленина, д. 5 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 550,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 700 | 3 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, пл. Ленина, д. 7 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 902,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 701 | 4 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 913,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 702 | 5 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 13 | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 905,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 703 | 6 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 13/1 | 1981 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 909,80 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 704 | 7 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 13/2 | 1977 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 925,20 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 705 | 8 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 15 | 1977 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 706 | 9 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 17 | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 623,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 707 | 10 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 23 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 500,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 708 | 11 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 042,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 709 | 12 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 010,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 710 | 13 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 002,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 711 | 14 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 7/1 | 1986 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 054,10 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 712 | 15 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 7/2 | 1989 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 004,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 713 | 16 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 7/3 | 1995 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 889,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 714 | 17 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 923,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 715 | 18 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Калинина, д. 12 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 300,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 716 | 19 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 10 | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 431,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 717 | 20 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 12 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 1 248,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 718 | 21 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 14 | 1992 | Кирпичные | 2 | 2 | 903,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 719 | 22 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 15 | 1998 | Панельные | 3 | 3 | 1 939,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 720 | 23 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 16 | 1998 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 761,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 721 | 24 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 2 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 982,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 722 | 25 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 4 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 438,40 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 723 | 26 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 6 | 1980 | Панельные | 3 | 3 | 1 865,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 724 | 27 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д. 8 | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 651,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 725 | 28 | Верхнемамонский муниципальный район | с. Лозовое, ул. Советская, д. 101 | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 524,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Верхнехавский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726 | 1 | Верхнехавский муниципальный район | п. Подлесный, ул. Школьная, д. 1 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 329,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 727 | 2 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, пер. Энергетиков, д. 3 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 397,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 728 | 3 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, пер. Энергетиков, д. 5 | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 463,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 729 | 4 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 266,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 730 | 5 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 397,70 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 731 | 6 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 956,52 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 732 | 7 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 25 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 411,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 733 | 8 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 956,34 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 734 | 9 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 30 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 356,78 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 735 | 10 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 32А | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 420,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 736 | 11 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1979 | Панельные | 2 | 3 | 995,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 737 | 12 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 35 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 399,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 738 | 13 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 42 | 1972 | Панельные | 2 | 3 | 985,55 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 739 | 14 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Буденного, д. 5 | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 851,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 740 | 15 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 22А | 1972 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 424,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 741 | 16 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 22Б | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 867,36 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 742 | 17 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 22В | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 439,67 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 743 | 18 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 22Г | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 377,25 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 744 | 19 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 22Д | 1991 | Кирпичные | 2 | 3 | 947,45 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 745 | 20 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 26 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 726,65 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 746 | 21 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 28А | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 720,56 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 747 | 22 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 29 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 780,24 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 748 | 23 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 2А | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 374,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 749 | 24 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 8 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 559,45 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 750 | 25 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Калинина, д. 106 | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 098,55 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 751 | 26 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Калинина, д. 106А | 1960 | Кирпичные | 1 | 2 | 262,70 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 752 | 27 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Калинина, д. 8 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 753 | 28 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 15А | 1993 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 052,75 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 754 | 29 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 3 | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 923,39 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 755 | 30 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 4 | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 925,80 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 756 | 31 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 5 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 902,39 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 757 | 32 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 6 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 097,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 758 | 33 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 7 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 035,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 759 | 34 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Советская, д. 1А, корп. 5 | 2012 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 264,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 760 | 35 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Советская, д. 1А/4 | 2011 | Блочные | 3 | 2 | 1 236,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 761 | 36 | Верхнехавский муниципальный район | с. Верхняя Хава, ул. Советская, д. 1А/6 | 2019 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 451,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 762 | 37 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 28 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 418,09 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 763 | 38 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 30 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 417,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 764 | 39 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 32 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 410,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 765 | 40 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 34 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 373,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 766 | 41 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 37 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 796,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 767 | 42 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 39 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 902,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 768 | 43 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 41 | 1985 | Панельные | 2 | 2 | 902,02 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 769 | 44 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 43 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 902,07 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 770 | 45 | Верхнехавский муниципальный район | с. Парижская Коммуна, ул. Совхозная, д. 45 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 903,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 771 | 46 | Верхнехавский муниципальный район | с. Углянец, ул. Ломоносова, д. 167 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 412,17 |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 772 | 47 | Верхнехавский муниципальный район | с. Углянец, ул. Ломоносова, д. 167А | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 412,59 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 773 | 48 | Верхнехавский муниципальный район | с. Углянец, ул. Ломоносова, д. 167Б | 1985 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 730,37 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 774 | 49 | Верхнехавский муниципальный район | с. Углянец, ул. Молодежная, д. 1 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 902,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 775 | 50 | Верхнехавский муниципальный район | с. Углянец, ул. Совхозная, д. 85Б | 1990 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 174,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Воробьёвский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776 | 1 | Воробьёвский муниципальный район | п. Первомайский, ул. Первомайская, д. 23 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 251,43 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 777 | 2 | Воробьёвский муниципальный район | с. Воробьёвка, пер. Калинина, д. 2 | 1988 | Панельные | 5 | 4 | 3 596,09 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 778 | 3 | Воробьёвский муниципальный район | с. Воробьёвка, ул. Советская, д. 1 | 1980 | Панельные | 2 | 2 | 931,95 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 779 | 4 | Воробьёвский муниципальный район | с. Воробьёвка, ул. Советская, д. 2 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 893,82 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 780 | 5 | Воробьёвский муниципальный район | с. Воробьёвка, ул. Советская, д. 3 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 885,50 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 781 | 6 | Воробьёвский муниципальный район | с. Воробьёвка, ул. Советская, д. 4 | 1999 | Кирпичные | 2 | 2 | 866,13 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 782 | 7 | Воробьёвский муниципальный район | с. Воробьёвка, ул. Шевченко, д. 34 | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 1 914,01 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 783 | 8 | Воробьёвский муниципальный район | п. Центральной усадьбы совхоза "Воробьёвский", ул. Центральная, д. 3 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 382,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 784 | 9 | Воробьёвский муниципальный район | п. Центральной усадьбы совхоза "Воробьёвский", ул. Центральная, д. 4 | 1935 | Кирпичные | 2 | 2 | 383,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Городской округ город Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 785 | 1 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Олимпийский, д. 12 | 2015 | Кирпичные | 17 | 11 | 124 182,80 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 786 | 2 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Олимпийский, д. 14 | 2014 | Смешанные | 17 | 12 | 114 942,30 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 787 | 3 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Олимпийский, д. 6 | 2016 | Смешанные | 19 | 17 | 164 098,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 788 | 4 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 1 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 432,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 789 | 5 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 10В | 2012 | Кирпичные | 10 | 4 | 10 939,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 790 | 6 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 11 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 002,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 791 | 7 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 12 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 154,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 792 | 8 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 15 | 1987 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 553,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 793 | 9 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 16 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 185,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 794 | 10 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 17 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 462,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 795 | 11 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 17Б | 2012 | Монолитные | 18 | 1 | 13 914,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 796 | 12 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 19 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 746,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 797 | 13 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 19А | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 6 507,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 798 | 14 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 2 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 077,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 799 | 15 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 20 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 417,00 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 800 | 16 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 21 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 457,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 801 | 17 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 22 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 089,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 802 | 18 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 24 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 169,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 803 | 19 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 25 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 454,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 804 | 20 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 26 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 463,90 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 805 | 21 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 27 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 454,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 806 | 22 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 28 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 431,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 807 | 23 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 421,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 808 | 24 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 30 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 487,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 809 | 25 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 4 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 226,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 810 | 26 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 5 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 481,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 811 | 27 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 6 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 341,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 812 | 28 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Пионеров, д. 8 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 097,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813 | 29 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 1 | 1994 | Кирпичные | 13 | 3 | 15 894,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 814 | 30 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 10 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 7 693,90 |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 815 | 31 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 12 | 1988 | Панельные | 9 | 9 | 17 110,20 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 816 | 32 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 12Б | 2024 | Смешанные | 12 | 1 | 6 149,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 | 33 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 13 | 2004 | Кирпичные | 10 | 6 | 27 109,00 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 818 | 34 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 15 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 9 135,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 819 | 35 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 15А | 2003 | Крупноблочные | 10 | 3 | 8 579,80 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада,Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 820 | 36 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 16 | 1987 | Панельные | 9 | 4 | 9 308,00 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 821 | 37 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 17 | 1981 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 325,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 822 | 38 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 18 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 11 664,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 823 | 39 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 18А | 2005 | Панельные | 10 | 2 | 8 758,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 824 | 40 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 19 | 1984 | Панельные | 9 | 9 | 22 566,50 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 825 | 41 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 2 | 2001 | Кирпичные | 13 | 2 | 10 089,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 826 | 42 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 20 | 1989 | Панельные | 9 | 2 | 5 760,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 827 | 43 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 21 | 1983 | Панельные | 16 | 1 | 8 112,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 828 | 44 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 22 | 1988 | Панельные | 9 | 6 | 11 468,20 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 829 | 45 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 23А | 1992 | Панельные | 9 | 8 | 17 375,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 830 | 46 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 24 | 1988 | Панельные | 9 | 4 | 10 040,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 831 | 47 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 25 | 1987 | Панельные | 9 | 16 | 36 524,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 832 | 48 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 26 | 1988 | Панельные | 9 | 4 | 9 046,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 833 | 49 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 28 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 6 738,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 834 | 50 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 29А | 2013 | Кирпичные | 10 | 1 | 4 300,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 835 | 51 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 3 | 1984 | Панельные | 9 | 7 | 17 085,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 836 | 52 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 31 | 1986 | Панельные | 9 | 7 | 15 519,83 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 837 | 53 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 33 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 11 051,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 838 | 54 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 35 | 2000 | Кирпичные | 13 | 3 | 16 643,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 839 | 55 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 36 | 1995 | Монолитные | 16 | 1 | 6 356,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 840 | 56 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 37 | 1995 | Кирпичные | 9 | 5 | 12 583,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 841 | 57 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 39 | 2003 | Кирпичные | 10 | 3 | 11 215,70 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 842 | 58 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 4 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 8 604,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 843 | 59 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 41 | 1997 | Панельные | 9 | 3 | 7 773,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 844 | 60 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 41А | 2001 | Кирпичные | 10 | 5 | 18 189,00 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 845 | 61 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 42 | 2015 | Панельные | 15 | 3 | 35 114,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 846 | 62 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 43 | 1998 | Кирпичные | 13 | 5 | 31 642,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 847 | 63 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 44 | 2015 | Монолитные | 16 | 7 | 24 485,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 848 | 64 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 45А | 2005 | Кирпичные | 15 | 6 | 21 860,00 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 849 | 65 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 46 | 2014 | Монолитные | 16 | 7 | 24 485,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 850 | 66 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 46Б | 2015 | Кирпичные | 16 | 2 | 14 437,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 851 | 67 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 47 | 1995 | Панельные | 9 | 3 | 11 190,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 852 | 68 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 48А | 2008 | Кирпичные | 17 | 5 | 18 167,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 853 | 69 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 49 | 2002 | Кирпичные | 13 | 3 | 25 575,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 854 | 70 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 50 | 2009 | Смешанные | 17 | 4 | 42 468,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 855 | 71 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 50А | 2010 | Смешанные | 17 | 3 | 31 000,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 856 | 72 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 50Б | 2010 | Смешанные | 17 | 3 | 30 972,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 857 | 73 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 50В | 2010 | Смешанные | 17 | 3 | 30 954,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 858 | 74 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 51 | 2007 | Кирпичные | 13 | 4 | 23 289,60 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 859 | 75 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 51А | 2007 | Кирпичные | 10 | 14 | 53 666,87 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 860 | 76 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 6 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 8 672,70 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 861 | 77 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 7 | 1979 | Панельные | 9 | 11 | 27 637,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 862 | 78 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 8 | 1987 | Панельные | 9 | 8 | 17 938,20 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 863 | 79 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Победы, д. 9 | 1982 | Панельные | 9 | 9 | 22 389,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 864 | 80 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Содружества, д. 1 | 2025 | Смешанные | 13 | 6 | 40 379,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 | 81 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Содружества, д. 5 | 2025 | Смешанные | 16 | 3 | 31 297,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866 | 82 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Фестивальный, д. 11А | 1983 | Панельные | 9 | 2 | 3 977,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 867 | 83 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Фестивальный, д. 15А | 1983 | Крупноблочные | 9 | 2 | 4 564,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 868 | 84 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Фестивальный, д. 19А | 1983 | Крупноблочные | 9 | 2 | 4 562,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 869 | 85 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Фестивальный, д. 1А | 1983 | Панельные | 9 | 2 | 4 479,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 870 | 86 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Фестивальный, д. 23А | 1983 | Крупноблочные | 9 | 2 | 4 600,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 871 | 87 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Фестивальный, д. 25А | 1991 | Кирпичные | 9 | 3 | 10 926,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 872 | 88 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, б-р Фестивальный, д. 7А | 1983 | Панельные | 9 | 2 | 3 977,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 873 | 89 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 1 | 2012 | Кирпичные | 7 | 2 | 4 784,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 874 | 90 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 11 | 2010 | Кирпичные | 11 | 1 | 2 812,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 875 | 91 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 12 | 2009 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 677,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 876 | 92 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 13 | 2009 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 270,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 877 | 93 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 14 | 2006 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 461,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 878 | 94 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 15 | 2006 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 309,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 879 | 95 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 16 | 2006 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 921,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 880 | 96 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 17 | 2006 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 669,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 881 | 97 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 18 | 2006 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 642,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 882 | 98 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 19 | 2015 | Блочные | 12 | 3 | 9 066,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 883 | 99 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 21а | 2016 | Кирпичные | 12 | 1 | 61 168,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 884 | 100 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 2а | 2003 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 249,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 885 | 101 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 2б | 2001 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 842,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 886 | 102 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, д. 4 | 2006 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 534,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 887 | 103 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 1 | 2016 | Смешанные | 17 | 4 | 24 267,40 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 888 | 104 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 10 | 2015 | Кирпичные | 17 | 5 | 29 899,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 889 | 105 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 11 | 2017 | Смешанные | 27 | 1 | 22 952,70 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 890 | 106 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 12 | 2015 | Кирпичные | 17 | 5 | 28 793,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 891 | 107 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 13 | 2017 | Смешанные | 17 | 3 | 18 480,50 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 892 | 108 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 17 | 2018 | Смешанные | 24 | 12 | 107 935,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 893 | 109 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 2 | 2014 | Монолитные | 17 | 4 | 24 085,20 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 894 | 110 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 3 | 2016 | Смешанные | 17 | 5 | 28 453,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 895 | 111 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 4 | 2014 | Кирпичные | 17 | 4 | 24 195,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 896 | 112 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 5 | 2016 | Смешанные | 17 | 6 | 36 951,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 897 | 113 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 6 | 2014 | Смешанные | 17 | 1 | 8 917,80 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 898 | 114 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 7 | 2017 | Смешанные | 17 | 6 | 37 966,70 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 899 | 115 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский, д. 8 | 2014 | Смешанные | 17 | 1 | 8 503,00 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 900 | 116 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 12 | 1982 | Панельные | 9 | 3 | 7 099,40 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС,Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 901 | 117 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 14 | 2002 | Кирпичные | 16 | 2 | 7 469,20 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 902 | 118 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 16 | 1983 | Панельные | 9 | 6 | 14 744,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 903 | 119 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 18 | 1984 | Панельные | 9 | 13 | 30 895,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 904 | 120 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 20 | 1994 | Монолитные | 16 | 1 | 6 705,40 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 905 | 121 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 20А | 1997 | Монолитные | 16 | 1 | 6 825,60 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 906 | 122 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 22 | 1987 | Крупноблочные | 9 | 9 | 22 985,80 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 907 | 123 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 24 | 1983 | Панельные | 9 | 6 | 15 080,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 908 | 124 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 26 | 1987 | Панельные | 16 | 1 | 7 784,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 909 | 125 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 28 | 1987 | Панельные | 9 | 5 | 13 057,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 910 | 126 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 28А | 2005 | Кирпичные | 16 | 1 | 13 158,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 911 | 127 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 38 | 1987 | Панельные | 9 | 5 | 12 676,90 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 912 | 128 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 4 | 1983 | Панельные | 9 | 5 | 12 838,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 913 | 129 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 42 | 1988 | Панельные | 9 | 2 | 4 975,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 914 | 130 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Авиастроителей, д. 44 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 5 023,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 915 | 131 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Максима Горького, д. 49А | 2008 | Кирпичные | 6 | 5 | 7 560,20 |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 916 | 132 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Максима Горького, д. 49Б | 2019 | Монолитные | 20 | 4 | 39 049,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 917 | 133 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Массалитинова, д. 16/1 | 2017 | Смешанные | 5 | 3 | 4 696,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 918 | 134 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Массалитинова, д. 48а | 2016 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 622,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 919 | 135 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Массалитинова, д. 50А | 2015 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 942,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 920 | 136 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 11 | 1988 | Панельные | 9 | 4 | 9 850,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 921 | 137 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 13 | 1997 | Кирпичные | 13 | 3 | 13 636,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 922 | 138 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 19 | 1988 | Панельные | 9 | 4 | 9 911,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 923 | 139 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 19А | 2019 | Панельные | 20 | 2 | 29 829,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 924 | 140 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 23 | 1991 | Кирпичные | 12 | 7 | 25 021,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 925 | 141 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 23Б | 2015 | Кирпичные | 4 | 2 | 11 058,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 926 | 142 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 3 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 7 570,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 927 | 143 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 4 | 1995 | Кирпичные | 16 | 6 | 23 456,70 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 928 | 144 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 6 | 1982 | Блочные | 9 | 2 | 5 024,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 929 | 145 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Спортивная, д. 7 | 1997 | Кирпичные | 13 | 3 | 15 609,70 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 930 | 146 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, наб. Чуева, д. 7 | 2024 | Панельные | 22 | 4 | 59 829,20 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 931 | 147 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, нп. Гидроузел, д. 1 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 178,70 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 932 | 148 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, нп. Гидроузел, д. 2 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 193,40 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 933 | 149 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 11А | 2011 | Смешанные | 16 | 3 | 15 145,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 934 | 150 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 13 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 916,45 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 935 | 151 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 15 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 430,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 936 | 152 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 17 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 427,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 937 | 153 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 21 | 1979 | Панельные | 9 | 7 | 17 469,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 938 | 154 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 9 | 1992 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 925,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 939 | 155 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Автоматчиков, д. 39 | 2014 | Монолитные | 17 | 2 | 12 958,20 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 940 | 156 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Алтайский, д. 26 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 490,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 941 | 157 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Алтайский, д. 28 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 434,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 942 | 158 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Алтайский, д. 7 | 2001 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 657,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 943 | 159 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Амурский, д. 2 | 2003 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 213,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 944 | 160 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Анненский, д. 1А | 1963 | Кирпичные | 2 | 4 | 1 971,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 945 | 161 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Архипова, д. 7А | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 3 574,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 946 | 162 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Архипова, д. 9А | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 3 725,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 947 | 163 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Бауманский, д. 15 | 2022 | Монолитные | 7 | 2 | 6 174,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 948 | 164 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Бауманский, д. 30 | 1945 | Кирпичные | 2 | 1 | 119,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 949 | 165 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 10А | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 625,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 950 | 166 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 10Б | 1965 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 084,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 951 | 167 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ботанический, д. 47А | 2006 | Кирпичные | 10 | 3 | 14 008,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 952 | 168 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Валуйский, д. 22 | 1992 | Кирпичные | 2 | 1 | 615,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 953 | 169 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Газовый, д. 15Б | 2013 | Панельные | 10 | 3 | 8 658,50 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 954 | 170 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Газовый, д. 15Д | 2015 | Монолитные | 17 | 4 | 24 207,20 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 955 | 171 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Газовый, д. 15Е | 2014 | Кирпичные | 17 | 2 | 11 947,20 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 956 | 172 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Газовый, д. 15И | 2016 | Панельные | 17 | 2 | 11 832,80 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 957 | 173 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Газовый, д. 15Л | 2016 | Панельные | 17 | 2 | 12 080,10 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 958 | 174 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Газовый, д. 15М | 2016 | Панельные | 17 | 2 | 12 167,80 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 959 | 175 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Газовый, д. 15Н | 2016 | Панельные | 17 | 2 | 11 960,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 960 | 176 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 2 | 1976 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 346,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 961 | 177 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Гвардейский, д. 4 | 1976 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 987,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 962 | 178 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Детский, д. 24 | 2007 | Кирпичные | 6 | 3 | 7 375,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 963 | 179 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Детский, д. 25 | 2014 | Кирпичные | 6 | 1 | 2 443,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 964 | 180 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Детский, д. 27 | 2007 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 269,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 965 | 181 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Детский, д. 33 | 2001 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 317,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 966 | 182 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 12 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 709,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 967 | 183 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 14 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 409,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 968 | 184 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 86А | 2005 | Крупноблочные | 10 | 3 | 10 473,40 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 969 | 185 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 88А | 2005 | Кирпичные | 6 | 3 | 3 724,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 970 | 186 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90/1 | 2015 | Монолитные | 17 | 1 | 7 923,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 971 | 187 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90/2 | 2015 | Панельные | 10 | 2 | 5 272,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 972 | 188 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90/3 | 2018 | Смешанные | 17 | 2 | 14 055,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 973 | 189 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90/4 | 2018 | Смешанные | 17 | 2 | 19 845,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 974 | 190 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90А | 2014 | Кирпичные | 10 | 13 | 33 269,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 975 | 191 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90Г | 2018 | Кирпичные | 18 | 6 | 47 544,00 |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 976 | 192 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90г/1 | 2021 | Смешанные | 18 | 2 | 12 729,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 977 | 193 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90г/1, корп. 1 | 2022 | Смешанные | 17 | 8 | 46 574,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 978 | 194 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 90О | 2014 | Смешанные | 17 | 3 | 14 684,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 979 | 195 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Земнухова, д. 18А | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 9 112,30 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 980 | 196 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Земнухова, д. 20А | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 9 044,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 981 | 197 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Индустриальный, д. 1 | 1944 | Кирпичные | 3 | 3 | 839,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 982 | 198 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Индустриальный, д. 2 | 1944 | Кирпичные | 3 | 3 | 781,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 983 | 199 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Калашникова, д. 1 | 2017 | Панельные | 17 | 3 | 18 234,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 984 | 200 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Калашникова, д. 2 | 2018 | Панельные | 17 | 2 | 12 429,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 985 | 201 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Калашникова, д. 4 | 2019 | Панельные | 17 | 3 | 19 265,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 986 | 202 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Калашникова, д. 6 | 2018 | Панельные | 17 | 2 | 12 429,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 987 | 203 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Калашникова, д. 8 | 2019 | Монолитные | 17 | 3 | 19 265,10 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 988 | 204 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Купянский, д. 3 | 1917 | Деревянные | 2 | 1 | 345,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 989 | 205 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Купянский, д. 4 | 2007 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 815,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 990 | 206 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Купянский, д. 7 | 2008 | Кирпичные | 4 | 1 | 2 051,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 991 | 207 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Купянский, д. 8 | 2003 | Кирпичные | 4 | 2 | 956,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 992 | 208 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Лесной, д. 18А | 2008 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 332,40 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 993 | 209 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Лесной, д. 6 | 2005 | Кирпичные | 6 | 2 | 1 413,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 994 | 210 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Мало-Московский, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 424,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 995 | 211 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Мельничный, д. 1 | 1949 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 227,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 996 | 212 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Мельничный, д. 30 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 646,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 997 | 213 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Минина, д. 2А | 2001 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 975,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 998 | 214 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Молдавский, д. 2 | 2015 | Монолитные | 17 | 3 | 24 651,60 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 999 | 215 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Мостостроителей, д. 3 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 626,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1000 | 216 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Нансена, д. 20 | 2003 | Кирпичные | 4 | 1 | 870,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1001 | 217 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Невский, д. 18 | 1954 | Блочные | 2 | 2 | 619,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1002 | 218 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Невский, д. 20 | 1953 | Блочные | 2 | 2 | 423,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1003 | 219 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Невский, д. 8 | 2014 | Кирпичные | 10 | 2 | 3 127,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1004 | 220 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Новый, д. 12 | 1987 | Панельные | 9 | 11 | 24 827,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1005 | 221 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 11 | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 198,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1006 | 222 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 13 | 1974 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 291,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1007 | 223 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 2А | 2006 | Смешанные | 16 | 2 | 10 792,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1008 | 224 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 2Б | 2007 | Смешанные | 17 | 3 | 17 503,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1009 | 225 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 2В | 2008 | Смешанные | 16 | 2 | 12 723,44 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1010 | 226 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 2Г | 2008 | Смешанные | 17 | 1 | 7 103,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1011 | 227 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 2Д | 2009 | Смешанные | 16 | 2 | 12 241,86 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1012 | 228 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 2Е | 2011 | Смешанные | 17 | 1 | 6 971,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1013 | 229 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 2Ж | 2011 | Кирпичные | 16 | 2 | 9 713,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1014 | 230 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 3 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 5 752,40 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1015 | 231 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 5 | 1970 | Панельные | 5 | 6 | 5 416,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1016 | 232 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 7 | 1970 | Панельные | 5 | 6 | 5 720,40 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1017 | 233 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 9 | 1972 | Панельные | 9 | 4 | 8 965,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1018 | 234 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 9А | 2008 | Панельные | 17 | 7 | 25 863,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1019 | 235 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ольховый, д. 9Б | 2011 | Панельные | 10 | 5 | 15 298,80 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1020 | 236 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Отличников, д. 37 | 1956 | Кирпичные | 4 | 6 | 3 946,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1021 | 237 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Отличников, д. 39 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 447,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1022 | 238 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Отличников, д. 41 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 462,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1023 | 239 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Отличников, д. 43 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 433,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1024 | 240 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Отличников, д. 45 | 1933 | Кирпичные | 2 | 2 | 560,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1025 | 241 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Отличников, д. 45А | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 693,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1026 | 242 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Павловский, д. 56 | 2001 | Кирпичные | 9 | 7 | 33 401,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1027 | 243 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Павловский, д. 64А | 2011 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 040,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1028 | 244 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Павловский, д. 64Б | 2012 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 050,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1029 | 245 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Павловский, д. 64В | 2013 | Кирпичные | 9 | 5 | 12 695,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1030 | 246 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Парашютистов, д. 10 | 1973 | Панельные | 9 | 4 | 9 064,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1031 | 247 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Парашютистов, д. 4 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 568,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1032 | 248 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Парашютистов, д. 6 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 165,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1033 | 249 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Педагогический, д. 14а | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 296,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1034 | 250 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Педагогический, д. 5 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 922,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1035 | 251 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 1 | 1990 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 842,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1036 | 252 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 10 | 2015 | Панельные | 17 | 1 | 8 345,30 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1037 | 253 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 14 | 1971 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 153,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1038 | 254 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 2 | 1976 | Панельные | 9 | 5 | 12 355,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1039 | 255 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 3 | 1986 | Кирпичные | 9 | 6 | 16 646,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1040 | 256 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 37 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 704,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1041 | 257 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 4 | 2021 | Смешанные | 19 | 3 | 25 229,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1042 | 258 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Полтавский, д. 41 | 1960 | Деревянные | 2 | 1 | 433,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1043 | 259 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Полтавский, д. 43 | 1960 | Деревянные | 2 | 1 | 445,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1044 | 260 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Пушкарский, д. 39 | 2015 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 332,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1045 | 261 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ракетный, д. 2 | 2017 | Шлакоблочные | 24 | 2 | 19 997,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1046 | 262 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Рамонский, д. 2 | 1988 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 308,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1047 | 263 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Санаторный, д. 2 | 1995 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 540,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1048 | 264 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Санаторный, д. 2А | 1996 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 082,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1049 | 265 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Санаторный, д. 4 | 1981 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 069,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1050 | 266 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Санаторный, д. 4А | 1998 | Кирпичные | 6 | 7 | 7 400,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1051 | 267 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Серафимовича, д. 10 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 765,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1052 | 268 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Серафимовича, д. 14 | 1994 | Панельные | 10 | 3 | 8 349,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1053 | 269 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Славы, д. 3А | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 572,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1054 | 270 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Славы, д. 5 | 1980 | Блочные | 9 | 2 | 3 866,40 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1055 | 271 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Солдатский, д. 20 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 450,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1056 | 272 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Солнечный, д. 22 | 2011 | Шлакоблочные | 3 | 1 | 1 441,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1057 | 273 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Спортивный, д. 2 | 2006 | Кирпичные | 4 | 1 | 987,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1058 | 274 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Спортивный, д. 3 | 1998 | Кирпичные | 3 | 1 | 2 160,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1059 | 275 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ученический, д. 5 | 2000 | Кирпичные | 9 | 3 | 12 142,10 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада,Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1060 | 276 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Ученический, д. 7 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 886,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1061 | 277 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Фабричный, д. 12А | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 545,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1062 | 278 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Хреновской, д. 38А | 1977 | Панельные | 2 | 2 | 957,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1063 | 279 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Цимлянский, д. 1 | 1949 | Блочные | 2 | 2 | 1 621,83 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1064 | 280 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Цимлянский, д. 4А | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 3 953,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1065 | 281 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Цимлянский, д. 8А | 2017 | Монолитные | 16 | 2 | 11 589,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1066 | 282 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пер. Чаплыгина, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 740,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1067 | 283 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пл. Ленина, д. 14 | 1956 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 290,00 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1068 | 284 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пл. Ленина, д. 15 | 1959 | Кирпичные | 5 | 6 | 8 248,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1069 | 285 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пл. Ленина, д. 3 | 1957 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 711,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1070 | 286 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пл. Ленина, д. 4 | 1962 | Кирпичные | 6 | 6 | 8 241,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1071 | 287 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пл. Ленина, д. 5 | 1956 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 324,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1072 | 288 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пл. Ленина, д. 6/1 | 2022 | Смешанные | 9 | 4 | 15 349,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | 289 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пл. Ленина, д. 8 | 1940 | Кирпичные | 5 | 2 | 7 011,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1074 | 290 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пл. Ленина, д. 9 | 1918 | Кирпичные | 5 | 2 | 5 533,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1075 | 291 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 10 | 1949 | Кирпичные | 4 | 5 | 5 200,10 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1076 | 292 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 100, лит. б | 2018 | Смешанные | 11 | 2 | 7 179,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1077 | 293 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 101, корп. 1 | 1962 | Блочные | 5 | 3 | 3 378,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1078 | 294 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 101, корп. 2 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 699,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1079 | 295 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 103 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 476,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1080 | 296 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 104, корп. 1 | 1960 | Кирпичные | 5 | 7 | 9 019,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1081 | 297 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 105, корп. 1 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 4 523,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1082 | 298 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 105, корп. 2 | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 473,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1083 | 299 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 107 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 332,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1084 | 300 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 108 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 750,69 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1085 | 301 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 108А | 2025 | Смешанные | 15 | 2 | 17 815,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1086 | 302 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 10А | 2007 | Кирпичные | 10 | 10 | 25 982,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1087 | 303 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 11 | 1940 | Кирпичные | 5 | 10 | 12 332,10 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1088 | 304 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 110 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 998,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1089 | 305 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 111 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 491,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1090 | 306 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 113 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 581,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1091 | 307 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 114 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 022,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1092 | 308 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 115 | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 180,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1093 | 309 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 116 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 516,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1094 | 310 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 117 | 1997 | Кирпичные | 15 | 6 | 31 216,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1095 | 311 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 117А | 1993 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 615,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1096 | 312 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 12 | 1952 | Кирпичные | 4 | 6 | 6 762,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1097 | 313 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 121 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 530,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1098 | 314 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 123 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 415,90 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1099 | 315 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 124А | 2013 | Монолитные | 15 | 3 | 20 568,80 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1100 | 316 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 124Б | 2015 | Монолитные | 15 | 5 | 30 690,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1101 | 317 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 125 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 781,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1102 | 318 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 125А | 1965 | Кирпичные | 3 | 2 | 976,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1103 | 319 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 126 | 2012 | Монолитные | 15 | 3 | 17 194,70 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1104 | 320 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 127 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 754,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1105 | 321 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 129 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 940,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1106 | 322 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 13 | 1961 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 869,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1107 | 323 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 130 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 708,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС,Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1108 | 324 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 131 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 518,60 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1109 | 325 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 132 | 1977 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 598,10 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1110 | 326 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 133 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 850,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1111 | 327 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 134 | 1990 | Кирпичные | 9 | 6 | 15 835,00 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1112 | 328 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 135 | 1965 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 324,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1113 | 329 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 136 | 1968 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 478,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1114 | 330 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 137 | 1978 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 491,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1115 | 331 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 138 | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 107,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1116 | 332 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 139 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 246,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1117 | 333 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 141 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 611,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1118 | 334 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 142 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 360,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1119 | 335 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 143 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 360,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1120 | 336 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 144 | 1968 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 096,20 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1121 | 337 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 144А | 1998 | Кирпичные | 12 | 2 | 11 960,10 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1122 | 338 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 145 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 954,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1123 | 339 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 146 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 155,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1124 | 340 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 147 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 986,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1125 | 341 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 148 | 1973 | Кирпичные | 9 | 5 | 18 425,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1126 | 342 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 149 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 999,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1127 | 343 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 150 | 1976 | Кирпичные | 9 | 3 | 10 732,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1128 | 344 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 151 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 694,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1129 | 345 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 152 | 1977 | Панельные | 5 | 6 | 5 773,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1130 | 346 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 153 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 958,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1131 | 347 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 154 | 1981 | Кирпичные | 13 | 2 | 16 681,50 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1132 | 348 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 155, корп. 1 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 461,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1133 | 349 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 155, корп. 2 | 1968 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 485,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1134 | 350 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 159 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 429,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1135 | 351 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 16 | 1953 | Кирпичные | 4 | 6 | 5 910,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы газоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 1136 | 352 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 161 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 284,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1137 | 353 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 163 | 1966 | Панельные | 5 | 6 | 5 698,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1138 | 354 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 165 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 156,10 |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1139 | 355 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 167 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 702,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1140 | 356 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 169 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 400,00 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1141 | 357 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 17 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 270,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1142 | 358 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 171 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 948,20 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1143 | 359 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 173/1 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 929,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1144 | 360 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 173/2 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 930,10 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1145 | 361 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 177 | 1974 | Кирпичные | 9 | 4 | 15 738,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1146 | 362 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 179 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 5 484,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1147 | 363 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 18 | 1958 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 740,20 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1148 | 364 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 181 | 1968 | Панельные | 5 | 6 | 5 347,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1149 | 365 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 185 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 5 581,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1150 | 366 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 187 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 5 405,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1151 | 367 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 189 | 1972 | Кирпичные | 9 | 4 | 12 613,20 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1152 | 368 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 193 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 5 236,60 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1153 | 369 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 195 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 5 376,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1154 | 370 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 20, корп. 1 | 1960 | Кирпичные | 5 | 10 | 11 127,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1155 | 371 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 20, корп. 2 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 161,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1156 | 372 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 20, корп. 3 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 618,30 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1157 | 373 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 20, корп. 4 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 640,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1158 | 374 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 203 | 1986 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 791,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1159 | 375 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 205 | 1991 | Панельные | 9 | 5 | 13 799,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1160 | 376 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 21 | 1997 | Кирпичные | 13 | 2 | 9 371,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1161 | 377 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 213 | 1995 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 726,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1162 | 378 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 215 | 1988 | Кирпичные | 12 | 2 | 14 278,60 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1163 | 379 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 215В | 2021 | Смешанные | 27 | 1 | 10 440,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1164 | 380 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 22, корп. 1 | 1961 | Кирпичные | 5 | 10 | 6 257,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1165 | 381 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 22, корп. 2 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 618,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1166 | 382 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 221 | 2015 | Блочные | 20 | 1 | 12 710,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1167 | 383 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 223 | 1993 | Панельные | 10 | 5 | 15 542,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1168 | 384 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 227 | 1998 | Панельные | 10 | 1 | 4 337,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1169 | 385 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 23 | 1952 | Деревянные | 2 | 2 | 434,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1170 | 386 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 24, корп. 1 | 1961 | Кирпичные | 5 | 10 | 10 174,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1171 | 387 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 25 | 1952 | Деревянные | 2 | 2 | 382,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1172 | 388 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 25/1 | 2003 | Кирпичные | 16 | 10 | 49 906,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1173 | 389 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 26, корп. 1 | 1962 | Кирпичные | 5 | 10 | 10 008,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1174 | 390 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 27 | 1952 | Деревянные | 2 | 2 | 430,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1175 | 391 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 28, корп. 2 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 180,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1176 | 392 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 28/1 | 1963 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 659,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1177 | 393 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 3 | 1958 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 437,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1178 | 394 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 3, корп. 2 | 1980 | Панельные | 16 | 1 | 8 765,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1179 | 395 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 30 | 1964 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 216,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1180 | 396 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 31 | 1952 | Деревянные | 2 | 2 | 439,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1181 | 397 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 32 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 431,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1182 | 398 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 33 | 1950 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 450,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1183 | 399 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 34 | 1988 | Панельные | 12 | 1 | 5 476,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1184 | 400 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 35 | 1950 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 429,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1185 | 401 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 36 | 1967 | Кирпичные | 5 | 12 | 11 015,24 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1186 | 402 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 36А | 1980 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 860,80 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1187 | 403 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 38 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 640,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1188 | 404 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 39 | 1988 | Панельные | 9 | 7 | 20 678,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1189 | 405 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 43 | 1978 | Панельные | 16 | 1 | 9 017,05 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1190 | 406 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 45 | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 752,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1191 | 407 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 45А | 1995 | Кирпичные | 12 | 1 | 3 906,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1192 | 408 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 49 | 1975 | Панельные | 9 | 5 | 12 467,58 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1193 | 409 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 5 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 190,30 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1194 | 410 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 51 | 1974 | Панельные | 5 | 8 | 7 678,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1195 | 411 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 53 | 1972 | Панельные | 5 | 6 | 5 942,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1196 | 412 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 55 | 1970 | Панельные | 5 | 6 | 5 901,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1197 | 413 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 57 | 1970 | Панельные | 5 | 6 | 5 420,11 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1198 | 414 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 59А | 2002 | Кирпичные | 10 | 3 | 12 548,80 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1199 | 415 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 6, корп. 1 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 509,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1200 | 416 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 6, корп. 2 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 909,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1201 | 417 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 61 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 780,70 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1202 | 418 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 61А | 1994 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 383,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1203 | 419 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 63 | 1968 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 773,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1204 | 420 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 65 | 1990 | Панельные | 9 | 4 | 11 313,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1205 | 421 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 68 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 331,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1206 | 422 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 218,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1207 | 423 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 7, корп. 2 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 9 795,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1208 | 424 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 7, корп. 3 | 1978 | Панельные | 16 | 1 | 8 771,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1209 | 425 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 7, корп. 4 | 1980 | Панельные | 9 | 10 | 23 213,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1210 | 426 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 70 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 708,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1211 | 427 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 71 | 1990 | Панельные | 9 | 4 | 14 448,90 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1212 | 428 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 71А | 1999 | Кирпичные | 13 | 1 | 5 663,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1213 | 429 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 72 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 633,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1214 | 430 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 73 | 1992 | Панельные | 9 | 7 | 22 481,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1215 | 431 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 73А | 2000 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 564,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1216 | 432 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 74 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 745,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1217 | 433 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 75 | 1990 | Панельные | 9 | 2 | 7 048,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1218 | 434 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 76 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 504,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1219 | 435 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 77 | 1994 | Кирпичные | 13 | 1 | 6 471,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1220 | 436 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 79 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 783,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1221 | 437 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 8, корп. 1 | 1958 | Кирпичные | 7 | 5 | 10 950,84 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1222 | 438 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 80, корп. 1 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 425,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1223 | 439 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 80, корп. 2 | 1963 | Панельные | 5 | 4 | 4 443,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1224 | 440 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 81 | 1968 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 844,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1225 | 441 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 82 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 446,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1226 | 442 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 86 | 1960 | Панельные | 5 | 4 | 4 350,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1227 | 443 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 8Д | 2022 | Монолитные | 13 | 1 | 10 139,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1228 | 444 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 9 | 1960 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 409,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1229 | 445 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 9, корп. 2 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 345,21 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1230 | 446 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 9, корп. 3 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 626,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1231 | 447 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 9, корп. 4 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 729,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1232 | 448 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 90 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 310,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1233 | 449 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 92, корп. 2 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 356,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1234 | 450 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 92/1 | 1961 | Блочные | 5 | 3 | 3 422,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1235 | 451 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 94, корп. 4 | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 883,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1236 | 452 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 94/5 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 244,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1237 | 453 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 94/6 | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 3 676,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1238 | 454 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 96А | 2011 | Кирпичные | 13 | 8 | 33 833,38 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1239 | 455 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 96Б | 2019 | Смешанные | 11 | 2 | 7 140,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1240 | 456 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 97, корп. 1 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 442,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1241 | 457 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 97/2 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 506,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1242 | 458 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 97/4 | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 269,53 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1243 | 459 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 99 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 379,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1244 | 460 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 10 | 1955 | Кирпичные | 4 | 12 | 13 696,50 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1245 | 461 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 100 | 2001 | Панельные | 10 | 9 | 21 144,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1246 | 462 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 101 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 11 183,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1247 | 463 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 102 | 2002 | Панельные | 10 | 11 | 31 287,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1248 | 464 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 104 | 2008 | Панельные | 17 | 5 | 30 160,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1249 | 465 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 104А | 2008 | Кирпичные | 17 | 2 | 11 203,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1250 | 466 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 104Б | 2008 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 874,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1251 | 467 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 104В | 2016 | Монолитные | 17 | 5 | 31 099,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1252 | 468 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 105 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 11 371,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1253 | 469 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 109 | 1989 | Кирпичные | 10 | 6 | 26 839,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1254 | 470 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 109/1 | 2000 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 453,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1255 | 471 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 109А | 2006 | Кирпичные | 15 | 1 | 6 518,00 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1256 | 472 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 110А | 2007 | Кирпичные | 10 | 5 | 19 241,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1257 | 473 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 110Б | 2013 | Кирпичные | 17 | 2 | 4 322,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1258 | 474 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 110В | 2014 | Монолитные | 17 | 1 | 6 552,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1259 | 475 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 110Г | 2014 | Кирпичные | 17 | 1 | 6 589,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1260 | 476 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 110Д | 2015 | Кирпичные | 17 | 1 | 13 157,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1261 | 477 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 110Е | 2012 | Кирпичные | 17 | 2 | 7 234,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1262 | 478 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 110И | 2013 | Кирпичные | 17 | 2 | 7 413,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1263 | 479 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 110Л | 2015 | Кирпичные | 17 | 1 | 6 549,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1264 | 480 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 111 | 1988 | Панельные | 9 | 4 | 8 991,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1265 | 481 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 112 | 2006 | Кирпичные | 16 | 17 | 68 440,40 |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1266 | 482 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 113 | 1993 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 802,80 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1267 | 483 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 114 | 2006 | Кирпичные | 16 | 23 | 76 381,60 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1268 | 484 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 117А | 2002 | Кирпичные | 13 | 2 | 11 048,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1269 | 485 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 117Б | 2003 | Кирпичные | 12 | 2 | 9 004,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1270 | 486 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 117В | 2003 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 865,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1271 | 487 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 119 | 2003 | Кирпичные | 10 | 4 | 12 218,00 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1272 | 488 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 12 | 1956 | Кирпичные | 4 | 5 | 5 434,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1273 | 489 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 120 | 2016 | Смешанные | 28 | 5 | 45 183,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1274 | 490 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 122 | 2017 | Смешанные | 12 | 5 | 44 984,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1275 | 491 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 123 | 2001 | Кирпичные | 9 | 3 | 11 841,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1276 | 492 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 124 | 2017 | Смешанные | 25 | 5 | 44 953,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1277 | 493 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 125 | 1989 | Панельные | 9 | 6 | 18 553,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1278 | 494 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 126 | 2018 | Смешанные | 25 | 5 | 44 818,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1279 | 495 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 127 | 1990 | Панельные | 9 | 7 | 21 367,56 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1280 | 496 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 128 | 2019 | Смешанные | 25 | 5 | 44 925,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1281 | 497 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 129А | 1978 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 154,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1282 | 498 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 13/1 | 2014 | Смешанные | 19 | 1 | 12 614,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1283 | 499 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 13/2 | 2014 | Смешанные | 19 | 6 | 41 735,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1284 | 500 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 130, корп. 1 | 2020 | Панельные | 27 | 4 | 45 345,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1285 | 501 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 131А | 2003 | Панельные | 10 | 4 | 9 478,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1286 | 502 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 131Б | 2006 | Кирпичные | 16 | 2 | 7 782,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1287 | 503 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 131В | 2006 | Кирпичные | 16 | 2 | 7 967,46 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1288 | 504 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 132 | 2023 | Смешанные | 24 | 7 | 80274,3 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1289 | 505 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 133 | 1995 | Монолитные | 15 | 16 | 32 000,00 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1290 | 506 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 137 | 1996 | Монолитные | 15 | 16 | 19 811,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1291 | 507 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 141 | 1995 | Панельные | 15 | 16 | 23 830,56 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1292 | 508 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 142/1 | 2016 | Смешанные | 16 | 5 | 30 410,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1293 | 509 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 142/2 | 2016 | Смешанные | 16 | 4 | 23 466,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1294 | 510 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 142У | 2015 | Кирпичные | 16 | 4 | 23 204,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1295 | 511 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 145А | 2004 | Кирпичные | 12 | 5 | 13 937,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1296 | 512 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 147 | 2009 | Крупноблочные | 16 | 2 | 15 685,50 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1297 | 513 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 147А | 2008 | Крупноблочные | 16 | 4 | 25 642,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1298 | 514 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 149 | 2007 | Крупноблочные | 16 | 2 | 15 721,70 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1299 | 515 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 149А | 2006 | Шлакоблочные | 16 | 2 | 15 792,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1300 | 516 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 15 | 1961 | Кирпичные | 4 | 1 | 4 581,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1301 | 517 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 153 | 2006 | Кирпичные | 10 | 4 | 13 249,60 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1302 | 518 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 175 | 2009 | Панельные | 10 | 9 | 19 071,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1303 | 519 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 179/2 | 2022 | Смешанные | 17 | 1 | 9 156,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1304 | 520 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 179/3 | 2022 | Смешанные | 17 | 1 | 9 148,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1305 | 521 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 179/4 | 2022 | Панельные | 17 | 1 | 10 661,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1306 | 522 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 179/5 | 2020 | Панельные | 17 | 1 | 9 230,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1307 | 523 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 179/6 | 2021 | Смешанные | 19 | 1 | 9 243,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1308 | 524 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 179/7 | 2021 | Смешанные | 17 | 1 | 10 687,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1309 | 525 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 179/8 | 2021 | Смешанные | 17 | 1 | 10 737,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1310 | 526 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 179А | 1980 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 105,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1311 | 527 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 189/2 | 2021 | Смешанные | 17 | 1 | 17 584,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1312 | 528 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 189/3 | 2020 | Панельные | 25 | 1 | 15 256,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1313 | 529 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 189/4 | 2021 | Панельные | 25 | 1 | 17 117,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1314 | 530 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 189/5 | 2020 | Панельные | 25 | 1 | 15 570,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1315 | 531 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 19 | 2021 | Смешанные | 19 | 2 | 17 781,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1316 | 532 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 191 | 2019 | Панельные | 17 | 2 | 19 946,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1317 | 533 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 193 | 2019 | Панельные | 17 | 3 | 19 945,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1318 | 534 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 195 | 2018 | Панельные | 17 | 2 | 19 946,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1319 | 535 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 197 | 2017 | Панельные | 17 | 3 | 18 226,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1320 | 536 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 20 | 1961 | Кирпичные | 5 | 10 | 11 396,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1321 | 537 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 205 | 2019 | Панельные | 18 | 2 | 19 945,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1322 | 538 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 207 | 2019 | Панельные | 19 | 3 | 26 167,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1323 | 539 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 209 | 2018 | Панельные | 17 | 3 | 26 155,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1324 | 540 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 211 | 2018 | Панельные | 17 | 3 | 26 138,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1325 | 541 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 213 | 2017 | Панельные | 17 | 3 | 18 230,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1326 | 542 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 215 | 2017 | Панельные | 17 | 3 | 18 688,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1327 | 543 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 24 | 1961 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 152,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1328 | 544 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 28 | 1979 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 706,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1329 | 545 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 3 | 1958 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 621,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1330 | 546 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 30 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 744,30 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1331 | 547 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 32 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 394,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1332 | 548 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 36 | 1960 | Кирпичные | 5 | 8 | 9 728,40 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1333 | 549 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 42/1 | 2024 | Монолитные | 18 | 2 | 19 015,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1334 | 550 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 44А | 2005 | Кирпичные | 10 | 4 | 10 542,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1335 | 551 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 46 | 1961 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 510,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1336 | 552 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 48А | 2017 | Шлакоблочные | 19 | 2 | 15 243,30 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1337 | 553 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 48Б | 2019 | Смешанные | 16 | 2 | 11 360,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1338 | 554 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 48Д | 2023 | Смешанные | 16 | 2 | 14 812,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1339 | 555 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 5 | 1961 | Кирпичные | 5 | 8 | 9 690,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1340 | 556 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 52 | 2023 | Смешанные | 19 | 4 | 9 930,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1341 | 557 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 54 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 3 578,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1342 | 558 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 56 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 433,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1343 | 559 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 58 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 207,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1344 | 560 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 6 | 1959 | Кирпичные | 4 | 8 | 8 038,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1345 | 561 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 60 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 361,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1346 | 562 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 67 | 2019 | Кирпичные | 18 | 3 | 22 409,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1347 | 563 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 68 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 730,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1348 | 564 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 903,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1349 | 565 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 70 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 361,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1350 | 566 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 72 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 900,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1351 | 567 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 76 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 906,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1352 | 568 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 78 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 269,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1353 | 569 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 8 | 1955 | Кирпичные | 5 | 9 | 12 937,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1354 | 570 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 80 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 363,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1355 | 571 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 82 | 1989 | Кирпичные | 13 | 4 | 29 055,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1356 | 572 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 85 | 2019 | Кирпичные | 16 | 1 | 12 357,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1357 | 573 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 90 | 2015 | Кирпичные | 17 | 4 | 42 678,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1358 | 574 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 90, корп. 1 | 2018 | Смешанные | 17 | 8 | 86 022,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1359 | 575 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 90А | 2013 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 854,20 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1360 | 576 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 91 | 1976 | Панельные | 9 | 6 | 14 996,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1361 | 577 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 92 | 2001 | Панельные | 10 | 7 | 22 070,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1362 | 578 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 92А | 2006 | Панельные | 10 | 2 | 6 864,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1363 | 579 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 92Б | 2006 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 226,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1364 | 580 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 93 | 1977 | Панельные | 16 | 1 | 8 929,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1365 | 581 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 93, корп. 2 | 1979 | Панельные | 16 | 1 | 10 089,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1366 | 582 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 94 | 2000 | Панельные | 10 | 8 | 33 401,40 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1367 | 583 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 95 | 1976 | Панельные | 9 | 7 | 18 016,05 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1368 | 584 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 96А | 2006 | Панельные | 10 | 2 | 6 840,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1369 | 585 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 97а | 2016 | Кирпичные | 15 | 3 | 17 295,30 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 1370 | 586 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 97а, корп. 1 | 2017 | Кирпичные | 16 | 4 | 15 212,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1371 | 587 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 98 | 2002 | Панельные | 10 | 11 | 38 173,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1372 | 588 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 99 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 8 985,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1373 | 589 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 10 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 238,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1374 | 590 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 12 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 246,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1375 | 591 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 14 | 1970 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 810,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1376 | 592 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 16 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 233,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1377 | 593 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 18 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 235,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1378 | 594 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 1Д | 2007 | Монолитные | 17 | 4 | 29 891,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1379 | 595 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 1Е | 2009 | Монолитные | 17 | 4 | 30 414,10 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1380 | 596 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 2 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 276,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1381 | 597 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 20 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 971,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1382 | 598 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 22 | 1999 | Панельные | 10 | 3 | 12 800,70 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1383 | 599 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 24 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 599,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1384 | 600 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 26 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 640,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1385 | 601 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 28 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 523,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1386 | 602 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 2А | 1990 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 182,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1387 | 603 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 3Е | 2023 | Смешанные | 26 | 1 | 18 399,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1388 | 604 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 30 | 1971 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 494,90 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1389 | 605 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 31 | 2008 | Панельные | 16 | 4 | 15 481,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1390 | 606 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 31/1 | 2008 | Панельные | 16 | 4 | 15 833,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1391 | 607 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 31/2 | 2008 | Панельные | 16 | 4 | 16 350,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1392 | 608 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 32 | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 003,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1393 | 609 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 34 | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 906,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1394 | 610 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 36 | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 021,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1395 | 611 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 38 | 1975 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 320,20 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1396 | 612 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 38А | 2014 | Кирпичные | 10 | 4 | 9 691,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1397 | 613 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 4 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 951,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1398 | 614 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 40 | 1971 | Крупноблочные | 5 | 6 | 5 774,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1399 | 615 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 4А | 2005 | Кирпичные | 12 | 5 | 12 970,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1400 | 616 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 50 | 2006 | Панельные | 10 | 3 | 9 374,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1401 | 617 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 50А | 2006 | Панельные | 10 | 4 | 13 851,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1402 | 618 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 50Б | 2006 | Панельные | 10 | 10 | 25 579,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1403 | 619 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 50В | 2007 | Панельные | 10 | 5 | 13 429,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1404 | 620 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 51 | 1987 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 739,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1405 | 621 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 57 | 1987 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 296,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1406 | 622 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 59 | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 947,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1407 | 623 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 6 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 323,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1408 | 624 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 61 | 1998 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 909,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1409 | 625 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 7Б | 1987 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 934,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1410 | 626 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 8 | 1974 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 454,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1411 | 627 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 8А | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 7 426,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1412 | 628 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Рабочий, д. 100 | 2006 | Кирпичные | 5 | 5 | 8 338,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1413 | 629 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Рабочий, д. 103 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 292,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения,Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1414 | 630 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Рабочий, д. 40 | 2006 | Панельные | 10 | 3 | 9 688,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1415 | 631 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 11 | 1955 | Кирпичные | 4 | 5 | 5 170,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1416 | 632 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 18 | 1953 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 044,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1417 | 633 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 21 | 1952 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 251,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1418 | 634 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 23 | 1951 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 760,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1419 | 635 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 26/28 | 1947 | Кирпичные | 4 | 17 | 10 218,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1420 | 636 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 27 | 1949 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 947,16 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1421 | 637 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 31 | 1956 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 402,10 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1422 | 638 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 36 | 1957 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 185,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1423 | 639 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 36/38 | 1965 | Кирпичные | 6 | 5 | 4 589,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1424 | 640 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 4 | 1944 | Кирпичные | 3 | 1 | 807,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1425 | 641 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 44 | 1949 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 144,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1426 | 642 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 45 | 1952 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 648,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1427 | 643 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 46 | 1951 | Кирпичные | 3 | 2 | 3 347,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1428 | 644 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 47 | 1945 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 644,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1429 | 645 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 48 | 1948 | Кирпичные | 3 | 4 | 4 738,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1430 | 646 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 49 | 1952 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 357,30 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1431 | 647 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 4А | 1944 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 202,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1432 | 648 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 5 | 1885 | Кирпичные | 2 | 2 | 775,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1433 | 649 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 51 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 644,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1434 | 650 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 52 | 1949 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 441,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1435 | 651 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 53 | 1952 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 487,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1436 | 652 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 54 | 1917 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 576,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1437 | 653 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 6 | 1948 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 604,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1438 | 654 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 7 | 1936 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 051,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1439 | 655 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 9 | 1960 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 191,40 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1440 | 656 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 9А | 2009 | Кирпичные | 17 | 4 | 42 951,60 |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1441 | 657 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 1 | 1972 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 350,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1442 | 658 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 10 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 680,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1443 | 659 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 103 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 579,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1444 | 660 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 109 | 1961 | Кирпичные | 4 | 1 | 2 134,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1445 | 661 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 12 | 1948 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 124,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1446 | 662 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 125 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 438,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1447 | 663 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 129 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 446,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1448 | 664 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 131 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 440,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1449 | 665 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 133 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 445,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1450 | 666 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 137 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 743,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1451 | 667 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 139Б, корп. 1 | 2025 | Смешанные | 19 | 3 | 20 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1452 | 668 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 139Б, корп. 2 | 2025 | Смешанные | 19 | 2 | 14 306,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1453 | 669 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 14 | 1955 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 789,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1454 | 670 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 143 | 1950 | Блочные | 2 | 1 | 739,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1455 | 671 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 147 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 588,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 1456 | 672 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 151 | 2000 | Кирпичные | 10 | 4 | 15 964,30 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения,Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1457 | 673 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 155 | 1996 | Панельные | 10 | 1 | 4 936,62 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1458 | 674 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 157 | 1996 | Кирпичные | 15 | 1 | 7 946,49 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1459 | 675 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 159 | 1998 | Кирпичные | 4 | 2 | 6 157,11 |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1460 | 676 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 16 | 1954 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 237,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1461 | 677 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 17 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 568,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1462 | 678 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 18 | 2012 | Панельные | 10 | 1 | 4 105,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1463 | 679 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 19 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 696,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1464 | 680 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 20 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 307,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1465 | 681 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 21 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 638,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1466 | 682 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 22 | 2012 | Панельные | 10 | 2 | 4 571,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1467 | 683 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 23 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 447,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1468 | 684 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 24 | 2012 | Панельные | 10 | 3 | 6 857,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1469 | 685 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 25 | 1955 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 806,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1470 | 686 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 26 | 1955 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 056,25 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1471 | 687 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 27 | 1964 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 408,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1472 | 688 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 29 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 544,62 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1473 | 689 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 3 | 1985 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 289,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1474 | 690 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 30 | 1937 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 404,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1475 | 691 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 31 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 593,95 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1476 | 692 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 32 | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 888,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1477 | 693 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 33 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 7 650,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1478 | 694 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 35 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 120,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1479 | 695 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 36 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 050,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1480 | 696 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 37 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 618,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1481 | 697 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 4 | 1961 | Кирпичные | 5 | 9 | 10 047,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1482 | 698 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 40 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 186,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1483 | 699 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 40А | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 179,56 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1484 | 700 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 42 | 1957 | Кирпичные | 4 | 5 | 5 980,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1485 | 701 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 44 | 1955 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 473,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1486 | 702 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 4А | 2011 | Кирпичные | 10 | 4 | 11 516,61 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1487 | 703 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 59 | 1952 | Кирпичные | 5 | 10 | 7 975,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1488 | 704 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 6 | 1980 | Кирпичные | 12 | 2 | 10 646,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1489 | 705 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 6, корп. 3 | 1985 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 578,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1490 | 706 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 6, корп. 4 | 1984 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 280,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1491 | 707 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 6, корп. 5 | 1985 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 667,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1492 | 708 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 61 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 969,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1493 | 709 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 68 | 2020 | Смешанные | 25 | 2 | 27 444,20 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1494 | 710 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 69/1, корп. 3 | 2025 | Кирпичные | 19 | 3 | 29 896,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1495 | 711 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 72 | 2016 | Смешанные | 19 | 8 | 53 159,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1496 | 712 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 73 | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 849,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1497 | 713 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 75 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 784,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1498 | 714 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 79 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 590,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1499 | 715 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 8 | 1974 | Кирпичные | 9 | 2 | 9 056,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1500 | 716 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 83 | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 770,20 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1501 | 717 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 84 | 2022 | Смешанные | 6 | 1 | 1 931,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1502 | 718 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 85 | 1951 | Блочные | 2 | 2 | 604,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1503 | 719 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 87 | 1951 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 606,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1504 | 720 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 88 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 454,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1505 | 721 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 8А | 1977 | Кирпичные | 9 | 2 | 8 779,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1506 | 722 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 8Б | 1981 | Кирпичные | 9 | 5 | 13 899,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1507 | 723 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 8В | 1989 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 594,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1508 | 724 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 93, корп. 4 | 2025 | Кирпичные | 18 | 6 | 31 032,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1509 | 725 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, проезд Пограничный, д. 5 | 2023 | Панельные | 17 | 3 | 17 004,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1510 | 726 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, проезд Пограничный, д. 9 | 2021 | Панельные | 17 | 3 | 19 417,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1511 | 727 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, проезд Пограничный, д. 7 | 2022 | Панельные | 17 | 2 | 12 206,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1512 | 728 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 37 | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 420,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1513 | 729 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 38 | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 413,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1514 | 730 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 40 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 379,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1515 | 731 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 45 | 1992 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 395,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1516 | 732 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, тер. Госзаповедник центральная усадьба, д. 5 | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 470,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1517 | 733 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 1 | 1977 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 738,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1518 | 734 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 11/1 | 2016 | Смешанные | 17 | 2 | 12 410,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1519 | 735 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 11/2 | 2019 | Кирпичные | 18 | 2 | 11 067,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1520 | 736 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 11А | 2008 | Смешанные | 17 | 4 | 20 299,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1521 | 737 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 11Б | 2009 | Кирпичные | 17 | 4 | 23 259,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1522 | 738 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 16 | 1975 | Кирпичные | 9 | 4 | 7 101,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1523 | 739 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 18 | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 744,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1524 | 740 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 2 | 1937 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 859,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1525 | 741 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 2А | 1971 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 192,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1526 | 742 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 3 | 1987 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 219,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1527 | 743 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 4 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 816,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1528 | 744 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 50А | 2020 | Блочные | 11 | 4 | 11 248,80 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1529 | 745 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 52 | 1982 | Панельные | 5 | 4 | 3 148,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1530 | 746 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 54 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 881,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1531 | 747 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 54А | 2014 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 826,60 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1532 | 748 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 56 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 052,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1533 | 749 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 58 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 891,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1534 | 750 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 6 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 093,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений,Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1535 | 751 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 60 | 1983 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 500,70 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1536 | 752 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 9 | 2023 | Смешанные | 16 | 13 | 70 302,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1537 | 753 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 19 стрелковой дивизии, д. 1 | 1964 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 707,60 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1538 | 754 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 36 | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1539 | 755 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 37 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 631,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1540 | 756 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 37А | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 497,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1541 | 757 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 40 | 1946 | Кирпичные | 2 | 3 | 874,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1542 | 758 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 40А | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 534,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента,Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1543 | 759 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 43А | 2000 | Кирпичные | 6 | 1 | 5 506,00 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1544 | 760 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 48 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 306,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1545 | 761 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 48А | 1959 | Кирпичные | 3 | 1 | 449,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1546 | 762 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 49 | 2005 | Кирпичные | 7 | 4 | 8 991,90 |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1547 | 763 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 54А | 2006 | Кирпичные | 10 | 2 | 33 734,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1548 | 764 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 55 | 2003 | Кирпичные | 10 | 1 | 10 322,30 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1549 | 765 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 7 | 2004 | Кирпичные | 5 | 2 | 5 968,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1550 | 766 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 101 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 254,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1551 | 767 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 105, корп. 1 | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 015,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1552 | 768 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 105, корп. 2 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 517,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1553 | 769 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 105, корп. 3 | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 063,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1554 | 770 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 107 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 320,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1555 | 771 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 22 | 2007 | Кирпичные | 14 | 3 | 14 823,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1556 | 772 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 24 | 2004 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 837,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1557 | 773 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 30 | 2023 | Смешанные | 10 | 1 | 6 701,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1558 | 774 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 33 | 1953 | Блочные | 2 | 1 | 363,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1559 | 775 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 36 | 1959 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 319,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1560 | 776 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 38 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 679,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1561 | 777 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 38А | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 001,90 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1562 | 778 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 38Б | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 089,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1563 | 779 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 40 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 152,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1564 | 780 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 40А | 1963 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 723,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1565 | 781 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 42 | 1961 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 164,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1566 | 782 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 42А | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 337,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1567 | 783 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 44 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 767,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1568 | 784 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 46 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 349,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1569 | 785 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 48 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 653,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1570 | 786 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 50 | 1984 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 331,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1571 | 787 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 52 | 1961 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 296,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада,Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1572 | 788 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 61 | 1962 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 677,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1573 | 789 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 64 | 2002 | Кирпичные | 18 | 4 | 9 635,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1574 | 790 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 65 | 1960 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 075,70 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1575 | 791 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 66 | 2004 | Кирпичные | 12 | 4 | 12 003,30 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1576 | 792 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 66А | 2009 | Кирпичные | 16 | 1 | 9 471,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1577 | 793 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 76 | 1980 | Кирпичные | 13 | 1 | 4 554,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1578 | 794 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 78 | 1996 | Кирпичные | 10 | 3 | 7 014,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1579 | 795 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 80 | 1938 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 753,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1580 | 796 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 88 | 1956 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 347,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1581 | 797 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 88Е | 2011 | Кирпичные | 17 | 1 | 8 934,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1582 | 798 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 92 | 1962 | Кирпичные | 6 | 6 | 8 846,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1583 | 799 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 94 | 1958 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 177,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1584 | 800 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95А | 1990 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 195,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1585 | 801 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95Б | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 028,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1586 | 802 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 11 | 1990 | Панельные | 16 | 1 | 9 757,96 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1587 | 803 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 13 | 1989 | Панельные | 16 | 1 | 9 720,60 |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1588 | 804 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 15 | 1999 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 219,80 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1589 | 805 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 17 | 1988 | Панельные | 16 | 1 | 10 039,10 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1590 | 806 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 19 | 1988 | Панельные | 16 | 1 | 9 850,24 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1591 | 807 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 2 | 1992 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 312,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1592 | 808 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 21 | 1991 | Панельные | 9 | 3 | 6 594,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1593 | 809 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 23 | 1991 | Панельные | 9 | 3 | 9 644,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1594 | 810 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 25 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 5 014,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1595 | 811 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 25А | 1999 | Панельные | 9 | 2 | 6 554,55 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1596 | 812 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 27 | 1980 | Крупноблочные | 9 | 4 | 9 185,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1597 | 813 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 29 | 1994 | Панельные | 9 | 2 | 5 189,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1598 | 814 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 31 | 1994 | Панельные | 10 | 3 | 10 309,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1599 | 815 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 35 | 1984 | Крупноблочные | 16 | 1 | 9 571,10 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1600 | 816 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 37 | 1985 | Панельные | 9 | 2 | 4 448,50 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1601 | 817 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 39 | 1977 | Панельные | 5 | 8 | 7 862,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1602 | 818 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 4 | 1981 | Кирпичные | 5 | 10 | 9 195,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1603 | 819 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 41 | 1981 | Панельные | 9 | 2 | 4 985,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1604 | 820 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 43 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 8 758,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1605 | 821 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 45 | 1986 | Панельные | 9 | 7 | 17 700,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1606 | 822 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 51 | 2001 | Панельные | 10 | 5 | 15 680,30 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1607 | 823 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 6 | 1981 | Блочные | 9 | 4 | 8 201,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1608 | 824 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 8 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 6 475,60 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1609 | 825 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 9 | 1990 | Панельные | 16 | 1 | 9 713,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1610 | 826 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 12 | 2017 | Шлакоблочные | 3 | 1 | 584,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1611 | 827 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 15 | 2006 | Кирпичные | 6 | 4 | 6 855,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1612 | 828 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 17 | 1917 | Кирпичные | 1 | 1 | 342,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1613 | 829 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 31 | 1955 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 821,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1614 | 830 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 33 | 1959 | Кирпичные | 5 | 5 | 7 165,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1615 | 831 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 37 | 1917 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 304,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1616 | 832 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 39 | 1959 | Кирпичные | 5 | 3 | 1 977,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1617 | 833 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 41 | 2008 | Монолитные | 10 | 1 | 2 878,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1618 | 834 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 45 | 1963 | Кирпичные | 6 | 2 | 1 610,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1619 | 835 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 48 | 1954 | Кирпичные | 4 | 5 | 5 498,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1620 | 836 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 50 | 1953 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 040,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1621 | 837 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 10 | 1972 | Панельные | 5 | 8 | 7 180,70 |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1622 | 838 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 12 | 1973 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 320,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1623 | 839 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 14 | 1972 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 202,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1624 | 840 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 14А | 2008 | Кирпичные | 16 | 1 | 10 756,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1625 | 841 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 16 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 209,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1626 | 842 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 18 | 1972 | Панельные | 9 | 4 | 8 930,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1627 | 843 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 2 | 1977 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 497,10 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1628 | 844 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 20 | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 392,20 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1629 | 845 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 20А | 1976 | Панельные | 9 | 2 | 4 807,30 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1630 | 846 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 22 | 1973 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 891,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1631 | 847 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 24 | 1973 | Панельные | 9 | 4 | 8 815,70 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1632 | 848 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 26 | 1981 | Панельные | 9 | 2 | 4 771,60 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1633 | 849 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 28 | 1977 | Кирпичные | 12 | 1 | 8 473,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1634 | 850 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 2А | 1977 | Панельные | 9 | 2 | 4 850,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1635 | 851 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 30 | 1975 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 770,50 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1636 | 852 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 32 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 6 016,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1637 | 853 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 32А | 1981 | Панельные | 9 | 2 | 4 808,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1638 | 854 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 34 | 1976 | Панельные | 9 | 4 | 10 157,50 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1639 | 855 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 34А | 2004 | Панельные | 10 | 4 | 9 247,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1640 | 856 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 34Б | 2004 | Панельные | 10 | 2 | 7 070,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1641 | 857 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 38 | 1976 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 310,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1642 | 858 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 4 | 1978 | Кирпичные | 12 | 1 | 7 922,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1643 | 859 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 40 | 1988 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 885,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1644 | 860 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 42 | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 952,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1645 | 861 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 46 | 1974 | Панельные | 5 | 8 | 7 836,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1646 | 862 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 48 | 1975 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 205,30 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1647 | 863 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 50 | 1977 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 867,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1648 | 864 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 52 | 1996 | Кирпичные | 9 | 4 | 12 973,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1649 | 865 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 52А | 2005 | Панельные | 10 | 6 | 14 132,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1650 | 866 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 6 | 1975 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 918,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1651 | 867 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 6А | 2008 | Кирпичные | 10 | 3 | 8 483,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1652 | 868 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 70 | 1974 | Панельные | 9 | 4 | 8 952,90 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1653 | 869 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 72 | 1972 | Кирпичные | 9 | 4 | 13 950,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1654 | 870 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 8 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 032,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1655 | 871 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 8А | 1972 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 266,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1656 | 872 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 1 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 3 471,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1657 | 873 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 13 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 465,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1658 | 874 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 15 | 1961 | Панельные | 5 | 4 | 3 891,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1659 | 875 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 3 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 223,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1660 | 876 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 31 | 1971 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 180,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1661 | 877 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 35 | 1994 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 353,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1662 | 878 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 4 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 9 085,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1663 | 879 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 5 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 454,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1664 | 880 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 57 | 1981 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 125,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1665 | 881 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 59 | 1977 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 987,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1666 | 882 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 7 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 4 150,60 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1667 | 883 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 7А | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 3 813,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1668 | 884 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 9 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 435,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1669 | 885 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 303 стрелковой дивизии, д. 1 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 481,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1670 | 886 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 303 стрелковой дивизии, д. 3 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 596,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1671 | 887 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 30-летия Октября, д. 56 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 222,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1672 | 888 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 2006 | Кирпичные | 10 | 2 | 7 600,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1673 | 889 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д. 12 | 2006 | Кирпичные | 10 | 3 | 10 616,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1674 | 890 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 2000 | Кирпичные | 10 | 5 | 16 331,70 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1675 | 891 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д. 2 | 1995 | Панельные | 9 | 4 | 10 426,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1676 | 892 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 2011 | Кирпичные | 17 | 5 | 24 091,50 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1677 | 893 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 104 | 2012 | Кирпичные | 13 | 1 | 5 646,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1678 | 894 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 106 | 2012 | Кирпичные | 13 | 2 | 8 444,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1679 | 895 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 108 | 2014 | Кирпичные | 13 | 1 | 5 740,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1680 | 896 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 116 | 1950 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 644,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1681 | 897 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 125 | 1995 | Кирпичные | 10 | 4 | 10 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1682 | 898 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 127 | 2001 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 461,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1683 | 899 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 223 | 2006 | Панельные | 10 | 4 | 9 786,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1684 | 900 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 226 | 2015 | Панельные | 17 | 6 | 28 717,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1685 | 901 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 226А | 2013 | Смешанные | 17 | 4 | 22 243,80 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1686 | 902 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 226В | 2015 | Панельные | 17 | 2 | 11 964,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1687 | 903 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 226Д | 2015 | Панельные | 17 | 2 | 24 474,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1688 | 904 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 232/1 | 2022 | Смешанные | 18 | 4 | 47 935,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1689 | 905 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247/1 | 2010 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 386,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1690 | 906 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247/2 | 2011 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 084,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1691 | 907 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247/3 | 2019 | Смешанные | 10 | 2 | 10 386,05 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1692 | 908 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247/4 | 2019 | Смешанные | 17 | 3 | 19 271,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1693 | 909 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247/6 | 2019 | Смешанные | 17 | 2 | 11 984,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1694 | 910 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247Г | 2011 | Кирпичные | 10 | 3 | 9 172,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1695 | 911 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247Д | 2009 | Кирпичные | 10 | 3 | 9 465,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1696 | 912 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247Е | 2009 | Панельные | 10 | 9 | 19 598,28 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1697 | 913 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 247И | 2015 | Кирпичные | 16 | 1 | 8 522,10 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1698 | 914 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 249/1 | 2015 | Кирпичные | 16 | 3 | 21 962,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1699 | 915 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 249/2 | 2016 | Кирпичные | 16 | 3 | 23 440,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1700 | 916 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 249/3 | 2017 | Кирпичные | 16 | 4 | 30 861,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1701 | 917 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 251 | 2022 | Смешанные | 17 | 3 | 24 365,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1702 | 918 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 251/1 | 2022 | Смешанные | 9 | 1 | 5 761,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1703 | 919 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 251А | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 3 734,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1704 | 920 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 251Д | 2014 | Кирпичные | 17 | 4 | 29 276,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1705 | 921 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 253 | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 939,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1706 | 922 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 257 | 2023 | Монолитные | 23 | 2 | 55 694,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1707 | 923 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/1 | 2018 | Панельные | 17 | 2 | 19 947,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1708 | 924 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/10 | 2016 | Смешанные | 17 | 1 | 9 976,00 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1709 | 925 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/11 | 2017 | Панельные | 17 | 1 | 10 244,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1710 | 926 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/12 | 2017 | Панельные | 17 | 1 | 10 244,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1711 | 927 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/13 | 2019 | Кирпичные | 25 | 1 | 14 628,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1712 | 928 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/14 | 2019 | Кирпичные | 18 | 1 | 17 751,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1713 | 929 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/16 | 2019 | Панельные | 18 | 3 | 18 225,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1714 | 930 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/2 | 2018 | Смешанные | 17 | 3 | 18 255,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1715 | 931 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/4 | 2018 | Кирпичные | 17 | 2 | 18 113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1716 | 932 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/5 | 2016 | Смешанные | 17 | 3 | 18 179,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1717 | 933 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/6 | 2016 | Смешанные | 17 | 3 | 18 256,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1718 | 934 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/7 | 2017 | Панельные | 17 | 3 | 18 688,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1719 | 935 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/8 | 2016 | Смешанные | 17 | 1 | 9 983,70 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1720 | 936 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259/9 | 2016 | Смешанные | 17 | 1 | 9 962,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1721 | 937 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 263 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 026,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1722 | 938 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 265 | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 161,40 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1723 | 939 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 265А | 2007 | Панельные | 10 | 2 | 8 991,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1724 | 940 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 267 | 1972 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 773,60 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1725 | 941 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 271 | 1982 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 745,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1726 | 942 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 273 | 1988 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 160,91 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1727 | 943 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 275 | 1992 | Кирпичные | 9 | 5 | 12 095,11 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1728 | 944 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 275/1 | 2015 | Панельные | 17 | 2 | 13 706,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1729 | 945 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 275/2 | 2015 | Панельные | 17 | 2 | 13 310,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1730 | 946 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 275Б | 2011 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 681,10 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1731 | 947 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 277 | 1995 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 867,23 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1732 | 948 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 281А | 2008 | Кирпичные | 10 | 2 | 7 080,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1733 | 949 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 283 | 1988 | Панельные | 9 | 4 | 7 979,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1734 | 950 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 285 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 7 933,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1735 | 951 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 48 | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 943,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1736 | 952 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 62А | 2003 | Смешанные | 12 | 6 | 24 217,49 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1737 | 953 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 64/2 | 2022 | Смешанные | 22 | 2 | 18 312,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1738 | 954 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 64/2, корп. 1 | 2022 | Смешанные | 22 | 2 | 21 063,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1739 | 955 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 6 Стрелковой дивизии, д. 10 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 622,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1740 | 956 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 6 Стрелковой дивизии, д. 12 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 596,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1741 | 957 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 6 Стрелковой дивизии, д. 2 | 2007 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 407,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1742 | 958 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 6 Стрелковой дивизии, д. 4 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 351,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1743 | 959 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 6 Стрелковой дивизии, д. 4А | 2007 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 250,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1744 | 960 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 6 Стрелковой дивизии, д. 6 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 622,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1745 | 961 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 6 Стрелковой дивизии, д. 8 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 612,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1746 | 962 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 6 Стрелковой дивизии, д. 8А | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 076,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1747 | 963 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 1 | 1975 | Панельные | 9 | 2 | 5 034,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1748 | 964 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 11 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 719,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1749 | 965 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 15 | 1975 | Панельные | 9 | 4 | 8 959,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1750 | 966 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 17 | 1975 | Панельные | 9 | 2 | 4 918,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1751 | 967 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 2 | 1982 | Кирпичные | 12 | 1 | 14 555,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1752 | 968 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 21 | 2011 | Кирпичные | 15 | 2 | 19 222,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1753 | 969 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 22А | 2006 | Панельные | 10 | 4 | 10 492,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1754 | 970 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 22Б | 2006 | Панельные | 10 | 3 | 8 649,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1755 | 971 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 23 | 1982 | Панельные | 9 | 10 | 24 608,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1756 | 972 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 25 | 1982 | Блочные | 9 | 5 | 11 781,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1757 | 973 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 26 | 2008 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 416,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1758 | 974 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 27 | 2007 | Кирпичные | 13 | 5 | 21 382,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1759 | 975 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 28 | 2005 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 142,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1760 | 976 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 29 | 1990 | Панельные | 9 | 8 | 17 639,70 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1761 | 977 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 29А | 2004 | Кирпичные | 13 | 5 | 19 786,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1762 | 978 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 3 | 1975 | Панельные | 9 | 4 | 9 437,40 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1763 | 979 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 31 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 11 008,30 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1764 | 980 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 35 | 1991 | Панельные | 9 | 3 | 7 848,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1765 | 981 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 37 | 1992 | Панельные | 16 | 1 | 8 225,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1766 | 982 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 4 | 1985 | Кирпичные | 12 | 2 | 11 162,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1767 | 983 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 5 | 1975 | Панельные | 9 | 2 | 4 937,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1768 | 984 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 6 | 1981 | Кирпичные | 12 | 2 | 13 107,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1769 | 985 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 8 | 1984 | Кирпичные | 12 | 1 | 15 489,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1770 | 986 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 9 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 6 075,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1771 | 987 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 11 | 1986 | Панельные | 16 | 1 | 8 227,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1772 | 988 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 13 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 8 626,80 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1773 | 989 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 15 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 8 730,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1774 | 990 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 21 | 1986 | Панельные | 16 | 1 | 8 241,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1775 | 991 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 23 | 2010 | Крупноблочные | 16 | 5 | 31 750,20 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1776 | 992 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 25 | 2013 | Кирпичные | 10 | 3 | 11 909,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1777 | 993 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 29 | 2010 | Крупноблочные | 10 | 3 | 11 859,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1778 | 994 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 5 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 11 778,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1779 | 995 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 7 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 8 781,50 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1780 | 996 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 9 | 1985 | Панельные | 9 | 8 | 17 622,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1781 | 997 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 101 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 363,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1782 | 998 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 110 | 1996 | Панельные | 10 | 1 | 4 922,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1783 | 999 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 111 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 779,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1784 | 1000 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 113А | 2013 | Панельные | 10 | 4 | 10 364,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1785 | 1001 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 113В | 2013 | Панельные | 10 | 3 | 7 446,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1786 | 1002 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 122 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 735,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1787 | 1003 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 123 | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 5 564,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1788 | 1004 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 124 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 281,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1789 | 1005 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 125 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 932,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1790 | 1006 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 126 | 1961 | Панельные | 5 | 4 | 4 272,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1791 | 1007 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 127 | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 511,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1792 | 1008 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 128 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 347,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1793 | 1009 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 129 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 848,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1794 | 1010 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 130 | 1955 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 957,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1795 | 1011 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 131 | 2014 | Панельные | 18 | 2 | 18 332,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1796 | 1012 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 132 | 1952 | Кирпичные | 3 | 5 | 3 488,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1797 | 1013 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 133 | 2016 | Монолитные | 22 | 5 | 45 106,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1798 | 1014 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 137 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1 142,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1799 | 1015 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 139 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 144,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1800 | 1016 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 141 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 155,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1801 | 1017 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 148 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 15 424,72 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1802 | 1018 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 151 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 717,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1803 | 1019 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 152 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 775,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1804 | 1020 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 155 | 1953 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 680,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1805 | 1021 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 157 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 714,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1806 | 1022 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 159 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 272,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 1807 | 1023 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 160 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 438,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 1808 | 1024 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 162 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 434,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1809 | 1025 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 163 | 1952 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 074,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1810 | 1026 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 164 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 437,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1811 | 1027 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 165 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 759,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1812 | 1028 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 167 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 761,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1813 | 1029 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 169 | 1952 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 637,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1814 | 1030 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 170 | 2013 | Панельные | 10 | 4 | 9 168,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1815 | 1031 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 171 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 758,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1816 | 1032 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 173 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 760,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1817 | 1033 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 174 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 438,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1818 | 1034 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 175 | 2018 | Монолитные | 17 | 2 | 22 998,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1819 | 1035 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 176 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 439,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1820 | 1036 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 182 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 692,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1821 | 1037 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 182/1 | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 295,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1822 | 1038 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 184 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 816,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1823 | 1039 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 186 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 834,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1824 | 1040 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 188 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 792,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1825 | 1041 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 190 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 435,49 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |
| 1826 | 1042 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 191А | 1970 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 374,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1827 | 1043 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 191Б | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 382,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1828 | 1044 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 192 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 389,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1829 | 1045 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 194 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 422,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 1830 | 1046 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 196 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 436,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1831 | 1047 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 197 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 881,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1832 | 1048 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 198 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 436,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1833 | 1049 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 200 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 425,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1834 | 1050 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 202 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 439,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1835 | 1051 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 204 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 443,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1836 | 1052 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 206 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1837 | 1053 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 208 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 310,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1838 | 1054 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 210 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 274,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1839 | 1055 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 211 | 1991 | Панельные | 9 | 4 | 12 286,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1840 | 1056 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 212 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 319,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1841 | 1057 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 213 | 1993 | Панельные | 9 | 1 | 5 315,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1842 | 1058 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 214 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 326,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1843 | 1059 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 216 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 587,65 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |
| 1844 | 1060 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 217 | 1995 | Панельные | 10 | 2 | 8 301,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1845 | 1061 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 218 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 582,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1846 | 1062 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 220 | 1963 | Кирпичные | 3 | 2 | 853,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1847 | 1063 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 222 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 591,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1848 | 1064 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 223И | 2021 | Смешанные | 20 | 4 | 20 603,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1849 | 1065 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 224 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 593,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1850 | 1066 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 225/1 | 2023 | Смешанные | 21 | 1 | 11 013,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1851 | 1067 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 225/1, корп. 1 | 2023 | Смешанные | 20 | 1 | 11 015,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1852 | 1068 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 226 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 575,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1853 | 1069 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 228 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 500,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1854 | 1070 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 230 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 175,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1855 | 1071 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 231Е | 2013 | Панельные | 10 | 4 | 11 696,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1856 | 1072 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 232 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 896,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1857 | 1073 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/12 | 2010 | Панельные | 10 | 3 | 6 422,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1858 | 1074 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/13 | 2011 | Панельные | 10 | 3 | 6 762,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1859 | 1075 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/14 | 2011 | Панельные | 10 | 3 | 7 398,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1860 | 1076 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/15 | 2010 | Панельные | 10 | 6 | 13 841,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1861 | 1077 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/16 | 2010 | Панельные | 10 | 2 | 4 945,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1862 | 1078 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/17 | 2008 | Панельные | 10 | 7 | 18 432,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1863 | 1079 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/18 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 7 671,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1864 | 1080 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/19 | 2008 | Панельные | 10 | 8 | 18 284,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1865 | 1081 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/20 | 2011 | Панельные | 10 | 3 | 6 510,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1866 | 1082 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/21 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 7 026,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1867 | 1083 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/22 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 6 409,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1868 | 1084 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/23 | 2008 | Панельные | 10 | 2 | 4 275,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1869 | 1085 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/24 | 2010 | Панельные | 10 | 2 | 4 681,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1870 | 1086 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/26 | 2010 | Панельные | 10 | 5 | 13 067,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1871 | 1087 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/27 | 2014 | Панельные | 10 | 2 | 5 667,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1872 | 1088 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/28 | 2014 | Панельные | 10 | 3 | 8 530,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1873 | 1089 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/32 | 2014 | Панельные | 10 | 9 | 23 912,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1874 | 1090 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/35 | 2017 | Кирпичные | 17 | 4 | 29 322,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1875 | 1091 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/40 | 2023 | Смешанные | 26 | 1 | 23 378,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1876 | 1092 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/45 | 2019 | Кирпичные | 17 | 2 | 17 453,70 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1877 | 1093 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/54 | 2023 | Смешанные | 19 | 1 | 13 724,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1878 | 1094 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/8 | 2010 | Панельные | 10 | 2 | 4 937,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1879 | 1095 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233/9 | 2010 | Панельные | 10 | 6 | 13 798,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1880 | 1096 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233А | 2007 | Панельные | 10 | 3 | 6 289,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1881 | 1097 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233Б | 2007 | Панельные | 10 | 3 | 6 291,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1882 | 1098 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 233В | 2007 | Панельные | 10 | 3 | 6 228,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1883 | 1099 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 234 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 501,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1884 | 1100 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 236 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 896,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1885 | 1101 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 238 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 984,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1886 | 1102 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 240 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 183,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1887 | 1103 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/1 | 2009 | Панельные | 10 | 2 | 10 292,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1888 | 1104 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/10 | 2009 | Панельные | 10 | 6 | 15 968,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1889 | 1105 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/11 | 2009 | Панельные | 10 | 4 | 10 166,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1890 | 1106 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/14 | 2012 | Панельные | 10 | 4 | 12 461,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1891 | 1107 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/15 | 2012 | Панельные | 10 | 4 | 13 237,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1892 | 1108 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/2 | 2010 | Панельные | 10 | 3 | 15 227,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1893 | 1109 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/3 | 2011 | Панельные | 10 | 3 | 8 859,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1894 | 1110 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/4 | 2011 | Панельные | 10 | 3 | 9 292,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1895 | 1111 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/5 | 2011 | Панельные | 10 | 4 | 14 421,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1896 | 1112 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/6 | 2010 | Панельные | 10 | 4 | 10 743,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1897 | 1113 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/7 | 2009 | Панельные | 10 | 4 | 10 758,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1898 | 1114 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/8 | 2009 | Панельные | 10 | 2 | 5 555,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1899 | 1115 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 241/9 | 2015 | Панельные | 19 | 2 | 15 760,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 1116 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 242 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 330,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1901 | 1117 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 244 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 556,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1902 | 1118 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 246 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 031,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1903 | 1119 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 248 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 817,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1904 | 1120 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 250 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 181,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1905 | 1121 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 252 | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 376,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1906 | 1122 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 254 | 1981 | Кирпичные | 12 | 1 | 7 413,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1907 | 1123 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 256 | 1975 | Панельные | 9 | 4 | 9 009,42 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1908 | 1124 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 258 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 8 710,49 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1909 | 1125 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 262/1 | 2003 | Панельные | 10 | 5 | 15 053,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1910 | 1126 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 262/2 | 2000 | Панельные | 10 | 3 | 12 596,74 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1911 | 1127 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 262/3 | 1998 | Панельные | 10 | 7 | 24 606,55 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1912 | 1128 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 262/6 | 2010 | Кирпичные | 17 | 1 | 9 846,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1913 | 1129 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 264 | 1991 | Панельные | 10 | 3 | 9 516,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1914 | 1130 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 264А | 2001 | Кирпичные | 12 | 1 | 7 364,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1915 | 1131 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 266 | 1993 | Панельные | 16 | 1 | 8 960,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1916 | 1132 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 270 | 1977 | Кирпичные | 9 | 2 | 15 121,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1917 | 1133 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 270А | 1993 | Кирпичные | 9 | 3 | 10 856,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1918 | 1134 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 270Б | 2012 | Кирпичные | 17 | 1 | 9 751,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1919 | 1135 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 272 | 1979 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 726,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1920 | 1136 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 272Б | 2007 | Кирпичные | 16 | 4 | 18 253,50 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1921 | 1137 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 274 | 1984 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 082,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента,Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1922 | 1138 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 276 | 1979 | Кирпичные | 9 | 1 | 8 357,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1923 | 1139 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 278 | 1984 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 027,10 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1924 | 1140 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 280 | 1995 | Панельные | 9 | 4 | 10 105,40 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1925 | 1141 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 | 1992 | Панельные | 9 | 2 | 4 555,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1926 | 1142 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282А | 2000 | Панельные | 16 | 1 | 9 153,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1927 | 1143 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 284 | 1992 | Панельные | 9 | 4 | 8 966,47 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1928 | 1144 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 286 | 1992 | Блочные | 16 | 1 | 8 995,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1929 | 1145 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 286А | 1994 | Монолитные | 5 | 3 | 4 613,63 |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1930 | 1146 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 286Б | 2000 | Крупноблочные | 10 | 6 | 19 513,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1931 | 1147 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 288 | 1992 | Панельные | 16 | 1 | 9 037,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1932 | 1148 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 292 | 1993 | Панельные | 16 | 1 | 8 519,58 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1933 | 1149 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 294 | 1995 | Панельные | 16 | 1 | 9 389,21 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1934 | 1150 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 294А | 2008 | Кирпичные | 10 | 3 | 9 570,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1935 | 1151 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 298 | 1993 | Панельные | 10 | 3 | 7 298,30 |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1936 | 1152 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 298А | 1998 | Панельные | 10 | 3 | 7 345,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1937 | 1153 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 30 | 1957 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 518,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1938 | 1154 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 300 | 1995 | Панельные | 10 | 5 | 12 379,65 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1939 | 1155 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 300/1 | 1998 | Панельные | 10 | 2 | 4 794,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1940 | 1156 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 300/2 | 1998 | Панельные | 10 | 2 | 4 901,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1941 | 1157 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 300/3 | 1998 | Панельные | 10 | 2 | 4 826,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1942 | 1158 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 300/4 | 1999 | Панельные | 10 | 3 | 8 611,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1943 | 1159 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 300/5 | 1999 | Панельные | 10 | 2 | 4 907,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1944 | 1160 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 300Б | 2007 | Кирпичные | 10 | 6 | 14 612,00 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1945 | 1161 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 302 | 1999 | Кирпичные | 17 | 1 | 9 263,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1946 | 1162 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 304А | 2014 | Панельные | 10 | 7 | 16 555,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1947 | 1163 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 304Б | 2014 | Панельные | 10 | 2 | 6 582,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1948 | 1164 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 32 | 2014 | Монолитные | 17 | 1 | 12 928,60 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1949 | 1165 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 42 | 1957 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 759,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1950 | 1166 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 44 | 1917 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 906,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1951 | 1167 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 49 | 1951 | Кирпичные | 4 | 8 | 6 018,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | 1168 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 51 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 705,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1953 | 1169 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 52 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 775,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1954 | 1170 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 54В | 2016 | Кирпичные | 17 | 2 | 18 238,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1955 | 1171 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 55 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 821,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1956 | 1172 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68, корп. 1 | 2021 | Панельные | 27 | 4 | 38 076,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1957 | 1173 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68, корп. 2 | 2020 | Смешанные | 27 | 4 | 36 482,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1958 | 1174 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68, корп. 3 | 2018 | Панельные | 25 | 6 | 43 710,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1959 | 1175 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68, корп. 4 | 2019 | Панельные | 25 | 4 | 32 160,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1960 | 1176 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/1, корп. 2 | 2023 | Монолитные | 25 | 4 | 32 080,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | 1177 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2, корп. 1 | 2021 | Панельные | 18 | 1 | 10 619,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1962 | 1178 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2, корп. 2 | 2021 | Панельные | 16 | 1 | 12 906,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1963 | 1179 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2, корп. 3 | 2020 | Смешанные | 18 | 1 | 13 172,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1964 | 1180 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/2, корп. 4 | 2020 | Смешанные | 18 | 1 | 12 716,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1965 | 1181 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 83 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 665,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1966 | 1182 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 87 | 1981 | Кирпичные | 9 | 12 | 35 457,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1967 | 1183 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 89 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 975,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1968 | 1184 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 91 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 169,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1969 | 1185 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 93 | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 438,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1970 | 1186 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 97 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 359,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1971 | 1187 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 99 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 688,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1972 | 1188 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Авиационная, д. 17 | 2008 | Кирпичные | 8 | 3 | 8 821,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1973 | 1189 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Авиационная, д. 31 | 1953 | Кирпичные | 2 | 1 | 247,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1974 | 1190 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 10 | 2021 | Монолитные | 17 | 4 | 23 109,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 1191 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 12 | 2020 | Панельные | 17 | 3 | 17 509,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1976 | 1192 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 14 | 2020 | Панельные | 17 | 3 | 17 578,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1977 | 1193 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 16 | 2021 | Панельные | 17 | 3 | 16 418,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1978 | 1194 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 18 | 2021 | Панельные | 18 | 4 | 23 108,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1979 | 1195 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 2 | 2016 | Смешанные | 19 | 3 | 18 208,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1980 | 1196 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 4 | 2017 | Панельные | 17 | 2 | 19 953,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1981 | 1197 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 6 | 2019 | Панельные | 17 | 3 | 17 145,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1982 | 1198 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Адмирала Чурсина, д. 8 | 2019 | Панельные | 17 | 4 | 23 072,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1983 | 1199 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Айвазовского, д. 2 | 1954 | Кирпичные | 2 | 4 | 1 975,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 1984 | 1200 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Айвазовского, д. 2А | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 808,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 1985 | 1201 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Айвазовского, д. 2В | 2014 | Кирпичные | 17 | 3 | 18 885,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1986 | 1202 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 11 | 2017 | Кирпичные | 16 | 3 | 22 016,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1987 | 1203 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 11/1 | 2019 | Кирпичные | 16 | 2 | 14 763,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 | 1204 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13 | 2018 | Смешанные | 16 | 6 | 45 588,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1989 | 1205 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 15 | 2019 | Смешанные | 16 | 3 | 22 073,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1990 | 1206 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 17 | 2020 | Кирпичные | 16 | 3 | 22 034,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1991 | 1207 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 19 | 2020 | Кирпичные | 16 | 3 | 23 085,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1992 | 1208 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Александра Иванова, д. 33 | 1992 | Кирпичные | 2 | 2 | 542,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1993 | 1209 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Александра Иванова, д. 42 | 1992 | Кирпичные | 2 | 2 | 906,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1994 | 1210 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 12 | 1947 | Кирпичные | 3 | 1 | 890,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1995 | 1211 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 18 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 688,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 1996 | 1212 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 20 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 499,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1997 | 1213 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 22 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 748,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1998 | 1214 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 23 | 1955 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 584,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 1999 | 1215 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 24 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 275,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2000 | 1216 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 25 | 2012 | Монолитные | 17 | 1 | 17 590,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2001 | 1217 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 27 | 2006 | Монолитные | 6 | 2 | 7 854,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2002 | 1218 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексея Геращенко, д. 1 | 1987 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 054,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2003 | 1219 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексея Геращенко, д. 3 | 1986 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 595,59 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2004 | 1220 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексея Геращенко, д. 4 | 1981 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 757,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2005 | 1221 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Алексея Геращенко, д. 6 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 702,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2006 | 1222 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 10 | 1988 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 439,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2007 | 1223 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 14 | 2011 | Кирпичные | 10 | 4 | 14 693,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2008 | 1224 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 2 | 2007 | Кирпичные | 10 | 3 | 9 215,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2009 | 1225 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 4 | 2006 | Кирпичные | 10 | 2 | 5 984,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2010 | 1226 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 6 | 1993 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 954,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2011 | 1227 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 8 | 1972 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 159,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2012 | 1228 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 1 | 2012 | Крупноблочные | 16 | 3 | 19 090,30 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2013 | 1229 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 11 | 1991 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 688,40 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2014 | 1230 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13 | 1993 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 618,20 |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2015 | 1231 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15 | 1998 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 987,12 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2016 | 1232 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 19 | 1995 | Монолитные | 10 | 1 | 3 848,50 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2017 | 1233 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 1В | 2014 | Панельные | 16 | 4 | 25 244,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2018 | 1234 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 21 | 1997 | Монолитные | 7 | 1 | 2 516,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2019 | 1235 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 | 1997 | Монолитные | 7 | 1 | 2 313,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2020 | 1236 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 23А | 2005 | Кирпичные | 10 | 3 | 14 414,95 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2021 | 1237 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25А | 2007 | Кирпичные | 13 | 2 | 7 343,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2022 | 1238 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 29 | 2008 | Кирпичные | 16 | 8 | 51 911,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2023 | 1239 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 31 | 2009 | Кирпичные | 16 | 4 | 27 138,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2024 | 1240 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 31А | 2008 | Кирпичные | 10 | 6 | 18 663,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2025 | 1241 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 33 | 2006 | Панельные | 10 | 6 | 14 569,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2026 | 1242 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 33Б | 2017 | Панельные | 19 | 5 | 33 392,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2027 | 1243 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 35В | 2013 | Кирпичные | 16 | 8 | 41 055,20 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2028 | 1244 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 35С | 2025 | Кирпичные | 28 | 2 | 38 021,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | 1245 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 35Э | 2019 | Смешанные | 27 | 2 | 32 992,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2030 | 1246 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 41 | 2007 | Кирпичные | 16 | 3 | 15 355,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2031 | 1247 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7Б | 2012 | Кирпичные | 17 | 4 | 43 884,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2032 | 1248 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7Л | 2013 | Смешанные | 17 | 2 | 12 676,50 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2033 | 1249 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 9 | 1991 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 630,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2034 | 1250 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 21 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 331,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2035 | 1251 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Арсенальная, д. 1 | 1970 | Кирпичные | 6 | 6 | 5 527,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2036 | 1252 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Арсенальная, д. 4А | 2007 | Кирпичные | 9 | 5 | 27 109,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2037 | 1253 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Арсенальная, д. 5 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 039,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2038 | 1254 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 1 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 442,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2039 | 1255 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 10 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 584,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2040 | 1256 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 11 | 1987 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 410,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2041 | 1257 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 12 | 1986 | Кирпичные | 9 | 3 | 9 159,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2042 | 1258 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 12А | 1989 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 135,70 |  |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2043 | 1259 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 13 | 1937 | Кирпичные | 2 | 2 | 568,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2044 | 1260 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 14 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 446,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2045 | 1261 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 15 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 804,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2046 | 1262 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 16 | 1976 | Панельные | 9 | 4 | 9 197,10 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2047 | 1263 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 18 | 1970 | Кирпичные | 5 | 7 | 5 940,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2048 | 1264 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 2 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 420,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2049 | 1265 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 20 | 1994 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 538,60 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2050 | 1266 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22 | 1973 | Панельные | 9 | 4 | 10 389,40 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2051 | 1267 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22А | 2013 | Панельные | 10 | 2 | 5 963,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2052 | 1268 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22Б | 2012 | Панельные | 10 | 2 | 5 348,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2053 | 1269 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22В | 2012 | Панельные | 10 | 3 | 9 624,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2054 | 1270 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22Е | 2013 | Панельные | 10 | 4 | 12 218,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2055 | 1271 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22и | 2021 | Панельные | 17 | 1 | 11 475,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2056 | 1272 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22л | 2021 | Панельные | 15 | 1 | 6 570,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2057 | 1273 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 24 | 1974 | Панельные | 9 | 4 | 9 012,60 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2058 | 1274 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 26 | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 729,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2059 | 1275 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 28 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 335,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2060 | 1276 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 2А | 1988 | Кирпичные | 9 | 2 | 8 379,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2061 | 1277 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 3 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 408,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2062 | 1278 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 30 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 381,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2063 | 1279 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 30А | 1999 | Кирпичные | 10 | 4 | 13 627,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2064 | 1280 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 32 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 467,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2065 | 1281 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34 | 1971 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 989,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2066 | 1282 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/1 | 2014 | Панельные | 10 | 2 | 8 134,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2067 | 1283 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/2 | 2014 | Панельные | 10 | 5 | 10 977,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2068 | 1284 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/3 | 2014 | Панельные | 10 | 2 | 8 221,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2069 | 1285 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/4 | 2015 | Панельные | 10 | 2 | 8 247,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2070 | 1286 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/5 | 2015 | Панельные | 10 | 6 | 16 871,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2071 | 1287 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/6 | 2017 | Панельные | 17 | 3 | 20 846,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2072 | 1288 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/7 | 2016 | Панельные | 17 | 3 | 20 823,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2073 | 1289 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/8 | 2018 | Панельные | 17 | 3 | 20 752,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2074 | 1290 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34/9 | 2018 | Панельные | 19 | 3 | 24 885,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2075 | 1291 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34А | 2002 | Кирпичные | 10 | 3 | 7 418,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2076 | 1292 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34Б | 2003 | Панельные | 10 | 5 | 13 172,86 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2077 | 1293 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 34Ж | 2021 | Смешанные | 20 | 6 | 46 792,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2078 | 1294 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 36 | 1973 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 529,50 |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2079 | 1295 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 695,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2080 | 1296 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38А | 1990 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 322,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2081 | 1297 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38Б | 2003 | Панельные | 10 | 4 | 9 425,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2082 | 1298 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38В | 2012 | Смешанные | 17 | 4 | 24 953,30 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2083 | 1299 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38Д | 2019 | Панельные | 19 | 3 | 24 523,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2084 | 1300 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38Д, корп. 1 | 2019 | Панельные | 19 | 5 | 35 580,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2085 | 1301 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 4 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 459,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2086 | 1302 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 40 | 1988 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 045,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2087 | 1303 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 42 | 1987 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 356,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2088 | 1304 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 4А | 1981 | Кирпичные | 5 | 18 | 14 354,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2089 | 1305 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 4Д | 2019 | Кирпичные | 18 | 2 | 20 995,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2090 | 1306 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 5 | 1960 | Кирпичные | 2 | 4 | 1 895,70 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2091 | 1307 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 6 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 601,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2092 | 1308 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 6А | 1992 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 511,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2093 | 1309 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 7 | 2005 | Кирпичные | 8 | 3 | 14 994,90 |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2094 | 1310 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 8 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 592,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2095 | 1311 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 8А | 1992 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 601,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2096 | 1312 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 9 | 1984 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 166,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2097 | 1313 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Архитектора Троицкого, д. 3 | 2006 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 950,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2098 | 1314 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Архитектора Троицкого, д. 5 | 2001 | Панельные | 10 | 4 | 12 780,80 |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2099 | 1315 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Архитектора Троицкого, д. 8 | 1993 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 878,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2100 | 1316 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Багрицкого, д. 1 | 2004 | Кирпичные | 5 | 2 | 5 113,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2101 | 1317 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Багряная, д. 16/1 | 2018 | Блочные | 4 | 1 | 11 021,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2102 | 1318 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 24 | 1985 | Кирпичные | 9 | 8 | 17 420,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2103 | 1319 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 41 | 2007 | Кирпичные | 17 | 1 | 8 472,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2104 | 1320 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 43 | 2007 | Кирпичные | 17 | 1 | 9 438,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2105 | 1321 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 45 | 2007 | Кирпичные | 17 | 1 | 14 985,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2106 | 1322 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 47 | 1985 | Кирпичные | 9 | 8 | 19 570,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2107 | 1323 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 6 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 615,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2108 | 1324 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 11 | 1982 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 036,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2109 | 1325 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 13 | 1988 | Кирпичные | 9 | 10 | 29 293,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2110 | 1326 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 19 | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 195,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2111 | 1327 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 21 | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 046,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2112 | 1328 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 23 | 2013 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 759,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2113 | 1329 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 26 | 1977 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 709,96 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2114 | 1330 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 28 | 1978 | Кирпичные | 9 | 6 | 15 521,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2115 | 1331 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 29А | 1981 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 551,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2116 | 1332 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 30 | 1975 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 497,00 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2117 | 1333 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 31 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 752,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2118 | 1334 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 33 | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 592,40 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2119 | 1335 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 34 | 1957 | Кирпичные | 4 | 6 | 5 400,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2120 | 1336 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 35 | 1975 | Кирпичные | 4 | 8 | 8 028,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2121 | 1337 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 37 | 1982 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 939,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2122 | 1338 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 38 | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 296,40 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2123 | 1339 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 38А | 1988 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 420,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2124 | 1340 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 39 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 437,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2125 | 1341 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 41 | 1989 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 606,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2126 | 1342 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 5 | 1987 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 043,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2127 | 1343 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 5А | 1995 | Кирпичные | 10 | 4 | 10 162,50 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2128 | 1344 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7 | 1983 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 270,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2129 | 1345 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7А | 1991 | Кирпичные | 12 | 2 | 13 816,50 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2130 | 1346 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 9 | 1982 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 019,70 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2131 | 1347 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Батуринская, д. 24 | 2015 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 354,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2132 | 1348 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Батуринская, д. 34 | 1950 | Кирпичные | 2 | 1 | 374,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2133 | 1349 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Батуринская, д. 37 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 402,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2134 | 1350 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 10, корп. 2 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 908,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2135 | 1351 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 10, корп. 3 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 919,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2136 | 1352 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 10, корп. 4 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 596,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2137 | 1353 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 10, корп. 5 | 1973 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 809,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2138 | 1354 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 128 | 1985 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 408,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2139 | 1355 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 130 | 1985 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 447,10 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2140 | 1356 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 132 | 1982 | Панельные | 5 | 4 | 4 443,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения,Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2141 | 1357 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 134 | 1983 | Панельные | 5 | 4 | 3 025,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2142 | 1358 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 136 | 1979 | Панельные | 5 | 6 | 3 005,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2143 | 1359 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 138 | 1984 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 251,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2144 | 1360 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 138А | 2012 | Панельные | 10 | 4 | 10 477,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2145 | 1361 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 140 | 1982 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 513,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2146 | 1362 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 142 | 1989 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 512,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2147 | 1363 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 144 | 1983 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 380,10 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2148 | 1364 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 148 | 2005 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 962,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2149 | 1365 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 150 | 1996 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 955,28 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2150 | 1366 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 152 | 1998 | Кирпичные | 10 | 4 | 11 411,73 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2151 | 1367 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 156 | 1989 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 183,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2152 | 1368 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 158 | 1991 | Кирпичные | 9 | 7 | 16 750,44 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента,Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2153 | 1369 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 160 | 1990 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 105,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2154 | 1370 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 162 | 1990 | Панельные | 9 | 6 | 18 496,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2155 | 1371 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 166 | 1990 | Панельные | 9 | 4 | 10 909,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2156 | 1372 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 168 | 1990 | Панельные | 9 | 6 | 15 549,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2157 | 1373 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 170 | 1990 | Панельные | 10 | 4 | 11 355,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2158 | 1374 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 172 | 1990 | Панельные | 10 | 4 | 12 589,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2159 | 1375 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/1 | 1999 | Панельные | 10 | 5 | 16 142,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2160 | 1376 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/2 | 2000 | Кирпичные | 14 | 1 | 5 700,00 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2161 | 1377 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/3 | 2003 | Кирпичные | 16 | 8 | 39 069,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2162 | 1378 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 203А | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 020,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2163 | 1379 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 217 | 2016 | Смешанные | 10 | 3 | 8 850,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2164 | 1380 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 219/1 | 2016 | Панельные | 17 | 7 | 41 524,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2165 | 1381 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 219/2 | 2016 | Панельные | 17 | 5 | 29 761,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2166 | 1382 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 219/3 | 2015 | Монолитные | 19 | 4 | 23 915,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2167 | 1383 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 219Д | 2014 | Кирпичные | 10 | 1 | 5 665,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2168 | 1384 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 219Е | 2014 | Кирпичные | 17 | 3 | 28 464,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2169 | 1385 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 219Ж | 2013 | Кирпичные | 10 | 4 | 23 114,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2170 | 1386 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 223, корп. 2 | 2018 | Смешанные | 18 | 2 | 21 774,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2171 | 1387 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 223/1 | 2016 | Кирпичные | 20 | 2 | 14 378,20 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2172 | 1388 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 223/4 | 2016 | Смешанные | 19 | 2 | 23 136,60 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2173 | 1389 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 223В | 2011 | Монолитные | 12 | 2 | 9 501,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2174 | 1390 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 225 | 2014 | Кирпичные | 13 | 4 | 18 219,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2175 | 1391 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 225А | 2013 | Кирпичные | 13 | 3 | 14 439,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2176 | 1392 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 225В | 2013 | Кирпичные | 13 | 3 | 13 566,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2177 | 1393 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 229 | 2020 | Панельные | 17 | 4 | 24 399,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2178 | 1394 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 4, корп. 1 | 1972 | Панельные | 9 | 6 | 13 614,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2179 | 1395 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 49 | 2025 | Кирпичные | 12 | 2 | 9 899,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2180 | 1396 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 51 | 1939 | Блочные | 2 | 3 | 948,25 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2181 | 1397 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 53 | 1955 | Блочные | 2 | 3 | 1 384,04 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2182 | 1398 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 55 | 1952 | Блочные | 2 | 3 | 989,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2183 | 1399 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 57 | 1956 | Блочные | 2 | 3 | 1 057,32 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2184 | 1400 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 59 | 2022 | Кирпичные | 15 | 3 | 15 073,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2185 | 1401 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 6, корп. 1 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 5 959,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2186 | 1402 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 6, корп. 2 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 5 834,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2187 | 1403 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 6, корп. 3 | 1971 | Панельные | 5 | 5 | 5 931,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2188 | 1404 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 6, корп. 4 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 951,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2189 | 1405 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 61 | 2017 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 004,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2190 | 1406 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 63 | 2020 | Кирпичные | 10 | 2 | 9 001,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2191 | 1407 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 65 | 1955 | Блочные | 2 | 2 | 464,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2192 | 1408 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 67 | 1955 | Блочные | 2 | 2 | 456,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2193 | 1409 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 69 | 1955 | Блочные | 2 | 2 | 453,22 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2194 | 1410 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 71 | 1955 | Блочные | 2 | 2 | 431,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2195 | 1411 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 73 | 1955 | Блочные | 2 | 2 | 462,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2196 | 1412 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 8, корп. 1 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 794,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2197 | 1413 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 8, корп. 2 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 607,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2198 | 1414 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 8, корп. 3 | 1975 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 753,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2199 | 1415 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Белинского, д. 21 | 2008 | Кирпичные | 8 | 4 | 11 134,50 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2200 | 1416 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беляевой, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 5 | 1 | 5 077,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2201 | 1417 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беляевой, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 188,70 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2202 | 1418 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беляевой, д. 4 | 1968 | Кирпичные | 5 | 1 | 5 935,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2203 | 1419 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беляевой, д. 6 | 1973 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 780,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2204 | 1420 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Беляевой, д. 7 | 1964 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 740,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2205 | 1421 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 18 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 444,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2206 | 1422 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 21 | 1940 | Кирпичные | 2 | 2 | 543,10 |  |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2207 | 1423 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 23 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 463,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2208 | 1424 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 24 | 1968 | Блочные | 2 | 2 | 394,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2209 | 1425 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 26/1 | 2011 | Панельные | 10 | 10 | 25 100,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2210 | 1426 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 29В | 2009 | Панельные | 10 | 4 | 10 191,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2211 | 1427 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 29Е | 2009 | Панельные | 10 | 5 | 13 211,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2212 | 1428 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 40 | 1981 | Блочные | 2 | 2 | 976,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2213 | 1429 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 44 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 871,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2214 | 1430 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 8 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 344,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2215 | 1431 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 10 | 1963 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 368,10 |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2216 | 1432 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 12 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 598,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2217 | 1433 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 14 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 434,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2218 | 1434 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 16 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 492,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2219 | 1435 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 18 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 478,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2220 | 1436 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 2 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 849,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2221 | 1437 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 20 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 154,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2222 | 1438 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 22 | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 472,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2223 | 1439 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 24 | 1968 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 572,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2224 | 1440 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 24/1 | 2007 | Панельные | 16 | 6 | 34 560,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2225 | 1441 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 24А | 1983 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 588,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2226 | 1442 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 28/1 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 507,80 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2227 | 1443 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 2Б | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 914,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2228 | 1444 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 30 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 877,08 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2229 | 1445 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 34 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 725,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2230 | 1446 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 36 | 1963 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 394,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2231 | 1447 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 36А | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 183,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2232 | 1448 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 38А | 2006 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 826,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2233 | 1449 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 4 | 1966 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 580,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2234 | 1450 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 40 | 1963 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 213,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2235 | 1451 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 44 | 1962 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 489,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2236 | 1452 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 46 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 3 437,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2237 | 1453 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 48 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 178,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2238 | 1454 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 4А | 2022 | Блочные | 26 | 8 | 61 090,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2239 | 1455 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 4А, корп. 2 | 2022 | Блочные | 18 | 2 | 16 101,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2240 | 1456 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 4Б | 2005 | Панельные | 9 | 2 | 7 416,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2241 | 1457 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 50 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 084,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения,Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2242 | 1458 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 52 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 261,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2243 | 1459 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54/1 | 2013 | Панельные | 16 | 1 | 10 977,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2244 | 1460 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54/2 | 2013 | Панельные | 16 | 1 | 10 877,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2245 | 1461 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 56 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 607,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2246 | 1462 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 56А | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 685,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2247 | 1463 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 58 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 488,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2248 | 1464 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 6 | 1966 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 048,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2249 | 1465 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 60 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 491,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2250 | 1466 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 62 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 457,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2251 | 1467 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 64 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 427,00 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2252 | 1468 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 66 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 792,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2253 | 1469 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 68 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 235,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2254 | 1470 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 6Б | 2009 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 364,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2255 | 1471 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 6В | 2010 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 177,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2256 | 1472 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 70 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 008,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2257 | 1473 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 72 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 770,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2258 | 1474 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 8 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 195,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2259 | 1475 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 8а | 2015 | Кирпичные | 19 | 4 | 26 409,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2260 | 1476 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богатырская, д. 30 | 2005 | Панельные | 10 | 4 | 11 318,95 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2261 | 1477 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богатырская, д. 34 | 2001 | Панельные | 10 | 6 | 22 086,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2262 | 1478 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богатырская, д. 34А | 2002 | Панельные | 10 | 8 | 30 740,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2263 | 1479 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богатырская, д. 36 | 2002 | Панельные | 10 | 8 | 27 683,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2264 | 1480 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 14Б | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 372,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2265 | 1481 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15 | 1917 | Кирпичные | 2 | 3 | 624,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2266 | 1482 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 16А | 1948 | Кирпичные | 2 | 1 | 473,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2267 | 1483 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 17 | 1937 | Кирпичные | 2 | 2 | 633,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2268 | 1484 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18А | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 466,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2269 | 1485 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18Б | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 519,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 2270 | 1486 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18Г | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 430,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2271 | 1487 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 19А | 2000 | Кирпичные | 10 | 5 | 13 726,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2272 | 1488 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 20 | 1934 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 335,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2273 | 1489 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 20/1 | 1991 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 800,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2274 | 1490 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 20А | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 556,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2275 | 1491 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 22 | 1930 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 106,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2276 | 1492 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 24 | 1930 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 128,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2277 | 1493 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 25 | 2020 | Смешанные | 17 | 3 | 21 692,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2278 | 1494 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | 1930 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 097,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2279 | 1495 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26А | 1983 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 396,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2280 | 1496 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30А | 1979 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 619,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2281 | 1497 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 31 | 1934 | Кирпичные | 3 | 4 | 3 088,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2282 | 1498 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32 | 1949 | Кирпичные | 3 | 4 | 4 752,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2283 | 1499 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32А | 1981 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 249,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2284 | 1500 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 33 | 1934 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 516,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2285 | 1501 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 36 | 1957 | Кирпичные | 4 | 2 | 3 070,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2286 | 1502 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 37 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 004,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2287 | 1503 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 38 | 1957 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 641,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2288 | 1504 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39 | 1985 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 534,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2289 | 1505 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42 | 1961 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 678,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2290 | 1506 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 43 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 121,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2291 | 1507 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 44 | 1958 | Кирпичные | 4 | 2 | 3 004,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2292 | 1508 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 46 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 107,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2293 | 1509 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 46А | 1963 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 756,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2294 | 1510 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 46Б | 1964 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 534,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2295 | 1511 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 46В | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 774,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2296 | 1512 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 48 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 919,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2297 | 1513 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 50 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 734,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2298 | 1514 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 50А | 1985 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 269,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2299 | 1515 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 50Б | 1995 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 045,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2300 | 1516 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 51 | 1959 | Кирпичные | 4 | 6 | 5 561,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2301 | 1517 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 695,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2302 | 1518 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 53 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 923,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2303 | 1519 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 53А | 2025 | Панельные | 20 | 4 | 58 300,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2304 | 1520 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 54 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 632,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2305 | 1521 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 54Б | 2002 | Панельные | 10 | 3 | 7 944,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2306 | 1522 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 868,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2307 | 1523 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56А | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 336,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2308 | 1524 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56Б | 1961 | Кирпичные | 4 | 6 | 5 177,80 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2309 | 1525 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56В | 1962 | Кирпичные | 4 | 6 | 5 061,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2310 | 1526 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56Г | 1963 | Кирпичные | 4 | 6 | 5 094,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2311 | 1527 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56Д | 1965 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 781,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2312 | 1528 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 57А | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 093,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2313 | 1529 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 59А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 079,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2314 | 1530 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 61А | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 504,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2315 | 1531 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 63А | 1958 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 509,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2316 | 1532 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 64 | 1990 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 525,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2317 | 1533 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 65А | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 509,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2318 | 1534 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 66 | 1994 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 153,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2319 | 1535 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 67А | 1958 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 498,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2320 | 1536 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 68 | 1997 | Кирпичные | 10 | 6 | 14 755,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2321 | 1537 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 69А | 1958 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 502,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2322 | 1538 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 71А | 1958 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 484,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2323 | 1539 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 73 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 443,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2324 | 1540 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 75 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 420,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2325 | 1541 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 77 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 444,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2326 | 1542 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Боровская, д. 1 | 1997 | Кирпичные | 5 | 10 | 9 197,50 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2327 | 1543 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 1 | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 741,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2328 | 1544 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 10 | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 209,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2329 | 1545 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 12 | 1989 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 900,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2330 | 1546 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 2 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 684,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2331 | 1547 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 3 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 436,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2332 | 1548 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 3А | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 311,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2333 | 1549 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 4 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 579,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2334 | 1550 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 5 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 430,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2335 | 1551 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 6 | 1980 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 039,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2336 | 1552 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 7 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 431,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2337 | 1553 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 8 | 1984 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 053,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2338 | 1554 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брусилова, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 5 | 10 | 11 047,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2339 | 1555 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брусилова, д. 3В | 2010 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 983,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2340 | 1556 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 1 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 575,78 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2341 | 1557 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 15 | 1955 | Блочные | 2 | 2 | 505,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2342 | 1558 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 15А | 2015 | Кирпичные | 17 | 1 | 12 036,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2343 | 1559 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 17 | 1950 | Смешанные | 2 | 2 | 431,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2344 | 1560 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 19 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 435,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2345 | 1561 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 23 | 1951 | Блочные | 2 | 2 | 253,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2346 | 1562 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 25 | 1950 | Кирпичные | 2 | 2 | 426,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2347 | 1563 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 3 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 192,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2348 | 1564 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 40 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 898,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2349 | 1565 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 51 | 1947 | Смешанные | 2 | 2 | 434,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2350 | 1566 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 53 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 406,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2351 | 1567 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 55 | 1947 | Смешанные | 2 | 2 | 426,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2352 | 1568 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 57 | 1947 | Смешанные | 2 | 2 | 433,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2353 | 1569 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 62 | 1959 | Кирпичные | 2 | 4 | 1 172,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2354 | 1570 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 64 | 1959 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 334,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2355 | 1571 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 68 | 1966 | Кирпичные | 5 | 2 | 6 014,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2356 | 1572 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 71 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 431,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2357 | 1573 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 75 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 450,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2358 | 1574 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 77 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 439,87 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2359 | 1575 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 81 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 481,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2360 | 1576 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Брянская, д. 91 | 1959 | Кирпичные | 2 | 3 | 874,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2361 | 1577 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Вайцеховского, д. 15Б | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 264,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2362 | 1578 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 5 | 1900 | Кирпичные | 2 | 1 | 431,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2363 | 1579 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 51 | 1962 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 386,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2364 | 1580 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 53 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 327,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2365 | 1581 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 55 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 711,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2366 | 1582 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 68 | 1988 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 651,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2367 | 1583 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 69 | 2010 | Кирпичные | 6 | 2 | 2 666,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2368 | 1584 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 7 | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 206,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2369 | 1585 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 71 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 196,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2370 | 1586 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 72 | 1937 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 657,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2371 | 1587 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 73 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 025,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада,Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2372 | 1588 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 74 | 1960 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 679,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2373 | 1589 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 76 | 1938 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 862,80 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2374 | 1590 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 78 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 391,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений,Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2375 | 1591 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ватутина, д. 14 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 560,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2376 | 1592 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ватутина, д. 16 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 838,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2377 | 1593 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ватутина, д. 3 | 1959 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 212,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2378 | 1594 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ватутина, д. 7 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 584,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2379 | 1595 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ведугская, д. 20 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 899,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2380 | 1596 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ведугская, д. 32 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 903,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2381 | 1597 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Верещагина, д. 18 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 273,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2382 | 1598 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Верещагина, д. 23 | 2009 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 950,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2383 | 1599 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 1 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 9 743,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2384 | 1600 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 10 | 1986 | Панельные | 9 | 5 | 10 938,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2385 | 1601 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 12 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 9 019,68 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2386 | 1602 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 12А | 2014 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 745,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2387 | 1603 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 13 | 2003 | Смешанные | 16 | 3 | 24 913,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2388 | 1604 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 13Б | 2001 | Кирпичные | 10 | 4 | 10 192,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2389 | 1605 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 13В | 1997 | Кирпичные | 10 | 5 | 9 498,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2390 | 1606 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 15 | 1999 | Крупноблочные | 10 | 8 | 21 931,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2391 | 1607 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 15А | 1994 | Панельные | 9 | 5 | 12 520,30 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2392 | 1608 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 16 | 1986 | Панельные | 9 | 5 | 11 347,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2393 | 1609 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 17 | 1996 | Кирпичные | 9 | 5 | 14 517,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2394 | 1610 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 18 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 8 795,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2395 | 1611 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 19 | 2009 | Кирпичные | 16 | 6 | 44 625,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2396 | 1612 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 19А | 2003 | Панельные | 10 | 7 | 21 837,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2397 | 1613 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 1а | 1985 | Панельные | 12 | 7 | 20 070,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2398 | 1614 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 20 | 1986 | Панельные | 9 | 2 | 4 525,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2399 | 1615 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 22 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 8 736,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2400 | 1616 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 22/1 | 2002 | Крупноблочные | 9 | 3 | 11 942,70 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2401 | 1617 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 24 | 1986 | Панельные | 9 | 2 | 4 526,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2402 | 1618 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/1 | 2013 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 031,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2403 | 1619 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/10 | 2007 | Кирпичные | 17 | 3 | 13 649,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2404 | 1620 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/11 | 2020 | Панельные | 17 | 3 | 22 579,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2405 | 1621 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/2 | 2008 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 078,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2406 | 1622 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/3 | 2014 | Кирпичные | 17 | 2 | 11 997,10 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2407 | 1623 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/4 | 2014 | Кирпичные | 12 | 5 | 9 905,50 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2408 | 1624 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/5 | 2008 | Кирпичные | 12 | 5 | 8 726,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2409 | 1625 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/6 | 2007 | Кирпичные | 12 | 5 | 7 671,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2410 | 1626 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/7 | 2005 | Кирпичные | 12 | 5 | 8 038,50 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2411 | 1627 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/8 | 2005 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 158,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2412 | 1628 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/9 | 2007 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 131,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2413 | 1629 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 26 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 8 736,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2414 | 1630 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 27 | 1991 | Панельные | 9 | 9 | 25 467,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2415 | 1631 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 28 | 1987 | Панельные | 16 | 1 | 8 173,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2416 | 1632 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 29/1 | 2020 | Смешанные | 20 | 3 | 22 213,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2417 | 1633 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 3 | 1982 | Панельные | 16 | 1 | 8 266,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2418 | 1634 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 30 | 2012 | Крупноблочные | 16 | 6 | 18 982,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2419 | 1635 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 31 | 1991 | Панельные | 9 | 12 | 32 237,40 |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2420 | 1636 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 31А | 2005 | Кирпичные | 10 | 4 | 13 513,60 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2421 | 1637 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 31Б | 2009 | Кирпичные | 10 | 6 | 25 814,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2422 | 1638 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 32 | 2011 | Крупноблочные | 16 | 3 | 18 909,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2423 | 1639 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 33 | 1997 | Кирпичные | 6 | 2 | 3 640,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2424 | 1640 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 33А | 2001 | Кирпичные | 6 | 2 | 2 729,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2425 | 1641 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 34 | 2008 | Крупноблочные | 16 | 2 | 12 503,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2426 | 1642 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 34А | 2007 | Крупноблочные | 16 | 2 | 12 518,50 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2427 | 1643 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 35 | 2006 | Кирпичные | 10 | 5 | 14 150,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2428 | 1644 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 35А | 2000 | Кирпичные | 6 | 2 | 2 989,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2429 | 1645 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 36 | 2006 | Крупноблочные | 12 | 5 | 19 756,50 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2430 | 1646 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 36А | 2008 | Крупноблочные | 16 | 2 | 12 733,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2431 | 1647 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 37 | 1994 | Панельные | 16 | 1 | 8 187,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2432 | 1648 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38 | 2014 | Кирпичные | 17 | 4 | 25 298,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2433 | 1649 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38/2 | 2015 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 724,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2434 | 1650 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38/3 | 2016 | Смешанные | 17 | 2 | 12 632,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2435 | 1651 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38А | 2010 | Кирпичные | 13 | 3 | 13 970,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2436 | 1652 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38Б | 2008 | Кирпичные | 13 | 4 | 20 068,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2437 | 1653 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38В | 2012 | Смешанные | 17 | 2 | 13 260,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2438 | 1654 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38Г | 2015 | Кирпичные | 17 | 3 | 19 602,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2439 | 1655 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38Д | 2012 | Панельные | 17 | 2 | 13 204,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2440 | 1656 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38Е | 2013 | Панельные | 17 | 4 | 24 145,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2441 | 1657 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 39Б | 2005 | Кирпичные | 10 | 5 | 13 805,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2442 | 1658 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 39Д | 2007 | Кирпичные | 10 | 6 | 18 033,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2443 | 1659 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 4 | 2000 | Кирпичные | 4 | 3 | 4 423,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2444 | 1660 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 40 | 1989 | Панельные | 9 | 8 | 23 352,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2445 | 1661 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 44 | 1989 | Панельные | 9 | 2 | 8 934,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2446 | 1662 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 46 | 1991 | Панельные | 9 | 4 | 17 713,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2447 | 1663 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 46/2 | 2007 | Кирпичные | 16 | 1 | 8 130,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2448 | 1664 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 46/3 | 2008 | Кирпичные | 16 | 1 | 8 090,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2449 | 1665 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 46/4 | 2009 | Кирпичные | 16 | 1 | 8 090,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2450 | 1666 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 47 | 1991 | Панельные | 9 | 4 | 9 814,70 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2451 | 1667 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 48 | 2005 | Кирпичные | 16 | 3 | 19 940,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2452 | 1668 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 48В | 2008 | Кирпичные | 15 | 3 | 15 525,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2453 | 1669 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 48Г | 2014 | Кирпичные | 14 | 1 | 5 884,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2454 | 1670 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 49 | 2004 | Кирпичные | 14 | 2 | 11 802,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2455 | 1671 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 51 | 1993 | Панельные | 10 | 2 | 5 586,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2456 | 1672 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 53 | 1992 | Панельные | 9 | 4 | 10 240,60 |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2457 | 1673 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 55 | 1993 | Панельные | 9 | 5 | 12 875,67 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2458 | 1674 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 55А | 1992 | Панельные | 9 | 3 | 7 519,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2459 | 1675 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 57 | 1992 | Панельные | 10 | 2 | 5 620,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2460 | 1676 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 59 | 1993 | Панельные | 9 | 5 | 14 484,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2461 | 1677 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 61 | 1993 | Панельные | 10 | 2 | 5 602,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2462 | 1678 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 63 | 1992 | Панельные | 9 | 5 | 10 856,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2463 | 1679 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 65 | 1992 | Панельные | 9 | 2 | 5 510,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2464 | 1680 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 65А | 1992 | Панельные | 9 | 2 | 5 014,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения,Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2465 | 1681 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 67 | 1994 | Панельные | 10 | 2 | 5 586,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2466 | 1682 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 69 | 1994 | Панельные | 10 | 2 | 5 578,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2467 | 1683 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 7 | 1982 | Панельные | 9 | 14 | 30 581,07 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2468 | 1684 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 71 | 1993 | Панельные | 9 | 4 | 11 634,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2469 | 1685 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 79 | 2002 | Панельные | 10 | 6 | 17 665,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2470 | 1686 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 8 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 8 796,50 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2471 | 1687 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 81 | 2003 | Панельные | 10 | 7 | 25 120,88 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2472 | 1688 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 81А | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 6 375,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2473 | 1689 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 83 | 2004 | Панельные | 10 | 7 | 20 396,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2474 | 1690 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 85 | 2005 | Панельные | 10 | 4 | 12 482,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2475 | 1691 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 85А | 2005 | Панельные | 10 | 3 | 7 664,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2476 | 1692 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 85Б | 2006 | Панельные | 10 | 3 | 6 666,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2477 | 1693 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 9 | 1982 | Панельные | 9 | 4 | 7 993,20 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2478 | 1694 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 9А | 1983 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 829,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2479 | 1695 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Войкова, д. 17 | 1993 | Панельные | 5 | 2 | 3 171,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2480 | 1696 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Войкова, д. 19 | 1994 | Панельные | 9 | 1 | 3 835,90 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2481 | 1697 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Войкова, д. 6 | 2008 | Кирпичные | 10 | 6 | 19 254,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2482 | 1698 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Войкова, д. 8 | 1975 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 771,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2483 | 1699 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 1, корп. 2 | 1970 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 164,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2484 | 1700 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 2 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 634,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2485 | 1701 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 29 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 485,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2486 | 1702 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 31 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 299,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2487 | 1703 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 33 | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 515,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2488 | 1704 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 4 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 633,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2489 | 1705 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 43 | 2012 | Панельные | 10 | 4 | 10 024,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2490 | 1706 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 43Б | 2012 | Кирпичные | 10 | 2 | 4 445,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2491 | 1707 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 43в | 2011 | Панельные | 10 | 3 | 7 540,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2492 | 1708 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 45 | 2024 | Смешанные | 14 | 4 | 29 532,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2493 | 1709 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 47 | 1994 | Кирпичные | 9 | 6 | 12 101,10 |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2494 | 1710 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 49 | 1991 | Кирпичные | 9 | 6 | 9 335,00 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2495 | 1711 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 5 | 1983 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 340,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2496 | 1712 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 51 | 1992 | Кирпичные | 9 | 6 | 9 373,00 |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2497 | 1713 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 7 | 1993 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 703,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2498 | 1714 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 193,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2499 | 1715 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 11 | 1972 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 625,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2500 | 1716 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 13 | 1959 | Кирпичные | 4 | 1 | 2 318,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2501 | 1717 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 15 | 1968 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 078,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2502 | 1718 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 16 | 1975 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 906,50 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2503 | 1719 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 18 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 696,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2504 | 1720 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 19 | 1965 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 680,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2505 | 1721 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 20 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 482,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2506 | 1722 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 21 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 678,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2507 | 1723 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 22 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 642,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2508 | 1724 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 24А | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 607,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2509 | 1725 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 28 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 204,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2510 | 1726 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 30 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 146,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2511 | 1727 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 32 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 335,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2512 | 1728 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 34 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 585,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2513 | 1729 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 36 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 562,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2514 | 1730 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 40 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 046,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2515 | 1731 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 42 | 1969 | Смешанные | 5 | 6 | 6 206,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2516 | 1732 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 44 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 116,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2517 | 1733 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 6 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 130,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2518 | 1734 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 8 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 338,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2519 | 1735 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 11 | 1940 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 744,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2520 | 1736 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 11А | 1948 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 452,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2521 | 1737 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 13 | 1940 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 453,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2522 | 1738 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 13Б | 1940 | Кирпичные | 2 | 2 | 904,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2523 | 1739 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 15 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 672,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2524 | 1740 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 17 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 924,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2525 | 1741 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 50 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 011,72 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2526 | 1742 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 52 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 2 664,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2527 | 1743 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 52А | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 870,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2528 | 1744 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 54 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 398,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2529 | 1745 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 7 | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 892,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2530 | 1746 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Волжская, д. 9 | 1940 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 430,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2531 | 1747 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского, д. 24 | 2012 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 618,90 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2532 | 1748 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского, д. 37 | 1950 | Кирпичные | 3 | 2 | 639,42 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2533 | 1749 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского, д. 37А | 1946 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 359,49 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2534 | 1750 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского, д. 40 | 1961 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 402,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2535 | 1751 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского, д. 62 | 1946 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 624,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2536 | 1752 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского, д. 64 | 1952 | Кирпичные | 4 | 2 | 9 975,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2537 | 1753 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского, д. 70 | 1947 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 230,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2538 | 1754 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Вольная, д. 44 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 233,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2539 | 1755 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1 | 2025 | Монолитные | 27 | 3 | 36 370,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2540 | 1756 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1/3 | 2015 | Смешанные | 25 | 1 | 18 531,70 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2541 | 1757 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1/4 | 2016 | Смешанные | 28 | 1 | 18 634,20 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2542 | 1758 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1/5 | 2017 | Смешанные | 27 | 1 | 22 870,20 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2543 | 1759 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1/6 | 2020 | Смешанные | 23 | 1 | 29 320,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2544 | 1760 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 11 | 1932 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 138,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2545 | 1761 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 12 | 1960 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 954,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2546 | 1762 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 13 | 1932 | Кирпичные | 3 | 5 | 2 744,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2547 | 1763 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 15 | 1932 | Кирпичные | 3 | 5 | 2 702,90 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 2548 | 1764 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 17 | 1932 | Кирпичные | 3 | 5 | 2 679,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2549 | 1765 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1В | 2014 | Монолитные | 25 | 1 | 18 304,30 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2550 | 1766 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1Г | 2014 | Монолитные | 25 | 1 | 18 385,80 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2551 | 1767 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 2 | 1954 | Кирпичные | 5 | 10 | 12 502,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2552 | 1768 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 21 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 643,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2553 | 1769 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 23 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 511,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2554 | 1770 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 24 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 024,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2555 | 1771 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 25 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 478,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2556 | 1772 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 26 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 440,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2557 | 1773 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 27 | 1932 | Кирпичные | 4 | 1 | 3 044,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2558 | 1774 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 28 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 440,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2559 | 1775 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 29 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 482,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2560 | 1776 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 30 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 115,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2561 | 1777 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 31 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 717,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2562 | 1778 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 31А | 2006 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 900,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2563 | 1779 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 32 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 135,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2564 | 1780 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 33 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 135,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2565 | 1781 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 34 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 471,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2566 | 1782 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 35 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 588,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2567 | 1783 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 37 | 1974 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 591,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2568 | 1784 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 38 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 374,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2569 | 1785 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 38А | 2002 | Блочные | 8 | 3 | 8 841,20 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2570 | 1786 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 39 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 212,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2571 | 1787 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 4 | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 798,20 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2572 | 1788 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 40 | 1970 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 739,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2573 | 1789 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 41 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 995,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2574 | 1790 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 42 | 1970 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 763,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2575 | 1791 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 43 | 2011 | Кирпичные | 15 | 4 | 16 614,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2576 | 1792 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 44 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 072,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2577 | 1793 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 45 | 1990 | Панельные | 10 | 4 | 9 569,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2578 | 1794 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 45Б | 2012 | Панельные | 17 | 2 | 14 754,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2579 | 1795 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 46 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 487,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2580 | 1796 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 47 | 1992 | Кирпичные | 10 | 2 | 5 147,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2581 | 1797 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 48 | 1997 | Монолитные | 5 | 3 | 6 361,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2582 | 1798 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 49 | 1993 | Кирпичные | 10 | 3 | 8 217,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2583 | 1799 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 49А | 2007 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 468,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2584 | 1800 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 50 | 2005 | Монолитные | 10 | 4 | 11 954,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2585 | 1801 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 55 | 1991 | Блочные | 10 | 2 | 5 488,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2586 | 1802 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 6 | 1975 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 934,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2587 | 1803 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 63/2 | 2024 | Кирпичные | 20 | 1 | 10 500,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2588 | 1804 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 115,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2589 | 1805 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 9 | 1982 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 603,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2590 | 1806 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Газовая, д. 18 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 308,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2591 | 1807 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Газовая, д. 20 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 310,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2592 | 1808 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Газовая, д. 25 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 576,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2593 | 1809 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Газовая, д. 27 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 511,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2594 | 1810 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 11 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 280,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2595 | 1811 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 11А | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 985,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2596 | 1812 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 13 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 876,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2597 | 1813 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 15 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 871,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2598 | 1814 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 17 | 1962 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 156,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2599 | 1815 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 19 | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 178,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2600 | 1816 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 1А | 2019 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 725,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2601 | 1817 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 21 | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 546,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2602 | 1818 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 3 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 535,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2603 | 1819 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 5 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 506,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2604 | 1820 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 7 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 497,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2605 | 1821 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 9 | 1961 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 959,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2606 | 1822 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гаршина, д. 10 | 2005 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 540,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2607 | 1823 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гаршина, д. 16 | 1995 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 739,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2608 | 1824 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гаршина, д. 21 | 1995 | Панельные | 9 | 3 | 15 228,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2609 | 1825 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гаршина, д. 25, корп. 1 | 2024 | Кирпичные | 21 | 1 | 15 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2610 | 1826 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гаршина, д. 25, корп. 2 | 2024 | Кирпичные | 21 | 1 | 15 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2611 | 1827 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гаршина, д. 25, корп. 3 | 2024 | Кирпичные | 21 | 1 | 15 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2612 | 1828 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гаршина, д. 25, корп. 4 | 2024 | Кирпичные | 21 | 1 | 15 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2613 | 1829 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гаршина, д. 6 | 2005 | Кирпичные | 10 | 3 | 14 457,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2614 | 1830 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 10 | 2003 | Крупноблочные | 10 | 4 | 14 629,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2615 | 1831 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 101 | 1985 | Панельные | 9 | 3 | 7 878,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2616 | 1832 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 103 | 1983 | Панельные | 9 | 5 | 11 089,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2617 | 1833 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 105 | 1983 | Панельные | 9 | 5 | 11 119,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2618 | 1834 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 12 | 1981 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 550,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2619 | 1835 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 14 | 1979 | Кирпичные | 9 | 9 | 23 819,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2620 | 1836 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 16 | 1983 | Панельные | 9 | 7 | 18 217,77 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2621 | 1837 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17 | 1977 | Панельные | 9 | 11 | 23 855,50 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2622 | 1838 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 18 | 1984 | Панельные | 16 | 1 | 8 851,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2623 | 1839 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2, лит. б | 2018 | Кирпичные | 17 | 2 | 13 614,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2624 | 1840 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 21 | 1976 | Смешанные | 16 | 1 | 8 985,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2625 | 1841 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 23 | 1980 | Панельные | 9 | 7 | 18 440,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2626 | 1842 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 25 | 1982 | Панельные | 9 | 4 | 9 936,90 |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2627 | 1843 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 27 | 1982 | Панельные | 9 | 4 | 10 283,00 |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2628 | 1844 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 28 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 6 995,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2629 | 1845 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 29 | 1982 | Панельные | 9 | 4 | 9 567,82 |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2630 | 1846 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 3 | 1976 | Панельные | 9 | 9 | 21 622,30 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2631 | 1847 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 31 | 1975 | Панельные | 9 | 6 | 12 952,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2632 | 1848 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 32 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 9 131,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2633 | 1849 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 34 | 1981 | Кирпичные | 9 | 9 | 24 583,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2634 | 1850 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 35 | 1975 | Блочные | 9 | 4 | 9 173,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2635 | 1851 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 36 | 1982 | Панельные | 16 | 1 | 9 037,25 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2636 | 1852 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 36А | 2006 | Кирпичные | 12 | 3 | 13 905,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2637 | 1853 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 37 | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 3 884,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2638 | 1854 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 38 | 1984 | Панельные | 9 | 7 | 17 742,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2639 | 1855 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 39 | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 3 928,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2640 | 1856 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 40 | 1985 | Панельные | 16 | 1 | 8 918,73 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2641 | 1857 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 43 | 1975 | Панельные | 9 | 6 | 13 855,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2642 | 1858 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 44 | 1987 | Крупноблочные | 9 | 6 | 11 810,30 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2643 | 1859 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 46 | 1988 | Панельные | 9 | 7 | 22 577,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2644 | 1860 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 46А | 2005 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 228,20 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2645 | 1861 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 47 | 1975 | Панельные | 9 | 4 | 9 486,30 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2646 | 1862 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 49 | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 3 701,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2647 | 1863 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 51 | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 3 701,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2648 | 1864 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 53 | 1984 | Панельные | 9 | 8 | 20 501,00 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2649 | 1865 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 54 | 1987 | Панельные | 9 | 5 | 11 183,20 |  |  |  | Ремонт фасада,Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2650 | 1866 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 55 | 1976 | Смешанные | 9 | 4 | 9 831,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2651 | 1867 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 56 | 1987 | Панельные | 9 | 10 | 22 608,95 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2652 | 1868 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 57 | 1977 | Панельные | 16 | 1 | 8 653,50 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2653 | 1869 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 59 | 1983 | Панельные | 14 | 1 | 8 593,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2654 | 1870 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 6 | 1981 | Панельные | 16 | 1 | 8 965,31 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2655 | 1871 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 61 | 1981 | Панельные | 9 | 12 | 29 915,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2656 | 1872 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 61В | 2003 | Кирпичные | 16 | 4 | 26 033,31 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2657 | 1873 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 63 | 1978 | Панельные | 9 | 11 | 28 494,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2658 | 1874 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 65 | 1977 | Панельные | 9 | 9 | 22 352,44 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2659 | 1875 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 66 | 1997 | Кирпичные | 10 | 5 | 14 593,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2660 | 1876 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 66А | 2003 | Крупноблочные | 15 | 6 | 24 970,70 |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2661 | 1877 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 67 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 8 892,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2662 | 1878 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 69 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 9 056,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2663 | 1879 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 69А | 1983 | Панельные | 9 | 3 | 7 276,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2664 | 1880 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 70 | 1995 | Панельные | 9 | 3 | 7 732,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2665 | 1881 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 70А | 1997 | Панельные | 9 | 5 | 11 281,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения,Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2666 | 1882 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 71 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 9 106,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2667 | 1883 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 72 | 1996 | Панельные | 10 | 4 | 12 777,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2668 | 1884 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 73 | 1978 | Панельные | 9 | 10 | 23 636,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2669 | 1885 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 75 | 1977 | Панельные | 16 | 4 | 6 980,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2670 | 1886 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 76 | 2002 | Кирпичные | 10 | 4 | 17 532,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2671 | 1887 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 76А | 2004 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 306,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2672 | 1888 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 77 | 1977 | Панельные | 16 | 1 | 8 446,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2673 | 1889 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 78 | 1997 | Кирпичные | 9 | 5 | 20 592,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2674 | 1890 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 79 | 1978 | Панельные | 16 | 4 | 6 801,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2675 | 1891 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 8 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 9 290,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2676 | 1892 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 80 | 1997 | Кирпичные | 10 | 7 | 19 725,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2677 | 1893 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 83 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 10 088,00 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2678 | 1894 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 85 | 1978 | Панельные | 9 | 11 | 29 410,58 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2679 | 1895 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 89 | 1985 | Панельные | 16 | 4 | 7 853,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2680 | 1896 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 8А | 2002 | Крупноблочные | 10 | 3 | 8 522,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2681 | 1897 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 9 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 9 179,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2682 | 1898 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 91 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 10 321,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2683 | 1899 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 91А | 1984 | Панельные | 9 | 4 | 10 827,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2684 | 1900 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 91Б | 1984 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 545,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2685 | 1901 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 93 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 7 945,10 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2686 | 1902 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 93А | 1986 | Кирпичные | 12 | 2 | 4 619,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2687 | 1903 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 95 | 1986 | Панельные | 16 | 1 | 9 365,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2688 | 1904 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 97 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 8 882,60 |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2689 | 1905 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 99 | 1985 | Панельные | 9 | 11 | 24 465,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2690 | 1906 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 29А | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 040,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2691 | 1907 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 29Б | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 052,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2692 | 1908 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 29в | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 900,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2693 | 1909 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 29Г | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 028,10 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2694 | 1910 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 31А | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 434,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2695 | 1911 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 31Б | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 725,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2696 | 1912 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 33 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 2697 | 1913 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 35 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 292,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2698 | 1914 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 37 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 300,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2699 | 1915 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 39 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 395,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2700 | 1916 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 41 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 385,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2701 | 1917 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 45 | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 033,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2702 | 1918 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 1 | 1986 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 649,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2703 | 1919 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 10 | 2007 | Панельные | 10 | 3 | 7 597,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2704 | 1920 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 11 | 1973 | Панельные | 9 | 4 | 8 969,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2705 | 1921 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 12 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 7 601,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2706 | 1922 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 1А | 1985 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 365,50 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2707 | 1923 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 2 | 1982 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 735,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2708 | 1924 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 3 | 1973 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 442,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2709 | 1925 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 4 | 1982 | Панельные | 9 | 6 | 13 183,90 |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2710 | 1926 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 5 | 1975 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 384,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2711 | 1927 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 6 | 1982 | Панельные | 9 | 4 | 8 823,70 |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2712 | 1928 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 7 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 620,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2713 | 1929 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 8 | 2007 | Панельные | 10 | 3 | 7 598,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2714 | 1930 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 9 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 699,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2715 | 1931 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Геофизическая, д. 1 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 200,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2716 | 1932 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Геофизическая, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 119,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2717 | 1933 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 1 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 571,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2718 | 1934 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 10 | 1970 | Панельные | 5 | 8 | 6 008,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2719 | 1935 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 101 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 805,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2720 | 1936 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 103 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 611,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2721 | 1937 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 105 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 979,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2722 | 1938 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 12 | 1970 | Панельные | 5 | 8 | 6 023,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2723 | 1939 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 13 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 510,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2724 | 1940 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 14 | 1970 | Панельные | 5 | 8 | 6 019,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2725 | 1941 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 15 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 277,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2726 | 1942 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 15А | 1974 | Панельные | 6 | 6 | 6 124,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2727 | 1943 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 16 | 1970 | Панельные | 5 | 8 | 6 013,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2728 | 1944 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 18 | 1976 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 654,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2729 | 1945 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 19 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 156,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2730 | 1946 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 20 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 130,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2731 | 1947 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 23 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 603,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2732 | 1948 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 24 | 1970 | Крупноблочные | 9 | 6 | 13 000,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2733 | 1949 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 25 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 527,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2734 | 1950 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 27 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 397,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2735 | 1951 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 28 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 511,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2736 | 1952 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 29 | 1968 | Панельные | 5 | 6 | 5 679,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2737 | 1953 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 3 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 3 557,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2738 | 1954 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 30 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 5 865,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2739 | 1955 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 30А | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 7 410,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2740 | 1956 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 31 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 747,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2741 | 1957 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 32 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 5 850,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2742 | 1958 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 33, корп. 1 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 232,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2743 | 1959 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 33, корп. 2 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 684,84 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2744 | 1960 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 34 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 5 864,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2745 | 1961 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 35 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 848,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2746 | 1962 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 36 | 1971 | Крупноблочные | 9 | 4 | 8 569,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2747 | 1963 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 36А | 1990 | Крупноблочные | 9 | 4 | 9 277,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2748 | 1964 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 37 | 1987 | Панельные | 9 | 4 | 11 403,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2749 | 1965 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 38 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 961,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2750 | 1966 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 39 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 867,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2751 | 1967 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 40 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 969,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2752 | 1968 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 41 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 994,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2753 | 1969 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 41А | 1992 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 890,30 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2754 | 1970 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 42 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 484,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2755 | 1971 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 43 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 920,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2756 | 1972 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 44 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 970,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2757 | 1973 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 45 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 156,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2758 | 1974 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 46 | 1969 | Панельные | 9 | 6 | 14 582,10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2759 | 1975 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 47 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 708,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2760 | 1976 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 48 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 6 012,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2761 | 1977 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 49 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 007,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2762 | 1978 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 50 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 6 001,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2763 | 1979 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 51 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 421,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2764 | 1980 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 52 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 6 026,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2765 | 1981 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 53 | 1971 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 613,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2766 | 1982 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 53А | 2010 | Кирпичные | 9 | 2 | 8 088,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2767 | 1983 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 54 | 1973 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 593,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2768 | 1984 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 55 | 1967 | Крупноблочные | 5 | 4 | 4 902,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2769 | 1985 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 55А | 1967 | Крупноблочные | 5 | 4 | 4 550,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2770 | 1986 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 57 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 243,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2771 | 1987 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 59 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 279,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2772 | 1988 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 61 | 1966 | Панельные | 5 | 6 | 5 266,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2773 | 1989 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 63 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 498,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2774 | 1990 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 65 | 1968 | Панельные | 5 | 12 | 11 225,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2775 | 1991 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 67 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 784,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2776 | 1992 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 67А | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 029,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2777 | 1993 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 69 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 937,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2778 | 1994 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 7 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 546,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2779 | 1995 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 73 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 913,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2780 | 1996 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 75 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 132,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2781 | 1997 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 77 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 956,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2782 | 1998 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 79 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 231,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2783 | 1999 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 8 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 6 011,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2784 | 2000 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 81 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 537,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2785 | 2001 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 83 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 556,61 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2786 | 2002 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 85 | 1967 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 987,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2787 | 2003 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 87 | 1972 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 383,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2788 | 2004 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 89 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 6 311,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2789 | 2005 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 9 | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 4 545,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2790 | 2006 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 91 | 1967 | Панельные | 5 | 5 | 4 453,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2791 | 2007 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 93 | 1967 | Панельные | 5 | 5 | 4 661,09 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2792 | 2008 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 97 | 1967 | Панельные | 5 | 5 | 4 459,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2793 | 2009 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 99 | 1968 | Кирпичные | 5 | 12 | 11 738,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2794 | 2010 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев спорта, д. 1В | 2011 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 837,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2795 | 2011 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 1 | 1950 | Кирпичные | 4 | 7 | 5 324,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2796 | 2012 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 10 | 1959 | Кирпичные | 5 | 8 | 6 727,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2797 | 2013 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 11 | 1939 | Кирпичные | 4 | 5 | 4 776,20 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2798 | 2014 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 13 | 1947 | Шлакоблочные | 4 | 7 | 5 859,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2799 | 2015 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 13А | 2023 | Кирпичные | 11 | 1 | 6 454,20 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | 2016 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 14 | 1950 | Шлакоблочные | 5 | 6 | 6 181,10 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2801 | 2017 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 15 | 1961 | Кирпичные | 5 | 10 | 10 038,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2802 | 2018 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 16 | 1950 | Панельные | 4 | 7 | 6 670,00 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2803 | 2019 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 18 | 1953 | Кирпичные | 4 | 7 | 5 298,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2804 | 2020 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 18/1 | 2021 | Кирпичные | 10 | 1 | 4 617,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2805 | 2021 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 18А | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 428,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2806 | 2022 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 2 | 1957 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 299,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2807 | 2023 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 20 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 677,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2808 | 2024 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 20А | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 583,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2809 | 2025 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 22 | 1960 | Кирпичные | 5 | 10 | 8 793,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2810 | 2026 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 22А | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 377,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2811 | 2027 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 22Б | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 365,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2812 | 2028 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 22В | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 236,00 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2813 | 2029 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 24, корп. 1 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 386,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2814 | 2030 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 24, корп. 2 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 637,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2815 | 2031 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 3 | 1939 | Кирпичные | 4 | 7 | 6 665,56 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2816 | 2032 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 4 | 1952 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 744,60 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2817 | 2033 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 5 | 1939 | Кирпичные | 4 | 7 | 5 670,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2818 | 2034 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 6 | 1954 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 452,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2819 | 2035 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 8 | 1953 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 078,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2820 | 2036 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 9 | 1939 | Кирпичные | 4 | 5 | 4 386,45 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2821 | 2037 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 9а | 2016 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 332,40 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2822 | 2038 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Глинки, д. 11 | 1987 | Панельные | 5 | 6 | 5 885,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2823 | 2039 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Глинки, д. 11А | 1990 | Панельные | 5 | 6 | 5 751,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2824 | 2040 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Глинки, д. 13 | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 141,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2825 | 2041 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Глинки, д. 15 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 845,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2826 | 2042 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Глинки, д. 17 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 871,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2827 | 2043 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Глинки, д. 5 | 1979 | Панельные | 3 | 3 | 1 917,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2828 | 2044 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Глинки, д. 7 | 1979 | Панельные | 3 | 3 | 1 779,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2829 | 2045 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Горняков, д. 6 | 1975 | Панельные | 2 | 1 | 296,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2830 | 2046 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Горняков, д. 7 | 1977 | Панельные | 2 | 1 | 297,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2831 | 2047 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Грамши, д. 70 | 1975 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 073,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2832 | 2048 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Грамши, д. 72 | 1977 | Кирпичные | 9 | 4 | 7 844,10 |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2833 | 2049 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Грамши, д. 74 | 2013 | Кирпичные | 17 | 4 | 23 263,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2834 | 2050 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Грамши, д. 76 | 2014 | Смешанные | 17 | 6 | 30 287,70 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2835 | 2051 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Грамши, д. 80 | 2013 | Смешанные | 17 | 3 | 14 150,00 |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2836 | 2052 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Грамши, д. 82 | 2016 | Монолитные | 17 | 6 | 28 306,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2837 | 2053 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Грамши, д. 84 | 2016 | Монолитные | 17 | 5 | 25 773,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2838 | 2054 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Грамши, д. 90 | 2013 | Кирпичные | 17 | 4 | 26 469,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2839 | 2055 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 1 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 532,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2840 | 2056 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 6 | 2009 | Кирпичные | 10 | 3 | 9 329,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2841 | 2057 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Гродненская, д. 65 | 2018 | Монолитные | 29 | 7 | 80 890,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2842 | 2058 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 1 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 204,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2843 | 2059 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 14 | 1938 | Кирпичные | 2 | 1 | 273,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2844 | 2060 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 14/6 | 2006 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 496,30 |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |
| 2845 | 2061 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 14А | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 506,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2846 | 2062 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 14Б | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 383,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2847 | 2063 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Декабристов, д. 15 | 2000 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 173,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2848 | 2064 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Декабристов, д. 32 | 2010 | Кирпичные | 8 | 2 | 9 228,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2849 | 2065 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 1 | 1934 | Кирпичные | 4 | 7 | 6 650,60 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС,Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2850 | 2066 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 10 | 1955 | Кирпичные | 4 | 5 | 7 082,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2851 | 2067 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 11 | 1931 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 073,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2852 | 2068 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 11А | 2008 | Кирпичные | 9 | 5 | 11 882,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2853 | 2069 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 12 | 1957 | Кирпичные | 5 | 6 | 12 239,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2854 | 2070 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 14 | 1957 | Кирпичные | 4 | 3 | 4 471,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2855 | 2071 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 14А | 1972 | Крупноблочные | 5 | 4 | 3 518,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2856 | 2072 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 16 | 1931 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 204,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2857 | 2073 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 17 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 153,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2858 | 2074 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 19А | 2005 | Кирпичные | 10 | 6 | 20 702,40 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2859 | 2075 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 2 | 1959 | Кирпичные | 5 | 12 | 15 023,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2860 | 2076 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 21 | 1960 | Кирпичные | 5 | 12 | 14 142,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2861 | 2077 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3 | 1931 | Кирпичные | 4 | 7 | 7 305,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2862 | 2078 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 4 | 1945 | Кирпичные | 4 | 5 | 7 998,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2863 | 2079 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 4А | 1972 | Крупноблочные | 5 | 4 | 3 620,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2864 | 2080 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 6 | 1960 | Кирпичные | 5 | 9 | 11 030,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2865 | 2081 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 8 | 1958 | Кирпичные | 5 | 10 | 13 028,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2866 | 2082 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 9 | 1959 | Кирпичные | 5 | 10 | 9 435,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2867 | 2083 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 14 | 1953 | Кирпичные | 3 | 3 | 901,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2868 | 2084 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 16 | 1947 | Кирпичные | 3 | 6 | 4 395,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2869 | 2085 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 3 | 1946 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 217,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2870 | 2086 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 3А | 1946 | Кирпичные | 3 | 3 | 4 326,90 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2871 | 2087 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 4 | 2019 | Кирпичные | 17 | 4 | 20 591,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2872 | 2088 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 102 | 1976 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 399,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2873 | 2089 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 126 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 748,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2874 | 2090 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 130 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 556,60 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2875 | 2091 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 131 | 2021 | Смешанные | 14 | 7 | 29 152,20 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2876 | 2092 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 132 | 1965 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 300,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2877 | 2093 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 132А | 1990 | Панельные | 9 | 3 | 10 105,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2878 | 2094 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 134 | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 714,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2879 | 2095 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 135 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 726,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2880 | 2096 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 136 | 1977 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 913,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2881 | 2097 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 136А | 1989 | Панельные | 9 | 2 | 5 065,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2882 | 2098 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 137 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 080,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2883 | 2099 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 139/2 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 387,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2884 | 2100 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 142 | 1998 | Крупноблочные | 9 | 9 | 29 350,58 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2885 | 2101 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 144 | 1999 | Крупноблочные | 10 | 10 | 31 799,40 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2886 | 2102 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 153 | 1977 | Панельные | 9 | 2 | 5 491,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2887 | 2103 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 155 | 1985 | Панельные | 9 | 6 | 14 550,80 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2888 | 2104 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 157 | 1995 | Кирпичные | 10 | 9 | 36 417,86 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2889 | 2105 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 2 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 9 142,00 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2890 | 2106 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 27 | 2007 | Кирпичные | 17 | 7 | 24 034,50 |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2891 | 2107 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 2А | 2005 | Кирпичные | 16 | 3 | 16 816,70 |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2892 | 2108 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 4 | 1986 | Панельные | 9 | 7 | 17 085,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2893 | 2109 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 49 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 460,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2894 | 2110 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 51а | 2022 | Панельные | 17 | 2 | 13 422,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2895 | 2111 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 51А, корп. 1 | 2022 | Панельные | 17 | 2 | 10 909,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2896 | 2112 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 56А | 2007 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 340,60 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2897 | 2113 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 6 | 1987 | Панельные | 9 | 9 | 17 704,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2898 | 2114 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 70 | 1983 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 345,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2899 | 2115 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 72 | 1985 | Кирпичные | 9 | 3 | 9 338,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2900 | 2116 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 74 | 1982 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 507,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2901 | 2117 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 79 | 1987 | Кирпичные | 9 | 6 | 20 593,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2902 | 2118 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 8 | 1986 | Панельные | 9 | 7 | 17 347,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2903 | 2119 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Докучаева, д. 1 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 633,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2904 | 2120 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 1 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 163,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2905 | 2121 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 10 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 601,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2906 | 2122 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 11 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 198,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2907 | 2123 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 12 | 1965 | Панельные | 5 | 5 | 4 458,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2908 | 2124 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 13 | 1964 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 137,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2909 | 2125 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 14 | 1965 | Панельные | 5 | 5 | 4 371,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2910 | 2126 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 14А | 2005 | Кирпичные | 9 | 5 | 16 835,20 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2911 | 2127 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 15 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 3 824,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2912 | 2128 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 17 | 1965 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 392,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2913 | 2129 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 19 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 712,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2914 | 2130 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 2 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 168,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2915 | 2131 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 20 | 1964 | Панельные | 5 | 3 | 4 499,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2916 | 2132 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 21 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 297,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2917 | 2133 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 22 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 514,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2918 | 2134 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 23 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 414,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2919 | 2135 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 25 | 1963 | Панельные | 5 | 4 | 3 676,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2920 | 2136 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 27 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 311,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2921 | 2137 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 3 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 337,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2922 | 2138 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 31 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 465,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2923 | 2139 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 32 | 2021 | Смешанные | 19 | 1 | 4 751,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2924 | 2140 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 33 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 736,90 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2925 | 2141 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 35 | 1974 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 708,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2926 | 2142 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 37 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 3 717,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2927 | 2143 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 39 | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 4 319,40 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2928 | 2144 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 4 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 402,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2929 | 2145 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 41 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 459,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2930 | 2146 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 43 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 3 700,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2931 | 2147 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 45 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 908,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2932 | 2148 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 5 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 177,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2933 | 2149 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 51 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 115,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2934 | 2150 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 51А | 2017 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 709,80 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2935 | 2151 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 53 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 217,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2936 | 2152 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 55 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 202,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2937 | 2153 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 57 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 538,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2938 | 2154 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 59 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 956,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2939 | 2155 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 6 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 426,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2940 | 2156 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 61 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 969,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2941 | 2157 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 63 | 1965 | Панельные | 5 | 5 | 4 547,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2942 | 2158 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 7 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 465,40 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2943 | 2159 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 75 | 1996 | Кирпичные | 5 | 7 | 6 302,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2944 | 2160 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 77 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 938,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2945 | 2161 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 79 | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 941,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2946 | 2162 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 7А | 1984 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 586,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2947 | 2163 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 8 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 943,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2948 | 2164 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 9 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 293,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2949 | 2165 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 9А | 1983 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 913,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2950 | 2166 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 1 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 882,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2951 | 2167 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 11 | 1932 | Кирпичные | 2 | 2 | 484,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2952 | 2168 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 13 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 190,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2953 | 2169 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 20 | 1939 | Кирпичные | 3 | 2 | 847,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2954 | 2170 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 24 | 1935 | Кирпичные | 2 | 2 | 626,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2955 | 2171 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 25, корп. 1 | 2023 | Монолитные | 25 | 1 | 15 896,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2956 | 2172 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 25, корп. 2 | 2024 | Монолитные | 25 | 1 | 15 372,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 2957 | 2173 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 25, корп. 3 | 2025 | Монолитные | 25 | 1 | 23 688,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2958 | 2174 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 28 | 1947 | Кирпичные | 2 | 2 | 708,54 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2959 | 2175 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 3 | 1981 | Панельные | 9 | 7 | 15 339,70 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2960 | 2176 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 32 | 1935 | Кирпичные | 2 | 2 | 629,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2961 | 2177 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 36 | 1935 | Кирпичные | 2 | 2 | 886,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2962 | 2178 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 40 | 1935 | Кирпичные | 2 | 2 | 756,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2963 | 2179 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 42 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 422,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2964 | 2180 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 48 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 831,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2965 | 2181 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 5 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 096,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2966 | 2182 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 7 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 118,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2967 | 2183 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 9 | 1932 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 200,10 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2968 | 2184 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 1 | 2012 | Монолитные | 16 | 1 | 10 765,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2969 | 2185 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 44А | 1982 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 953,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2970 | 2186 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 7 | 2020 | Монолитные | 17 | 1 | 9 220,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2971 | 2187 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 7А | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 361,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2972 | 2188 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 9 | 2020 | Монолитные | 17 | 1 | 9 188,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2973 | 2189 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Достоевского, д. 1 | 2010 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 650,58 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2974 | 2190 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Достоевского, д. 22Б | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 635,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2975 | 2191 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Достоевского, д. 30 | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 304,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2976 | 2192 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Достоевского, д. 30А | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 303,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2977 | 2193 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 15 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 819,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2978 | 2194 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 26 | 1961 | Кирпичные | 4 | 6 | 6 549,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2979 | 2195 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дубровина, д. 29А | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 749,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2980 | 2196 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дубянского, д. 1 | 1979 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 700,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2981 | 2197 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дубянского, д. 12 | 1979 | Панельные | 3 | 3 | 2 010,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2982 | 2198 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дурова, д. 12 | 2006 | Кирпичные | 7 | 2 | 2 070,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2983 | 2199 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Дурова, д. 31А | 1997 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 016,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2984 | 2200 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Екатерины Зеленко, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 414,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2985 | 2201 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Екатерины Зеленко, д. 22а | 2010 | Панельные | 10 | 3 | 10 563,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2986 | 2202 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Екатерины Зеленко, д. 6А | 2005 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 939,10 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2987 | 2203 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Екатерины Зеленко, д. 8А | 1994 | Панельные | 3 | 3 | 1 740,60 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2988 | 2204 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Елецкая, д. 5А | 2025 | Смешанные | 18 | 2 | 13 390,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2989 | 2205 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Елецкая, д. 8 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 163,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2990 | 2206 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 1 | 1953 | Кирпичные | 3 | 4 | 3 312,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2991 | 2207 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 18 | 1976 | Кирпичные | 3 | 1 | 632,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 2992 | 2208 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 2 | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 200,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2993 | 2209 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 27 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 454,03 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2994 | 2210 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 31 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 838,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 2995 | 2211 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 33 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 344,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2996 | 2212 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 35 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 567,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2997 | 2213 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 39 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 063,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2998 | 2214 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 41 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 903,50 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 2999 | 2215 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 43 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 617,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3000 | 2216 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Желябова, д. 15 | 1975 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 910,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3001 | 2217 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Желябова, д. 17 | 1974 | Кирпичные | 9 | 4 | 7 958,40 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3002 | 2218 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Желябова, д. 46 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 846,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3003 | 2219 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Желябова, д. 7 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 638,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3004 | 2220 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Жемчужная, д. 1 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 349,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3005 | 2221 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Жемчужная, д. 6Б | 2021 | Кирпичные | 18 | 4 | 22 803,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3006 | 2222 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Жигулевская, д. 28А | 1956 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 983,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3007 | 2223 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Жигулевская, д. 30 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 503,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3008 | 2224 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Жигулевская, д. 38 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1 135,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3009 | 2225 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Жигулевская, д. 40 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1 292,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3010 | 2226 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Жигулевская, д. 42 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 141,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3011 | 2227 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Журналистов, д. 23 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 603,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3012 | 2228 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Журналистов, д. 36 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 408,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3013 | 2229 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Журналистов, д. 38 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 150,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3014 | 2230 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 1 | 2018 | Смешанные | 26 | 9 | 110 914,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3015 | 2231 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 13, корп. 2 | 2023 | Смешанные | 17 | 5 | 42 535,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3016 | 2232 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 13, корп. 3 | 2023 | Смешанные | 16 | 3 | 21 807,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3017 | 2233 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 5, корп. 2 | 2025 | Панельные | 17 | 3 | 18 038,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3018 | 2234 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 5, корп. 3 | 2025 | Панельные | 17 | 4 | 27 422,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3019 | 2235 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 5, корп. 4 | 2025 | Панельные | 17 | 2 | 21 242,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020 | 2236 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 7, корп. 1 | 2024 | Панельные | 17 | 4 | 28 797,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021 | 2237 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 7, корп. 2 | 2024 | Панельные | 17 | 4 | 20 871,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3022 | 2238 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 7, корп. 3 | 2023 | Монолитные | 17 | 4 | 22 689,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3023 | 2239 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загоровского, д. 7, корп. 4 | 2023 | Панельные | 19 | 2 | 16 339,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3024 | 2240 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загородная, д. 15 | 1995 | Кирпичные | 10 | 1 | 5 153,10 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3025 | 2241 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загородная, д. 47 | 1965 | Кирпичные | 4 | 5 | 4 880,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3026 | 2242 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загородная, д. 49 | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 329,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3027 | 2243 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загородная, д. 57 | 1955 | Блочные | 3 | 2 | 1 322,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3028 | 2244 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загородная, д. 7 | 2022 | Монолитные | 18 | 3 | 18 497,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3029 | 2245 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Загородная, д. 7А | 2013 | Смешанные | 17 | 4 | 16 125,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3030 | 2246 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Заполярная, д. 1А | 1991 | Панельные | 9 | 5 | 11 837,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3031 | 2247 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Заполярная, д. 7 | 1991 | Кирпичные | 3 | 1 | 2 837,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3032 | 2248 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Заполярная, д. 9 | 1995 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 836,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3033 | 2249 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 002,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3034 | 2250 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 10А | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 4 795,10 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3035 | 2251 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 12 | 1965 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 378,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3036 | 2252 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 14 | 1966 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 179,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3037 | 2253 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 16 | 1968 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 439,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3038 | 2254 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 18 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 214,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3039 | 2255 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 1А | 2004 | Панельные | 10 | 4 | 12 829,80 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3040 | 2256 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 20 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 912,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3041 | 2257 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 22 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 194,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3042 | 2258 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 24 | 1978 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 371,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3043 | 2259 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 4 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 315,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3044 | 2260 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 6 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 448,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3045 | 2261 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 827,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3046 | 2262 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Землячки, д. 43 | 1994 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 920,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3047 | 2263 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 5 503,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3048 | 2264 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 13 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 143,80 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3049 | 2265 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 15 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 682,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3050 | 2266 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | 1977 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 079,70 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3051 | 2267 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | 1981 | Панельные | 9 | 4 | 9 175,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3052 | 2268 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 5 134,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3053 | 2269 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 9А | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 4 010,20 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3054 | 2270 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Изобретателей, д. 73 | 1991 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 589,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3055 | 2271 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 126 | 1981 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 502,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3056 | 2272 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 128 | 1981 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 501,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3057 | 2273 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 130 | 1981 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 655,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3058 | 2274 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 132 | 1982 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 866,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3059 | 2275 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 142 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 528,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3060 | 2276 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 146 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 613,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3061 | 2277 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 150 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 167,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3062 | 2278 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 53 | 1984 | Кирпичные | 9 | 5 | 12 846,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3063 | 2279 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 55 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 9 155,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3064 | 2280 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 59 | 1985 | Панельные | 9 | 8 | 20 379,60 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3065 | 2281 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 61 | 1974 | Панельные | 9 | 4 | 9 017,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3066 | 2282 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 65 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 647,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3067 | 2283 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 67 | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 3 695,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3068 | 2284 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 73 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 840,26 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3069 | 2285 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильича, д. 75 | 1970 | Панельные | 5 | 6 | 5 432,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3070 | 2286 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ильюшина, д. 13/2 | 2016 | Панельные | 17 | 2 | 12 407,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3071 | 2287 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ипподромная, д. 2 | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 572,61 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3072 | 2288 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ипподромная, д. 2А | 2000 | Кирпичные | 6 | 6 | 10 293,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3073 | 2289 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ипподромная, д. 2Б | 2004 | Кирпичные | 6 | 2 | 5 069,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3074 | 2290 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ипподромная, д. 2В | 2006 | Кирпичные | 10 | 2 | 5 067,60 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3075 | 2291 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ипподромная, д. 68/2 | 2017 | Кирпичные | 21 | 1 | 14 489,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3076 | 2292 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 1 | 1989 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 569,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3077 | 2293 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 11 | 1972 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 758,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3078 | 2294 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 13 | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 977,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3079 | 2295 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 15 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 864,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3080 | 2296 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 15А | 1977 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 211,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3081 | 2297 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 17 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 977,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3082 | 2298 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 19 | 1975 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 413,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3083 | 2299 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 21 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 055,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3084 | 2300 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 23 | 1979 | Кирпичные | 9 | 2 | 11 030,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3085 | 2301 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 27 | 1978 | Кирпичные | 9 | 2 | 9 338,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3086 | 2302 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 3 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 331,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3087 | 2303 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 5 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 985,80 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3088 | 2304 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 68 | 1988 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 740,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3089 | 2305 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 70 | 1989 | Кирпичные | 9 | 5 | 11 912,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3090 | 2306 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 9 | 1978 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 208,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3091 | 2307 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 9А | 1973 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 853,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3092 | 2308 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 40а | 2023 | Монолитные | 18 | 1 | 13 226,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3093 | 2309 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 42а | 2022 | Смешанные | 18 | 1 | 10 094,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3094 | 2310 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 46/1 | 2021 | Смешанные | 8 | 1 | 5 878,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3095 | 2311 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 46/2 | 2022 | Смешанные | 17 | 3 | 18 853,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3096 | 2312 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 46/3 | 2022 | Кирпичные | 16 | 2 | 14 074,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3097 | 2313 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 46/4 | 2025 | Кирпичные | 17 | 1 | 14 595,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3098 | 2314 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 48а | 2022 | Монолитные | 18 | 1 | 9 930,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3099 | 2315 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кавалерийская, д. 1б | 2024 | Монолитные | 5 | 1 | 3 720,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3100 | 2316 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Калинина, д. 13 | 2019 | Шлакоблочные | 8 | 2 | 5 690,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3101 | 2317 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Калинина, д. 31 | 2012 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 022,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3102 | 2318 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 100 | 2004 | Панельные | 10 | 2 | 4 522,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3103 | 2319 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 100А | 2004 | Панельные | 10 | 2 | 4 891,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3104 | 2320 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 102 | 1990 | Панельные | 9 | 2 | 8 175,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3105 | 2321 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 108 | 1990 | Панельные | 9 | 5 | 15 223,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3106 | 2322 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кардашова, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 650,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3107 | 2323 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кардашова, д. 2 | 1958 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 466,70 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3108 | 2324 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кардашова, д. 4 | 1960 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 715,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3109 | 2325 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кардашова, д. 5 | 1959 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 489,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3110 | 2326 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кардашова, д. 7 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 839,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3111 | 2327 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 33 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 494,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3112 | 2328 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 35 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 864,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3113 | 2329 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 37 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 463,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3114 | 2330 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 52 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 471,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3115 | 2331 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 53 | 1957 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 114,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3116 | 2332 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 501,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3117 | 2333 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 57 | 1956 | Кирпичные | 4 | 3 | 4 834,60 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 3118 | 2334 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 72 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 478,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3119 | 2335 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 74 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 144,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3120 | 2336 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Либкнехта, д. 76 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 146,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3121 | 2337 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 108/110 | 1957 | Кирпичные | 6 | 5 | 4 825,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3122 | 2338 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 112 | 1944 | Кирпичные | 4 | 7 | 4 586,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3123 | 2339 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 116А | 2011 | Кирпичные | 16 | 7 | 36 572,37 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3124 | 2340 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 31 | 1974 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 774,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3125 | 2341 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 38 | 1948 | Кирпичные | 6 | 3 | 3 106,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3126 | 2342 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 40А | 2011 | Кирпичные | 15 | 5 | 23 495,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3127 | 2343 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 44 | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 844,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3128 | 2344 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 45 | 2004 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 968,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3129 | 2345 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 48 | 1917 | Кирпичные | 2 | 3 | 772,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3130 | 2346 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 49 | 1964 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 331,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3131 | 2347 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 54 | 1954 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 382,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3132 | 2348 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 56 | 2003 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 999,66 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3133 | 2349 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 61 | 1950 | Кирпичные | 4 | 5 | 2 508,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3134 | 2350 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 66 | 1961 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 910,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3135 | 2351 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/2 | 2015 | Монолитные | 24 | 9 | 95 796,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3136 | 2352 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 72 | 1917 | Кирпичные | 3 | 2 | 913,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3137 | 2353 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 74 | 1966 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 632,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3138 | 2354 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 76 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 604,90 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3139 | 2355 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 78 | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 011,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3140 | 2356 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 92 | 1952 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 168,10 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3141 | 2357 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 92А | 1939 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 344,00 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3142 | 2358 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 94 | 1931 | Кирпичные | 4 | 7 | 4 579,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3143 | 2359 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 98 | 1997 | Кирпичные | 11 | 4 | 12 723,70 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3144 | 2360 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 1 | 1982 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 473,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3145 | 2361 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 13 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 518,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3146 | 2362 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 15 | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 693,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3147 | 2363 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 17 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 013,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3148 | 2364 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 2 | 1989 | Кирпичные | 9 | 5 | 15 637,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3149 | 2365 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 3 | 1983 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 101,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3150 | 2366 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 33 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 744,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3151 | 2367 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 4 | 1990 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 922,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3152 | 2368 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 5 | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 780,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3153 | 2369 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 6 | 2019 | Смешанные | 12 | 1 | 7 533,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3154 | 2370 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 61 | 1939 | Кирпичные | 2 | 3 | 688,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 3155 | 2371 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 46 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 681,15 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3156 | 2372 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 47 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 090,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3157 | 2373 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 48 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 969,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3158 | 2374 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 49 | 1984 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 293,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3159 | 2375 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кемеровская, д. 50 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 978,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3160 | 2376 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Керамическая, д. 31 | 1995 | Кирпичные | 9 | 9 | 21 272,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3161 | 2377 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Керамическая, д. 33 | 1991 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 829,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3162 | 2378 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Керамическая, д. 37 | 1994 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 122,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3163 | 2379 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Керамическая, д. 42 | 1988 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 795,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3164 | 2380 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кирова, д. 1 | 1957 | Кирпичные | 5 | 6 | 9 102,80 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3165 | 2381 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кирова, д. 10 | 1979 | Кирпичные | 10 | 5 | 13 229,60 |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3166 | 2382 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22 | 2008 | Кирпичные | 16 | 1 | 6 917,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3167 | 2383 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кирова, д. 24 | 1957 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 688,10 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3168 | 2384 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кирова, д. 26 | 1959 | Кирпичные | 5 | 5 | 8 413,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3169 | 2385 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кирова, д. 28 | 1950 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 808,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3170 | 2386 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кирова, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 5 | 8 | 9 313,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3171 | 2387 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кирова, д. 8 | 1984 | Кирпичные | 10 | 5 | 18 579,20 |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3172 | 2388 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Киселева, д. 1 | 1973 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 001,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3173 | 2389 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Киселева, д. 17 | 1973 | Панельные | 9 | 6 | 14 451,30 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3174 | 2390 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Киселева, д. 21 | 1988 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 515,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3175 | 2391 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Киселева, д. 5 | 1973 | Панельные | 9 | 4 | 9 146,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3176 | 2392 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Клубная, д. 46 | 2020 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 577,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3177 | 2393 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 1 | 2022 | Панельные | 17 | 2 | 11 382,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3178 | 2394 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 12 | 2021 | Смешанные | 17 | 3 | 29 756,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3179 | 2395 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 14/1 | 2022 | Панельные | 17 | 1 | 9 805,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3180 | 2396 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 14/2 | 2023 | Панельные | 17 | 2 | 19 078,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3181 | 2397 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 14/3 | 2023 | Панельные | 18 | 1 | 8 072,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3182 | 2398 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 14/4 | 2023 | Панельные | 17 | 2 | 17 699,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3183 | 2399 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 2 | 2021 | Панельные | 17 | 3 | 29 778,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3184 | 2400 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 3 | 2022 | Панельные | 17 | 1 | 11 093,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3185 | 2401 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 4 | 2020 | Панельные | 10 | 2 | 7 926,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3186 | 2402 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 6 | 2019 | Панельные | 10 | 3 | 11 044,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3187 | 2403 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ключникова, д. 8 | 2020 | Панельные | 10 | 3 | 11 072,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3188 | 2404 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, д. 1 | 2021 | Кирпичные | 16 | 2 | 17 207,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3189 | 2405 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, д. 3 | 2021 | Смешанные | 16 | 3 | 26 365,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3190 | 2406 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, д. 5 | 2021 | Смешанные | 17 | 2 | 16 944,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3191 | 2407 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, д. 9 | 2024 | Кирпичные | 16 | 4 | 36 034,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3192 | 2408 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 36 | 1996 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 313,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3193 | 2409 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 10 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 155,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3194 | 2410 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 12 | 1941 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 271,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3195 | 2411 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 14 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 850,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3196 | 2412 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 16 | 1948 | Кирпичные | 3 | 2 | 804,05 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3197 | 2413 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 17 | 1962 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 763,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3198 | 2414 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 19 | 1950 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 265,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3199 | 2415 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 2 | 1959 | Кирпичные | 5 | 11 | 6 619,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3200 | 2416 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 20 | 1917 | Кирпичные | 3 | 2 | 756,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3201 | 2417 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 25 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 640,40 |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3202 | 2418 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 27 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 990,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3203 | 2419 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 29 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 466,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3204 | 2420 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 30 | 1959 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 293,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3205 | 2421 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 30А | 1959 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 118,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3206 | 2422 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31 | 1961 | Кирпичные | 6 | 4 | 8 612,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3207 | 2423 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 33 | 1952 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 790,90 | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3208 | 2424 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 34 | 1945 | Кирпичные | 4 | 6 | 5 308,98 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3209 | 2425 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 36 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 958,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3210 | 2426 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 37, корп. 1 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 372,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3211 | 2427 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 37, корп. 2 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 115,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3212 | 2428 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 38 | 1960 | Кирпичные | 4 | 7 | 4 524,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3213 | 2429 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 38А | 1932 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 622,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3214 | 2430 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 39 | 1956 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 021,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3215 | 2431 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 4 | 1957 | Кирпичные | 4 | 8 | 6 417,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3216 | 2432 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 41 | 1958 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 166,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3217 | 2433 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 44 | 1960 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 178,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3218 | 2434 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46 | 1971 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 169,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3219 | 2435 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46А | 2007 | Монолитные | 18 | 2 | 16 367,30 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3220 | 2436 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 47 | 1966 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 911,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3221 | 2437 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 49 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 616,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3222 | 2438 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 5 | 5 | 7 799,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3223 | 2439 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 52 | 1956 | Кирпичные | 5 | 12 | 12 844,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3224 | 2440 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 54 | 1962 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 038,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3225 | 2441 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 56 | 1952 | Кирпичные | 4 | 6 | 4 882,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3226 | 2442 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 58 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 016,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3227 | 2443 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 6 | 1959 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 514,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3228 | 2444 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 66 | 1957 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 068,90 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3229 | 2445 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 68 | 1957 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 415,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3230 | 2446 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 7 | 1957 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 157,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3231 | 2447 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 70 | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 626,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3232 | 2448 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 72 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 546,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3233 | 2449 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 76 | 1961 | Кирпичные | 5 | 10 | 9 314,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3234 | 2450 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 8 | 1917 | Кирпичные | 3 | 2 | 917,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3235 | 2451 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 82 | 1954 | Кирпичные | 10 | 8 | 9 237,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3236 | 2452 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 9 | 2011 | Смешанные | 17 | 1 | 8 938,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3237 | 2453 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 1 | 1936 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 992,40 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3238 | 2454 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10А | 1938 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 565,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3239 | 2455 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 12 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 959,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3240 | 2456 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 13 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 504,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3241 | 2457 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 13А | 1953 | Кирпичные | 3 | 1 | 695,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3242 | 2458 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 15 | 1955 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 985,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3243 | 2459 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 15Б | 1999 | Кирпичные | 6 | 3 | 7 691,00 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3244 | 2460 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 16 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 553,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3245 | 2461 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 18 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 537,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3246 | 2462 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 21 | 1960 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 629,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3247 | 2463 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 23 | 1959 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 000,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3248 | 2464 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4 | 1950 | Кирпичные | 3 | 2 | 3 103,73 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3249 | 2465 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 5 | 1955 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 004,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3250 | 2466 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 6А | 1945 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 933,90 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3251 | 2467 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 8 | 1950 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 458,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3252 | 2468 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 8А | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 010,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3253 | 2469 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 23 | 2009 | Кирпичные | 4 | 2 | 3 190,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3254 | 2470 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 41 | 1917 | Кирпичные | 1 | 1 | 213,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3255 | 2471 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 41Б | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 799,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3256 | 2472 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 41В | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 967,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3257 | 2473 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 44 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 289,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3258 | 2474 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 45 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 634,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3259 | 2475 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 45А | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 630,40 |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3260 | 2476 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 47 | 1950 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 251,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3261 | 2477 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 60 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 794,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3262 | 2478 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коммунаров, д. 62 | 2006 | Кирпичные | 7 | 2 | 2 154,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3263 | 2479 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Комсомольская, д. 27А | 2013 | Кирпичные | 14 | 4 | 21 378,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3264 | 2480 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конституции, д. 139 | 1979 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 683,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3265 | 2481 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конституции, д. 7Б | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 681,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3266 | 2482 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конституции, д. 9А | 1997 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 327,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3267 | 2483 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/11 | 1962 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 175,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3268 | 2484 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/13 | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 530,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3269 | 2485 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29А | 2022 | Смешанные | 17 | 2 | 18 991,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3270 | 2486 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29А, корп. 1 | 2023 | Смешанные | 17 | 2 | 11 613,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3271 | 2487 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29А, корп. 2 | 2024 | Панельные | 17 | 2 | 11 760,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3272 | 2488 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 62 | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 304,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3273 | 2489 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Корейская, д. 6А | 2016 | Панельные | 10 | 7 | 17 601,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3274 | 2490 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Корейская, д. 6Б | 2016 | Панельные | 10 | 3 | 7 755,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3275 | 2491 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коренцова, д. 1 | 2020 | Панельные | 17 | 1 | 10 873,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3276 | 2492 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коренцова, д. 5 | 2017 | Панельные | 10 | 3 | 12 685,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3277 | 2493 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коренцова, д. 7 | 2017 | Панельные | 10 | 4 | 14 311,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3278 | 2494 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Коренцова, д. 9 | 2018 | Панельные | 10 | 4 | 13 333,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3279 | 2495 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Короленко, д. 34б | 2021 | Кирпичные | 3 | 1 | 962,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3280 | 2496 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Короленко, д. 5 | 2016 | Смешанные | 10 | 3 | 15 465,30 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3281 | 2497 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Короленко, д. 5, корп. 1 | 2023 | Смешанные | 9 | 1 | 4 097,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3282 | 2498 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Корольковой, д. 10, корп. 1 | 2019 | Панельные | 10 | 3 | 12 094,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3283 | 2499 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Корольковой, д. 10, корп. 2 | 2017 | Панельные | 10 | 3 | 10 921,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3284 | 2500 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Корольковой, д. 10, корп. 3 | 2019 | Панельные | 10 | 3 | 10 907,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3285 | 2501 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Корольковой, д. 10, корп. 4 | 2019 | Панельные | 10 | 4 | 11 319,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3286 | 2502 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Корольковой, д. 10, корп. 5 | 2018 | Панельные | 10 | 3 | 8 528,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3287 | 2503 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Корольковой, д. 20 | 2018 | Смешанные | 17 | 2 | 20 046,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3288 | 2504 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 10 | 1975 | Панельные | 9 | 4 | 8 599,50 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3289 | 2505 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 11 | 1974 | Панельные | 9 | 3 | 6 575,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3290 | 2506 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 11А | 2022 | Монолитные | 11 | 1 | 4 738,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3291 | 2507 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 12 | 1976 | Панельные | 9 | 4 | 9 062,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3292 | 2508 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 13 | 1972 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 197,90 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3293 | 2509 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 14 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 10 166,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3294 | 2510 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 16 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 10 223,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3295 | 2511 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 2 | 1976 | Панельные | 9 | 4 | 9 723,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3296 | 2512 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 3 | 1970 | Панельные | 5 | 8 | 6 018,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3297 | 2513 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 4 | 1976 | Панельные | 9 | 4 | 8 063,90 | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3298 | 2514 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 5 | 1969 | Крупноблочные | 5 | 8 | 6 076,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3299 | 2515 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 6 | 1975 | Панельные | 9 | 4 | 8 101,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3300 | 2516 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 7 | 1969 | Крупноблочные | 5 | 8 | 7 073,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3301 | 2517 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 8А | 2004 | Панельные | 16 | 4 | 18 653,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3302 | 2518 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 8Б | 2004 | Панельные | 10 | 1 | 3 086,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3303 | 2519 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 545,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3304 | 2520 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 11 | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 404,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3305 | 2521 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 12 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 126,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3306 | 2522 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 13 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 426,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3307 | 2523 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 14 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 454,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3308 | 2524 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 15 | 1962 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 871,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3309 | 2525 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 16 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 185,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3310 | 2526 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 18 | 1963 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 121,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3311 | 2527 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 20 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 139,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3312 | 2528 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 22 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 467,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3313 | 2529 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 22А | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 117,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3314 | 2530 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 23В | 2019 | Панельные | 18 | 1 | 11 254,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3315 | 2531 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 23В, корп. 1 | 2019 | Панельные | 17 | 1 | 9 238,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3316 | 2532 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 24 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 757,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3317 | 2533 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 26 | 1964 | Крупноблочные | 5 | 4 | 3 651,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3318 | 2534 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 28 | 1964 | Крупноблочные | 5 | 4 | 3 762,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3319 | 2535 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 30 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 673,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3320 | 2536 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 32 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 334,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3321 | 2537 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 38 | 1965 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 372,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3322 | 2538 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 40 | 1965 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 321,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3323 | 2539 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 48 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 3 699,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3324 | 2540 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 50 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 3 648,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3325 | 2541 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 52 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 3 680,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3326 | 2542 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 54 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 296,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3327 | 2543 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 56 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 285,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3328 | 2544 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 60 | 1990 | Кирпичные | 12 | 3 | 18 095,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3329 | 2545 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 62 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 6 537,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3330 | 2546 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 344,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3331 | 2547 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 370,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3332 | 2548 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 9 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 766,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3333 | 2549 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кости Стрелюка, д. 16 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 776,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3334 | 2550 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кости Стрелюка, д. 16А | 2002 | Кирпичные | 8 | 1 | 3 936,50 |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3335 | 2551 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 10 | 1965 | Панельные | 5 | 3 | 3 659,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3336 | 2552 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 12 | 2000 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 312,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3337 | 2553 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 12/2 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 619,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3338 | 2554 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 12/3 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 612,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3339 | 2555 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 13 | 2011 | Смешанные | 17 | 2 | 16 809,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3340 | 2556 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 17 | 1953 | Блочные | 2 | 2 | 1 897,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3341 | 2557 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 960,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3342 | 2558 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 20 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 661,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3343 | 2559 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 21 | 1945 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 688,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3344 | 2560 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 23 | 1940 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 723,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3345 | 2561 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 25 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 471,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3346 | 2562 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 26А | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 924,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3347 | 2563 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 28 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 931,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3348 | 2564 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 3 | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 900,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3349 | 2565 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 30 | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 902,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3350 | 2566 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 32 | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 600,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3351 | 2567 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 34 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 391,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3352 | 2568 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 4 | 1963 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 955,80 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3353 | 2569 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 5 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 948,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3354 | 2570 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 6 | 1963 | Кирпичные | 5 | 1 | 5 016,70 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3355 | 2571 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 7 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 270,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3356 | 2572 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 352,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3357 | 2573 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 8/2 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 2 949,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3358 | 2574 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Костромская, д. 9 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 661,50 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3359 | 2575 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 15 | 1959 | Кирпичные | 3 | 6 | 3 556,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3360 | 2576 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 17 | 1960 | Кирпичные | 5 | 10 | 9 255,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3361 | 2577 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 23 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 887,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3362 | 2578 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 27 | 1990 | Кирпичные | 5 | 8 | 5 561,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3363 | 2579 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 1 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 303,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3364 | 2580 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 10 | 1958 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 448,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3365 | 2581 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 12 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 297,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3366 | 2582 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 13 | 1959 | Кирпичные | 5 | 5 | 3 807,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3367 | 2583 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 14 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 863,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3368 | 2584 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 2 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 863,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3369 | 2585 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 3 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 043,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3370 | 2586 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 6 | 1948 | Кирпичные | 2 | 2 | 694,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3371 | 2587 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33, корп. 9 | 1948 | Кирпичные | 2 | 2 | 878,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3372 | 2588 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 56 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 895,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3373 | 2589 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60 | 1974 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 159,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3374 | 2590 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 62 | 1939 | Кирпичные | 4 | 6 | 4 019,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3375 | 2591 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 64 | 1952 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 280,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3376 | 2592 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 66 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 024,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3377 | 2593 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснодонская, д. 10 | 1955 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 747,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3378 | 2594 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснодонская, д. 12 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 761,34 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3379 | 2595 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснодонская, д. 14 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 436,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3380 | 2596 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснодонская, д. 21 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 435,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 3381 | 2597 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 10 | 1976 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 449,88 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3382 | 2598 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 12 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 710,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3383 | 2599 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 14 | 1972 | Панельные | 5 | 8 | 6 104,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3384 | 2600 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 16 | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 3 007,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3385 | 2601 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 18 | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 3 007,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3386 | 2602 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 2 | 1974 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 721,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3387 | 2603 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 22 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 3 006,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3388 | 2604 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 24 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 3 011,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3389 | 2605 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 26 | 1980 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 998,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3390 | 2606 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 28 | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 3 581,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3391 | 2607 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 32 | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 3 541,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3392 | 2608 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 36 | 1974 | Кирпичные | 9 | 6 | 12 158,60 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3393 | 2609 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 38 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 591,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3394 | 2610 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 4 | 1979 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 455,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3395 | 2611 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 40 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 681,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3396 | 2612 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 42 | 1980 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 095,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3397 | 2613 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 6 | 1977 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 389,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3398 | 2614 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 8 | 1976 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 860,50 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3399 | 2615 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 10 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 706,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3400 | 2616 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 100 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 492,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3401 | 2617 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 107 | 1947 | Кирпичные | 2 | 2 | 597,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3402 | 2618 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 109/1 | 2023 | Смешанные | 7 | 4 | 12 098,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3403 | 2619 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 111 | 1949 | Кирпичные | 3 | 3 | 919,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3404 | 2620 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 113 | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 449,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3405 | 2621 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 115 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 681,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3406 | 2622 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 117 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 682,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3407 | 2623 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 119 | 1949 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 002,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3408 | 2624 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 12 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 476,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3409 | 2625 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 121 | 1949 | Кирпичные | 3 | 1 | 791,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3410 | 2626 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 123 | 1949 | Кирпичные | 2 | 3 | 827,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3411 | 2627 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 125 | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 545,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3412 | 2628 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 127 | 1949 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 268,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3413 | 2629 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 129 | 1951 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 958,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3414 | 2630 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 131 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 991,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3415 | 2631 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 133 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 426,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3416 | 2632 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 14 | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 040,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3417 | 2633 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 15 | 1997 | Кирпичные | 9 | 6 | 16 737,60 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3418 | 2634 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 167 | 1910 | Кирпичные | 2 | 1 | 2 710,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3419 | 2635 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 171 | 2008 | Панельные | 12 | 3 | 8 417,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3420 | 2636 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 171А | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 120,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3421 | 2637 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 171Б | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 245,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3422 | 2638 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 27 | 2012 | Смешанные | 16 | 1 | 12 246,80 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3423 | 2639 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 35 | 2011 | Кирпичные | 10 | 1 | 4 663,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3424 | 2640 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 4 | 1981 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 250,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3425 | 2641 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 57/1 | 2017 | Монолитные | 25 | 1 | 21 577,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3426 | 2642 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 57/2 | 2018 | Монолитные | 25 | 1 | 21 577,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3427 | 2643 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 57/3 | 2019 | Смешанные | 28 | 1 | 17 952,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3428 | 2644 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 57/4 | 2022 | Смешанные | 27 | 1 | 23 159,20 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3429 | 2645 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 57/5 | 2023 | Кирпичные | 26 | 1 | 21 732,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3430 | 2646 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 72 | 2025 | Смешанные | 18 | 4 | 34 659,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3431 | 2647 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 77 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 493,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3432 | 2648 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 92 | 2016 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 863,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3433 | 2649 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 94 | 2023 | Смешанные | 12 | 2 | 16 235,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3434 | 2650 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 98 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 500,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3435 | 2651 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красных Зорь, д. 36 | 1982 | Панельные | 9 | 4 | 9 266,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3436 | 2652 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красных Зорь, д. 38 | 2007 | Смешанные | 10 | 3 | 11 391,52 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3437 | 2653 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красных Зорь, д. 52 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 347,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3438 | 2654 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Красных Зорь, д. 54 | 1984 | Панельные | 9 | 6 | 14 675,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3439 | 2655 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Крейзера, д. 6А | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 263,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3440 | 2656 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Крейзера, д. 6Б | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 601,85 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3441 | 2657 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Крейзера, д. 6В | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 2 238,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3442 | 2658 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Крейзера, д. 6Г | 1988 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 426,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3443 | 2659 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 1 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 152,40 | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3444 | 2660 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 10 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 700,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3445 | 2661 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/1 | 2022 | Смешанные | 18 | 2 | 14 441,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3446 | 2662 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/11 | 2020 | Смешанные | 19 | 6 | 42 813,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3447 | 2663 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/12 | 2017 | Кирпичные | 19 | 1 | 13 369,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3448 | 2664 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/13 | 2018 | Кирпичные | 18 | 6 | 60 820,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3449 | 2665 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/2 | 2022 | Кирпичные | 18 | 1 | 11 735,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3450 | 2666 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/3 | 2021 | Кирпичные | 10 | 3 | 7 420,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3451 | 2667 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/4 | 2018 | Кирпичные | 10 | 3 | 6 442,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3452 | 2668 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/5 | 2020 | Кирпичные | 18 | 2 | 7 647,30 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3453 | 2669 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/6 | 2019 | Смешанные | 17 | 2 | 7 406,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3454 | 2670 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/7 | 2020 | Кирпичные | 19 | 1 | 10 038,70 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3455 | 2671 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/9 | 2018 | Смешанные | 17 | 1 | 10 348,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3456 | 2672 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 17 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 8 137,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3457 | 2673 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 19 | 1981 | Панельные | 9 | 4 | 9 131,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3458 | 2674 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 2 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 466,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3459 | 2675 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 21 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 7 955,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3460 | 2676 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 23 | 1987 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 641,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3461 | 2677 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 6 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 472,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3462 | 2678 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 60 | 1987 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 927,40 |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3463 | 2679 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 62 | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 5 802,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3464 | 2680 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 66 | 1993 | Кирпичные | 9 | 5 | 17 726,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3465 | 2681 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 68 | 1991 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 222,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3466 | 2682 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 70 | 1992 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 345,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3467 | 2683 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 72 | 2003 | Кирпичные | 10 | 2 | 7 147,90 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3468 | 2684 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 8 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 675,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3469 | 2685 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 9 | 1975 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 873,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3470 | 2686 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 1 | 1992 | Панельные | 9 | 4 | 10 333,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3471 | 2687 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 10 | 1997 | Кирпичные | 12 | 2 | 12 870,20 |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3472 | 2688 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 11А | 1998 | Панельные | 10 | 7 | 22 145,45 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3473 | 2689 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 13А | 2010 | Кирпичные | 17 | 2 | 26 213,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3474 | 2690 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 15 | 1997 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 314,47 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3475 | 2691 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 2 | 2004 | Кирпичные | 10 | 5 | 9 437,23 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3476 | 2692 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 3 | 1992 | Панельные | 9 | 3 | 7 555,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3477 | 2693 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 5 | 2010 | Смешанные | 17 | 1 | 9 402,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3478 | 2694 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 7 | 1999 | Панельные | 5 | 2 | 3 101,50 |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3479 | 2695 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 9А | 2001 | Смешанные | 10 | 2 | 7 947,32 |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3480 | 2696 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 9Б | 2001 | Панельные | 10 | 2 | 7 511,80 |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3481 | 2697 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Крымская, д. 3/1 | 2021 | Смешанные | 19 | 1 | 36 173,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3482 | 2698 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кузнецова, д. 9 | 1992 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 419,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3483 | 2699 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 114,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3484 | 2700 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 11 | 2016 | Блочные | 22 | 9 | 99 852,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3485 | 2701 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 14 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 165,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3486 | 2702 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 24 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 012,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3487 | 2703 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 29 | 1960 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 311,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3488 | 2704 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 31 | 1966 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 489,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3489 | 2705 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 33 | 1979 | Кирпичные | 12 | 9 | 24 480,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3490 | 2706 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 5 | 1951 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 825,70 |  |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |
| 3491 | 2707 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 5А | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 432,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3492 | 2708 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 6 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 800,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3493 | 2709 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 7Б | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 531,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3494 | 2710 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 11 | 1950 | Кирпичные | 2 | 1 | 422,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3495 | 2711 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 11А | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 419,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3496 | 2712 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 13 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 863,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3497 | 2713 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 13А | 1959 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 789,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3498 | 2714 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 13Б | 1959 | Кирпичные | 3 | 5 | 2 201,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3499 | 2715 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15А | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 446,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3500 | 2716 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 1А | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 716,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3501 | 2717 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 3 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 436,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3502 | 2718 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 5 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 439,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3503 | 2719 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 5А | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 437,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3504 | 2720 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 5Б | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 442,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3505 | 2721 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 5В | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 310,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3506 | 2722 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 7 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 440,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3507 | 2723 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 7А | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 435,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3508 | 2724 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 7Б | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 442,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3509 | 2725 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 9 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 428,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3510 | 2726 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 14 | 2000 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 212,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3511 | 2727 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 16 | 1988 | Панельные | 9 | 2 | 5 531,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3512 | 2728 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 18 | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 6 241,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3513 | 2729 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 20 | 2001 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 248,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3514 | 2730 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 21 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 6 336,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3515 | 2731 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 22 | 2002 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 885,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3516 | 2732 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 22А | 2003 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 409,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3517 | 2733 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 22б | 2008 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 910,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3518 | 2734 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 24 | 1988 | Панельные | 9 | 6 | 15 521,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3519 | 2735 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 26 | 1999 | Кирпичные | 6 | 7 | 10 933,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3520 | 2736 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 26Б | 2023 | Кирпичные | 15 | 1 | 9 815,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3521 | 2737 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 28 | 2007 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 045,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3522 | 2738 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 28А | 2008 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 480,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3523 | 2739 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 32 | 2025 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 659,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3524 | 2740 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 32А | 2010 | Панельные | 10 | 4 | 12 602,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3525 | 2741 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36 | 2015 | Панельные | 10 | 2 | 6 061,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3526 | 2742 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36А | 2014 | Панельные | 10 | 6 | 14 443,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3527 | 2743 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36Б | 2015 | Панельные | 10 | 5 | 11 650,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3528 | 2744 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36В | 2015 | Панельные | 10 | 4 | 10 084,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3529 | 2745 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36Г | 2015 | Панельные | 10 | 2 | 4 393,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3530 | 2746 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36Д | 2015 | Панельные | 10 | 2 | 5 789,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3531 | 2747 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36Е | 2015 | Панельные | 10 | 4 | 6 649,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3532 | 2748 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36И | 2015 | Панельные | 10 | 3 | 6 566,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3533 | 2749 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 36Л | 2015 | Панельные | 10 | 1 | 4 255,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3534 | 2750 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 10 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 645,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3535 | 2751 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 12 | 1968 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 169,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3536 | 2752 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 18 | 1968 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 366,90 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3537 | 2753 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 19 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 002,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3538 | 2754 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 21 | 1986 | Кирпичные | 9 | 8 | 21 221,70 |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3539 | 2755 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 27 | 1995 | Кирпичные | 6 | 5 | 5 198,60 |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3540 | 2756 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 29А | 1958 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 288,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3541 | 2757 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 30 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 137,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3542 | 2758 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 35 | 1948 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 904,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3543 | 2759 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 35/1 | 1946 | Кирпичные | 4 | 4 | 5 031,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3544 | 2760 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 6 | 1976 | Кирпичные | 9 | 5 | 12 982,10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3545 | 2761 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Латненская, д. 19 | 1987 | Кирпичные | 5 | 4 | 8 972,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3546 | 2762 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Латненская, д. 9Г | 1973 | Панельные | 2 | 2 | 1 357,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3547 | 2763 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лейтенанта Бовкун, д. 14 | 1998 | Кирпичные | 3 | 2 | 825,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3548 | 2764 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лейтенанта Бовкун, д. 3 | 2016 | Смешанные | 3 | 1 | 1 277,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3549 | 2765 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленина, д. 43 | 2017 | Монолитные | 13 | 3 | 35 089,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3550 | 2766 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленина, д. 56 | 2011 | Монолитные | 17 | 2 | 17 357,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3551 | 2767 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86А | 1957 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 804,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3552 | 2768 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86Б | 1957 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 056,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3553 | 2769 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 104 | 2004 | Смешанные | 10 | 3 | 9 292,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3554 | 2770 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 108 | 1993 | Кирпичные | 9 | 3 | 10 009,79 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3555 | 2771 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 110 | 1986 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 672,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3556 | 2772 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 114 | 2012 | Шлакоблочные | 5 | 2 | 2 770,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3557 | 2773 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 116А | 2014 | Кирпичные | 6 | 1 | 1 996,40 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3558 | 2774 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 116Б | 2011 | Кирпичные | 6 | 1 | 2 023,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3559 | 2775 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 120Б | 2025 | Монолитные | 15 | 1 | 10 741,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3560 | 2776 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 126 | 1959 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 930,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3561 | 2777 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 126А | 1960 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 436,70 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3562 | 2778 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 128 | 1933 | Кирпичные | 4 | 6 | 4 604,80 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3563 | 2779 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 132 | 1952 | Кирпичные | 4 | 6 | 4 388,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3564 | 2780 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 134 | 1958 | Кирпичные | 5 | 5 | 8 337,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3565 | 2781 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 136 | 1955 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 244,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3566 | 2782 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 136А | 1956 | Кирпичные | 4 | 1 | 2 481,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3567 | 2783 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 136Б | 1982 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 371,05 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3568 | 2784 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 140 | 1954 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 958,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3569 | 2785 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 20 | 2022 | Смешанные | 17 | 2 | 15 868,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3570 | 2786 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 22 | 2021 | Смешанные | 16 | 1 | 6 892,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3571 | 2787 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 26 | 2024 | Панельные | 10 | 3 | 52 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3572 | 2788 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 26А | 1994 | Кирпичные | 9 | 5 | 13 814,80 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3573 | 2789 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 28 | 2023 | Смешанные | 15 | 4 | 28 823,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3574 | 2790 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 30 | 2024 | Панельные | 10 | 3 | 19 136,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3575 | 2791 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55 | 1955 | Кирпичные | 4 | 9 | 6 653,20 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3576 | 2792 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55А | 2008 | Кирпичные | 9 | 8 | 22 696,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3577 | 2793 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 59/7 | 1957 | Кирпичные | 5 | 9 | 15 233,70 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3578 | 2794 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 6 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 379,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3579 | 2795 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 68 | 2014 | Блочные | 15 | 1 | 5 541,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3580 | 2796 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 440,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3581 | 2797 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 82В | 2018 | Блочные | 17 | 3 | 16 603,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3582 | 2798 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лесной массив, д. 2А | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 981,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3583 | 2799 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лесной массив, д. 4 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 921,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3584 | 2800 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лесной массив, д. 6 | 1990 | Панельные | 5 | 6 | 5 725,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3585 | 2801 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летняя, д. 10 | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 279,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3586 | 2802 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летняя, д. 12 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 580,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3587 | 2803 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Демьянова, д. 23 | 2011 | Кирпичные | 6 | 1 | 1 284,00 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3588 | 2804 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Замкина, д. 10 | 2007 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 958,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3589 | 2805 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Замкина, д. 1А | 1999 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 288,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3590 | 2806 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Замкина, д. 38А | 2000 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 463,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3591 | 2807 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Замкина, д. 48 | 2008 | Кирпичные | 10 | 2 | 9 417,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3592 | 2808 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Злобина, д. 20 | 2011 | Кирпичные | 6 | 1 | 1 932,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3593 | 2809 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Злобина, д. 33 | 2000 | Кирпичные | 4 | 1 | 2 119,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3594 | 2810 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 23 | 2004 | Кирпичные | 8 | 1 | 6 035,90 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3595 | 2811 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 29 | 1987 | Панельные | 10 | 3 | 9 118,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3596 | 2812 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 3 | 2020 | Смешанные | 10 | 2 | 12 589,30 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3597 | 2813 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 31 | 1990 | Панельные | 9 | 5 | 13 028,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3598 | 2814 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 32 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 466,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3599 | 2815 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 33 | 1992 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 645,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3600 | 2816 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 40 | 2001 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 995,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3601 | 2817 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 42 | 1971 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 062,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3602 | 2818 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 44 | 1973 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 649,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3603 | 2819 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 44А | 2008 | Кирпичные | 16 | 1 | 11 670,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3604 | 2820 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 51 | 1936 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 981,40 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3605 | 2821 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 53 | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 391,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3606 | 2822 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 55 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 880,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3607 | 2823 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 57 | 1931 | Кирпичные | 3 | 2 | 895,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3608 | 2824 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 65 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 693,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3609 | 2825 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 65А | 2021 | Блочные | 19 | 4 | 36 262,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3610 | 2826 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 67 | 2024 | Монолитные | 13 | 1 | 15 885,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3611 | 2827 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д. 4, корп. 1 | 2025 | Кирпичные | 17 | 3 | 25 785,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3612 | 2828 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д. 6 | 2023 | Кирпичные | 16 | 4 | 29 270,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3613 | 2829 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д. 8 | 2022 | Смешанные | 17 | 1 | 27 088,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3614 | 2830 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 14 | 2001 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 922,15 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3615 | 2831 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 28 | 1998 | Кирпичные | 9 | 5 | 14 831,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3616 | 2832 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 28А | 1996 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 674,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3617 | 2833 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 28Б | 2018 | Панельные | 10 | 1 | 2 882,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3618 | 2834 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 30 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 584,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3619 | 2835 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 34 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 638,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3620 | 2836 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 36 | 1950 | Смешанные | 2 | 2 | 434,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3621 | 2837 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 45 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 482,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3622 | 2838 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 45А | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 362,26 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3623 | 2839 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 45Б | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 420,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3624 | 2840 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 47/1 | 1964 | Смешанные | 5 | 4 | 4 606,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3625 | 2841 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 47/2 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 420,00 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3626 | 2842 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 47/3 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 360,00 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3627 | 2843 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 50 | 1998 | Кирпичные | 10 | 5 | 33 349,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3628 | 2844 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 51А | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 562,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3629 | 2845 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 51Б | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 532,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3630 | 2846 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 51В | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 551,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3631 | 2847 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 53 | 1940 | Кирпичные | 4 | 5 | 5 661,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3632 | 2848 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 55 | 1959 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 181,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3633 | 2849 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 57 | 1959 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 393,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3634 | 2850 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Липецкая, д. 120 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 756,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3635 | 2851 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Липецкая, д. 122 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 790,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 3636 | 2852 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Липецкая, д. 124 | 1977 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 632,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3637 | 2853 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Лихачева, д. 21 | 1965 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 130,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3638 | 2854 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 100 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 844,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3639 | 2855 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 102 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 438,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3640 | 2856 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 108 | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 423,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3641 | 2857 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 110 | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 423,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3642 | 2858 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/10 | 1998 | Кирпичные | 10 | 8 | 24 980,10 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3643 | 2859 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/12 | 1998 | Кирпичные | 12 | 3 | 12 764,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3644 | 2860 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/13, секц. 1 | 1999 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 510,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3645 | 2861 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/13, секц. 2 | 2003 | Кирпичные | 10 | 2 | 10 517,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3646 | 2862 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/14 | 2005 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 432,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3647 | 2863 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/15 | 2005 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 770,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3648 | 2864 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/17 | 2001 | Кирпичные | 9 | 1 | 9 374,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3649 | 2865 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/19 | 2007 | Панельные | 10 | 4 | 11 708,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3650 | 2866 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/20 | 2014 | Блочные | 16 | 1 | 8 575,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3651 | 2867 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/22 | 2015 | Панельные | 10 | 3 | 6 828,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3652 | 2868 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/22, корп. 1 | 2017 | Кирпичные | 17 | 2 | 19 418,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3653 | 2869 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/22, корп. 2 | 2018 | Панельные | 19 | 2 | 19 375,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3654 | 2870 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/24 | 2006 | Панельные | 10 | 4 | 12 025,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3655 | 2871 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/25 | 2006 | Панельные | 10 | 5 | 12 954,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3656 | 2872 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/26 | 2006 | Панельные | 10 | 4 | 9 513,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3657 | 2873 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/27 | 2006 | Панельные | 10 | 3 | 7 268,16 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3658 | 2874 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/28 | 2008 | Смешанные | 10 | 3 | 14 493,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3659 | 2875 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/29 | 2013 | Монолитные | 10 | 3 | 9 667,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3660 | 2876 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/30 | 2006 | Панельные | 10 | 2 | 5 520,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3661 | 2877 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/31 | 2006 | Панельные | 10 | 4 | 10 335,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3662 | 2878 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/32 | 2007 | Панельные | 10 | 2 | 4 799,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3663 | 2879 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/33 | 2007 | Панельные | 10 | 2 | 4 864,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3664 | 2880 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/35 | 2007 | Панельные | 10 | 3 | 7 727,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3665 | 2881 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/36 | 2012 | Кирпичные | 17 | 4 | 28 196,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3666 | 2882 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/4 | 1996 | Кирпичные | 9 | 6 | 18 200,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3667 | 2883 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/44 | 2014 | Панельные | 10 | 5 | 9 911,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3668 | 2884 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/5 | 1999 | Кирпичные | 9 | 7 | 20 859,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3669 | 2885 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/6 | 1996 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 470,50 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3670 | 2886 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/7 | 2004 | Кирпичные | 10 | 6 | 23 923,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3671 | 2887 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/8 | 1997 | Кирпичные | 10 | 6 | 15 030,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3672 | 2888 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114Г | 2005 | Панельные | 10 | 3 | 6 824,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3673 | 2889 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 115 | 1993 | Кирпичные | 5 | 14 | 10 742,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3674 | 2890 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/1 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 431,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3675 | 2891 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/2 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 734,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3676 | 2892 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/3 | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 690,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3677 | 2893 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/4 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 439,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3678 | 2894 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/6 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 784,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3679 | 2895 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/7 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 782,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3680 | 2896 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/8 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 988,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3681 | 2897 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/9 | 1985 | Панельные | 5 | 4 | 2 979,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3682 | 2898 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116А | 2024 | Смешанные | 19 | 1 | 9 045,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3683 | 2899 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116Б | 2024 | Смешанные | 19 | 1 | 10 515,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3684 | 2900 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116В | 2024 | Смешанные | 20 | 1 | 10 872,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3685 | 2901 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 117 | 2009 | Кирпичные | 17 | 7 | 32 950,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3686 | 2902 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 118 | 1991 | Панельные | 9 | 4 | 10 260,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3687 | 2903 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 53 | 2009 | Кирпичные | 7 | 1 | 2 615,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3688 | 2904 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 57 | 2003 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 746,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3689 | 2905 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 58 | 2021 | Кирпичные | 8 | 1 | 5 356,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3690 | 2906 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 63 | 2008 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 190,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3691 | 2907 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 73 | 2005 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 552,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3692 | 2908 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 78 | 2016 | Смешанные | 17 | 2 | 14 925,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3693 | 2909 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 80 | 2022 | Смешанные | 27 | 2 | 30 928,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3694 | 2910 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 83А | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 632,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3695 | 2911 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 83Б | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 778,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3696 | 2912 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 83В | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 778,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3697 | 2913 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 83Д | 2023 | Кирпичные | 8 | 1 | 4650,9 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3698 | 2914 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 84 | 2019 | Смешанные | 19 | 2 | 23 299,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3699 | 2915 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 99 | 2009 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 603,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3700 | 2916 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 1 | 1976 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 322,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3701 | 2917 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 11 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 580,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3702 | 2918 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 13 | 1976 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 402,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3703 | 2919 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 15 | 1980 | Панельные | 5 | 4 | 3 761,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3704 | 2920 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 17 | 1974 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 107,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3705 | 2921 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 17А | 1988 | Кирпичные | 9 | 2 | 10 783,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3706 | 2922 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 19 | 2000 | Кирпичные | 10 | 3 | 10 711,20 | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3707 | 2923 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 21 | 1974 | Кирпичные | 9 | 1 | 8 149,70 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3708 | 2924 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 25 | 2004 | Панельные | 10 | 5 | 14 286,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3709 | 2925 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 27 | 2004 | Панельные | 10 | 6 | 18 003,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3710 | 2926 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 29 | 2004 | Панельные | 10 | 7 | 17 233,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3711 | 2927 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 3 | 1976 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 212,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3712 | 2928 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 31 | 2024 | Блочные | 12 | 2 | 15 290,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3713 | 2929 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 5 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 618,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3714 | 2930 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 5/1 | 1974 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 752,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3715 | 2931 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 9 | 1976 | Панельные | 5 | 8 | 8 330,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3716 | 2932 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 11 | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 486,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3717 | 2933 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 11а | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 431,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3718 | 2934 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 13 | 1959 | Кирпичные | 2 | 4 | 1 414,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3719 | 2935 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 15 | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 695,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3720 | 2936 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 17 | 1984 | Кирпичные | 2 | 1 | 769,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3721 | 2937 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 25 | 1984 | Панельные | 5 | 6 | 5 723,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3722 | 2938 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 25А | 1994 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 096,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3723 | 2939 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 27 | 1983 | Панельные | 5 | 6 | 5 678,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3724 | 2940 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 29 | 1981 | Панельные | 5 | 6 | 5 824,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3725 | 2941 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 31 | 1989 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 115,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3726 | 2942 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 33 | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 387,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3727 | 2943 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 33А | 1987 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 485,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3728 | 2944 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 3А | 1992 | Панельные | 5 | 4 | 3 951,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3729 | 2945 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 5 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 854,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3730 | 2946 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 819,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3731 | 2947 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Майская, д. 9а | 1984 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 460,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3732 | 2948 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Максима Горького, д. 53 | 2007 | Кирпичные | 5 | 2 | 5 149,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3733 | 2949 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Малаховского, д. 1 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 477,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3734 | 2950 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Малаховского, д. 2 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 515,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3735 | 2951 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Малаховского, д. 27А | 2004 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 475,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3736 | 2952 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Малаховского, д. 27Б | 2004 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 458,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3737 | 2953 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Малаховского, д. 4 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 500,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3738 | 2954 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Малаховского, д. 5 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 508,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3739 | 2955 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Малаховского, д. 6 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 512,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3740 | 2956 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Малаховского, д. 8 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 506,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3741 | 2957 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мало-Смоленская, д. 8 | 2009 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 417,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3742 | 2958 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мало-Терновая, д. 1 | 2005 | Кирпичные | 3 | 1 | 819,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3743 | 2959 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Манежная Большая, д. 10 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 273,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3744 | 2960 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Манежная Большая, д. 12 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 339,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3745 | 2961 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Манежная Большая, д. 13В | 2012 | Кирпичные | 15 | 2 | 9 937,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3746 | 2962 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Манежная Большая, д. 14 | 1975 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 815,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3747 | 2963 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Манежная Большая, д. 2 | 1967 | Кирпичные | 6 | 4 | 4 764,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3748 | 2964 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Манежная Большая, д. 5 | 2011 | Кирпичные | 10 | 1 | 7 298,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3749 | 2965 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Манежная Малая, д. 1 | 1997 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 243,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3750 | 2966 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Марата, д. 7 | 2011 | Кирпичные | 8 | 1 | 2 633,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3751 | 2967 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 10 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 8 864,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3752 | 2968 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 13 449,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3753 | 2969 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 1999 | Монолитные | 16 | 1 | 6 330,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3754 | 2970 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 18 | 1995 | Панельные | 10 | 2 | 5 540,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3755 | 2971 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 20 | 2003 | Монолитные | 16 | 1 | 9 058,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3756 | 2972 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 22 | 1995 | Панельные | 10 | 2 | 5 504,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3757 | 2973 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 24 | 2004 | Монолитные | 16 | 1 | 9 038,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3758 | 2974 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1992 | Панельные | 10 | 2 | 5 592,40 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3759 | 2975 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 3 | 1980 | Панельные | 9 | 8 | 20 191,41 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3760 | 2976 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1981 | Панельные | 9 | 10 | 22 919,92 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3761 | 2977 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 9 854,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3762 | 2978 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 5А | 1990 | Панельные | 9 | 5 | 14 090,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3763 | 2979 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1982 | Панельные | 9 | 4 | 8 815,65 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3764 | 2980 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1980 | Панельные | 16 | 1 | 8 973,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3765 | 2981 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 8 | 1981 | Панельные | 9 | 4 | 8 916,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3766 | 2982 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 11 040,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3767 | 2983 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Неделина, д. 25 | 2002 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 209,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3768 | 2984 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Неделина, д. 27 | 2004 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 282,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3769 | 2985 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Неделина, д. 27Б | 2006 | Кирпичные | 10 | 2 | 5 771,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3770 | 2986 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 11 | 1974 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 370,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3771 | 2987 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 13 | 1976 | Панельные | 9 | 3 | 6 421,10 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3772 | 2988 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 15 | 1977 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 525,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3773 | 2989 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 19 | 1982 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 265,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3774 | 2990 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 2 | 1991 | Панельные | 9 | 5 | 15 387,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3775 | 2991 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 21 | 1984 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 755,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3776 | 2992 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 21А | 1991 | Панельные | 9 | 1 | 7 030,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3777 | 2993 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 23 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 9 049,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3778 | 2994 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25 | 1989 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 161,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3779 | 2995 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25А | 2012 | Смешанные | 17 | 4 | 27 626,50 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3780 | 2996 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25б/1 | 2021 | Панельные | 17 | 1 | 26 633,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3781 | 2997 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25б/8 | 2024 | Панельные | 17 | 2 | 15 850,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3782 | 2998 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/10 | 2022 | Кирпичные | 17 | 1 | 9 182,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3783 | 2999 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/11 | 2022 | Панельные | 17 | 1 | 14 533,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3784 | 3000 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/12 | 2022 | Панельные | 17 | 2 | 14 509,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |
| 3785 | 3001 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/13 | 2022 | Панельные | 17 | 1 | 9 136,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3786 | 3002 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25б/2 | 2021 | Панельные | 17 | 1 | 44 884,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3787 | 3003 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/3 | 2020 | Панельные | 17 | 6 | 44 869,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3788 | 3004 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/4 | 2020 | Панельные | 17 | 4 | 31 323,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3789 | 3005 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/5 | 2022 | Панельные | 17 | 3 | 20 213,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3790 | 3006 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/6 | 2023 | Панельные | 17 | 2 | 15 820,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3791 | 3007 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/7 | 2023 | Панельные | 17 | 1 | 10 824,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3792 | 3008 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25Б/9 | 2023 | Панельные | 17 | 4 | 34 925,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 3793 | 3009 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 27 | 1993 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 602,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3794 | 3010 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 4 | 1995 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 704,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3795 | 3011 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 9 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 525,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3796 | 3012 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 115 | 1956 | Блочные | 2 | 2 | 815,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3797 | 3013 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 127 | 1988 | Кирпичные | 9 | 7 | 18 539,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3798 | 3014 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 137 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 310,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3799 | 3015 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 139А | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 187,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3800 | 3016 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 141 | 1957 | Блочные | 2 | 2 | 429,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3801 | 3017 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 143 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 427,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3802 | 3018 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 145 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 725,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3803 | 3019 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 145А | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 090,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3804 | 3020 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 145Б | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 074,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3805 | 3021 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 147 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 433,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3806 | 3022 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 149 | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 184,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3807 | 3023 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 151 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 696,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3808 | 3024 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 153 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 692,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3809 | 3025 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 155 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 692,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3810 | 3026 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 35 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 612,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3811 | 3027 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 37 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 875,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3812 | 3028 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 58 | 1955 | Блочные | 2 | 2 | 453,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3813 | 3029 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 6 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 777,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3814 | 3030 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 64 | 1972 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 075,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3815 | 3031 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 66А | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 649,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3816 | 3032 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 6А | 1972 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 429,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3817 | 3033 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 11 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 139,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3818 | 3034 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 13/1 | 2000 | Панельные | 10 | 10 | 26 056,10 |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3819 | 3035 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 17 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 701,95 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3820 | 3036 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 18 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 153,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3821 | 3037 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 19 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 053,52 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3822 | 3038 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 21 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 490,54 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3823 | 3039 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 23 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 025,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3824 | 3040 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 25 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 686,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3825 | 3041 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 26 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 257,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3826 | 3042 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 26А | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 427,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3827 | 3043 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 29 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 687,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3828 | 3044 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 38 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 552,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3829 | 3045 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 39 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 1 814,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3830 | 3046 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 47 | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 845,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3831 | 3047 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 49 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 164,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3832 | 3048 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 51 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 8 481,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3833 | 3049 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 56 | 1952 | Блочные | 2 | 2 | 677,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3834 | 3050 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 58 | 1952 | Блочные | 2 | 2 | 1 187,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3835 | 3051 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 76 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 132,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3836 | 3052 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 78 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 541,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3837 | 3053 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 80 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 246,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3838 | 3054 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 82 | 2011 | Кирпичные | 17 | 2 | 16 162,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3839 | 3055 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 9 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 317,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3840 | 3056 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 90 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 015,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3841 | 3057 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 92 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 695,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3842 | 3058 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 94 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 473,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3843 | 3059 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1А | 2013 | Панельные | 10 | 7 | 20 757,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3844 | 3060 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1Б | 2010 | Панельные | 10 | 5 | 14 683,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3845 | 3061 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1В | 2010 | Панельные | 10 | 3 | 7 108,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3846 | 3062 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1Г | 2011 | Панельные | 10 | 3 | 7 215,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3847 | 3063 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1Д | 2012 | Панельные | 10 | 4 | 12 608,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3848 | 3064 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1Ж | 2013 | Панельные | 10 | 5 | 13 613,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3849 | 3065 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1З | 2012 | Панельные | 10 | 7 | 20 751,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3850 | 3066 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. 1И | 2012 | Панельные | 10 | 3 | 7 203,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3851 | 3067 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 1 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 732,30 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3852 | 3068 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 10 | 1935 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 480,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3853 | 3069 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 11 | 1958 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 478,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3854 | 3070 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 12 | 1949 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 759,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3855 | 3071 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 14 | 1935 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 648,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3856 | 3072 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 15 | 1965 | Кирпичные | 3 | 4 | 3 194,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3857 | 3073 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 16 | 1949 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 649,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3858 | 3074 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 18 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 344,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3859 | 3075 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 18А | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 724,26 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3860 | 3076 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 18Б | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 914,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3861 | 3077 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 1А | 1958 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 982,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3862 | 3078 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 2 | 1932 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 990,10 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3863 | 3079 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 20 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 668,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3864 | 3080 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 21 | 1939 | Блочные | 2 | 3 | 2 186,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3865 | 3081 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 21А | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 085,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3866 | 3082 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 22 | 1948 | Блочные | 2 | 2 | 1 562,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3867 | 3083 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 24 | 1949 | Блочные | 2 | 2 | 1 556,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3868 | 3084 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 25 | 1993 | Кирпичные | 10 | 1 | 8 785,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3869 | 3085 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 3 | 1957 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 742,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3870 | 3086 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 30 | 1950 | Блочные | 2 | 3 | 2 290,99 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3871 | 3087 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 4 | 1933 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 135,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3872 | 3088 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 4А | 1984 | Кирпичные | 12 | 2 | 9 589,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3873 | 3089 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 5 | 1957 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 649,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3874 | 3090 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 6 | 1948 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 994,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3875 | 3091 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 7 | 1950 | Кирпичные | 3 | 4 | 6 128,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3876 | 3092 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 8 | 1935 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 966,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3877 | 3093 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 8А | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 3 465,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3878 | 3094 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 9 | 1950 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 021,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3879 | 3095 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 1 | 1948 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 146,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3880 | 3096 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 2 | 1951 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 502,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3881 | 3097 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 3 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 058,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3882 | 3098 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 4 | 1950 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 602,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3883 | 3099 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 4/1 | 1950 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 034,90 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3884 | 3100 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 4Б | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 569,84 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3885 | 3101 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 5 | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 737,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3886 | 3102 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 1 | 1987 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 554,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3887 | 3103 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 11 | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 698,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3888 | 3104 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 14 | 1984 | Панельные | 3 | 2 | 1 525,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3889 | 3105 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 17, корп. 1 | 1968 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 497,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3890 | 3106 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 17, корп. 2 | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 607,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3891 | 3107 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 19, корп. 1 | 1968 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 357,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3892 | 3108 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 19, корп. 2 | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 189,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3893 | 3109 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 1А | 1987 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 110,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3894 | 3110 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 21 | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 086,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3895 | 3111 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 25 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 6 962,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3896 | 3112 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 25А | 2009 | Кирпичные | 10 | 1 | 5 305,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3897 | 3113 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 27 | 1972 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 253,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3898 | 3114 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 29 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 7 297,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3899 | 3115 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 2В | 2011 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 738,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3900 | 3116 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 3 | 1958 | Кирпичные | 4 | 3 | 4 984,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3901 | 3117 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 31 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 6 929,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3902 | 3118 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 35 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 6 808,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3903 | 3119 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 43/3 | 2020 | Панельные | 13 | 2 | 8 866,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3904 | 3120 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 45 | 1974 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 001,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3905 | 3121 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 49 | 2001 | Панельные | 10 | 4 | 11 486,00 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3906 | 3122 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 603,80 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3907 | 3123 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 51 | 2001 | Панельные | 10 | 3 | 8 591,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3908 | 3124 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 53 | 2006 | Панельные | 10 | 3 | 7 693,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3909 | 3125 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 55 | 2005 | Панельные | 10 | 3 | 8 579,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3910 | 3126 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 57 | 2005 | Панельные | 10 | 2 | 6 185,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3911 | 3127 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 59 | 2005 | Панельные | 10 | 2 | 5 383,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3912 | 3128 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 61 | 2006 | Кирпичные | 14 | 3 | 11 619,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3913 | 3129 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 63 | 2006 | Панельные | 10 | 9 | 25 475,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3914 | 3130 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 63А | 2007 | Кирпичные | 9 | 5 | 22 288,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3915 | 3131 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 65 | 2007 | Кирпичные | 14 | 3 | 12 144,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3916 | 3132 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 67 | 2007 | Панельные | 10 | 8 | 22 679,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3917 | 3133 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 67/1 | 2012 | Кирпичные | 9 | 3 | 10 753,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3918 | 3134 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 67А | 2010 | Монолитные | 16 | 4 | 23 588,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3919 | 3135 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 67Б | 2010 | Панельные | 10 | 2 | 7 946,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3920 | 3136 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 67В | 2010 | Панельные | 10 | 2 | 7 942,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3921 | 3137 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 69 | 2008 | Кирпичные | 9 | 2 | 9 495,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3922 | 3138 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 69/1 | 2011 | Кирпичные | 9 | 5 | 22 788,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3923 | 3139 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 69/2 | 2012 | Кирпичные | 9 | 4 | 19 109,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3924 | 3140 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 69А | 2008 | Кирпичные | 9 | 2 | 9 321,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3925 | 3141 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 69Б | 2010 | Кирпичные | 14 | 3 | 12 064,10 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3926 | 3142 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 69В | 2010 | Монолитные | 16 | 3 | 17 654,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3927 | 3143 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 69Д | 2015 | Монолитные | 17 | 1 | 9 068,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3928 | 3144 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 7 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 178,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3929 | 3145 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 71 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 7 611,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3930 | 3146 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 71А | 2008 | Панельные | 10 | 4 | 9 738,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3931 | 3147 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 73 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 8 271,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3932 | 3148 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 75 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 8 270,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3933 | 3149 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 75А | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 8 285,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3934 | 3150 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 77 | 2010 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 167,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3935 | 3151 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 79 | 2010 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 224,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3936 | 3152 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 7А | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 087,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3937 | 3153 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 81 | 2010 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 218,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3938 | 3154 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Минская, д. 83 | 2010 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 213,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3939 | 3155 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мира, д. 1 | 1958 | Кирпичные | 5 | 8 | 9 986,50 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3940 | 3156 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мира, д. 2 | 1957 | Кирпичные | 6 | 6 | 10 435,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3941 | 3157 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мира, д. 3 | 1955 | Кирпичные | 5 | 14 | 13 853,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3942 | 3158 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мира, д. 3А | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 685,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3943 | 3159 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мира, д. 4 | 1958 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 447,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3944 | 3160 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мира, д. 6 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 955,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3945 | 3161 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мира, д. 8 | 1957 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 915,67 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3946 | 3162 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Миронова, д. 39 | 2005 | Панельные | 10 | 6 | 15 253,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3947 | 3163 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Миронова, д. 43 | 2007 | Кирпичные | 10 | 4 | 21 740,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3948 | 3164 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Миронова, д. 43А | 2015 | Кирпичные | 16 | 1 | 7 612,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3949 | 3165 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Миронова, д. 43б | 2011 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 907,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3950 | 3166 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Миронова, д. 45 | 2008 | Кирпичные | 10 | 3 | 16 625,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3951 | 3167 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Миронова, д. 45А | 2015 | Кирпичные | 16 | 1 | 7 805,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3952 | 3168 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Миронова, д. 47 | 2020 | Смешанные | 16 | 4 | 21 154,90 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3953 | 3169 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Миронова, д. 49 | 2011 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 373,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3954 | 3170 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 4А | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 474,50 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3955 | 3171 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 5 | 12 | 13 201,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3956 | 3172 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 10 | 2017 | Кирпичные | 20 | 5 | 38 886,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3957 | 3173 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 11 | 1960 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 230,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3958 | 3174 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 11А | 2008 | Монолитные | 13 | 1 | 4 766,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3959 | 3175 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 13, корп. 1 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 151,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3960 | 3176 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 13, корп. 2 | 1961 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 151,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3961 | 3177 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 15 | 1998 | Кирпичные | 10 | 5 | 14 072,80 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3962 | 3178 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 15А | 2007 | Кирпичные | 14 | 3 | 13 065,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3963 | 3179 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 25 | 1973 | Кирпичные | 9 | 8 | 19 020,70 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3964 | 3180 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 3 | 1961 | Кирпичные | 5 | 7 | 8 319,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3965 | 3181 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 33 | 2007 | Кирпичные | 6 | 3 | 6 339,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3966 | 3182 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 35 | 2013 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 783,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3967 | 3183 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 37 | 2017 | Кирпичные | 10 | 3 | 10 649,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3968 | 3184 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 40 | 1974 | Крупноблочные | 5 | 4 | 3 613,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3969 | 3185 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 42 | 1974 | Крупноблочные | 5 | 4 | 3 529,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3970 | 3186 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 43 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 11 223,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3971 | 3187 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 44 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 566,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3972 | 3188 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 45 | 1990 | Панельные | 16 | 1 | 9 921,20 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3973 | 3189 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 47 | 1990 | Панельные | 9 | 6 | 12 426,60 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3974 | 3190 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 49 | 1998 | Панельные | 10 | 5 | 14 146,40 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3975 | 3191 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 51 | 1990 | Панельные | 10 | 3 | 8 515,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3976 | 3192 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 51А | 2009 | Кирпичные | 5 | 5 | 7 945,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3977 | 3193 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 55 | 1997 | Кирпичные | 12 | 2 | 13 075,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3978 | 3194 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 57 | 1987 | Блочные | 9 | 3 | 7 160,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3979 | 3195 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 59 | 1984 | Панельные | 9 | 3 | 7 330,30 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3980 | 3196 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 61 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6 446,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3981 | 3197 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 61Б | 2012 | Кирпичные | 17 | 1 | 9 681,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3982 | 3198 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 63 | 1977 | Кирпичные | 12 | 2 | 10 188,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3983 | 3199 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 65 | 1980 | Панельные | 9 | 3 | 6 500,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3984 | 3200 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 67 | 1984 | Панельные | 9 | 3 | 6 463,60 |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3985 | 3201 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 69 | 1984 | Кирпичные | 12 | 2 | 13 851,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3986 | 3202 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 71 | 1981 | Панельные | 9 | 4 | 7 950,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3987 | 3203 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 73 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 8 897,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3988 | 3204 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 75 | 2000 | Кирпичные | 13 | 3 | 11 977,20 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3989 | 3205 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 80 | 1978 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 638,38 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3990 | 3206 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 82 | 1973 | Крупноблочные | 5 | 4 | 3 596,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3991 | 3207 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 84 | 1973 | Крупноблочные | 5 | 4 | 3 575,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3992 | 3208 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 9Б | 2014 | Кирпичные | 16 | 3 | 32 939,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3993 | 3209 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодежная, д. 69 | 1959 | Шлакоблочные | 1 | 1 | 372,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 3994 | 3210 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 035,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3995 | 3211 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 11 | 1969 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 369,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3996 | 3212 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 11А | 1974 | Панельные | 5 | 6 | 5 763,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3997 | 3213 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 12 | 1969 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 014,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 3998 | 3214 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 13 | 1968 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 467,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 3999 | 3215 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 14 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 038,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4000 | 3216 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 15 | 1968 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 031,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4001 | 3217 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 16 | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 782,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4002 | 3218 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 19 | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 3 732,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4003 | 3219 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 20 | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 3 597,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4004 | 3220 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 21 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 922,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4005 | 3221 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 22 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 7 141,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4006 | 3222 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 23 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 5 434,60 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4007 | 3223 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 4 | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 873,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4008 | 3224 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 7 | 1971 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 560,20 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4009 | 3225 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, д. 8 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 825,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4010 | 3226 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 12А | 2007 | Кирпичные | 14 | 4 | 12 285,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4011 | 3227 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 15 | 1999 | Панельные | 9 | 7 | 26 601,10 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4012 | 3228 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 15/1 | 2000 | Панельные | 9 | 4 | 11 476,20 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4013 | 3229 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 18Б | 2008 | Кирпичные | 14 | 3 | 10 398,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4014 | 3230 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 19/1 | 2015 | Смешанные | 18 | 3 | 17 297,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4015 | 3231 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 2А | 2011 | Кирпичные | 16 | 6 | 19 771,00 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4016 | 3232 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 3 | 2024 | Смешанные | 19 | 2 | 25 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4017 | 3233 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 75А | 2017 | Монолитные | 17 | 4 | 25 660,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4018 | 3234 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 8Б | 2004 | Кирпичные | 16 | 6 | 18 412,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4019 | 3235 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 11А | 2007 | Панельные | 10 | 4 | 10 622,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4020 | 3236 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 13 | 2007 | Панельные | 10 | 3 | 7 622,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4021 | 3237 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 15 | 2004 | Кирпичные | 11 | 2 | 8 764,84 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4022 | 3238 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 3 | 2004 | Панельные | 10 | 4 | 15 527,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4023 | 3239 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 3А | 2005 | Панельные | 10 | 5 | 15 847,97 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4024 | 3240 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 5 | 2004 | Панельные | 10 | 4 | 13 432,74 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4025 | 3241 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 7 | 2003 | Панельные | 10 | 6 | 17 887,92 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4026 | 3242 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 7А | 2004 | Панельные | 10 | 4 | 15 660,42 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4027 | 3243 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 9 | 2003 | Панельные | 10 | 3 | 9 720,38 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4028 | 3244 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 9А | 2007 | Панельные | 10 | 3 | 8 020,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4029 | 3245 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 9Б | 2015 | Панельные | 10 | 3 | 10 359,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4030 | 3246 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Морозова, д. 10 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 9 155,00 |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4031 | 3247 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Морозова, д. 12 | 1976 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 752,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4032 | 3248 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Морозова, д. 29 | 2005 | Крупноблочные | 9 | 3 | 11 970,80 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4033 | 3249 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Морозова, д. 29А | 2005 | Крупноблочные | 10 | 3 | 9 938,70 |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4034 | 3250 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Морозова, д. 29Б | 2006 | Крупноблочные | 10 | 3 | 9 880,80 |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4035 | 3251 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Морозова, д. 31 | 2002 | Кирпичные | 10 | 4 | 14 810,20 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4036 | 3252 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Морозова, д. 31А | 2003 | Крупноблочные | 10 | 3 | 10 660,70 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4037 | 3253 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Морозова, д. 6 | 1968 | Смешанные | 2 | 1 | 379,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4038 | 3254 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 11 | 1960 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 241,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4039 | 3255 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 9 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 237,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4040 | 3256 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Набережная, д. 1А | 2018 | Панельные | 18 | 1 | 8 822,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4041 | 3257 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Набережная, д. 1А/1 | 2025 | Панельные | 16 | 1 | 6 176,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4042 | 3258 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Нарвская, д. 15 | 2005 | Кирпичные | 10 | 1 | 4 343,50 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4043 | 3259 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Нариманова, д. 26 | 1998 | Блочные | 3 | 1 | 749,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4044 | 3260 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 1 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 421,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4045 | 3261 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 11 | 1960 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 154,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4046 | 3262 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 13 | 1961 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 179,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4047 | 3263 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 15 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 951,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4048 | 3264 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 17 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 914,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4049 | 3265 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 19 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 992,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4050 | 3266 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 21 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 922,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4051 | 3267 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 5 | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 739,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4052 | 3268 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 5/1 | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 839,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4053 | 3269 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 7 | 1963 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 375,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4054 | 3270 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 9 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 459,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4055 | 3271 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Нежинская, д. 35 | 1976 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 190,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4056 | 3272 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/1 | 2015 | Кирпичные | 12 | 3 | 12 079,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4057 | 3273 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/10 | 2025 | Смешанные | 17 | 2 | 17 386,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4058 | 3274 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/2 | 2015 | Кирпичные | 12 | 3 | 11 799,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4059 | 3275 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/3 | 2015 | Кирпичные | 7 | 3 | 7 888,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4060 | 3276 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/4 | 2016 | Кирпичные | 12 | 3 | 12 595,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4061 | 3277 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/5 | 2017 | Кирпичные | 12 | 2 | 9 213,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4062 | 3278 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/7 | 2018 | Кирпичные | 13 | 3 | 13 240,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4063 | 3279 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/8 | 2019 | Кирпичные | 13 | 4 | 17 295,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4064 | 3280 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/9 | 2022 | Кирпичные | 16 | 1 | 12 925,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4065 | 3281 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/9, корп. 1 | 2021 | Кирпичные | 16 | 1 | 11 890,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4066 | 3282 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 55/9, корп. 2 | 2020 | Кирпичные | 16 | 1 | 9 314,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4067 | 3283 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 78, корп. 1 | 2024 | Кирпичные | 24 | 2 | 31 152,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4068 | 3284 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 78, корп. 2 | 2024 | Кирпичные | 21 | 1 | 16 025,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4069 | 3285 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 78, корп. 3 | 2024 | Кирпичные | 21 | 2 | 16 711,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4070 | 3286 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 78, корп. 4 | 2024 | Кирпичные | 10 | 1 | 8 301,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4071 | 3287 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 78Б, корп. 1 | 2023 | Смешанные | 12 | 1 | 12 670,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4072 | 3288 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 78Б, корп. 2 | 2024 | Кирпичные | 18 | 1 | 12 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4073 | 3289 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 78Б, корп. 3 | 2024 | Кирпичные | 8 | 1 | 4 444,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4074 | 3290 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 78Б, корп. 4 | 2024 | Кирпичные | 18 | 1 | 13 108,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4075 | 3291 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 82/1 | 2024 | Монолитные | 17 | 1 | 19 750,20 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4076 | 3292 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 82/2 | 2023 | Смешанные | 17 | 1 | 19 722,20 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4077 | 3293 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 84 | 2019 | Смешанные | 19 | 1 | 16 075,10 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4078 | 3294 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 84/2 | 2020 | Монолитные | 19 | 1 | 15 106,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4079 | 3295 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 84/3 | 2021 | Смешанные | 19 | 1 | 13 970,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4080 | 3296 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 84/4 | 2022 | Монолитные | 19 | 1 | 14 903,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4081 | 3297 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Независимости, д. 84/5 | 2022 | Смешанные | 19 | 1 | 14 619,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4082 | 3298 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Нижняя, д. 73 | 2012 | Панельные | 17 | 2 | 20 406,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4083 | 3299 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 16 | 1928 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 379,05 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4084 | 3300 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 16А | 2006 | Панельные | 10 | 3 | 8 788,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4085 | 3301 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 19 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 186,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4086 | 3302 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 2 | 1945 | Кирпичные | 1 | 1 | 709,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4087 | 3303 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 21 | 1962 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 718,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4088 | 3304 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 23 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 602,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4089 | 3305 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 25 | 1959 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 846,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4090 | 3306 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 27 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 743,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4091 | 3307 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 29 | 1958 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 429,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4092 | 3308 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 3 | 1917 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 232,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4093 | 3309 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 31 | 1956 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 836,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4094 | 3310 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 35 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 300,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4095 | 3311 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 36 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 396,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4096 | 3312 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 38А | 1950 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 639,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 4097 | 3313 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 4 | 1946 | Кирпичные | 2 | 1 | 442,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4098 | 3314 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 44 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 171,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4099 | 3315 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 44А | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 494,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4100 | 3316 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 46 | 1967 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4101 | 3317 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 48 | 1952 | Кирпичные | 3 | 1 | 619,40 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4102 | 3318 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 49 | 2007 | Кирпичные | 14 | 5 | 13 515,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4103 | 3319 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 49А | 2012 | Монолитные | 10 | 2 | 7 621,40 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4104 | 3320 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 54 | 1958 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 506,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4105 | 3321 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 6А | 1951 | Кирпичные | 3 | 2 | 953,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4106 | 3322 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 7 | 1994 | Кирпичные | 5 | 2 | 8 294,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4107 | 3323 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Никольская, д. 31Б | 1994 | Кирпичные | 2 | 1 | 454,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4108 | 3324 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 121 | 1984 | Кирпичные | 9 | 5 | 11 928,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4109 | 3325 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 125 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 7 961,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4110 | 3326 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 127 | 1981 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 545,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4111 | 3327 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 129 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6 535,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4112 | 3328 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 131 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 978,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4113 | 3329 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 133 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 964,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4114 | 3330 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 135 | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 967,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4115 | 3331 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 137 | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 10 276,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4116 | 3332 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 139 | 1984 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 095,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4117 | 3333 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 141 | 1980 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 969,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4118 | 3334 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 11 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 996,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4119 | 3335 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 16 | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 569,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4120 | 3336 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 17 | 1973 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 912,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4121 | 3337 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 19 | 1976 | Кирпичные | 9 | 3 | 9 272,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4122 | 3338 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 20 | 1988 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 095,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4123 | 3339 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 23/1 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 444,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4124 | 3340 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 23/2 | 1964 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 161,90 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4125 | 3341 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 24 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 7 620,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4126 | 3342 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 25/2 | 1964 | Панельные | 5 | 5 | 5 547,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4127 | 3343 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 26 | 1990 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 171,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4128 | 3344 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 27 | 1980 | Панельные | 9 | 9 | 24 774,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4129 | 3345 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 28 | 1991 | Кирпичные | 9 | 5 | 12 992,70 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4130 | 3346 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 29 | 1983 | Панельные | 9 | 7 | 19 865,73 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4131 | 3347 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 31 | 1975 | Панельные | 9 | 4 | 10 933,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4132 | 3348 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 32 | 1975 | Панельные | 9 | 6 | 15 710,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4133 | 3349 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 33 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 10 504,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4134 | 3350 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 33А | 1980 | Панельные | 9 | 4 | 11 565,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4135 | 3351 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 34 | 1976 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 788,00 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4136 | 3352 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 35 | 1974 | Панельные | 5 | 6 | 7 960,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4137 | 3353 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 36 | 1991 | Панельные | 9 | 3 | 9 028,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4138 | 3354 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 37 | 1974 | Панельные | 5 | 6 | 6 504,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4139 | 3355 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 39 | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 8 340,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4140 | 3356 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 41 | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 6 615,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4141 | 3357 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 43 | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 4 026,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4142 | 3358 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 43А | 1986 | Кирпичные | 12 | 2 | 17 703,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4143 | 3359 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 45 | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 4 090,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4144 | 3360 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 53 | 1984 | Панельные | 9 | 7 | 19 744,52 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4145 | 3361 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 55 | 1989 | Панельные | 9 | 6 | 16 113,09 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4146 | 3362 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 59 | 1989 | Кирпичные | 9 | 6 | 16 589,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4147 | 3363 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 61 | 1983 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 302,10 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4148 | 3364 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 61Д | 2016 | Кирпичные | 17 | 2 | 10 183,10 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4149 | 3365 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 66 | 1966 | Кирпичные | 5 | 1 | 5 037,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4150 | 3366 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 9 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 044,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4151 | 3367 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Овражная, д. 25 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 478,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4152 | 3368 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Одесская, д. 21 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 418,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4153 | 3369 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Одесская, д. 24 | 2025 | Кирпичные | 12 | 1 | 12 386,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4154 | 3370 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Октябрьской революции, д. 33 | 2007 | Кирпичные | 5 | 1 | 923,50 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4155 | 3371 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Октябрьской революции, д. 64 | 2009 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 133,10 |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4156 | 3372 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Октябрьской революции, д. 72 | 2020 | Кирпичные | 6 | 1 | 1 216,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4157 | 3373 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 1 | 1977 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 694,23 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4158 | 3374 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 11 | 1973 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 863,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4159 | 3375 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 15 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 105,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4160 | 3376 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 17 | 1970 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 131,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4161 | 3377 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 19 | 2017 | Шлакоблочные | 17 | 1 | 10 435,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4162 | 3378 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 21 | 1969 | Кирпичные | 9 | 4 | 7 909,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4163 | 3379 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 23 | 1981 | Кирпичные | 9 | 6 | 18 187,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4164 | 3380 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 25 | 1980 | Кирпичные | 12 | 2 | 17 149,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4165 | 3381 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 3 | 1973 | Кирпичные | 9 | 4 | 12 653,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4166 | 3382 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 7 | 1970 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 663,80 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4167 | 3383 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 9 | 1974 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 078,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4168 | 3384 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 10/12 | 1953 | Кирпичные | 3 | 3 | 3 176,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4169 | 3385 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 14/16 | 1961 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 278,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4170 | 3386 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 17А | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 968,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4171 | 3387 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 18 | 1953 | Кирпичные | 4 | 3 | 4 001,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4172 | 3388 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1945 | Кирпичные | 3 | 1 | 677,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4173 | 3389 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 19А | 1948 | Кирпичные | 1 | 2 | 213,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4174 | 3390 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 2/4 | 1954 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 205,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4175 | 3391 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 36Б | 2007 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 496,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4176 | 3392 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 784,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4177 | 3393 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Освобождение труда, д. 15 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 254,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4178 | 3394 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 156/1 | 2024 | Смешанные | 18 | 3 | 28 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4179 | 3395 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 156/2 | 2024 | Смешанные | 19 | 2 | 13 594,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4180 | 3396 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 156/3 | 2025 | Монолитные | 18 | 2 | 16 280,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4181 | 3397 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 164/1 | 2016 | Панельные | 10 | 10 | 34 387,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4182 | 3398 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 164/2 | 2016 | Смешанные | 10 | 8 | 24 480,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4183 | 3399 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 164/3 | 2016 | Смешанные | 10 | 2 | 6 303,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4184 | 3400 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 164/4 | 2016 | Панельные | 10 | 3 | 12 945,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4185 | 3401 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 166/3 | 2023 | Смешанные | 19 | 2 | 16 235,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4186 | 3402 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 166/4 | 2023 | Смешанные | 19 | 2 | 16 235,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4187 | 3403 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 168/2 | 2016 | Смешанные | 17 | 1 | 7 690,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4188 | 3404 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 168/3 | 2014 | Кирпичные | 17 | 1 | 7 460,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4189 | 3405 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 168/4 | 2014 | Кирпичные | 17 | 1 | 8 261,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4190 | 3406 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 168/5 | 2014 | Кирпичные | 17 | 1 | 8 263,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4191 | 3407 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 168Р | 2017 | Смешанные | 17 | 2 | 13 495,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4192 | 3408 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 168С | 2019 | Смешанные | 25 | 1 | 21 773,90 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4193 | 3409 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 168у | 2016 | Смешанные | 17 | 2 | 13 526,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4194 | 3410 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 170/1 | 2022 | Панельные | 17 | 1 | 11 386,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4195 | 3411 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 170/10 | 2017 | Панельные | 17 | 2 | 17 611,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4196 | 3412 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 170/12 | 2016 | Панельные | 17 | 2 | 17 676,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4197 | 3413 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 170/2 | 2020 | Панельные | 17 | 2 | 21 066,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4198 | 3414 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 170/3 | 2021 | Панельные | 17 | 1 | 9 812,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4199 | 3415 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 170/4 | 2019 | Панельные | 17 | 2 | 21 079,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4200 | 3416 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 170/5 | 2020 | Панельные | 17 | 1 | 9 762,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4201 | 3417 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 36 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 514,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4202 | 3418 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 59 | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 526,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4203 | 3419 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 61 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 833,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4204 | 3420 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 63 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 222,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4205 | 3421 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 65 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 231,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4206 | 3422 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 67 | 1962 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 074,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4207 | 3423 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 67А | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 624,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4208 | 3424 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 67Б | 1967 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 545,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4209 | 3425 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 67В | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 458,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4210 | 3426 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 75 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 677,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4211 | 3427 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 77 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 689,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4212 | 3428 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 79 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 673,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4213 | 3429 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 81 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 578,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4214 | 3430 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 81А | 1971 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 584,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4215 | 3431 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остроухова, д. 1 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 568,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4216 | 3432 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остроухова, д. 3 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 695,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4217 | 3433 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остроухова, д. 5 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 740,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4218 | 3434 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 1 | 1975 | Кирпичные | 9 | 5 | 12 994,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4219 | 3435 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 10 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 3 996,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4220 | 3436 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 11 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 071,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4221 | 3437 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 12 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 413,00 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4222 | 3438 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 13 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 930,50 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4223 | 3439 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 15 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 096,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4224 | 3440 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 16 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 580,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4225 | 3441 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 17 | 1971 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 847,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4226 | 3442 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 18 | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 4 473,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4227 | 3443 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 1А | 1973 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 976,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4228 | 3444 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 2/1 | 2021 | Смешанные | 20 | 2 | 29 309,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4229 | 3445 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 20 | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 4 310,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4230 | 3446 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 22 | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 4 514,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4231 | 3447 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 24 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 7 549,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4232 | 3448 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 28 | 1973 | Кирпичные | 9 | 6 | 19 134,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4233 | 3449 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 29А | 2022 | Смешанные | 16 | 3 | 23 314,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4234 | 3450 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 3 | 1987 | Панельные | 16 | 1 | 10 783,50 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4235 | 3451 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 30 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 6 872,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4236 | 3452 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 32 | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 023,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4237 | 3453 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 32А | 1979 | Панельные | 9 | 3 | 6 410,80 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4238 | 3454 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 34 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 6 855,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4239 | 3455 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 36 | 1971 | Кирпичные | 9 | 4 | 15 782,50 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4240 | 3456 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 3А | 1972 | Панельные | 9 | 4 | 9 048,10 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4241 | 3457 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 40 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 076,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4242 | 3458 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 42 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 149,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4243 | 3459 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 44 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 7 019,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4244 | 3460 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 46 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 7 507,90 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4245 | 3461 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 48 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 6 972,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4246 | 3462 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 5 | 1971 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 097,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4247 | 3463 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 50 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 039,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4248 | 3464 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 5А | 1973 | Кирпичные | 9 | 6 | 15 531,00 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4249 | 3465 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 6 | 1985 | Кирпичные | 10 | 6 | 28 504,10 |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4250 | 3466 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 7 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 465,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4251 | 3467 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 8 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 605,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4252 | 3468 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Папова, д. 10 | 1998 | Панельные | 10 | 7 | 26 936,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4253 | 3469 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Паровозная, д. 61 | 1993 | Кирпичные | 5 | 10 | 6 550,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4254 | 3470 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полковника Богомолова, д. 1 | 2025 | Смешанные | 17 | 3 | 24 095,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4255 | 3471 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полковника Богомолова, д. 11 | 2024 | Монолитные | 17 | 2 | 17 714,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4256 | 3472 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полковника Богомолова, д. 5 | 2024 | Смешанные | 17 | 2 | 11 090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4257 | 3473 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полковника Богомолова, д. 7 | 2024 | Смешанные | 17 | 2 | 11 119,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4258 | 3474 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пекинская, д. 25 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 272,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4259 | 3475 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/1 | 2015 | Блочные | 25 | 1 | 18 991,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4260 | 3476 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/10 | 2016 | Смешанные | 25 | 1 | 24 283,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4261 | 3477 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/11 | 2017 | Монолитные | 25 | 1 | 23 603,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4262 | 3478 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/12 | 2018 | Панельные | 29 | 1 | 23 354,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4263 | 3479 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/2 | 2014 | Смешанные | 17 | 3 | 28 489,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4264 | 3480 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/3 | 2015 | Блочные | 25 | 1 | 17 705,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4265 | 3481 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/4 | 2015 | Кирпичные | 20 | 3 | 28 439,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4266 | 3482 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/6 | 2015 | Блочные | 25 | 1 | 24 262,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4267 | 3483 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/7 | 2015 | Панельные | 25 | 1 | 24 348,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4268 | 3484 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/8 | 2016 | Кирпичные | 25 | 1 | 24 315,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4269 | 3485 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 1/9 | 2016 | Смешанные | 28 | 1 | 18 946,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4270 | 3486 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 10 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 491,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4271 | 3487 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 10А | 2013 | Кирпичные | 14 | 1 | 3 732,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4272 | 3488 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 11 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 700,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4273 | 3489 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 12 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 218,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4274 | 3490 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 13 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 225,40 |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4275 | 3491 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 14 | 1964 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 189,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4276 | 3492 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 15 | 1972 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 246,40 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4277 | 3493 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 17 | 1971 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 318,60 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4278 | 3494 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 18 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 126,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4279 | 3495 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 2 | 1986 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 537,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4280 | 3496 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 20 | 1966 | Панельные | 5 | 6 | 5 105,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4281 | 3497 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 21 | 1972 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 573,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4282 | 3498 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 22 | 1966 | Панельные | 5 | 6 | 5 292,80 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4283 | 3499 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 23 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 091,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4284 | 3500 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 24 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 665,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4285 | 3501 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 24А | 2004 | Кирпичные | 17 | 1 | 6 675,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4286 | 3502 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 26 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 262,30 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4287 | 3503 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 26А | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 3 595,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4288 | 3504 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 27 | 1972 | Панельные | 9 | 4 | 9 167,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4289 | 3505 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 28 | 1968 | Панельные | 5 | 8 | 7 131,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4290 | 3506 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 29 | 1974 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 901,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4291 | 3507 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 30 | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 4 459,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4292 | 3508 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 31 | 2004 | Панельные | 10 | 4 | 9 586,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4293 | 3509 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 31А | 2005 | Панельные | 10 | 5 | 14 705,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4294 | 3510 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 32 | 1967 | Панельные | 5 | 4 | 4 284,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4295 | 3511 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 33 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 9 108,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4296 | 3512 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 35 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 12 256,10 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4297 | 3513 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 35/1 | 2000 | Кирпичные | 11 | 2 | 5 283,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4298 | 3514 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 37 | 1998 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 242,70 |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4299 | 3515 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 38 | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 403,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4300 | 3516 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 39 | 1998 | Кирпичные | 10 | 3 | 8 274,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4301 | 3517 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 4 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 522,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4302 | 3518 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 41 | 1989 | Кирпичные | 9 | 6 | 16 463,30 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4303 | 3519 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 42 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 033,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4304 | 3520 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 42А | 1982 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 873,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4305 | 3521 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 43 | 1981 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 058,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4306 | 3522 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 44 | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 032,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4307 | 3523 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 44А | 1981 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 050,90 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4308 | 3524 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 45 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 610,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4309 | 3525 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 46 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 247,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4310 | 3526 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 47 | 1988 | Кирпичные | 12 | 1 | 8 430,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4311 | 3527 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 48 | 1967 | Кирпичные | 5 | 8 | 5 896,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4312 | 3528 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 49 | 1991 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 982,50 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4313 | 3529 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 51 | 2002 | Кирпичные | 10 | 1 | 7 239,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4314 | 3530 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 52 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 339,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4315 | 3531 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 54 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 4 332,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4316 | 3532 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 56 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 206,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4317 | 3533 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 58 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 332,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4318 | 3534 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 6 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 247,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4319 | 3535 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 60 | 1967 | Панельные | 5 | 6 | 5 403,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4320 | 3536 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 8 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 286,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4321 | 3537 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пескова, д. 3 | 2024 | Панельные | 18 | 4 | 42 806,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4322 | 3538 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пескова, д. 6 | 2025 | Панельные | 20 | 6 | 44 632,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4323 | 3539 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пескова, д. 8 | 2025 | Панельные | 20 | 6 | 47 753,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4324 | 3540 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 100 | 2009 | Кирпичные | 16 | 8 | 32 642,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4325 | 3541 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 100А | 1970 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 781,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4326 | 3542 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 101 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 441,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4327 | 3543 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 105 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 595,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4328 | 3544 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 109А | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 460,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4329 | 3545 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 111 | 2001 | Панельные | 10 | 3 | 9 248,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4330 | 3546 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 113 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 555,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4331 | 3547 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 115 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 409,80 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4332 | 3548 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 117 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 582,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4333 | 3549 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 119 | 1963 | Панельные | 5 | 4 | 4 591,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4334 | 3550 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 123 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 607,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4335 | 3551 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 125 | 1963 | Панельные | 5 | 4 | 4 624,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4336 | 3552 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 127 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 564,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4337 | 3553 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 129 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 602,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4338 | 3554 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 135 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 625,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4339 | 3555 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 137 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 364,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4340 | 3556 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 139 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 434,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4341 | 3557 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 141 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 194,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4342 | 3558 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 143 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 646,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4343 | 3559 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 145 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 500,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4344 | 3560 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 147 | 1965 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 790,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4345 | 3561 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 151 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 858,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4346 | 3562 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 153 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 857,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4347 | 3563 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 155 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 885,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4348 | 3564 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 157 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 301,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4349 | 3565 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 159 | 1974 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 140,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4350 | 3566 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 161 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 4 528,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4351 | 3567 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 163 | 1965 | Блочные | 5 | 4 | 5 199,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4352 | 3568 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 165 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 3 558,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4353 | 3569 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 56 | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 248,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4354 | 3570 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 58, корп. 1 | 2016 | Блочные | 17 | 1 | 9 205,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4355 | 3571 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 58, корп. 2 | 2017 | Шлакоблочные | 17 | 1 | 11 254,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4356 | 3572 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 58, корп. 3 | 2018 | Блочные | 17 | 1 | 11 416,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4357 | 3573 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 64 | 2015 | Панельные | 17 | 1 | 11 423,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4358 | 3574 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 66 | 2012 | Панельные | 10 | 3 | 6 888,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4359 | 3575 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 70 | 1965 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 324,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4360 | 3576 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 72 | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 053,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4361 | 3577 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 77 | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 096,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4362 | 3578 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 79А | 1992 | Панельные | 10 | 3 | 7 389,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4363 | 3579 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 83 | 1997 | Панельные | 10 | 2 | 5 020,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4364 | 3580 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 91 | 2005 | Кирпичные | 16 | 1 | 9 359,70 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4365 | 3581 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 98 | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 10 548,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4366 | 3582 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 13 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 504,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4367 | 3583 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 35 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 6 961,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4368 | 3584 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 36 | 2000 | Панельные | 10 | 3 | 9 357,00 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4369 | 3585 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 37 | 2008 | Панельные | 10 | 1 | 2 548,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4370 | 3586 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 39 | 2008 | Панельные | 10 | 2 | 5 117,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4371 | 3587 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 41 | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 7 515,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4372 | 3588 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 72А | 2015 | Кирпичные | 15 | 1 | 7 388,20 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4373 | 3589 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 11А | 1976 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 928,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4374 | 3590 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 13А | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 287,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4375 | 3591 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 17А | 1979 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 323,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4376 | 3592 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 17Б | 1980 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 236,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4377 | 3593 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 17В | 1980 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 018,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4378 | 3594 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 19А | 1981 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 123,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4379 | 3595 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 1А | 1975 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 900,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4380 | 3596 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 3А | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 133,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4381 | 3597 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 5А | 1973 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 086,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4382 | 3598 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 7А | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 175,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4383 | 3599 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 10 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 293,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4384 | 3600 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 11 | 1966 | Панельные | 5 | 5 | 3 700,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4385 | 3601 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 13 | 1966 | Панельные | 5 | 5 | 4 617,69 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4386 | 3602 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 16 | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 579,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4387 | 3603 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 17 | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 218,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4388 | 3604 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 18 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 203,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4389 | 3605 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 19 | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 352,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4390 | 3606 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 2 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 246,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4391 | 3607 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 20 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 167,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4392 | 3608 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 21 | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 130,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4393 | 3609 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 22 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 193,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4394 | 3610 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 23 | 1968 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 151,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4395 | 3611 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 24 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 215,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4396 | 3612 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 26 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 7 507,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4397 | 3613 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 28 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 676,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4398 | 3614 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 3 | 1966 | Панельные | 5 | 5 | 4 435,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4399 | 3615 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 30 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 652,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4400 | 3616 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 4 | 1965 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 287,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4401 | 3617 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 5 | 1966 | Крупноблочные | 5 | 5 | 5 149,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4402 | 3618 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 6 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 163,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4403 | 3619 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 7 | 1966 | Панельные | 5 | 5 | 4 448,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4404 | 3620 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 8 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 196,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4405 | 3621 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 9 | 1966 | Панельные | 5 | 5 | 4 450,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4406 | 3622 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Питомник, д. 15 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 603,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4407 | 3623 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Питомник, д. 17 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 586,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4408 | 3624 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Платонова, д. 11/1 | 2019 | Монолитные | 20 | 1 | 16 791,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4409 | 3625 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Платонова, д. 13 | 1968 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 767,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4410 | 3626 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Платонова, д. 14 | 1948 | Кирпичные | 2 | 1 | 406,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4411 | 3627 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Платонова, д. 18 | 1957 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 949,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4412 | 3628 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Платонова, д. 7 | 1969 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4413 | 3629 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 1 | 1952 | Шлакоблочные | 5 | 14 | 7 914,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4414 | 3630 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 12 | 1949 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 031,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4415 | 3631 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 13 | 1959 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 186,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4416 | 3632 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 15 | 1953 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 919,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4417 | 3633 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 17 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 283,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4418 | 3634 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 18 | 1955 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 960,00 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4419 | 3635 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 19 | 1950 | Кирпичные | 3 | 2 | 971,70 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4420 | 3636 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 2 | 1946 | Кирпичные | 4 | 9 | 5 539,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4421 | 3637 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 20 | 1964 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 643,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4422 | 3638 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 21 | 1958 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 307,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4423 | 3639 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 | 1974 | Кирпичные | 10 | 8 | 30 358,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4424 | 3640 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 24А | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 496,30 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4425 | 3641 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 25 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 223,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4426 | 3642 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 30 | 2004 | Кирпичные | 9 | 2 | 10 848,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4427 | 3643 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 31 | 1953 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 999,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4428 | 3644 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 33 | 1957 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 614,30 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4429 | 3645 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 35 | 1959 | Кирпичные | 5 | 7 | 10 437,90 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4430 | 3646 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 4 | 1957 | Кирпичные | 6 | 1 | 1 954,00 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4431 | 3647 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 40 | 1959 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 415,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4432 | 3648 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 41 | 1955 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 622,20 | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4433 | 3649 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 42 | 1958 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 072,80 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4434 | 3650 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 43 | 1955 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 618,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4435 | 3651 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 44 | 1958 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 117,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4436 | 3652 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 45 | 1957 | Кирпичные | 4 | 5 | 5 466,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4437 | 3653 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 46 | 1953 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 373,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4438 | 3654 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 47 | 1962 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 700,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4439 | 3655 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 48 | 1952 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 189,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4440 | 3656 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 405,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4441 | 3657 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 50 | 1953 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 779,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4442 | 3658 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 51 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 823,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4443 | 3659 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 52 | 1959 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 021,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4444 | 3660 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 54 | 1946 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 843,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4445 | 3661 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 56 | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 947,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4446 | 3662 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 58 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 691,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4447 | 3663 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 58А | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 423,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4448 | 3664 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 59 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 032,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4449 | 3665 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 6 | 1962 | Кирпичные | 5 | 10 | 13 893,70 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4450 | 3666 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 60 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 899,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4451 | 3667 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 62 | 1951 | Кирпичные | 4 | 11 | 8 528,90 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4452 | 3668 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 64 | 1962 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 482,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4453 | 3669 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 1 | 1991 | Блочные | 9 | 4 | 10 358,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4454 | 3670 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2 | 2005 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 702,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4455 | 3671 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Подклетенская, д. 19 | 1990 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 746,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4456 | 3672 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Подклетенская, д. 21 | 1986 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 678,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4457 | 3673 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 19 | 1938 | Кирпичные | 2 | 1 | 721,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4458 | 3674 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 2 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 754,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4459 | 3675 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 24А | 1940 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 706,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4460 | 3676 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полякова, д. 11 | 1984 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 354,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4461 | 3677 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полякова, д. 13 | 1982 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 974,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4462 | 3678 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полякова, д. 15 | 1993 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 413,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4463 | 3679 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полякова, д. 7 | 1988 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 550,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4464 | 3680 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Полякова, д. 9 | 1986 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 439,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4465 | 3681 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 10 | 2012 | Кирпичные | 6 | 1 | 3 382,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4466 | 3682 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 16 | 2004 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 722,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4467 | 3683 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 18 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 295,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4468 | 3684 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 28 | 1999 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 334,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4469 | 3685 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 38 | 2014 | Кирпичные | 10 | 1 | 8 315,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4470 | 3686 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 40 | 2010 | Кирпичные | 11 | 1 | 5 181,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4471 | 3687 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Попова, д. 11 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 781,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 4472 | 3688 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, д. 1 | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 115,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4473 | 3689 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, д. 19 | 2010 | Кирпичные | 15 | 1 | 8 407,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4474 | 3690 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, д. 21 | 1996 | Кирпичные | 10 | 3 | 8 767,37 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4475 | 3691 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, д. 3 | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 185,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4476 | 3692 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пролетарская, д. 81 | 2005 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 998,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4477 | 3693 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пролетарская, д. 83 | 1997 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 457,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4478 | 3694 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 1 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 812,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4479 | 3695 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 10 | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 962,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4480 | 3696 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 10А | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 956,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4481 | 3697 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 12 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 416,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4482 | 3698 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 12А | 1986 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 578,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4483 | 3699 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 14 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 996,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4484 | 3700 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 14А | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 058,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4485 | 3701 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 16 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 028,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4486 | 3702 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 18 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 325,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4487 | 3703 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 2 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 055,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4488 | 3704 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 4 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 038,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4489 | 3705 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 6 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 016,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4490 | 3706 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 8 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 062,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4491 | 3707 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путилина, д. 8А | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 988,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4492 | 3708 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 1 | 1970 | Панельные | 9 | 4 | 8 935,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4493 | 3709 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 11 | 1971 | Панельные | 9 | 4 | 8 667,20 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4494 | 3710 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 13 | 1986 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 237,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4495 | 3711 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 13А | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 297,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4496 | 3712 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 15 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 254,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4497 | 3713 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 15А | 1980 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 534,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4498 | 3714 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 17 | 1970 | Панельные | 5 | 8 | 6 664,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4499 | 3715 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 2А | 2009 | Кирпичные | 10 | 3 | 10 710,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4500 | 3716 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 3 | 1998 | Панельные | 10 | 6 | 21 345,60 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4501 | 3717 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 5 | 1971 | Панельные | 9 | 4 | 8 916,00 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4502 | 3718 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 5А | 1972 | Панельные | 5 | 8 | 7 140,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4503 | 3719 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 7 | 1971 | Панельные | 9 | 4 | 8 246,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4504 | 3720 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 9 | 1992 | Кирпичные | 9 | 6 | 15 201,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4505 | 3721 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 9А | 1993 | Панельные | 10 | 5 | 17 836,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4506 | 3722 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкарская, д. 23 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 437,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4507 | 3723 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкарская, д. 25 | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 642,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4508 | 3724 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 10 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 923,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4509 | 3725 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 11А | 2012 | Монолитные | 9 | 6 | 12 930,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4510 | 3726 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 18 | 1956 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 920,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4511 | 3727 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 2 | 1962 | Кирпичные | 6 | 9 | 8 748,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4512 | 3728 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 22 | 1932 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 146,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4513 | 3729 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 28 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 880,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4514 | 3730 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 35 | 1960 | Кирпичные | 4 | 3 | 1 913,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4515 | 3731 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 36 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 234,50 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4516 | 3732 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 4 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 137,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4517 | 3733 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 41 | 1994 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 402,20 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4518 | 3734 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 42 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 919,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4519 | 3735 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 44 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 071,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4520 | 3736 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 45 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 452,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4521 | 3737 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 7 | 1949 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 242,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4522 | 3738 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятилетка, д. 14 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 760,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4523 | 3739 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятилетка, д. 16 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 961,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4524 | 3740 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 15 | 2001 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 898,60 |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4525 | 3741 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 20 | 2003 | Кирпичные | 6 | 1 | 3 783,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4526 | 3742 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 28 | 2008 | Кирпичные | 8 | 2 | 5 107,30 |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4527 | 3743 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 29 | 2010 | Кирпичные | 4 | 1 | 3 213,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4528 | 3744 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 45 | 2004 | Кирпичные | 6 | 1 | 5 108,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4529 | 3745 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 46 | 2004 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 051,30 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4530 | 3746 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 48 | 2000 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 779,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4531 | 3747 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 52 | 1953 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 725,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4532 | 3748 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 61 | 2007 | Кирпичные | 7 | 2 | 3 774,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4533 | 3749 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 65А | 2013 | Смешанные | 21 | 2 | 26 791,40 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4534 | 3750 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 69 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 576,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4535 | 3751 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рабочего класса, д. 34Б | 2005 | Кирпичные | 4 | 1 | 3 179,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4536 | 3752 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рабочий городок, д. 27 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 639,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4537 | 3753 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рабочий городок, д. 30 | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 962,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4538 | 3754 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 1 | 1930 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 786,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4539 | 3755 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 18 | 1954 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 022,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4540 | 3756 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 23 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 668,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4541 | 3757 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 25 | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 508,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4542 | 3758 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 3 | 1940 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 611,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4543 | 3759 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31А | 2009 | Монолитные | 16 | 6 | 48 622,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4544 | 3760 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31Б | 2024 | Смешанные | 32 | 1 | 29 262,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4545 | 3761 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31В | 2015 | Блочные | 19 | 3 | 25 560,80 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4546 | 3762 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31Г | 2010 | Смешанные | 16 | 1 | 18 560,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4547 | 3763 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31Д | 2013 | Смешанные | 16 | 1 | 15 162,80 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4548 | 3764 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31Е | 2017 | Блочные | 28 | 1 | 32 196,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4549 | 3765 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31Ю | 2021 | Кирпичные | 22 | 4 | 48 922,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4550 | 3766 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 33/1 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 429,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4551 | 3767 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 33/2 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 857,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4552 | 3768 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 34 | 2025 | Смешанные | 5 | 4 | 13 910,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4553 | 3769 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 35 | 1958 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 017,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4554 | 3770 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 39 | 1958 | Кирпичные | 2 | 3 | 887,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4555 | 3771 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 40 | 1985 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 996,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4556 | 3772 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 41 | 1957 | Кирпичные | 2 | 3 | 819,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4557 | 3773 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 42 | 1990 | Панельные | 9 | 5 | 12 716,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4558 | 3774 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 43 | 1958 | Кирпичные | 2 | 3 | 889,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4559 | 3775 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 45 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 317,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4560 | 3776 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 47 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 250,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4561 | 3777 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 49 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 772,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4562 | 3778 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 5 | 1982 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 156,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4563 | 3779 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 51 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 682,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4564 | 3780 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 66 | 1999 | Панельные | 12 | 10 | 41 951,24 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4565 | 3781 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 7 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 536,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4566 | 3782 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 8 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 524,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4567 | 3783 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 80 | 1960 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 300,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4568 | 3784 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 80Б | 2009 | Панельные | 17 | 4 | 20 892,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4569 | 3785 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 80В | 2013 | Кирпичные | 17 | 3 | 16 578,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4570 | 3786 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 80Г | 2015 | Монолитные | 17 | 4 | 18 519,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4571 | 3787 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Республиканская, д. 74А | 2016 | Шлакоблочные | 17 | 10 | 51 596,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4572 | 3788 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Речная, д. 5 | 1981 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 400,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4573 | 3789 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 11 | 2016 | Кирпичные | 12 | 3 | 17 958,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4574 | 3790 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 11, корп. 2 | 2016 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 766,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4575 | 3791 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 11/1 | 2016 | Кирпичные | 12 | 3 | 16 082,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4576 | 3792 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 2/2 | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 805,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4577 | 3793 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 3 | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 772,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4578 | 3794 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 3 089,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4579 | 3795 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 7 | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 929,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4580 | 3796 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 9 | 1991 | Панельные | 9 | 5 | 17 697,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4581 | 3797 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ржевская, д. 9А | 1996 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 878,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4582 | 3798 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рижская, д. 10 | 1994 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 879,30 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4583 | 3799 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рижская, д. 12 | 1996 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 839,80 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4584 | 3800 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рижская, д. 14 | 1997 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 004,20 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4585 | 3801 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рижская, д. 2 | 1993 | Кирпичные | 9 | 5 | 13 914,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4586 | 3802 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рижская, д. 4 | 1995 | Панельные | 9 | 6 | 17 809,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4587 | 3803 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рижская, д. 6 | 1986 | Панельные | 9 | 6 | 16 992,60 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4588 | 3804 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рижская, д. 6А | 2009 | Кирпичные | 17 | 2 | 12 587,90 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4589 | 3805 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рижская, д. 8 | 1987 | Кирпичные | 5 | 11 | 12 208,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4590 | 3806 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д. 103 | 1936 | Кирпичные | 2 | 2 | 570,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4591 | 3807 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д. 105 | 1936 | Кирпичные | 2 | 2 | 520,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4592 | 3808 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Розы Люксембург, д. 107 | 1936 | Кирпичные | 2 | 2 | 546,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |
| 4593 | 3809 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рокоссовского, д. 45 | 2018 | Панельные | 19 | 2 | 13 905,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4594 | 3810 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 100Б | 2019 | Монолитные | 18 | 4 | 42 294,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4595 | 3811 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 18А, корп. 1 | 2025 | Смешанные | 16 | 1 | 9 499,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4596 | 3812 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 18А, корп. 2 | 2025 | Смешанные | 16 | 2 | 18 791,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4597 | 3813 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 24 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 3 207,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4598 | 3814 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 25 | 1952 | Блочные | 2 | 3 | 2 429,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4599 | 3815 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 26 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 145,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4600 | 3816 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 26А | 1993 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 271,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4601 | 3817 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 29А | 1981 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 165,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4602 | 3818 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 34 | 1958 | Кирпичные | 4 | 1 | 3 611,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4603 | 3819 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 34А | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 675,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4604 | 3820 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 34Б | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 672,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4605 | 3821 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 38 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 429,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4606 | 3822 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 40 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 985,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4607 | 3823 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 42 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 519,76 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4608 | 3824 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 44 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 155,89 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4609 | 3825 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 606,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4610 | 3826 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46, корп. 3 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 418,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4611 | 3827 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46, корп. 3А | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 5 383,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4612 | 3828 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46, корп. 5 | 1964 | Панельные | 5 | 5 | 5 938,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4613 | 3829 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46, корп. 6 | 1963 | Панельные | 5 | 5 | 5 874,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4614 | 3830 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46, корп. 7 | 1963 | Панельные | 5 | 5 | 5 939,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4615 | 3831 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46/4 | 1963 | Панельные | 5 | 5 | 5 937,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4616 | 3832 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46/8 | 1963 | Панельные | 5 | 5 | 5 987,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4617 | 3833 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 48 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 588,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4618 | 3834 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 48, корп. 2 | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 755,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4619 | 3835 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 48, корп. 3 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 5 641,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4620 | 3836 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 50 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 512,16 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4621 | 3837 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 50, корп. 2 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 5 656,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4622 | 3838 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 50, корп. 3 | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 624,09 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4623 | 3839 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 50, корп. 4 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 5 669,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4624 | 3840 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 50, корп. 5 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 508,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4625 | 3841 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 52 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 329,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4626 | 3842 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 52, корп. 3 | 1962 | Панельные | 5 | 4 | 5 740,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4627 | 3843 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 53 | 1996 | Кирпичные | 10 | 1 | 5 865,90 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4628 | 3844 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 53А | 1997 | Кирпичные | 10 | 1 | 8 963,50 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4629 | 3845 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 54 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 562,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4630 | 3846 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 54, корп. 2 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 4 823,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4631 | 3847 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 56, корп. 1 | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 307,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4632 | 3848 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 56, корп. 2 | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 018,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4633 | 3849 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/1 | 2009 | Панельные | 10 | 6 | 13 479,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4634 | 3850 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/10 | 2010 | Панельные | 10 | 4 | 10 099,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4635 | 3851 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/12 | 2010 | Панельные | 10 | 3 | 7 382,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4636 | 3852 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/17 | 2009 | Панельные | 10 | 5 | 12 481,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4637 | 3853 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/18 | 2013 | Панельные | 10 | 4 | 9 072,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4638 | 3854 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/19 | 2011 | Панельные | 10 | 7 | 16 508,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4639 | 3855 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/20 | 2011 | Панельные | 10 | 5 | 11 639,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4640 | 3856 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/21 | 2013 | Панельные | 10 | 3 | 8 533,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4641 | 3857 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/22 | 2013 | Панельные | 10 | 4 | 11 478,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4642 | 3858 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/23 | 2014 | Панельные | 10 | 2 | 5 948,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4643 | 3859 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/3 | 2009 | Панельные | 10 | 7 | 19 675,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4644 | 3860 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/4 | 2009 | Панельные | 10 | 7 | 21 704,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4645 | 3861 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/5 | 2008 | Панельные | 10 | 6 | 13 549,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4646 | 3862 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/7 | 2010 | Панельные | 10 | 6 | 14 617,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4647 | 3863 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/8 | 2009 | Панельные | 10 | 4 | 12 462,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4648 | 3864 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 59 | 2008 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 574,10 |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4649 | 3865 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 59А | 2009 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 921,20 |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4650 | 3866 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 61 | 1998 | Кирпичные | 9 | 7 | 21 244,20 |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4651 | 3867 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 66 | 1977 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 111,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4652 | 3868 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 67 | 2022 | Смешанные | 17 | 8 | 36 830,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4653 | 3869 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 68 | 1988 | Кирпичные | 9 | 5 | 14 579,00 |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4654 | 3870 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 69 | 2007 | Панельные | 10 | 4 | 13 697,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4655 | 3871 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 70 | 1990 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 702,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4656 | 3872 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 71 | 2008 | Панельные | 10 | 5 | 13 071,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4657 | 3873 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 72 | 1986 | Кирпичные | 9 | 6 | 18 921,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4658 | 3874 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 73 | 1996 | Кирпичные | 10 | 6 | 18 613,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4659 | 3875 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 73А | 2010 | Панельные | 10 | 4 | 9 933,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4660 | 3876 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 73Д, корп. 1 | 2024 | Смешанные | 20 | 1 | 12 431,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4661 | 3877 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 73Д, корп. 2 | 2024 | Смешанные | 20 | 1 | 12 431,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4662 | 3878 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 74 | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 7 578,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4663 | 3879 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 76 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 10 224,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4664 | 3880 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 80 | 2002 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 628,00 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4665 | 3881 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 80А | 2005 | Кирпичные | 9 | 3 | 9 238,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4666 | 3882 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 84 | 2012 | Кирпичные | 10 | 3 | 10 993,80 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4667 | 3883 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 86 | 1994 | Панельные | 10 | 5 | 17 983,60 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4668 | 3884 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рушниковая, д. 37 | 2004 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 404,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4669 | 3885 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рылеева, д. 20 | 2009 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 335,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4670 | 3886 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рылеева, д. 26А | 2002 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 624,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4671 | 3887 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Рылеева, д. 26Б | 2019 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 983,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4672 | 3888 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Саврасова, д. 2 | 1981 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 640,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4673 | 3889 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Саврасова, д. 86 | 2020 | Смешанные | 14 | 8 | 45 528,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4674 | 3890 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 104 | 1936 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 352,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4675 | 3891 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 106 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 382,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4676 | 3892 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 41 | 2005 | Кирпичные | 7 | 5 | 10 611,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4677 | 3893 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 63 | 1936 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 326,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4678 | 3894 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 69 | 2006 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 716,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4679 | 3895 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 73 | 1953 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 956,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4680 | 3896 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 76 | 1947 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 165,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4681 | 3897 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 77 | 1947 | Кирпичные | 2 | 2 | 272,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4682 | 3898 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 78А | 2012 | Панельные | 22 | 3 | 45 052,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4683 | 3899 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 80 (80Б) | 1917 | Кирпичные | 1 | 1 | 295,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4684 | 3900 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 80А | 2000 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 946,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4685 | 3901 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 82 | 2019 | Монолитные | 10 | 1 | 7 216,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4686 | 3902 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 83 | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 337,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4687 | 3903 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 87 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 195,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4688 | 3904 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 87А | 1947 | Кирпичные | 2 | 2 | 441,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4689 | 3905 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 89 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 491,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4690 | 3906 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 92 | 2008 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 367,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4691 | 3907 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 96 | 2011 | Монолитные | 14 | 1 | 12 136,20 |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4692 | 3908 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 10 | 2000 | Кирпичные | 10 | 3 | 8 520,30 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4693 | 3909 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 12 | 1943 | Кирпичные | 4 | 1 | 738,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4694 | 3910 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 21 | 2019 | Смешанные | 7 | 4 | 15 874,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4695 | 3911 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 22 | 1957 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 494,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4696 | 3912 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 24 | 1958 | Кирпичные | 5 | 5 | 2 930,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4697 | 3913 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 25 | 1943 | Кирпичные | 3 | 1 | 775,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4698 | 3914 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 29 | 1961 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 033,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4699 | 3915 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 31 | 2006 | Кирпичные | 9 | 2 | 8 122,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4700 | 3916 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 37 | 2004 | Кирпичные | 10 | 1 | 2 880,90 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4701 | 3917 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 45 | 2002 | Кирпичные | 11 | 3 | 11 589,70 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4702 | 3918 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 55 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 597,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4703 | 3919 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 59 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 269,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4704 | 3920 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 65 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 5 090,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4705 | 3921 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 67 | 1967 | Панельные | 5 | 4 | 3 876,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4706 | 3922 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 7 | 2013 | Крупноблочные | 3 | 1 | 1 427,70 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4707 | 3923 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77, лит. а | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 136,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4708 | 3924 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Северцова, д. 48 | 2007 | Панельные | 10 | 5 | 17 250,45 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4709 | 3925 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2/1 | 2013 | Кирпичные | 9 | 4 | 20 911,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4710 | 3926 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2/2 | 2014 | Смешанные | 17 | 1 | 12 737,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4711 | 3927 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2М | 2016 | Шлакоблочные | 19 | 3 | 27 488,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4712 | 3928 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2Ф | 2015 | Кирпичные | 9 | 4 | 18 877,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4713 | 3929 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2ш | 2016 | Кирпичные | 9 | 4 | 18 973,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4714 | 3930 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 10 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 258,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4715 | 3931 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 12 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 291,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4716 | 3932 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 14 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 987,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4717 | 3933 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 16/1 | 2016 | Панельные | 10 | 1 | 4 090,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4718 | 3934 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 16/5 | 2017 | Панельные | 10 | 2 | 7 305,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4719 | 3935 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 16/6 | 2017 | Панельные | 10 | 1 | 5 305,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4720 | 3936 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 16/7 | 2017 | Панельные | 10 | 2 | 7 296,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4721 | 3937 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 46 | 1972 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 785,15 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4722 | 3938 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 46А | 1965 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 018,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4723 | 3939 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 48 | 2023 | Панельные | 18 | 2 | 17 843,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4724 | 3940 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Семилукская, д. 8 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 279,15 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4725 | 3941 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сенная, д. 45 | 1960 | Шлакоблочные | 1 | 1 | 234,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4726 | 3942 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сенная, д. 46 | 1960 | Шлакоблочные | 1 | 1 | 305,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4727 | 3943 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафима Саровского, д. 179 | 2022 | Смешанные | 17 | 3 | 15 808,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4728 | 3944 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафима Саровского, д. 179А | 2023 | Смешанные | 17 | 3 | 24 587,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4729 | 3945 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафима Саровского, д. 179а, корп. 1 | 2023 | Панельные | 17 | 4 | 24 670,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4730 | 3946 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафима Саровского, д. 179/1 | 2022 | Смешанные | 17 | 3 | 21 684,10 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4731 | 3947 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафима Саровского, д. 181 | 2024 | Монолитные | 17 | 3 | 25 801,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4732 | 3948 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 30 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 658,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 4733 | 3949 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 41 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 860,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4734 | 3950 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 41А | 1996 | Кирпичные | 10 | 4 | 15 425,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4735 | 3951 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 43 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 106,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 4736 | 3952 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сиреневая, д. 2 | 2009 | Блочные | 12 | 1 | 8 133,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4737 | 3953 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сиреневая, д. 6 | 2009 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 325,60 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4738 | 3954 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Славы, д. 7 | 2024 | Монолитные | 18 | 2 | 18 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4739 | 3955 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Смоленская, д. 18 | 2019 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 194,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4740 | 3956 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Советская, д. 53 | 1999 | Панельные | 10 | 4 | 13 241,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4741 | 3957 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Советская, д. 53А | 2009 | Панельные | 10 | 2 | 6 218,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4742 | 3958 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Советская, д. 53Б | 2008 | Панельные | 10 | 3 | 8 185,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4743 | 3959 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 2 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 435,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4744 | 3960 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 33 | 1987 | Крупноблочные | 2 | 2 | 570,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4745 | 3961 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 35 | 1987 | Крупноблочные | 2 | 2 | 940,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4746 | 3962 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 37 | 1987 | Панельные | 2 | 2 | 924,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4747 | 3963 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 4 | 1981 | Панельные | 2 | 2 | 591,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4748 | 3964 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 43 | 1987 | Крупноблочные | 2 | 2 | 938,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4749 | 3965 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 5 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 467,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4750 | 3966 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 6 | 1981 | Панельные | 2 | 2 | 653,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4751 | 3967 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 8 | 1981 | Панельные | 2 | 2 | 985,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4752 | 3968 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Совхозная, д. 9 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 423,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4753 | 3969 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Солдатское поле, д. 150А | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 419,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4754 | 3970 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 556,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4755 | 3971 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 11А | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 522,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4756 | 3972 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 2 | 1977 | Кирпичные | 5 | 2 | 5 146,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4757 | 3973 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 23 | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 050,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4758 | 3974 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 27 | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 756,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4759 | 3975 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сомовская, д. 1 | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 259,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4760 | 3976 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сомовская, д. 21Б | 1992 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 844,90 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4761 | 3977 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 2 | 1993 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 438,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4762 | 3978 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 24 | 1980 | Панельные | 3 | 3 | 1 940,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4763 | 3979 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 24А | 1980 | Панельные | 3 | 3 | 2 558,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4764 | 3980 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 24Б | 1985 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 899,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4765 | 3981 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 24В | 1988 | Панельные | 5 | 4 | 4 599,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4766 | 3982 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 26 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 808,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4767 | 3983 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 28 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 762,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4768 | 3984 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 28А | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 646,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4769 | 3985 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сосновая, д. 28Б | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 911,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4770 | 3986 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 1 | 1978 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 663,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4771 | 3987 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 14 | 1952 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 228,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4772 | 3988 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 15/17 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 112,50 | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4773 | 3989 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 22/24 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 611,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4774 | 3990 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 26 | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 367,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4775 | 3991 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 27 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 725,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4776 | 3992 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 3 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 371,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4777 | 3993 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 4 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 916,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4778 | 3994 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 45 | 1964 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 172,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4779 | 3995 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 6 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 401,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4780 | 3996 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 62А | 2014 | Крупноблочные | 23 | 1 | 29 012,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4781 | 3997 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 67 | 1987 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 934,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4782 | 3998 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 69 | 1985 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 924,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4783 | 3999 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 6А | 2004 | Кирпичные | 16 | 4 | 26 039,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4784 | 4000 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 7 | 1979 | Панельные | 9 | 9 | 20 317,20 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4785 | 4001 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 70 | 2007 | Монолитные | 10 | 1 | 3 322,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4786 | 4002 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 70А | 2009 | Монолитные | 9 | 1 | 2 782,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4787 | 4003 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 71 | 1972 | Кирпичные | 12 | 1 | 3 857,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4788 | 4004 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 73 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 663,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4789 | 4005 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 75 | 1995 | Кирпичные | 9 | 5 | 6 662,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4790 | 4006 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 8 | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 245,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4791 | 4007 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 9 | 1979 | Панельные | 9 | 3 | 8 505,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4792 | 4008 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 99 | 1947 | Кирпичные | 3 | 1 | 708,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4793 | 4009 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 1 | 1961 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 406,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4794 | 4010 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 38 | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 386,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4795 | 4011 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 4 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 647,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4796 | 4012 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 40 | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 532,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4797 | 4013 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 45 | 2020 | Смешанные | 19 | 3 | 25 433,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4798 | 4014 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 7 | 2003 | Кирпичные | 11 | 2 | 8 653,40 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4799 | 4015 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 100 | 1972 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 491,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4800 | 4016 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 102 | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 3 700,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4801 | 4017 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 14 | 1988 | Панельные | 9 | 4 | 10 123,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4802 | 4018 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 16 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 15 159,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4803 | 4019 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 18 | 1980 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 922,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4804 | 4020 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 2 | 2006 | Кирпичные | 14 | 3 | 14 589,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4805 | 4021 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 20/1 | 1970 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 436,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4806 | 4022 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 20/2 | 1971 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 507,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4807 | 4023 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 44А | 2006 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 344,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4808 | 4024 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 90 | 1978 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 202,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4809 | 4025 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 92 | 1973 | Панельные | 9 | 4 | 8 931,25 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4810 | 4026 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 92А | 2002 | Кирпичные | 10 | 6 | 28 107,60 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4811 | 4027 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 94 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 351,80 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4812 | 4028 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 96 | 1976 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 322,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4813 | 4029 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 98 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 588,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4814 | 4030 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 36 | 1962 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 851,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4815 | 4031 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 37 | 2008 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 200,76 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4816 | 4032 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 45 | 1950 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 950,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4817 | 4033 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 47 | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 630,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4818 | 4034 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 47А | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 745,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4819 | 4035 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 49 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 400,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4820 | 4036 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 51 | 1945 | Кирпичные | 2 | 1 | 621,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4821 | 4037 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 51А | 1907 | Кирпичные | 2 | 1 | 305,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4822 | 4038 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Стрелецкая Большая, д. 20Б | 2008 | Кирпичные | 10 | 3 | 10 300,60 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4823 | 4039 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Стрелецкая Большая, д. 20Д | 2017 | Кирпичные | 8 | 3 | 10 626,70 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4824 | 4040 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Стрелецкая Большая, д. 67 | 2022 | Монолитные | 6 | 2 | 5 446,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4825 | 4041 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Строителей, д. 1 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 833,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4826 | 4042 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Строителей, д. 3 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 035,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4827 | 4043 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Строителей, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 4 | 2 | 980,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4828 | 4044 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 1 | 1958 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 386,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4829 | 4045 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12А | 2010 | Кирпичные | 17 | 3 | 21 591,86 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4830 | 4046 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 14 | 1959 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 726,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4831 | 4047 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 14А | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 797,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4832 | 4048 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 20 | 1958 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 549,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4833 | 4049 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 26А | 2007 | Блочные | 10 | 1 | 6 241,30 |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4834 | 4050 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 30 | 1946 | Кирпичные | 3 | 1 | 686,47 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4835 | 4051 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 31 | 1936 | Кирпичные | 4 | 6 | 4 406,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4836 | 4052 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 32 | 1917 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 080,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4837 | 4053 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 33 | 1949 | Кирпичные | 4 | 7 | 4 872,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4838 | 4054 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 34 | 1981 | Кирпичные | 12 | 1 | 7 035,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4839 | 4055 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 36А | 1963 | Кирпичные | 3 | 2 | 844,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4840 | 4056 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Суворова, д. 116 | 1999 | Панельные | 10 | 2 | 7 225,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4841 | 4057 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Суворова, д. 116А | 2000 | Панельные | 10 | 1 | 5 578,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4842 | 4058 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Суворова, д. 122А | 2018 | Монолитные | 25 | 2 | 34 395,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4843 | 4059 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Суворова, д. 122Б | 2020 | Монолитные | 25 | 2 | 43 564,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4844 | 4060 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Суворова, д. 122В | 2021 | Монолитные | 25 | 2 | 37 726,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4845 | 4061 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Суворова, д. 122Д | 2023 | Смешанные | 20 | 2 | 18 437,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4846 | 4062 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Суворова, д. 65 | 2003 | Кирпичные | 10 | 6 | 22 821,10 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4847 | 4063 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Суконовка Правая, д. 5 | 1917 | Кирпичные | 3 | 2 | 393,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4848 | 4064 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 30/10, корп. 1 | 2015 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 346,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4849 | 4065 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 30/10, корп. 2 | 2015 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 350,50 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4850 | 4066 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 30/10, корп. 3 | 2015 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 379,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4851 | 4067 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 30/10, корп. 4 | 2015 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 343,30 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4852 | 4068 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 30/10, корп. 5 | 2015 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 352,10 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4853 | 4069 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 30/10, корп. 6 | 2015 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 345,80 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4854 | 4070 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 30/10, корп. 7 | 2015 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 346,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4855 | 4071 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Сухумская, д. 30/10, корп. 8 | 2015 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 385,40 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4856 | 4072 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танеева, д. 1 | 1968 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 021,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4857 | 4073 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танеева, д. 10 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 529,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4858 | 4074 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танеева, д. 12 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 865,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4859 | 4075 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танеева, д. 6 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 688,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4860 | 4076 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танеева, д. 8 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 903,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4861 | 4077 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танеева, д. 9 | 1976 | Панельные | 9 | 2 | 5 640,00 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4862 | 4078 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танкиста Серебрякова, д. 14/1 | 2024 | Блочные | 6 | 1 | 2 675,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4863 | 4079 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танкиста Серебрякова, д. 14/4 | 2017 | Смешанные | 6 | 2 | 4 773,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4864 | 4080 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танкиста Серебрякова, д. 29 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 489,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4865 | 4081 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Танкиста Серебрякова, д. 31 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 423,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4866 | 4082 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 18 | 2005 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 571,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4867 | 4083 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 26 | 2016 | Кирпичные | 10 | 3 | 5 424,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4868 | 4084 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 29 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 3 798,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4869 | 4085 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 29Б | 2008 | Монолитные | 13 | 3 | 13 924,90 |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4870 | 4086 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 31 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 601,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4871 | 4087 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 31А | 1999 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 441,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4872 | 4088 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Таранченко, д. 40а | 2005 | Кирпичные | 7 | 1 | 2 600,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4873 | 4089 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 11 | 2008 | Кирпичные | 11 | 1 | 8 900,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4874 | 4090 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 13 | 2006 | Кирпичные | 4 | 1 | 3 469,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4875 | 4091 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 15 | 1962 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 005,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4876 | 4092 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 16 | 2000 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 270,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4877 | 4093 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 19 | 1952 | Кирпичные | 5 | 7 | 6 348,30 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4878 | 4094 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 2 | 2010 | Смешанные | 10 | 3 | 10 877,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4879 | 4095 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 21 | 1951 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 764,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4880 | 4096 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 24 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 823,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4881 | 4097 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 26 | 1957 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 776,19 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4882 | 4098 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 28 | 1957 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 297,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4883 | 4099 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 32 | 1952 | Кирпичные | 4 | 1 | 2 741,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4884 | 4100 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Театральная, д. 34 | 1917 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 257,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4885 | 4101 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 10 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 4 556,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4886 | 4102 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 14 | 1982 | Панельные | 5 | 6 | 4 390,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4887 | 4103 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 16 | 1982 | Панельные | 5 | 6 | 4 333,95 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4888 | 4104 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 2 | 1989 | Панельные | 9 | 2 | 7 384,60 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4889 | 4105 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 20 | 1982 | Панельные | 5 | 6 | 4 521,60 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4890 | 4106 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 22 | 1982 | Панельные | 5 | 6 | 4 933,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4891 | 4107 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 24 | 1982 | Панельные | 5 | 6 | 4 409,12 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4892 | 4108 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/10 | 2020 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 768,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4893 | 4109 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/11 | 2022 | Кирпичные | 11 | 2 | 7 317,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4894 | 4110 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/12 | 2021 | Смешанные | 10 | 2 | 6 704,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4895 | 4111 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/2 | 2014 | Панельные | 10 | 6 | 15 176,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4896 | 4112 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/3 | 2014 | Панельные | 10 | 3 | 10 348,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4897 | 4113 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/4 | 2014 | Панельные | 10 | 8 | 22 096,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4898 | 4114 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/5 | 2012 | Панельные | 10 | 6 | 16 234,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4899 | 4115 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/9 | 2019 | Кирпичные | 12 | 2 | 6 726,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4900 | 4116 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26А | 2008 | Панельные | 10 | 6 | 14 411,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4901 | 4117 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26Ж | 2010 | Панельные | 10 | 9 | 20 848,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4902 | 4118 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 28 | 1982 | Панельные | 5 | 4 | 2 722,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4903 | 4119 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 2А | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 6 643,10 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4904 | 4120 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 2Б | 1997 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 561,70 |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4905 | 4121 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 2В | 2001 | Кирпичные | 10 | 2 | 4 640,91 |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4906 | 4122 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 4 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 8 773,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4907 | 4123 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 6 | 1995 | Кирпичные | 6 | 8 | 7 476,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4908 | 4124 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 6А | 2005 | Панельные | 10 | 4 | 9 708,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4909 | 4125 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 6Б | 2005 | Панельные | 10 | 8 | 21 807,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4910 | 4126 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 6В | 2006 | Панельные | 10 | 4 | 10 101,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4911 | 4127 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 6Г | 2005 | Панельные | 10 | 4 | 10 097,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4912 | 4128 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 7А | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 370,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4913 | 4129 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 8 | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 4 371,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4914 | 4130 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 8А | 2006 | Панельные | 10 | 8 | 22 113,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4915 | 4131 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 8Б | 2005 | Панельные | 10 | 7 | 17 081,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4916 | 4132 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тепловозная, д. 28 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 213,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4917 | 4133 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 10 | 1987 | Панельные | 5 | 2 | 3 830,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4918 | 4134 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 11 | 1984 | Панельные | 9 | 4 | 10 763,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4919 | 4135 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 12 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 10 650,57 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4920 | 4136 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 13 | 1986 | Крупноблочные | 9 | 6 | 13 526,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4921 | 4137 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 15 | 1989 | Панельные | 9 | 7 | 18 555,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4922 | 4138 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 15Б | 2010 | Панельные | 10 | 2 | 5 567,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4923 | 4139 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 15В | 2010 | Панельные | 10 | 4 | 10 689,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4924 | 4140 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 17, корп. 1 | 2023 | Смешанные | 19 | 1 | 28 289,20 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4925 | 4141 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 17, корп. 2 | 2023 | Смешанные | 19 | 1 | 28 297,20 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4926 | 4142 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 17, корп. 3 | 2023 | Смешанные | 19 | 1 | 14 144,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4927 | 4143 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 17, корп. 4 | 2024 | Смешанные | 19 | 1 | 14 144,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 4928 | 4144 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 3 | 1985 | Панельные | 9 | 9 | 23 412,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4929 | 4145 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 5 | 1984 | Панельные | 5 | 1 | 2 773,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4930 | 4146 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 7 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 10 994,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4931 | 4147 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 8 | 1986 | Крупноблочные | 9 | 2 | 8 935,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4932 | 4148 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 9 | 1984 | Блочные | 5 | 1 | 2 758,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4933 | 4149 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 1 | 1917 | Кирпичные | 2 | 10 | 5 032,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4934 | 4150 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 12Б | 1976 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 794,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4935 | 4151 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 15 | 1917 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 613,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4936 | 4152 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 21А | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 421,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4937 | 4153 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 23А | 2005 | Кирпичные | 17 | 5 | 20 765,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4938 | 4154 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 27А | 2010 | Кирпичные | 17 | 4 | 43 191,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4939 | 4155 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 29 | 2019 | Кирпичные | 8 | 1 | 6 133,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4940 | 4156 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 3 | 1917 | Кирпичные | 2 | 3 | 704,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4941 | 4157 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 4 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 079,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4942 | 4158 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 4А | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 830,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4943 | 4159 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 6 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 349,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4944 | 4160 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 6А | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 086,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4945 | 4161 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 11 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 846,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4946 | 4162 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 13А | 1984 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 975,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4947 | 4163 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 15 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 430,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4948 | 4164 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 17 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 384,86 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4949 | 4165 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 17А | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 763,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4950 | 4166 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 17Б | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 747,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4951 | 4167 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 19 | 1960 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 767,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4952 | 4168 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 21 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 287,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4953 | 4169 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 23 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 852,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4954 | 4170 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 24 | 1999 | Панельные | 10 | 5 | 15 271,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4955 | 4171 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 25 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 355,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4956 | 4172 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 27 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 654,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4957 | 4173 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 28 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 727,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4958 | 4174 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 31 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 387,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4959 | 4175 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 33 | 1960 | Блочные | 5 | 4 | 4 368,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4960 | 4176 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 33А | 2024 | Кирпичные | 16 | 2 | 14 817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4961 | 4177 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 34 | 1958 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 462,30 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4962 | 4178 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 34Б | 2007 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 422,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4963 | 4179 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 35 | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 778,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4964 | 4180 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 37 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 863,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4965 | 4181 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 44 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 306,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4966 | 4182 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 60 | 2000 | Кирпичные | 3 | 5 | 3 677,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4967 | 4183 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 65 | 2013 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 116,00 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4968 | 4184 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 65А | 2005 | Кирпичные | 10 | 3 | 11 265,50 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4969 | 4185 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 79 | 1987 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 704,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4970 | 4186 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 81 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 10 829,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4971 | 4187 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 83 | 1993 | Панельные | 10 | 3 | 7 965,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4972 | 4188 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Трудовая, д. 50 | 1950 | Кирпичные | 2 | 1 | 496,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 4973 | 4189 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 1 | 1988 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 403,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4974 | 4190 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 10 | 1983 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 766,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4975 | 4191 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 11 | 1979 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 299,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4976 | 4192 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 11А | 1990 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 832,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4977 | 4193 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 11Б | 1993 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 815,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4978 | 4194 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 12 | 1979 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 655,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4979 | 4195 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 13 | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 417,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4980 | 4196 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 13Б | 1990 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 655,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4981 | 4197 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 15 | 1986 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 880,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4982 | 4198 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 15А | 1987 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 729,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4983 | 4199 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 15Б | 1989 | Кирпичные | 9 | 5 | 12 405,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4984 | 4200 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 16 | 1983 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 925,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4985 | 4201 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 17 | 1980 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 346,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 4986 | 4202 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 19 | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 5 678,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4987 | 4203 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 20 | 1984 | Кирпичные | 9 | 5 | 13 699,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4988 | 4204 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 21 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 686,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4989 | 4205 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 21А | 2024 | Шлакоблочные | 13 | 1 | 7 173,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4990 | 4206 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 22 | 1974 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 991,10 |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4991 | 4207 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 23 | 1975 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 429,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4992 | 4208 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 24 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 7 372,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4993 | 4209 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 25 | 1977 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 746,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4994 | 4210 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 27 | 1981 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 295,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4995 | 4211 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 27А | 2016 | Монолитные | 17 | 8 | 40 226,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4996 | 4212 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 28 | 1982 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 883,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4997 | 4213 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 29 | 1983 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 556,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 4998 | 4214 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 29А | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 030,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 4999 | 4215 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 2А | 1985 | Кирпичные | 9 | 7 | 19 241,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5000 | 4216 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 3 | 1980 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 045,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5001 | 4217 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 31 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 998,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5002 | 4218 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 31Б | 1990 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 367,82 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5003 | 4219 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 33 | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 908,90 | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5004 | 4220 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 35 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 602,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5005 | 4221 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 38 | 1979 | Кирпичные | 9 | 1 | 8 089,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5006 | 4222 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 38б | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 264,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5007 | 4223 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 39 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 9 305,00 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5008 | 4224 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 3А | 1986 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 444,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5009 | 4225 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 3Б | 1999 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 543,90 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5010 | 4226 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 3В | 2000 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 109,00 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5011 | 4227 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 40 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 173,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5012 | 4228 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 41 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 764,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5013 | 4229 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 43 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 8 565,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5014 | 4230 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 48 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 194,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5015 | 4231 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 5 | 1986 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 722,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5016 | 4232 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 50 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 7 853,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5017 | 4233 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 7 | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 790,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5018 | 4234 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 8 | 1988 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 265,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5019 | 4235 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 9 | 1987 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 648,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5020 | 4236 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Украинская, д. 34А | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 279,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5021 | 4237 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 124 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 475,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5022 | 4238 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 126 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 149,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5023 | 4239 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 128 | 1967 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 294,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5024 | 4240 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 135/1 | 2025 | Монолитные | 26 | 2 | 30 405,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5025 | 4241 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 155 | 2014 | Смешанные | 18 | 1 | 11 899,80 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5026 | 4242 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 157 | 2014 | Смешанные | 18 | 1 | 11 913,10 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5027 | 4243 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 56 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 453,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5028 | 4244 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 58 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 601,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5029 | 4245 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 60 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 510,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5030 | 4246 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 62 | 1959 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 311,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5031 | 4247 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 64 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 217,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5032 | 4248 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 66 | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 544,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5033 | 4249 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 66А | 1977 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 214,40 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5034 | 4250 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 68 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 264,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5035 | 4251 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 69 | 1993 | Панельные | 3 | 1 | 3 130,00 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5036 | 4252 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 80 | 1929 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 564,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5037 | 4253 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 82 | 2001 | Кирпичные | 8 | 4 | 7 385,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5038 | 4254 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 88 | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 347,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5039 | 4255 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 90 | 1972 | Кирпичные | 5 | 1 | 5 162,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5040 | 4256 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 92 | 1974 | Смешанные | 9 | 4 | 8 981,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5041 | 4257 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 11 | 2007 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 187,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5042 | 4258 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 13 | 2008 | Кирпичные | 10 | 6 | 18 868,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5043 | 4259 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 13А | 2010 | Кирпичные | 10 | 2 | 5 474,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5044 | 4260 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 15 | 2007 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 355,60 |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5045 | 4261 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 15А | 2008 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 208,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5046 | 4262 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17 | 2019 | Кирпичные | 9 | 5 | 17 229,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5047 | 4263 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17/1 | 2017 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 437,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5048 | 4264 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17/2 | 2017 | Кирпичные | 9 | 2 | 3 858,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5049 | 4265 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17/3 | 2016 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 753,10 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5050 | 4266 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17/4 | 2015 | Кирпичные | 9 | 3 | 5 028,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5051 | 4267 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17а | 2016 | Кирпичные | 9 | 5 | 14 348,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5052 | 4268 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17В | 2013 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 649,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5053 | 4269 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17Г | 2014 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 356,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5054 | 4270 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17Д | 2014 | Кирпичные | 12 | 3 | 9 983,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5055 | 4271 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 17Е | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 778,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5056 | 4272 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 3 | 1997 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 980,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5057 | 4273 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 5 | 2013 | Кирпичные | 12 | 1 | 8 617,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5058 | 4274 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 9 | 2005 | Кирпичные | 9 | 7 | 19 476,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5059 | 4275 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 19 | 2013 | Кирпичные | 7 | 1 | 5 004,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5060 | 4276 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 2 | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 537,00 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5061 | 4277 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 20 | 2018 | Кирпичные | 7 | 2 | 6 491,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5062 | 4278 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 21 | 2009 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 045,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5063 | 4279 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 516,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5064 | 4280 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 6 | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 171,80 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5065 | 4281 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 037,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5066 | 4282 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 103 | 2014 | Смешанные | 17 | 1 | 11 190,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5067 | 4283 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 105 | 2024 | Панельные | 19 | 2 | 25 446,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5068 | 4284 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 107 | 2025 | Смешанные | 19 | 2 | 12 727,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5069 | 4285 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 4 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 500,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5070 | 4286 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 93/1 | 2021 | Смешанные | 19 | 2 | 24 659,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5071 | 4287 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 93/2 | 2020 | Смешанные | 19 | 3 | 28 039,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5072 | 4288 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 93/3 | 2019 | Смешанные | 18 | 3 | 28 304,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5073 | 4289 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 93/4 | 2023 | Смешанные | 18 | 3 | 22 215,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5074 | 4290 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 93/5 | 2015 | Монолитные | 17 | 4 | 26 439,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5075 | 4291 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 93/6 | 2017 | Монолитные | 18 | 4 | 29 788,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5076 | 4292 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 93А | 2022 | Смешанные | 25 | 1 | 17 624,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5077 | 4293 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 95 | 2013 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 300,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5078 | 4294 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 95А | 2012 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 138,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5079 | 4295 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 95Е | 2013 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 306,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5080 | 4296 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 95И | 2013 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 326,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5081 | 4297 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 95Л | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 353,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5082 | 4298 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 95М | 2015 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 372,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5083 | 4299 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 97 | 2012 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 348,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5084 | 4300 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 99 | 2011 | Кирпичные | 9 | 3 | 14 310,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5085 | 4301 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, д. 99А | 2014 | Смешанные | 17 | 4 | 25 217,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5086 | 4302 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 2 | 1956 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 644,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5087 | 4303 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4 | 1955 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 225,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5088 | 4304 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 6 | 1955 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 570,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5089 | 4305 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 1 | 1924 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 233,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5090 | 4306 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 11 | 1946 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 148,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5091 | 4307 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 12 | 1958 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 258,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5092 | 4308 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 13 | 1946 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 812,50 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5093 | 4309 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 14 | 1958 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 133,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5094 | 4310 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 14А | 1957 | Кирпичные | 3 | 1 | 864,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5095 | 4311 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 16 | 1960 | Кирпичные | 6 | 3 | 3 543,00 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5096 | 4312 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 17 | 1925 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 330,10 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5097 | 4313 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 17А | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 222,20 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5098 | 4314 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 2 | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 211,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5099 | 4315 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 20 | 1958 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 093,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5100 | 4316 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 21 | 1958 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 136,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5101 | 4317 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 24 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 784,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 5102 | 4318 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 24А | 1975 | Кирпичные | 13 | 1 | 5 176,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5103 | 4319 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 24Б | 2008 | Смешанные | 10 | 1 | 3 352,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5104 | 4320 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 25 | 1952 | Кирпичные | 3 | 1 | 698,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5105 | 4321 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 25Б | 2009 | Кирпичные | 11 | 2 | 7 061,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5106 | 4322 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 27 | 1958 | Кирпичные | 4 | 1 | 970,00 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5107 | 4323 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 29 | 1917 | Кирпичные | 3 | 1 | 495,80 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5108 | 4324 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 3 | 1944 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 574,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5109 | 4325 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 30 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 2 454,80 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5110 | 4326 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 30Б | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 419,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5111 | 4327 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 32А | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 659,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5112 | 4328 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33 | 2006 | Кирпичные | 6 | 1 | 1 685,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5113 | 4329 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33А | 2006 | Кирпичные | 7 | 1 | 7 176,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5114 | 4330 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33В | 2007 | Кирпичные | 13 | 1 | 5 687,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5115 | 4331 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33Д | 2007 | Кирпичные | 7 | 1 | 1 278,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5116 | 4332 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33Е | 2009 | Кирпичные | 13 | 1 | 5 454,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5117 | 4333 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 34 | 1970 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 669,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5118 | 4334 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 35 | 1948 | Кирпичные | 2 | 4 | 918,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5119 | 4335 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 37 | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 500,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5120 | 4336 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 39 | 1959 | Кирпичные | 5 | 4 | 7 567,10 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5121 | 4337 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 4 | 1904 | Кирпичные | 2 | 2 | 524,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5122 | 4338 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 40 | 1956 | Кирпичные | 3 | 2 | 827,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5123 | 4339 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 41 | 1917 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 084,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5124 | 4340 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 42 | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 338,10 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5125 | 4341 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 43 | 1959 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 012,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5126 | 4342 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48 | 1948 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 157,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5127 | 4343 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 50 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 733,10 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5128 | 4344 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 5А | 2013 | Монолитные | 18 | 5 | 24 913,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5129 | 4345 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 6 | 1904 | Кирпичные | 4 | 1 | 409,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5130 | 4346 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 62 | 1962 | Кирпичные | 3 | 1 | 751,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5131 | 4347 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 63 | 1999 | Кирпичные | 10 | 3 | 8 163,90 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5132 | 4348 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 65 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 374,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5133 | 4349 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 7 | 1954 | Кирпичные | 5 | 8 | 6 864,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5134 | 4350 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 70 | 1962 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 659,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5135 | 4351 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 72 | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 363,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5136 | 4352 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 73 | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 889,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5137 | 4353 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 74 | 2003 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 650,20 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5138 | 4354 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 7А | 2011 | Кирпичные | 11 | 2 | 10 103,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5139 | 4355 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 85 | 1993 | Кирпичные | 3 | 2 | 619,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5140 | 4356 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 9 | 1946 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 558,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5141 | 4357 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 91 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 893,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5142 | 4358 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Фрунзе, д. 25 | 2020 | Смешанные | 5 | 1 | 4 696,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5143 | 4359 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хабаровская, д. 1 | 1975 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 204,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5144 | 4360 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хабаровская, д. 3 | 1971 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 527,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5145 | 4361 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хабаровская, д. 7 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 453,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5146 | 4362 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хабаровская, д. 9А | 1973 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 168,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5147 | 4363 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Херсонская, д. 21А | 2022 | Кирпичные | 19 | 5 | 32 769,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5148 | 4364 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 10 | 1996 | Блочные | 10 | 3 | 9 231,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5149 | 4365 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 100 | 1983 | Панельные | 12 | 5 | 18 257,84 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5150 | 4366 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 102 | 1983 | Панельные | 9 | 4 | 8 053,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5151 | 4367 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 102В | 2012 | Кирпичные | 16 | 3 | 17 462,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5152 | 4368 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 107 | 1997 | Панельные | 9 | 6 | 21 280,75 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5153 | 4369 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 108 | 1984 | Панельные | 16 | 1 | 8 387,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5154 | 4370 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 109 | 1983 | Панельные | 9 | 5 | 10 735,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5155 | 4371 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 10Б | 2001 | Кирпичные | 10 | 2 | 7 228,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5156 | 4372 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 110 | 1984 | Панельные | 12 | 8 | 24 559,04 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5157 | 4373 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 111 | 1987 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 233,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5158 | 4374 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 112 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 9 495,18 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5159 | 4375 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 113 | 1986 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 698,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5160 | 4376 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 114 | 1984 | Панельные | 9 | 6 | 11 963,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5161 | 4377 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 115 | 1987 | Кирпичные | 12 | 2 | 9 957,90 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5162 | 4378 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 116 | 1984 | Панельные | 9 | 5 | 11 205,50 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5163 | 4379 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 117 | 1985 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 141,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5164 | 4380 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 118 | 1991 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 869,40 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5165 | 4381 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 119 | 1985 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 140,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5166 | 4382 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 12 | 2006 | Кирпичные | 16 | 6 | 24 131,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5167 | 4383 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 121 | 1992 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 308,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5168 | 4384 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 123 | 1992 | Панельные | 9 | 1 | 3 897,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5169 | 4385 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 125 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 11 318,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5170 | 4386 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 13 | 1975 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 173,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5171 | 4387 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 15 | 1978 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 576,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5172 | 4388 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 17 | 1972 | Панельные | 9 | 6 | 13 474,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5173 | 4389 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 19 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 5 976,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5174 | 4390 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 21 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 5 978,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5175 | 4391 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 21А | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 479,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5176 | 4392 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 23 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 5 985,80 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5177 | 4393 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 23А | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 719,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5178 | 4394 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 25 | 1974 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 260,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5179 | 4395 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 29 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 406,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5180 | 4396 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 3 | 1980 | Кирпичные | 9 | 7 | 16 677,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5181 | 4397 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 31 | 1973 | Смешанные | 9 | 6 | 13 706,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5182 | 4398 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 33 | 1977 | Кирпичные | 9 | 4 | 10 470,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5183 | 4399 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 35 | 1978 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 754,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5184 | 4400 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 37 | 1972 | Панельные | 5 | 6 | 5 913,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5185 | 4401 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38 | 2015 | Кирпичные | 19 | 4 | 19 850,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5186 | 4402 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/1 | 2014 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 444,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5187 | 4403 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/10 | 2018 | Смешанные | 17 | 2 | 10 829,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5188 | 4404 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/3 | 2014 | Кирпичные | 16 | 4 | 12 624,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5189 | 4405 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/4 | 2016 | Кирпичные | 17 | 4 | 18 209,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5190 | 4406 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/7 | 2020 | Монолитные | 17 | 3 | 16 827,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5191 | 4407 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/8 | 2021 | Смешанные | 18 | 2 | 16 171,00 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5192 | 4408 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/9 | 2019 | Смешанные | 17 | 3 | 12 480,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5193 | 4409 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 39 | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 5 933,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5194 | 4410 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40Б | 1990 | Панельные | 16 | 1 | 6 754,60 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5195 | 4411 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40В | 1996 | Панельные | 10 | 7 | 15 927,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5196 | 4412 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40Г | 1998 | Панельные | 10 | 3 | 8 246,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5197 | 4413 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40Д | 1998 | Панельные | 10 | 9 | 27 071,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5198 | 4414 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 41 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 952,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5199 | 4415 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 46 | 1974 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 555,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5200 | 4416 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 48 | 2010 | Кирпичные | 10 | 2 | 10 600,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5201 | 4417 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 5 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 878,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5202 | 4418 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 54 | 1976 | Панельные | 9 | 4 | 9 046,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5203 | 4419 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 58 | 1975 | Панельные | 9 | 4 | 9 023,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5204 | 4420 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 60 | 1977 | Крупноблочные | 9 | 9 | 22 553,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5205 | 4421 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 60Б | 2007 | Кирпичные | 17 | 5 | 26 346,50 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5206 | 4422 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 64 | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 109,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5207 | 4423 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 64А | 2012 | Кирпичные | 17 | 1 | 8 666,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5208 | 4424 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 66 | 1981 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 818,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5209 | 4425 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 68 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 730,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5210 | 4426 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 7 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 5 919,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5211 | 4427 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 70а | 2005 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 849,60 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5212 | 4428 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 72 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 926,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5213 | 4429 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 72А | 2007 | Кирпичные | 10 | 5 | 14 361,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5214 | 4430 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 72Б | 2007 | Кирпичные | 16 | 4 | 16 230,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5215 | 4431 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 74 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 880,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5216 | 4432 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 76 | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 868,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5217 | 4433 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 80 | 1978 | Панельные | 9 | 11 | 24 326,30 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5218 | 4434 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 82 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 9 087,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5219 | 4435 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 84 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 10 567,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5220 | 4436 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 88 | 1978 | Панельные | 9 | 12 | 28 664,64 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5221 | 4437 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 9 | 1977 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 549,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5222 | 4438 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 9/4 | 2022 | Смешанные | 23 | 1 | 16 396,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5223 | 4439 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 92 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 9 986,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5224 | 4440 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 94 | 1977 | Крупноблочные | 9 | 4 | 6 964,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5225 | 4441 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 96 | 1978 | Панельные | 9 | 11 | 30 671,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5226 | 4442 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98 | 1983 | Панельные | 12 | 7 | 21 060,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5227 | 4443 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 99Б | 2018 | Смешанные | 20 | 2 | 19 660,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5228 | 4444 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Художника Бучкури, д. 10А | 2004 | Кирпичные | 5 | 1 | 990,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5229 | 4445 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Художника Бучкури, д. 26 | 2008 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 135,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5230 | 4446 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Целинная, д. 3 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 381,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5231 | 4447 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 1 | 2001 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 590,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5232 | 4448 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 10 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 941,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5233 | 4449 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 10В | 2024 | Шлакоблочные | 15 | 2 | 18 406,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5234 | 4450 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 10Г | 2025 | Шлакоблочные | 15 | 2 | 17 775,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5235 | 4451 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 11 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 234,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5236 | 4452 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 12 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 302,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5237 | 4453 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 13 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 985,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5238 | 4454 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 14 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 577,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5239 | 4455 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 15 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 613,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5240 | 4456 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 17 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 611,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5241 | 4457 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 2 | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 072,75 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5242 | 4458 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 4 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 473,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5243 | 4459 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 231,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5244 | 4460 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 6 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 280,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5245 | 4461 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 7 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 239,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5246 | 4462 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 8 | 1979 | Кирпичные | 9 | 5 | 11 150,37 |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5247 | 4463 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 9 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 220,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5248 | 4464 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 11 | 1959 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 758,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5249 | 4465 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/1 | 1973 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 862,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5250 | 4466 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/2 | 1974 | Кирпичные | 9 | 3 | 4 587,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5251 | 4467 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/3 | 1974 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 452,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5252 | 4468 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/4 | 1975 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 696,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5253 | 4469 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 117 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 307,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5254 | 4470 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 119 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 519,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5255 | 4471 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 121 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 553,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5256 | 4472 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 121А | 1970 | Кирпичные | 5 | 9 | 6 808,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5257 | 4473 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 123 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 926,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5258 | 4474 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 125 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 7 606,89 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5259 | 4475 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 129 | 1982 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 979,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5260 | 4476 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 13 | 1930 | Кирпичные | 4 | 8 | 6 969,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |
| 5261 | 4477 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 15 | 1963 | Кирпичные | 4 | 8 | 6 969,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5262 | 4478 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 17 | 1930 | Кирпичные | 4 | 8 | 6 747,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5263 | 4479 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 19 | 1955 | Шлакоблочные | 3 | 1 | 2 385,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5264 | 4480 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 20 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 501,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5265 | 4481 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 29 | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 384,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5266 | 4482 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 31 | 1983 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 368,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5267 | 4483 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 5А | 1992 | Кирпичные | 12 | 1 | 6 860,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5268 | 4484 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 7 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 374,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5269 | 4485 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 7, корп. 2 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 424,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5270 | 4486 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 8 | 2007 | Панельные | 10 | 6 | 16 448,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5271 | 4487 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 9 | 1960 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 178,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5272 | 4488 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 1 | 2005 | Кирпичные | 7 | 1 | 2 671,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5273 | 4489 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 16 | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 619,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5274 | 4490 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 18 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 660,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5275 | 4491 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 1Б | 2002 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 442,00 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5276 | 4492 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 36 | 1960 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 788,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5277 | 4493 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 4 | 1956 | Кирпичные | 1 | 1 | 331,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5278 | 4494 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 5А | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 096,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5279 | 4495 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 9 | 1996 | Кирпичные | 6 | 2 | 2 918,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5280 | 4496 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 1 | 1930 | Кирпичные | 5 | 5 | 3 873,90 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5281 | 4497 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 3 | 1958 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 697,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5282 | 4498 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 4 | 1947 | Кирпичные | 5 | 8 | 5 365,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5283 | 4499 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 5 | 1960 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 605,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5284 | 4500 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 8 | 1960 | Кирпичные | 5 | 10 | 16 345,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5285 | 4501 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 110 | 2000 | Крупноблочные | 13 | 2 | 10 094,30 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5286 | 4502 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 112 | 1985 | Кирпичные | 9 | 6 | 15 675,60 |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5287 | 4503 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 114 | 1992 | Панельные | 10 | 3 | 7 337,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5288 | 4504 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 116 | 1997 | Крупноблочные | 10 | 3 | 7 017,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5289 | 4505 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 118 | 1992 | Крупноблочные | 10 | 4 | 10 122,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5290 | 4506 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 120 | 1988 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 440,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5291 | 4507 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 122 | 1993 | Панельные | 10 | 3 | 7 312,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5292 | 4508 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 122А | 1999 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 533,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5293 | 4509 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 124 | 2000 | Панельные | 10 | 2 | 6 814,80 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5294 | 4510 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 124А | 2001 | Панельные | 10 | 1 | 3 584,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5295 | 4511 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 124Б | 2009 | Кирпичные | 17 | 2 | 10 558,50 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5296 | 4512 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 126 | 1982 | Кирпичные | 9 | 6 | 15 127,90 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5297 | 4513 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 128 | 1982 | Крупноблочные | 5 | 5 | 3 960,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5298 | 4514 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 130 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 111,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5299 | 4515 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 130А | 2003 | Крупноблочные | 10 | 2 | 5 519,30 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5300 | 4516 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 132 | 1976 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 681,80 | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5301 | 4517 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 44 | 1908 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 245,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5302 | 4518 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 52А | 2011 | Кирпичные | 17 | 2 | 14 532,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5303 | 4519 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 58А | 2006 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 424,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5304 | 4520 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 1 | 1940 | Кирпичные | 2 | 1 | 655,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5305 | 4521 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 10 | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 222,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5306 | 4522 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 11 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 476,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5307 | 4523 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 12 | 1971 | Кирпичные | 5 | 3 | 6 992,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5308 | 4524 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 14 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 646,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5309 | 4525 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 16 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 878,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5310 | 4526 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 2 | 1940 | Кирпичные | 3 | 1 | 702,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5311 | 4527 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 20 | 1977 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 404,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5312 | 4528 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 22 | 1991 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 152,90 |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5313 | 4529 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 24 | 1993 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 924,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5314 | 4530 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 2А | 1940 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 123,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5315 | 4531 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 3 | 1951 | Смешанные | 2 | 2 | 1 399,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5316 | 4532 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 6 | 1992 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 549,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5317 | 4533 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 6А | 1992 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 761,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5318 | 4534 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 8 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 515,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5319 | 4535 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 8А | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 444,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5320 | 4536 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 101А | 2010 | Кирпичные | 17 | 3 | 19 784,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5321 | 4537 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 101Б | 2015 | Блочные | 24 | 5 | 52 892,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5322 | 4538 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 101В | 2012 | Смешанные | 18 | 6 | 41 664,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5323 | 4539 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 136 | 1974 | Кирпичные | 5 | 8 | 11 402,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5324 | 4540 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 136А | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 203,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5325 | 4541 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 140 | 1973 | Панельные | 5 | 8 | 7 440,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5326 | 4542 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 177,20 |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5327 | 4543 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 69 | 2002 | Кирпичные | 10 | 2 | 5 358,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5328 | 4544 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 71А | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 588,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5329 | 4545 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 73 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 951,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5330 | 4546 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 77 | 2003 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 244,10 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5331 | 4547 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 77А | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 476,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5332 | 4548 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 80 | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 770,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5333 | 4549 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 82 | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 279,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5334 | 4550 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 84 | 1983 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 860,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5335 | 4551 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 84А | 2007 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 448,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5336 | 4552 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 86 | 1989 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 771,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5337 | 4553 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 88 | 1995 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 596,10 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5338 | 4554 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чернавская Большая, д. 7 | 2001 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 530,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5339 | 4555 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чернышевского, д. 41 | 2020 | Кирпичные | 14 | 1 | 9 213,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5340 | 4556 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чернышевского, д. 42 | 2005 | Кирпичные | 10 | 1 | 3 483,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5341 | 4557 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 1 | 1994 | Кирпичные | 10 | 5 | 22 417,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5342 | 4558 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 15А | 2010 | Кирпичные | 10 | 2 | 8 489,80 |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5343 | 4559 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 4 | 1986 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 921,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5344 | 4560 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 6 | 1986 | Блочные | 5 | 6 | 4 716,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5345 | 4561 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 84 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 430,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5346 | 4562 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 86 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 435,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5347 | 4563 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 88 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 426,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5348 | 4564 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 90 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 429,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5349 | 4565 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Читинская, д. 1 | 1953 | Кирпичные | 2 | 1 | 438,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5350 | 4566 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Читинская, д. 1А | 1997 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 265,00 |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5351 | 4567 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чуйская, д. 7 | 2007 | Панельные | 10 | 9 | 20 220,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5352 | 4568 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Чуйская, д. 9 | 2007 | Панельные | 10 | 4 | 8 268,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5353 | 4569 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Швейников, д. 6Б | 2000 | Кирпичные | 4 | 1 | 792,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5354 | 4570 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шевченко, д. 16 | 2003 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 286,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5355 | 4571 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шевченко, д. 18 | 2004 | Кирпичные | 7 | 1 | 5 700,00 |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5356 | 4572 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 1 | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 634,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5357 | 4573 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 10 | 1975 | Кирпичные | 5 | 11 | 12 756,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5358 | 4574 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 12 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 661,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5359 | 4575 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 13 | 1972 | Панельные | 9 | 4 | 9 149,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5360 | 4576 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 14 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 730,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5361 | 4577 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 15 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 967,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5362 | 4578 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 2 | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 884,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5363 | 4579 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 3 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 4 088,40 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5364 | 4580 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 5 | 1972 | Панельные | 5 | 8 | 7 442,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5365 | 4581 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 9 | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 065,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5366 | 4582 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шибилкина, д. 1 | 2024 | Панельные | 17 | 1 | 9 674,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5367 | 4583 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шибилкина, д. 3 | 2025 | Смешанные | 17 | 1 | 9 685,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5368 | 4584 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шибилкина, д. 9 | 2025 | Панельные | 17 | 2 | 14 556,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5369 | 4585 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 1 | 2021 | Панельные | 17 | 1 | 9 850,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5370 | 4586 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 11 | 2022 | Панельные | 16 | 1 | 8 900,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5371 | 4587 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 13 | 2020 | Панельные | 17 | 2 | 11 487,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5372 | 4588 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 15 | 2022 | Панельные | 17 | 2 | 12 206,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5373 | 4589 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 17 | 2022 | Панельные | 17 | 1 | 9 343,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5374 | 4590 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 22 | 2024 | Панельные | 17 | 3 | 16 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5375 | 4591 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 26 | 2023 | Панельные | 17 | 5 | 27 379,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5376 | 4592 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 28 | 2025 | Панельные | 17 | 2 | 11 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5377 | 4593 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 3 | 2017 | Панельные | 17 | 2 | 12 026,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5378 | 4594 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 5 | 2022 | Панельные | 17 | 1 | 9 438,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5379 | 4595 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шидловского, д. 9 | 2020 | Панельные | 17 | 2 | 11 472,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5380 | 4596 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 1 | 1990 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 744,82 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5381 | 4597 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 101 | 2005 | Панельные | 10 | 5 | 12 903,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5382 | 4598 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 103 | 2005 | Панельные | 10 | 4 | 8 826,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5383 | 4599 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 103А | 2008 | Кирпичные | 16 | 1 | 8 880,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5384 | 4600 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 105 | 2005 | Панельные | 10 | 4 | 8 551,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5385 | 4601 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 105А | 2008 | Кирпичные | 16 | 1 | 10 100,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5386 | 4602 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 107 | 2005 | Панельные | 10 | 3 | 11 305,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5387 | 4603 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 107А | 2009 | Кирпичные | 16 | 1 | 10 613,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5388 | 4604 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 142 | 2014 | Блочные | 17 | 5 | 30 022,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5389 | 4605 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 142/5 | 2012 | Панельные | 10 | 10 | 32 344,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5390 | 4606 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 142/8 | 2012 | Панельные | 10 | 5 | 16 695,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5391 | 4607 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 144 | 2015 | Панельные | 17 | 5 | 30 035,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5392 | 4608 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 144Б | 2014 | Панельные | 10 | 10 | 33 618,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5393 | 4609 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 144В | 2013 | Панельные | 10 | 10 | 32 147,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5394 | 4610 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 146 | 2015 | Панельные | 17 | 5 | 30 020,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5395 | 4611 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 146Б | 2015 | Панельные | 10 | 10 | 32 926,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5396 | 4612 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 146В | 2014 | Панельные | 10 | 10 | 32 163,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5397 | 4613 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 4 | 1981 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 507,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5398 | 4614 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 4А | 1984 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 859,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5399 | 4615 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 57 | 1995 | Кирпичные | 10 | 3 | 7 772,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5400 | 4616 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 6 | 1992 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 562,97 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5401 | 4617 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 60 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 594,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5402 | 4618 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 61 | 1972 | Панельные | 9 | 6 | 10 432,10 |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5403 | 4619 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 63 | 1974 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 800,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5404 | 4620 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 65 | 1974 | Кирпичные | 9 | 5 | 11 715,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5405 | 4621 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 67 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 203,80 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5406 | 4622 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 69 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 964,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5407 | 4623 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 70 | 2014 | Кирпичные | 17 | 2 | 28 759,12 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5408 | 4624 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 70А | 2008 | Кирпичные | 11 | 5 | 19 840,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5409 | 4625 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 71 | 1974 | Кирпичные | 9 | 4 | 9 247,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5410 | 4626 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/1 | 2013 | Панельные | 17 | 3 | 32 056,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5411 | 4627 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/2 | 2013 | Панельные | 17 | 3 | 32 130,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5412 | 4628 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/3 | 2013 | Панельные | 17 | 3 | 32 204,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5413 | 4629 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/4 | 2013 | Панельные | 17 | 3 | 32 000,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5414 | 4630 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/5 | 2014 | Панельные | 17 | 2 | 21 486,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5415 | 4631 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72Б | 2017 | Кирпичные | 7 | 12 | 30 874,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5416 | 4632 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 73 | 1993 | Панельные | 10 | 4 | 12 524,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5417 | 4633 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 75 | 2002 | Панельные | 10 | 5 | 15 990,81 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5418 | 4634 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 8 | 1993 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 646,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5419 | 4635 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 95 | 2003 | Панельные | 10 | 3 | 11 248,70 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5420 | 4636 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 95А | 2006 | Кирпичные | 16 | 1 | 9 993,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5421 | 4637 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 97 | 2004 | Панельные | 10 | 6 | 19 344,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5422 | 4638 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 99 | 2005 | Панельные | 10 | 4 | 13 878,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5423 | 4639 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 13 | 2000 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 594,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5424 | 4640 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 15 | 2000 | Кирпичные | 8 | 4 | 5 665,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5425 | 4641 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 17 | 2007 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 745,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5426 | 4642 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 18 | 2012 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 785,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5427 | 4643 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 19 | 2013 | Кирпичные | 17 | 1 | 15 685,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5428 | 4644 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 21 | 2016 | Кирпичные | 16 | 1 | 2 411,60 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5429 | 4645 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 23 | 2017 | Кирпичные | 16 | 1 | 17 644,10 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5430 | 4646 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 25 | 2012 | Монолитные | 5 | 2 | 2 351,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5431 | 4647 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 27 | 2018 | Кирпичные | 16 | 1 | 14 571,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5432 | 4648 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 29 | 2011 | Кирпичные | 9 | 3 | 4 371,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5433 | 4649 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 31 | 2011 | Кирпичные | 10 | 2 | 5 355,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5434 | 4650 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 34 | 2009 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 707,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5435 | 4651 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Щорса, д. 105 | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 604,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5436 | 4652 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Щорса, д. 107 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 548,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5437 | 4653 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Щорса, д. 164 | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 235,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5438 | 4654 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Щорса, д. 166 | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 223,21 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5439 | 4655 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электровозная, д. 12А | 2007 | Панельные | 10 | 2 | 7 327,51 |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5440 | 4656 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электровозная, д. 2 | 1999 | Панельные | 10 | 5 | 15 413,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5441 | 4657 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электровозная, д. 27 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 205,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5442 | 4658 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электровозная, д. 4 | 1994 | Панельные | 9 | 3 | 9 283,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5443 | 4659 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электровозная, д. 6 | 1996 | Панельные | 9 | 2 | 6 065,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5444 | 4660 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электровозная, д. 8 | 1993 | Кирпичные | 7 | 4 | 12 155,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5445 | 4661 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 14 | 1955 | Блочные | 2 | 2 | 1 254,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5446 | 4662 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 2 | 1900 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 292,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5447 | 4663 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 3 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 890,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5448 | 4664 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 5 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 312,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5449 | 4665 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 7 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 288,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5450 | 4666 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 8 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 434,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5451 | 4667 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Эртеля, д. 19 | 2007 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 953,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5452 | 4668 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Эртеля, д. 25 | 2008 | Кирпичные | 6 | 1 | 3 307,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5453 | 4669 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Эртеля, д. 29 | 2017 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 593,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5454 | 4670 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 10 | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 504,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5455 | 4671 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 11 | 1977 | Панельные | 9 | 8 | 20 151,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5456 | 4672 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 12 | 1973 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 436,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5457 | 4673 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 12А | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 441,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5458 | 4674 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 13 | 1976 | Панельные | 9 | 8 | 20 536,49 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5459 | 4675 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 14 | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 446,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5460 | 4676 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 15 | 1980 | Крупноблочные | 16 | 1 | 9 814,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5461 | 4677 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 15А | 1984 | Крупноблочные | 16 | 1 | 9 723,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5462 | 4678 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 15Б | 2007 | Кирпичные | 16 | 5 | 27 681,10 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5463 | 4679 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 16 | 1981 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 972,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5464 | 4680 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 17 | 1979 | Крупноблочные | 16 | 1 | 9 707,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5465 | 4681 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 19 | 1981 | Крупноблочные | 16 | 1 | 9 730,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5466 | 4682 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 19А | 1983 | Крупноблочные | 16 | 1 | 9 702,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5467 | 4683 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 2 | 1973 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 434,40 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5468 | 4684 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 20 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 127,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5469 | 4685 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 21 | 1979 | Крупноблочные | 16 | 1 | 9 573,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5470 | 4686 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 22 | 1972 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 671,00 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5471 | 4687 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 24 | 1971 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 987,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5472 | 4688 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 25 | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 875,56 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5473 | 4689 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 26 | 1979 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 552,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5474 | 4690 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 27 | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 8 402,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5475 | 4691 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 28 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 136,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5476 | 4692 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 29 | 1977 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 730,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5477 | 4693 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 30 | 1972 | Кирпичные | 9 | 6 | 12 118,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5478 | 4694 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 31 | 1977 | Кирпичные | 9 | 1 | 7 542,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5479 | 4695 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 31А | 2021 | Смешанные | 19 | 1 | 13 387,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5480 | 4696 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 33 | 1978 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 840,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5481 | 4697 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 34 | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 851,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5482 | 4698 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 35 | 1977 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 800,40 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5483 | 4699 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 36 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 981,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5484 | 4700 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 38 | 1989 | Панельные | 9 | 9 | 23 209,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5485 | 4701 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 4 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 526,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5486 | 4702 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 40 | 1974 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 475,40 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5487 | 4703 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 42 | 1972 | Панельные | 9 | 4 | 8 444,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5488 | 4704 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 44 | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 230,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5489 | 4705 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 46 | 1965 | Панельные | 5 | 4 | 3 620,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5490 | 4706 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 50, корп. 1 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 921,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5491 | 4707 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 50, корп. 2 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 954,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5492 | 4708 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 50, корп. 3 | 1972 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 341,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5493 | 4709 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 50, корп. 4 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 939,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5494 | 4710 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 50, корп. 5 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 975,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5495 | 4711 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 52 | 1974 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 988,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5496 | 4712 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 54 | 1977 | Кирпичные | 9 | 4 | 8 599,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5497 | 4713 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 56 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 282,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5498 | 4714 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 58 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 375,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5499 | 4715 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 6 | 1987 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 043,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5500 | 4716 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 60 | 1976 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 131,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5501 | 4717 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 62 | 1978 | Кирпичные | 9 | 6 | 12 124,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5502 | 4718 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 64 | 1972 | Панельные | 9 | 4 | 8 691,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5503 | 4719 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 66 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 382,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5504 | 4720 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 68 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 625,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5505 | 4721 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 68/1 | 1994 | Кирпичные | 10 | 2 | 4 818,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5506 | 4722 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 70 | 1991 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 476,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5507 | 4723 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 72 | 1976 | Кирпичные | 12 | 1 | 5 152,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5508 | 4724 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 74 | 1976 | Кирпичные | 9 | 6 | 12 992,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5509 | 4725 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 8 | 1972 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 952,70 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5510 | 4726 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 9 | 1985 | Кирпичные | 12 | 3 | 13 959,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5511 | 4727 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 1 | 1983 | Крупноблочные | 16 | 1 | 10 142,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5512 | 4728 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 10, корп. 1 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 627,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5513 | 4729 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 10, корп. 2 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 496,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5514 | 4730 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 11 | 1975 | Панельные | 9 | 5 | 12 748,39 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5515 | 4731 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 11А | 2002 | Кирпичные | 10 | 4 | 13 681,00 |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5516 | 4732 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 12 | 1967 | Панельные | 5 | 5 | 4 367,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5517 | 4733 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 12А | 1981 | Панельные | 5 | 5 | 4 019,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5518 | 4734 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 14 | 1967 | Панельные | 5 | 5 | 4 440,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5519 | 4735 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 14А | 1983 | Панельные | 5 | 5 | 3 986,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5520 | 4736 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 15 | 1975 | Панельные | 9 | 2 | 4 490,90 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5521 | 4737 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 16 | 1966 | Панельные | 5 | 5 | 3 497,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5522 | 4738 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 17 | 1975 | Панельные | 9 | 6 | 15 389,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5523 | 4739 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 17А | 2011 | Кирпичные | 13 | 2 | 11 141,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5524 | 4740 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 18 | 1967 | Панельные | 5 | 5 | 4 454,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5525 | 4741 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 2 | 1975 | Панельные | 5 | 8 | 7 129,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5526 | 4742 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 22 | 1967 | Панельные | 5 | 4 | 3 670,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5527 | 4743 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 24 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 847,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5528 | 4744 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 3 | 1986 | Панельные | 9 | 7 | 16 100,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5529 | 4745 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 5 | 2005 | Кирпичные | 9 | 3 | 13 137,40 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5530 | 4746 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 6А | 2005 | Панельные | 10 | 2 | 6 264,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5531 | 4747 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 7 | 1975 | Панельные | 9 | 5 | 11 959,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5532 | 4748 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 8, корп. 1 | 1967 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 876,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5533 | 4749 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 8, корп. 2 | 1967 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 904,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5534 | 4750 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 9 | 1975 | Панельные | 9 | 5 | 12 302,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5535 | 4751 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 9А | 2004 | Кирпичные | 10 | 4 | 10 937,00 |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5536 | 4752 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ярославская, д. 20 | 1976 | Панельные | 9 | 3 | 7 319,10 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5537 | 4753 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ярославская, д. 21 | 1965 | Кирпичные | 5 | 1 | 6 670,61 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5538 | 4754 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ярославская, д. 23 | 1965 | Кирпичные | 5 | 1 | 6 510,12 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5539 | 4755 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Ярославская, д. 24 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 571,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| ## Городской округ город Нововоронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5540 | 1 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, проезд Парковый, д. 2 | 1981 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 979,40 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5541 | 2 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, проезд Парковый, д. 4 | 1990 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 540,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5542 | 3 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, проезд Парковый, д. 6 | 1990 | Кирпичные | 13 | 1 | 4 480,40 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5543 | 4 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. 141 Стрелковой дивизии, д. 5 | 2013 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 858,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5544 | 5 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. 141 Стрелковой дивизии, д. 7 | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 748,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5545 | 6 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Аленовская, д. 42 | 2012 | Кирпичные | 9 | 9 | 8 837,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5546 | 7 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Аленовская, д. 44 | 2013 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 787,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5547 | 8 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Аленовская, д. 46 | 2016 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 833,30 |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |
| 5548 | 9 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 1 | 2010 | Кирпичные | 5 | 6 | 10 690,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5549 | 10 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 1А | 2013 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 575,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5550 | 11 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 3 | 2011 | Кирпичные | 9 | 6 | 15 854,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5551 | 12 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 5 | 2000 | Кирпичные | 5 | 18 | 12 220,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5552 | 13 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 7 | 2011 | Кирпичные | 9 | 6 | 10 084,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5553 | 14 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 9 | 2013 | Кирпичные | 9 | 6 | 15 520,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5554 | 15 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 1 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 709,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5555 | 16 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 10 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 747,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5556 | 17 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 11 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 504,10 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5557 | 18 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 12 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 499,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5558 | 19 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 13 | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 935,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5559 | 20 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 13А | 1982 | Панельные | 5 | 6 | 4 922,70 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5560 | 21 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 14 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 705,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5561 | 22 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 15 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 706,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5562 | 23 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 15А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 505,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5563 | 24 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 16 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 509,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5564 | 25 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 2 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 738,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5565 | 26 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 3 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 512,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5566 | 27 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 3А | 1983 | Панельные | 5 | 6 | 4 905,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5567 | 28 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 4 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 507,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5568 | 29 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 4А | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 498,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5569 | 30 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 5 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 497,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5570 | 31 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 5А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 497,60 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5571 | 32 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 6 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 501,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5572 | 33 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 6А | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 505,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5573 | 34 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 742,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5574 | 35 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 8 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 496,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5575 | 36 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 9 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 735,50 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5576 | 37 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 9А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 503,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5577 | 38 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 10 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 494,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5578 | 39 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 11 | 1966 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 885,60 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5579 | 40 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 11А | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 380,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5580 | 41 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 12 | 1960 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 753,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5581 | 42 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 16 | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 423,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5582 | 43 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 17 | 1974 | Кирпичные | 9 | 2 | 8 431,00 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5583 | 44 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 17А | 1974 | Панельные | 5 | 6 | 3 989,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5584 | 45 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 19 | 1972 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 390,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5585 | 46 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 19А | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 355,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5586 | 47 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 2 | 1970 | Панельные | 5 | 4 | 4 470,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5587 | 48 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 21 | 1973 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 736,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5588 | 49 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 23 | 1974 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 343,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5589 | 50 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 23А | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 398,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5590 | 51 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 23Б | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 957,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5591 | 52 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 25 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 2 748,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5592 | 53 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 29А | 1990 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 155,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5593 | 54 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 3 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 371,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5594 | 55 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 31 | 1976 | Кирпичные | 5 | 8 | 5 232,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5595 | 56 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 31А | 1979 | Панельные | 5 | 6 | 5 223,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5596 | 57 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 33 | 1989 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 377,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5597 | 58 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 35 | 1981 | Панельные | 5 | 6 | 4 843,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5598 | 59 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 35А | 1978 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 953,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5599 | 60 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 35Б | 1989 | Панельные | 9 | 2 | 3 998,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5600 | 61 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 37 | 1988 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 779,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5601 | 62 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 39 | 1989 | Панельные | 9 | 2 | 3 981,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5602 | 63 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 3А | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 091,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5603 | 64 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 41 | 1995 | Панельные | 5 | 2 | 3 042,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5604 | 65 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 43 | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 4 835,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5605 | 66 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 45 | 1996 | Панельные | 9 | 3 | 8 156,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5606 | 67 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 47 | 1994 | Панельные | 5 | 4 | 5 916,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5607 | 68 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 5 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 398,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5608 | 69 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 6 | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 718,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5609 | 70 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 7 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 754,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5610 | 71 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 7А | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 284,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5611 | 72 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 8 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 492,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5612 | 73 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 9 | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 876,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5613 | 74 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 9А | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 197,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5614 | 75 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 1 | 1958 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 700,20 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5615 | 76 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 11 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 231,30 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5616 | 77 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 13 | 1966 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 247,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5617 | 78 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 843,60 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5618 | 79 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 7 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 237,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5619 | 80 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 9 | 1965 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 791,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5620 | 81 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 286,10 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5621 | 82 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 11 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 591,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5622 | 83 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 11А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 504,50 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5623 | 84 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 12 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 194,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5624 | 85 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 13 | 1964 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 144,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5625 | 86 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 1А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 514,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5626 | 87 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 1Б | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 751,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5627 | 88 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 2 | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 134,70 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5628 | 89 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 2А | 1965 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 652,60 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5629 | 90 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 5 | 1960 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 080,20 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5630 | 91 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 5А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 780,50 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5631 | 92 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 5Б | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 778,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5632 | 93 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 5В | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 523,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5633 | 94 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 6 | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 134,50 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5634 | 95 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 6А | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 664,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5635 | 96 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 7 | 1960 | Кирпичные | 4 | 3 | 1 885,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5636 | 97 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 8 | 1961 | Кирпичные | 3 | 1 | 2 230,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5637 | 98 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 9 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 936,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5638 | 99 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 10 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 501,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5639 | 100 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 11 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 501,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5640 | 101 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 12 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 511,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5641 | 102 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 13 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 498,90 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5642 | 103 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 14 | 1960 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 298,20 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5643 | 104 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 16 | 1960 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 291,40 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5644 | 105 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 17 | 1960 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 064,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5645 | 106 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 18 | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 689,00 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5646 | 107 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 20 | 1962 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 356,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5647 | 108 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 20А | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 143,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5648 | 109 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 22 | 1962 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 367,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5649 | 110 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 22А | 1962 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 134,80 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5650 | 111 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 23 | 1966 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 736,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5651 | 112 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 7 | 1985 | Кирпичные | 9 | 2 | 6 957,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5652 | 113 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 9 | 1982 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 372,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5653 | 114 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 3 003,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5654 | 115 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 10А | 1991 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 742,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5655 | 116 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 12 | 1968 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 354,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5656 | 117 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 12А | 1983 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 631,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5657 | 118 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 16 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 4 469,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5658 | 119 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 16А | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 2 764,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5659 | 120 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 18 | 1973 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 629,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5660 | 121 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 2 | 1985 | Панельные | 9 | 3 | 6 472,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5661 | 122 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 20 | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 805,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5662 | 123 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 22 | 1992 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 148,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5663 | 124 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 22А | 1993 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 296,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5664 | 125 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 24 | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 4 566,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5665 | 126 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 24А | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 866,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5666 | 127 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 26 | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 3 987,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5667 | 128 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 26А | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 8 561,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5668 | 129 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 26Б | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 8 516,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5669 | 130 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 27 | 1984 | Панельные | 5 | 6 | 4 881,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5670 | 131 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 27А | 1984 | Панельные | 9 | 4 | 8 658,90 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5671 | 132 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 28 | 1984 | Панельные | 9 | 4 | 8 680,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5672 | 133 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 28А | 1983 | Панельные | 5 | 6 | 5 014,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5673 | 134 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 28Б | 1983 | Панельные | 5 | 6 | 4 848,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5674 | 135 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 2А | 1985 | Панельные | 9 | 3 | 6 520,70 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5675 | 136 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 2Б | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 5 973,60 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5676 | 137 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 30 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 806,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5677 | 138 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 30А | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 271,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5678 | 139 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 30б | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 2 713,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5679 | 140 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 32 | 1975 | Панельные | 5 | 8 | 5 119,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5680 | 141 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 32А | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 2 835,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5681 | 142 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 32Б | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 538,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5682 | 143 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 34 | 1986 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 431,00 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5683 | 144 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 36 | 1987 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 329,80 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5684 | 145 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 38 | 1990 | Панельные | 16 | 1 | 8 568,60 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5685 | 146 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 38А | 2000 | Панельные | 5 | 4 | 4 026,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5686 | 147 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 4 | 1970 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 832,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5687 | 148 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 40 | 1991 | Панельные | 16 | 1 | 8 244,40 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5688 | 149 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 44 | 1993 | Панельные | 16 | 1 | 8 312,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5689 | 150 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 46 | 1994 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 082,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5690 | 151 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 6 | 1971 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 620,30 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5691 | 152 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 6А | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 525,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5692 | 153 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 8 | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 820,80 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5693 | 154 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 8А | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 518,90 | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5694 | 155 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 8Б | 1991 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 169,10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5695 | 156 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 10 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 724,30 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5696 | 157 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 12 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 503,10 | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5697 | 158 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 14 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 756,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5698 | 159 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 17 | 1983 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 189,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5699 | 160 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 18 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 648,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5700 | 161 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 2 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 718,30 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5701 | 162 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 20 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 505,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5702 | 163 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 4 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 500,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5703 | 164 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 4А | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 510,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5704 | 165 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 8 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 503,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5705 | 166 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 11 | 1988 | Кирпичные | 9 | 2 | 4 332,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5706 | 167 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 11А | 1995 | Кирпичные | 9 | 1 | 2 446,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5707 | 168 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 13 | 1987 | Панельные | 9 | 4 | 8 685,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5708 | 169 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 15 | 1987 | Кирпичные | 9 | 6 | 12 652,80 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5709 | 170 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 15А | 1998 | Панельные | 9 | 4 | 8 655,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5710 | 171 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 17 | 1992 | Панельные | 9 | 5 | 10 546,80 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5711 | 172 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 17А | 1995 | Кирпичные | 9 | 6 | 12 898,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5712 | 173 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 3 | 1980 | Кирпичные | 9 | 8 | 18 023,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5713 | 174 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 5 | 1981 | Кирпичные | 12 | 2 | 10 544,30 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5714 | 175 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 7 | 1979 | Кирпичные | 9 | 6 | 14 300,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5715 | 176 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 9 | 1975 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 852,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5716 | 177 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 9А | 1975 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 659,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5717 | 178 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 10 | 1976 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 706,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5718 | 179 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 12 | 1983 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 527,00 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5719 | 180 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 14 | 1983 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 662,20 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5720 | 181 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 16 | 1987 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 673,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5721 | 182 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 18 | 1985 | Кирпичные | 12 | 1 | 4 922,20 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5722 | 183 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 2 | 1977 | Кирпичные | 9 | 2 | 5 187,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5723 | 184 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 3 | 1984 | Кирпичные | 9 | 8 | 18 204,50 | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5724 | 185 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 3А | 1986 | Кирпичные | 9 | 5 | 11 277,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5725 | 186 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 4 | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 184,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5726 | 187 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 4а | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 359,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5727 | 188 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 4б | 1977 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 504,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5728 | 189 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 5 | 1988 | Кирпичные | 9 | 6 | 13 296,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5729 | 190 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 6 | 1976 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 478,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5730 | 191 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 6а | 1977 | Панельные | 5 | 6 | 4 046,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5731 | 192 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 6б | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 324,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5732 | 193 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 7 | 1991 | Кирпичные | 10 | 9 | 22 667,50 |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5733 | 194 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 7А | 2014 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 276,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 5734 | 195 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 8 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 415,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5735 | 196 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 8а | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 363,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5736 | 197 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 8б | 1976 | Панельные | 5 | 4 | 2 798,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5737 | 198 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Свободы, д. 2А | 1998 | Кирпичные | 9 | 1 | 5 795,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5738 | 199 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Свободы, д. 4А | 2002 | Панельные | 10 | 3 | 8 618,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5739 | 200 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Сосновая, д. 35 | 2012 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 038,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5740 | 201 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 11 | 1959 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 295,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5741 | 202 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 13 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 669,30 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5742 | 203 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 15 | 1964 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 396,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5743 | 204 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 15А | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 166,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5744 | 205 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 17 | 1961 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 382,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5745 | 206 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 17А | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 427,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5746 | 207 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 5 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 507,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5747 | 208 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 7 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 505,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5748 | 209 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Строителей, д. 9 | 1959 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 753,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5749 | 210 | Городской округ город Нововоронеж | г. Нововоронеж, ш. Воронежское, д. 9 | 1984 | Панельные | 3 | 1 | 1 224,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Грибановский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5750 | 1 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 10 | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 879,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5751 | 2 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 11 | 1964 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 768,58 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5752 | 3 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 12 | 1967 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 743,76 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5753 | 4 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 13 | 1984 | Панельные | 5 | 3 | 2 329,88 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5754 | 5 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 14 | 1989 | Панельные | 5 | 3 | 3 660,28 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5755 | 6 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 15 | 1994 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 315,38 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5756 | 7 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 3 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 775,58 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5757 | 8 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 4 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 875,76 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5758 | 9 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 5 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 788,76 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5759 | 10 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 6 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 775,76 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5760 | 11 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 7 | 1966 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 786,76 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5761 | 12 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 8 | 1962 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 897,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5762 | 13 | Грибановский муниципальный район | г. Воронеж-45, ул. Плехановская, д. 9 | 1962 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 884,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5763 | 14 | Грибановский муниципальный район | п. Теллермановский, ул. Корнаковского, д. 23 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 393,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5764 | 15 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 10 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 691,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5765 | 16 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 11 | 1970 | Панельные | 2 | 3 | 964,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5766 | 17 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 12 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 945,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5767 | 18 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 12А | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 516,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5768 | 19 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 13 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 407,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5769 | 20 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 15 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 531,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5770 | 21 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 16 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 651,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5771 | 22 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 17 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 911,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5772 | 23 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 18 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 630,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5773 | 24 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 19 | 1994 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 115,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5774 | 25 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 2 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 844,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5775 | 26 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 20 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 935,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5776 | 27 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 24 | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 891,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5777 | 28 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 26 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 965,20 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5778 | 29 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 4 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 681,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5779 | 30 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 6 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 435,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5780 | 31 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 7 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 569,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5781 | 32 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 8 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 621,91 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5782 | 33 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Гоголя, д. 9 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 935,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |
| 5783 | 34 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Кошевого, д. 18 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 261,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5784 | 35 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Ломоносова, д. 23 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 375,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5785 | 36 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 1 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 784,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5786 | 37 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 12 | 1937 | Кирпичные | 3 | 2 | 902,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5787 | 38 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 13 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 1 458,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5788 | 39 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 14 | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 650,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5789 | 40 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 17 | 1956 | Кирпичные | 2 | 3 | 932,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5790 | 41 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 18 | 2016 | Деревянные | 3 | 1 | 4 691,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5791 | 42 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 19 | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 487,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5792 | 43 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 2 | 1953 | Кирпичные | 2 | 3 | 912,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5793 | 44 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 20 | 1936 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 007,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5794 | 45 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 22 | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 623,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5795 | 46 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 24 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 869,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5796 | 47 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 25 | 1965 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 121,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5797 | 48 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 27 | 1959 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 290,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5798 | 49 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 28 | 1960 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 292,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5799 | 50 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 3 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 661,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5800 | 51 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 30 | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 407,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5801 | 52 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 31 | 1961 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 572,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5802 | 53 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 32 | 1950 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 566,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5803 | 54 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 35 | 1989 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 558,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5804 | 55 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 36 | 1992 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 445,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5805 | 56 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 4 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 574,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5806 | 57 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Машзаводская, д. 6 | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 921,20 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5807 | 58 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д. 15 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 568,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5808 | 59 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д. 19 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 767,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5809 | 60 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д. 21 | 1978 | Кирпичные | 2 | 4 | 1 487,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5810 | 61 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д. 23 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 652,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5811 | 62 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д. 5 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 591,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5812 | 63 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д. 51 | 1980 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 261,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5813 | 64 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д. 51А | 1997 | Панельные | 5 | 4 | 4 899,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5814 | 65 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Мебельная, д. 9 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 631,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5815 | 66 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Пирогова, д. 1 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 323,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5816 | 67 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Пирогова, д. 2 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 437,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5817 | 68 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Пирогова, д. 5 | 1989 | Блочные | 2 | 2 | 295,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5818 | 69 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Сахзаводская, д. 20 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 900,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5819 | 70 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Сахзаводская, д. 27 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 702,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5820 | 71 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Сахзаводская, д. 33А | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 1 275,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5821 | 72 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Советская, д. 167 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 394,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5822 | 73 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Советская, д. 169 | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 1 402,20 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5823 | 74 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Советская, д. 339 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 916,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5824 | 75 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Советская, д. 341 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 871,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5825 | 76 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Совхозная, д. 10 | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 321,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5826 | 77 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Совхозная, д. 30 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 605,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5827 | 78 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Строителей, д. 1 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 871,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5828 | 79 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Суворова, д. 14 | 2010 | Блочные | 5 | 4 | 4 370,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5829 | 80 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Суворова, д. 16 | 2013 | Монолитные | 3 | 2 | 2 081,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5830 | 81 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Суворова, д. 16А/1 | 2016 | Деревянные | 4 | 2 | 1 767,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5831 | 82 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Суворова, д. 16А/2 | 2016 | Деревянные | 4 | 2 | 1 762,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5832 | 83 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Суворова, д. 18 | 2013 | Блочные | 3 | 2 | 1 581,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5833 | 84 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Центральная, д. 30 | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 071,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5834 | 85 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Центральная, д. 32 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 081,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5835 | 86 | Грибановский муниципальный район | пгт Грибановский, ул. Центральная, д. 34 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 972,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Калачеевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5836 | 1 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 1 Мая, д. 4 | 1984 | Блочные | 2 | 2 | 610,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5837 | 2 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 1 Мая, д. 6 | 1918 | Кирпичные | 2 | 1 | 353,30 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5838 | 3 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 1 Мая, д. 8 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 261,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5839 | 4 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 3 Интернационала, д. 13 | 1938 | Кирпичные | 2 | 1 | 255,30 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5840 | 5 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 3 Интернационала, д. 14 | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 597,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5841 | 6 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 3 Интернационала, д. 37 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 591,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5842 | 7 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 3 Интернационала, д. 7 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 970,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5843 | 8 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 30 лет Октября, д. 2 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 308,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5844 | 9 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 30 лет Октября, д. 9 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 307,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5845 | 10 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. 9 Января, д. 40 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 431,50 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5846 | 11 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Верхнезаводская, д. 21 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 652,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5847 | 12 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Верхнезаводская, д. 35 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 468,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5848 | 13 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Верхнезаводская, д. 7 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 603,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5849 | 14 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Карла Либкнехта, д. 28 | 1984 | Кирпичные | 2 | 1 | 510,30 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5850 | 15 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Карла Маркса, д. 54 | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5851 | 16 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 587,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5852 | 17 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 1 | 2013 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 648,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5853 | 18 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 10 | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 652,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5854 | 19 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 2 | 2008 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 241,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5855 | 20 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 3 | 1993 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 061,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5856 | 21 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 4 | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 246,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5857 | 22 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 5 | 1993 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 186,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5858 | 23 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 7 | 1994 | Кирпичные | 2 | 2 | 956,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5859 | 24 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 8 | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 046,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5860 | 25 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 9 | 1994 | Кирпичные | 2 | 1 | 704,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5861 | 26 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 9/2 | 2004 | Панельные | 3 | 3 | 1 811,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5862 | 27 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красина, д. 9/3 | 1992 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 768,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5863 | 28 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красноармейская, д. 11 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 937,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5864 | 29 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красноармейская, д. 17 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 285,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5865 | 30 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красноармейская, д. 21 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 2 123,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5866 | 31 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красноармейская, д. 23 | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 074,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5867 | 32 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красноармейская, д. 24 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 038,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5868 | 33 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красноармейская, д. 25 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 069,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5869 | 34 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красноармейская, д. 27 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 078,90 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5870 | 35 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Красноармейская, д. 8 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 385,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5871 | 36 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Краснобратская, д. 2 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 304,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5872 | 37 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Ленинская, д. 2 | 1907 | Смешанные | 2 | 1 | 165,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5873 | 38 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Ленинская, д. 4 | 1923 | Кирпичные | 2 | 1 | 165,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5874 | 39 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Ломоносова, д. 10 | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 1 832,60 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5875 | 40 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Ломоносова, д. 11 | 2010 | Кирпичные | 2 | 1 | 514,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5876 | 41 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Луначарского, д. 2 | 1918 | Смешанные | 2 | 1 | 270,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5877 | 42 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Менделеева, д. 1 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 236,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5878 | 43 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Менделеева, д. 2 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 047,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5879 | 44 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Менделеева, д. 4 | 1992 | Панельные | 3 | 3 | 2 096,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5880 | 45 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Менделеева, д. 5 | 1992 | Блочные | 3 | 3 | 1 999,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5881 | 46 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Менделеева, д. 6 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 439,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5882 | 47 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Менделеева, д. 7 | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 689,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5883 | 48 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Менделеева, д. 7А | 1998 | Кирпичные | 2 | 2 | 804,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5884 | 49 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Менделеева, д. 8 | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 1 929,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5885 | 50 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Мира, д. 10 | 1965 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 069,30 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5886 | 51 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Мира, д. 12 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 620,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5887 | 52 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Мира, д. 3 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 537,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5888 | 53 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Мира, д. 4 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 096,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5889 | 54 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Мира, д. 5 | 1978 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 268,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5890 | 55 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Мира, д. 6 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 367,60 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5891 | 56 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Мира, д. 7 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 995,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5892 | 57 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Мира, д. 8 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 398,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5893 | 58 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Октябрьская, д. 3 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 174,30 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5894 | 59 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Октябрьская, д. 32 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 574,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5895 | 60 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Петра Серякова, д. 7 | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 175,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5896 | 61 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Петра Серякова, д. 9 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 225,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5897 | 62 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Пионерская, д. 14 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 379,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5898 | 63 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Победы, д. 27 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 385,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5899 | 64 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Привокзальная, д. 20 | 1886 | Смешанные | 2 | 2 | 377,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5900 | 65 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Привокзальная, д. 25 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 376,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5901 | 66 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Привокзальная, д. 60 | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 854,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5902 | 67 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Привокзальная, д. 62 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 904,30 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5903 | 68 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Привокзальная, д. 64 | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 703,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5904 | 69 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Привокзальная, д. 66 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 398,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5905 | 70 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Привокзальная, д. 70 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 004,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5906 | 71 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Пугачева, д. 98 | 1989 | Кирпичные | 2 | 1 | 791,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5907 | 72 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Рабочая, д. 15 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 226,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5908 | 73 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Рабочая, д. 8 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 344,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5909 | 74 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Северная, д. 46 | 1977 | Кирпичные | 2 | 1 | 409,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5910 | 75 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Северная, д. 48 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 480,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5911 | 76 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Северная, д. 49 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 334,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5912 | 77 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Северная, д. 50 | 1990 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 452,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5913 | 78 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Северная, д. 51 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 401,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5914 | 79 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Советская, д. 10 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 305,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5915 | 80 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Советская, д. 19 | 1901 | Кирпичные | 2 | 2 | 281,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5916 | 81 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Советская, д. 24 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5917 | 82 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Советская, д. 36 | 1952 | Смешанные | 1 | 1 | 120,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5918 | 83 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Советская, д. 49 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 517,90 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5919 | 84 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Советская, д. 8 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 744,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5920 | 85 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Строителей, д. 3 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 426,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5921 | 86 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Урожайная, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 546,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5922 | 87 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Урожайная, д. 12 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 692,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5923 | 88 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Урожайная, д. 14А | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 554,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5924 | 89 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Урожайная, д. 2 | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 390,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5925 | 90 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Урожайная, д. 6 | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 425,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5926 | 91 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Урожайная, д. 8 | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 392,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5927 | 92 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Элеваторная, д. 12 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 609,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5928 | 93 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Элеваторная, д. 16 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 500,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5929 | 94 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Элеваторная, д. 34 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 484,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5930 | 95 | Калачеевский муниципальный район | г. Калач, ул. Элеваторная, д. 36 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 305,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5931 | 96 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 11 | 1969 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 124,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5932 | 97 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 12 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 001,30 | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5933 | 98 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 14 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 004,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5934 | 99 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 16 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 331,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5935 | 100 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 18 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 080,60 | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5936 | 101 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 20 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 486,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5937 | 102 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 23 | 1998 | Панельные | 5 | 4 | 5 166,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5938 | 103 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 25 | 1998 | Панельные | 5 | 6 | 6 008,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5939 | 104 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 26 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 380,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5940 | 105 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 27 | 1992 | Панельные | 5 | 6 | 6 107,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5941 | 106 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 30 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 612,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5942 | 107 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 32 | 1982 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 734,60 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5943 | 108 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 33 | 1985 | Панельные | 5 | 4 | 3 828,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5944 | 109 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 34 | 1983 | Панельные | 5 | 4 | 3 804,60 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5945 | 110 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 35 | 1988 | Панельные | 5 | 6 | 5 950,90 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5946 | 111 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 36 | 1989 | Панельные | 5 | 6 | 6 131,30 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5947 | 112 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 37 | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 3 748,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5948 | 113 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 38 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 2 032,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5949 | 114 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 39 | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 3 691,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5950 | 115 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 40 | 1989 | Панельные | 5 | 6 | 6 155,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5951 | 116 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 41 | 1989 | Панельные | 5 | 6 | 5 848,10 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5952 | 117 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 45 | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 1 972,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5953 | 118 | Калачеевский муниципальный район | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 9 | 1965 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 133,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5954 | 119 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 1 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 228,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5955 | 120 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 10 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 422,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5956 | 121 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 11 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 440,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5957 | 122 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 1А | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 410,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5958 | 123 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 2 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 987,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5959 | 124 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 3 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 412,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5960 | 125 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 4 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 979,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5961 | 126 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 7 | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 919,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5962 | 127 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 8 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 914,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 5963 | 128 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Ворошилова, д. 9 | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 941,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5964 | 129 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 53А | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 704,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5965 | 130 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 53Б | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 963,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5966 | 131 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 53В | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 437,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5967 | 132 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 53Г | 1991 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 449,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5968 | 133 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 53Д | 1994 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 443,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5969 | 134 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 55 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 426,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5970 | 135 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 57 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 774,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5971 | 136 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 59 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 996,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5972 | 137 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Кирова, д. 59Г | 2016 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 562,43 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5973 | 138 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Красная Нива, д. 5 | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5974 | 139 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Магистральная, д. 3 | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 290,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5975 | 140 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Магистральная, д. 9 | 1988 | Панельные | 4 | 3 | 2 315,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5976 | 141 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 1 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 429,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 5977 | 142 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 10 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 962,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 5978 | 143 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 11 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 461,10 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5979 | 144 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 12 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 425,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5980 | 145 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 13 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 359,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5981 | 146 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 14 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 400,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5982 | 147 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 15 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 397,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5983 | 148 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 16 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 415,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5984 | 149 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 17 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 797,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5985 | 150 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 18 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 951,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5986 | 151 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 19 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 438,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5987 | 152 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 2 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 434,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5988 | 153 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 20 | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 422,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5989 | 154 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 21 | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 403,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5990 | 155 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 3 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 451,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5991 | 156 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 4 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 426,70 |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5992 | 157 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 5 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 222,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5993 | 158 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 6 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 223,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5994 | 159 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 7 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 788,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5995 | 160 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 8 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 784,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5996 | 161 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 9 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 945,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5997 | 162 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Мелиораторов, д. 9Б | 2014 | Кирпичные | 2 | 1 | 755,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5998 | 163 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Садовая, д. 76 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 590,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 5999 | 164 | Калачеевский муниципальный район | с. Заброды, ул. Садовая, д. 78 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 573,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6000 | 165 | Калачеевский муниципальный район | с. Новомеловатка, ул. Ленина, д. 38 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 475,97 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6001 | 166 | Калачеевский муниципальный район | с. Новомеловатка, ул. Ленина, д. 68 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 020,28 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6002 | 167 | Калачеевский муниципальный район | с. Подгорное, пер. Рабочий, д. 1 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 926,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6003 | 168 | Калачеевский муниципальный район | с. Подгорное, пер. Рабочий, д. 2 | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 948,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6004 | 169 | Калачеевский муниципальный район | с. Подгорное, пер. Рабочий, д. 3 | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 949,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6005 | 170 | Калачеевский муниципальный район | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 2 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 386,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6006 | 171 | Калачеевский муниципальный район | с. Пришиб, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 565,16 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6007 | 172 | Калачеевский муниципальный район | с. Пришиб, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 580,16 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6008 | 173 | Калачеевский муниципальный район | с. Семёновка, ул. Ленина, д. 61 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 529,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Каменский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6009 | 1 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, пер. Механизаторов, д. 1А | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 641,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6010 | 2 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, пер. Механизаторов, д. 2 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 410,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6011 | 3 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, пер. Механизаторов, д. 3А | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 717,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6012 | 4 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, пер. Механизаторов, д. 4 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 532,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6013 | 5 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, пер. Механизаторов, д. 6 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 658,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6014 | 6 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, пер. Механизаторов, д. 8 | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 621,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6015 | 7 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 10 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 565,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6016 | 8 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 12 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 624,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6017 | 9 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 14 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 612,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6018 | 10 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 16 | 1976 | Кирпичные | 3 | 3 | 973,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6019 | 11 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 18 | 1982 | Панельные | 3 | 3 | 1 419,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6020 | 12 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 20 | 1982 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 291,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6021 | 13 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 22 | 1982 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 280,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6022 | 14 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 24 | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 169,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6023 | 15 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 26 | 1986 | Кирпичные | 3 | 2 | 928,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6024 | 16 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 28 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 403,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6025 | 17 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 30 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 425,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6026 | 18 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 32 | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 374,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6027 | 19 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 34 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 369,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6028 | 20 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 36 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 387,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6029 | 21 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 38 | 2001 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 287,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6030 | 22 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 40 | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 597,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6031 | 23 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 42 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 1 370,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6032 | 24 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Гагарина, д. 44 | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 614,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6033 | 25 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Дружбы, д. 1 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 687,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6034 | 26 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Дружбы, д. 7А | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 738,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6035 | 27 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Дружбы, д. 9 | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 669,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6036 | 28 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Захарченко, д. 1 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 561,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6037 | 29 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Космонавтов, д. 10 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 550,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6038 | 30 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Космонавтов, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 559,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6039 | 31 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 1 | 1930 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 584,53 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6040 | 32 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 10 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 473,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6041 | 33 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 11 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 511,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6042 | 34 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 12 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 504,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6043 | 35 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 13 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 524,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6044 | 36 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 14 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 119,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6045 | 37 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 15 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 330,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6046 | 38 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 17 | 1971 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 598,00 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6047 | 39 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 18 | 1985 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 621,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6048 | 40 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 2 | 1930 | Кирпичные | 3 | 3 | 1301,7 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6049 | 41 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 27 | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 448,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6050 | 42 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 27А | 1994 | Кирпичные | 3 | 1 | 796,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6051 | 43 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 28 | 1965 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 451,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6052 | 44 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 6 | 1936 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 225,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6053 | 45 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 7 | 1953 | Кирпичные | 2 | 1 | 517,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6054 | 46 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 8 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 510,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 6055 | 47 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Мира, д. 9 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 508,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6056 | 48 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Народная, д. 1 | 2006 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 849,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6057 | 49 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Народная, д. 12 | 1998 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 159,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6058 | 50 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Народная, д. 13 | 1991 | Панельные | 5 | 6 | 4 449,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6059 | 51 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Народная, д. 15 | 1998 | Панельные | 5 | 6 | 4 805,97 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6060 | 52 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Народная, д. 3 | 1990 | Панельные | 3 | 3 | 1 463,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6061 | 53 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Народная, д. 5 | 1998 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 014,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6062 | 54 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 10 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 283,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6063 | 55 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 12 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 440,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6064 | 56 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 13 | 1994 | Кирпичные | 2 | 2 | 658,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6065 | 57 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 14 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 280,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6066 | 58 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 15 | 2004 | Кирпичные | 2 | 2 | 634,1 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6067 | 59 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 16 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 269,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6068 | 60 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 17 | 1997 | Кирпичные | 2 | 2 | 653,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6069 | 61 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 18 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 300,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6070 | 62 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 19 | 2000 | Кирпичные | 2 | 2 | 652,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6071 | 63 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 20 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 478,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6072 | 64 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 22 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 624,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6073 | 65 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 23 | 1990 | Кирпичные | 2 | 1 | 411,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6074 | 66 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 24 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 433,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6075 | 67 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 26 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 424,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6076 | 68 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Полевая, д. 28 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 441,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6077 | 69 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Привокзальная, д. 27 | 1980 | Панельные | 3 | 1 | 439,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6078 | 70 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Советская, д. 9 | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 2 323,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6079 | 71 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Солнечная, д. 3 | 1976 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 698,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6080 | 72 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Солнечная, д. 4 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 172,72 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6081 | 73 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Солнечная, д. 8 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 076,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6082 | 74 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Центральная, д. 23 | 2012 | Кирпичные | 3 | 1 | 731,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6083 | 75 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Центральная, д. 25 | 2013 | Кирпичные | 3 | 1 | 776,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6084 | 76 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Народная, д. 10 | 2019 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 718,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6085 | 77 | Каменский муниципальный район | пгт Каменка, ул. Народная, д. 8 | 2014 | Шлакоблочные | 4 | 2 | 2 455,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Кантемировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6086 | 1 | Кантемировский муниципальный район | п. Охрового Завода, ул. Школьная, д. 1 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 665,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6087 | 2 | Кантемировский муниципальный район | п. Охрового Завода, ул. Школьная, д. 10 | 1964 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 670,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6088 | 3 | Кантемировский муниципальный район | п. Охрового Завода, ул. Школьная, д. 57 | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 683,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6089 | 4 | Кантемировский муниципальный район | п. Охрового Завода, ул. Школьная, д. 59 | 1994 | Кирпичные | 2 | 3 | 747,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6090 | 5 | Кантемировский муниципальный район | п. Охрового Завода, ул. Школьная, д. 6 | 1970 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 668,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6091 | 6 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, тер. СПТУ-46, д. 1 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 934,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6092 | 7 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, тер. СПТУ-46, д. 2 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 246,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6093 | 8 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. 10 Пятилетки, д. 1 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 921,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6094 | 9 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. 10 Пятилетки, д. 7 | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 480,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6095 | 10 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Буденного, д. 11 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 706,00 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6096 | 11 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Буденного, д. 13 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 693,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6097 | 12 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Буденного, д. 15 | 1972 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 942,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6098 | 13 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Буденного, д. 17 | 1972 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 248,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6099 | 14 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Буденного, д. 7 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 784,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6100 | 15 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Буденного, д. 9 | 1982 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 205,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6101 | 16 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Декабристов, д. 129 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 892,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6102 | 17 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Декабристов, д. 129Б | 1988 | Кирпичные | 3 | 4 | 3 053,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6103 | 18 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Декабристов, д. 129В | 1989 | Кирпичные | 3 | 4 | 3 153,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6104 | 19 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Декабристов, д. 131 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 936,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6105 | 20 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Ленина, д. 296А | 1985 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 800,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6106 | 21 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Мира, д. 2 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 122,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6107 | 22 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Мира, д. 3 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 389,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6108 | 23 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Октябрьская, д. 17 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 987,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6109 | 24 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Первомайская, д. 18 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 372,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6110 | 25 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Победы, д. 10 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 471,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6111 | 26 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Победы, д. 10А | 1975 | Панельные | 3 | 3 | 1 920,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6112 | 27 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Победы, д. 10Б | 1975 | Панельные | 3 | 3 | 1 927,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6113 | 28 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Победы, д. 23 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 412,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6114 | 29 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Победы, д. 25 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 380,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6115 | 30 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Победы, д. 8А | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 767,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6116 | 31 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Пугачева, д. 17 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 570,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6117 | 32 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Пугачева, д. 19 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 921,10 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6118 | 33 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 113 | 2014 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 517,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6119 | 34 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 125 | 1974 | Кирпичные | 3 | 2 | 919,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6120 | 35 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 73А | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 950,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6121 | 36 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 75А | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 305,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6122 | 37 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 75Б | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 291,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6123 | 38 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 77 | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 078,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6124 | 39 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 77А | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 946,12 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6125 | 40 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 77Б | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 283,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6126 | 41 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 79 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 907,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6127 | 42 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 79/1 | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 491,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6128 | 43 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 79/2 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 888,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6129 | 44 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 79А | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 904,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6130 | 45 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Советская, д. 79Б | 2005 | Панельные | 3 | 3 | 2 126,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6131 | 46 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Строителей, д. 7 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 936,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6132 | 47 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Фрунзе, д. 2 | 1993 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 908,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6133 | 48 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Школьная, д. 13 | 1984 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 566,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6134 | 49 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Школьная, д. 5 | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 379,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6135 | 50 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Школьная, д. 7 | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 370,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6136 | 51 | Кантемировский муниципальный район | рп. Кантемировка, ул. Школьная, д. 7А | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 383,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6137 | 52 | Кантемировский муниципальный район | с. Журавка, ул. Комсомольская, д. 44 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 303,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6138 | 53 | Кантемировский муниципальный район | с. Журавка, ул. Комсомольская, д. 45 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 461,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6139 | 54 | Кантемировский муниципальный район | с. Касьяновка, ул. Театральная, д. 5 | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 423,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6140 | 55 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, пр-кт Строителей, д. 18 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 883,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6141 | 56 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, пр-кт Строителей, д. 20 | 1977 | Кирпичные | 2 | 1 | 368,43 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6142 | 57 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, пр-кт Строителей, д. 22 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 813,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6143 | 58 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, пр-кт Строителей, д. 24 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 389,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6144 | 59 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, пр-кт Строителей, д. 26 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 375,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6145 | 60 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, пр-кт Строителей, д. 30 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 972,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6146 | 61 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, пр-кт Строителей, д. 32 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 383,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6147 | 62 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, пр-кт Строителей, д. 34 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 968,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6148 | 63 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Вокзальная, д. 27 | 1988 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 847,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6149 | 64 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Вокзальная, д. 28 | 1965 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 126,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6150 | 65 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Мира, д. 21 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 419,90 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6151 | 66 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Мира, д. 23 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 416,60 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6152 | 67 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Мира, д. 25 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 432,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6153 | 68 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Элеваторская, д. 10 | 1978 | Кирпичные | 3 | 3 | 818,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6154 | 69 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Элеваторская, д. 12 | 1982 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 910,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6155 | 70 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Элеваторская, д. 2 | 1965 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 093,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6156 | 71 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Элеваторская, д. 4 | 1973 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 156,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6157 | 72 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Элеваторская, д. 6 | 1976 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 141,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6158 | 73 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Элеваторская, д. 6А | 1984 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 819,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6159 | 74 | Кантемировский муниципальный район | с. Митрофановка, ул. Элеваторская, д. 8 | 1979 | Кирпичные | 3 | 3 | 924,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6160 | 75 | Кантемировский муниципальный район | с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 1 | 1984 | Панельные | 2 | 3 | 1 374,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6161 | 76 | Кантемировский муниципальный район | с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 11 | 1996 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 866,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6162 | 77 | Кантемировский муниципальный район | с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 2 | 1984 | Панельные | 2 | 3 | 1 373,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6163 | 78 | Кантемировский муниципальный район | с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 3 | 1984 | Панельные | 2 | 3 | 1 359,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6164 | 79 | Кантемировский муниципальный район | с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 4 | 1984 | Панельные | 2 | 3 | 1 435,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6165 | 80 | Кантемировский муниципальный район | с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 5 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 079,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6166 | 81 | Кантемировский муниципальный район | с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 6 | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 099,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6167 | 82 | Кантемировский муниципальный район | с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 7 | 1993 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 060,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Каширский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6168 | 1 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1978 | Панельные | 2 | 3 | 900,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6169 | 2 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 2 | 1978 | Панельные | 2 | 3 | 900,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6170 | 3 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1978 | Панельные | 2 | 3 | 900,00 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6171 | 4 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6172 | 5 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6173 | 6 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 500,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6174 | 7 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6175 | 8 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6176 | 9 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, д. 9 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 700,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6177 | 10 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. Березовая Роща, д. 5 | 1982 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 883,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6178 | 11 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. Березовая Роща, д. 6 | 1978 | Панельные | 4 | 4 | 2 638,00 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6179 | 12 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. Березовая Роща, д. 7 | 1980 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 582,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6180 | 13 | Каширский муниципальный район | п. Колодезный, ул. Березовая Роща, д. 8 | 1992 | Панельные | 5 | 4 | 2 724,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6181 | 14 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Комсомольская, д. 1 | 1982 | Панельные | 3 | 3 | 1 410,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6182 | 15 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Комсомольская, д. 3 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 409,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6183 | 16 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Молодежная, д. 11 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 400,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6184 | 17 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Молодежная, д. 13 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 400,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6185 | 18 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Молодежная, д. 15 | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 000,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6186 | 19 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Молодежная, д. 5 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 400,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6187 | 20 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Молодежная, д. 7 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 400,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6188 | 21 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Молодежная, д. 9 | 1977 | Кирпичные | 2 | 1 | 400,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6189 | 22 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Олимпийская, д. 2 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 510,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6190 | 23 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Олимпийская, д. 4 | 1980 | Панельные | 3 | 3 | 1 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6191 | 24 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Олимпийская, д. 8 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 323,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6192 | 25 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Строителей, д. 1 | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 200,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6193 | 26 | Каширский муниципальный район | с. Каширское, ул. Строителей, д. 2 | 1991 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 200,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Лискинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6194 | 1 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Октября 1-й, д. 1 | 1959 | Деревянные | 2 | 1 | 358,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6195 | 2 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Октября 1-й, д. 3 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 302,50 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6196 | 3 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Октября 1-й, д. 5 | 1960 | Деревянные | 2 | 1 | 419,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6197 | 4 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Октября 1-й, д. 7 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 292,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6198 | 5 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Победы 1-й, д. 1 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 699,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6199 | 6 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Победы 2-й, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 588,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6200 | 7 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Победы 2-й, д. 2 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 601,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6201 | 8 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Победы 2-й, д. 4 | 1942 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 770,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6202 | 9 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Победы 3-й, д. 1 | 1948 | Кирпичные | 2 | 1 | 570,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6203 | 10 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Победы 3-й, д. 2 | 1948 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 569,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6204 | 11 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Победы 3-й, д. 3 | 1948 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 600,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6205 | 12 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. 40 лет Победы 3-й, д. 4 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 596,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6206 | 13 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. Чехова, д. 10 | 1997 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 279,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6207 | 14 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. Чехова, д. 12 | 1996 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 392,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6208 | 15 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пер. Чехова, д. 14 | 1999 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 108,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6209 | 16 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пл. Свободы, д. 6 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 298,30 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6210 | 17 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 1 | 1994 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 389,40 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6211 | 18 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 16 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 339,00 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6212 | 19 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 24 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 351,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6213 | 20 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 27 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 710,30 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6214 | 21 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 29 | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 918,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6215 | 22 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 2А | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 327,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6216 | 23 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 3 | 2010 | Кирпичные | 7 | 4 | 11 996,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6217 | 24 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 31 | 1956 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 779,30 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6218 | 25 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 34 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 787,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6219 | 26 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 37 | 1981 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 812,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6220 | 27 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 41 | 2000 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 582,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6221 | 28 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 41В | 2014 | Кирпичные | 5 | 3 | 8 508,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6222 | 29 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 42 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 402,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6223 | 30 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 43 | 1993 | Кирпичные | 5 | 7 | 7 212,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6224 | 31 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 43Б | 2015 | Кирпичные | 7 | 7 | 21 058,80 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6225 | 32 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 44 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 440,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6226 | 33 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 45 | 1992 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 920,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6227 | 34 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 45А | 2003 | Кирпичные | 5 | 8 | 12 273,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6228 | 35 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 47 | 1995 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 271,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6229 | 36 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 47А/1 | 2015 | Смешанные | 10 | 3 | 10 621,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6230 | 37 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 47А/2 | 2014 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 605,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6231 | 38 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 47А/3 | 2014 | Кирпичные | 10 | 2 | 6 604,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6232 | 39 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 48 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 310,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6233 | 40 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 49 | 2009 | Кирпичные | 5 | 11 | 13 401,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6234 | 41 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 49А | 2011 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 583,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6235 | 42 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 50 | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 418,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6236 | 43 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 52 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 440,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6237 | 44 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 6 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 428,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6238 | 45 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 60 | 1989 | Кирпичные | 5 | 12 | 10 144,40 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6239 | 46 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 60А/1 | 2009 | Кирпичные | 5 | 1 | 1 330,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6240 | 47 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 60А/2 | 2009 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 404,90 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6241 | 48 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 64 | 2007 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 945,80 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6242 | 49 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, пр-кт Ленина, д. 66 | 2006 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 950,90 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6243 | 50 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 1 | 1961 | Деревянные | 2 | 1 | 458,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6244 | 51 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 11 | 1990 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 537,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6245 | 52 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 1А | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 2 006,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6246 | 53 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 3 | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 619,70 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6247 | 54 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 7 | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 410,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6248 | 55 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 7А | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 411,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6249 | 56 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 7Б | 1997 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 723,80 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6250 | 57 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 7В | 1997 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 239,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6251 | 58 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 19 Партсъезда, д. 9 | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 931,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6252 | 59 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1957 | Деревянные | 2 | 2 | 418,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6253 | 60 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 005,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6254 | 61 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6255 | 62 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 12 | 1959 | Деревянные | 2 | 1 | 436,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6256 | 63 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 306,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6257 | 64 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 16 | 1958 | Деревянные | 2 | 1 | 436,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6258 | 65 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 17 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 807,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6259 | 66 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 18 | 1957 | Деревянные | 2 | 1 | 439,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6260 | 67 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 19 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 303,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6261 | 68 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 20 | 1956 | Деревянные | 2 | 1 | 369,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6262 | 69 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 21 | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 600,10 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6263 | 70 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 21А | 2002 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 901,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6264 | 71 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 22 | 1954 | Деревянные | 2 | 1 | 366,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6265 | 72 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 22А | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 562,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6266 | 73 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 23 | 1982 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 996,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6267 | 74 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 25 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 596,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6268 | 75 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 26 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 107,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6269 | 76 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 27 | 1968 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 846,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6270 | 77 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 28 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 697,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6271 | 78 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 30 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 705,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6272 | 79 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 30А | 1998 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 776,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6273 | 80 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 30Б | 1999 | Кирпичные | 5 | 3 | 1 952,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6274 | 81 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 31 | 1965 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 869,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6275 | 82 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 32 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 431,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6276 | 83 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 32А | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 940,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6277 | 84 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 32Б | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 2 002,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6278 | 85 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 33 | 1973 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 207,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6279 | 86 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 34 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 723,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6280 | 87 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 34А | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 806,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6281 | 88 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 35А | 1998 | Кирпичные | 2 | 2 | 791,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6282 | 89 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 36 | 1959 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 038,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6283 | 90 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 38 | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 050,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6284 | 91 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 39 | 1959 | Кирпичные | 3 | 1 | 446,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6285 | 92 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 41 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 496,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6286 | 93 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 41А | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 412,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6287 | 94 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 42 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 606,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6288 | 95 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 44 | 2009 | Кирпичные | 7 | 2 | 7 102,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6289 | 96 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 45А | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 402,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6290 | 97 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 293,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6291 | 98 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 50 | 2008 | Кирпичные | 6 | 5 | 13 937,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6292 | 99 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 59 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 393,70 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6293 | 100 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 480,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6294 | 101 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 61 | 1973 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 604,78 |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6295 | 102 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62А | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 782,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6296 | 103 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 63 | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 789,70 |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6297 | 104 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 65 | 1976 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 091,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6298 | 105 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 66 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 507,30 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6299 | 106 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 67 | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 349,40 | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6300 | 107 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 69 | 1985 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 242,10 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6301 | 108 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 6А | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 1 993,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6302 | 109 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 469,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6303 | 110 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 71 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 606,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6304 | 111 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 73 | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 561,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6305 | 112 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 79 | 1993 | Панельные | 5 | 6 | 5 817,10 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6306 | 113 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 445,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6307 | 114 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 81 | 1987 | Панельные | 5 | 4 | 3 982,70 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6308 | 115 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 83 | 1986 | Панельные | 5 | 4 | 4 005,60 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6309 | 116 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 85 | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 3 978,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6310 | 117 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 87А | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 136,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6311 | 118 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 87Б | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 211,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6312 | 119 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 89 | 1991 | Панельные | 5 | 4 | 4 052,50 |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6313 | 120 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 91 | 1988 | Панельные | 5 | 6 | 5 459,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6314 | 121 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 93 | 2001 | Кирпичные | 3 | 7 | 4 469,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6315 | 122 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 95 | 1996 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 192,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6316 | 123 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 97 | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 783,70 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6317 | 124 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 99 | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 779,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6318 | 125 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 967,10 |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6319 | 126 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 24 | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 759,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6320 | 127 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 24А | 2007 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 338,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6321 | 128 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 4 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 980,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6322 | 129 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 4А | 1992 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 911,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6323 | 130 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1978 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 632,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6324 | 131 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 6 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 674,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6325 | 132 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 951,10 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6326 | 133 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. 40 лет Победы, д. 9 | 1989 | Кирпичные | 3 | 4 | 3 280,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6327 | 134 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 1 | 1984 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 609,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6328 | 135 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 10 | 1992 | Панельные | 5 | 3 | 4 193,70 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6329 | 136 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 11А | 2012 | Кирпичные | 3 | 1 | 948,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6330 | 137 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 12 | 1996 | Панельные | 5 | 3 | 3 916,80 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6331 | 138 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 14 | 1993 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 720,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6332 | 139 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 2 | 1998 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 434,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6333 | 140 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 3 | 1997 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 285,90 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6334 | 141 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 4 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 580,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6335 | 142 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 5 | 2001 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 105,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6336 | 143 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 6 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 395,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6337 | 144 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 8 | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 747,60 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6338 | 145 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Науменко, д. 9 | 2007 | Кирпичные | 5 | 9 | 11 118,30 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6339 | 146 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Толстого, д. 4 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 414,80 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6340 | 147 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Алексея Толстого, д. 6 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 550,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6341 | 148 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 1 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 097,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6342 | 149 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 10 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 413,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6343 | 150 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 12 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 417,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6344 | 151 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 14 | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 214,30 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6345 | 152 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 20 | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 904,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6346 | 153 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 22 | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 037,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6347 | 154 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 24 | 1984 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 642,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6348 | 155 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 3 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 560,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6349 | 156 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 4 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 683,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6350 | 157 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 5 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 582,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6351 | 158 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 6 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 274,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6352 | 159 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Василия Буракова, д. 8 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 417,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6353 | 160 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Домостроителей, д. 10 | 2003 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 386,40 |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6354 | 161 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Домостроителей, д. 12 | 1997 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 055,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6355 | 162 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Домостроителей, д. 13 | 1995 | Панельные | 3 | 3 | 1 991,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6356 | 163 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Домостроителей, д. 15 | 1994 | Панельные | 5 | 6 | 5 606,10 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6357 | 164 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Домостроителей, д. 18 | 2007 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 099,70 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6358 | 165 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Домостроителей, д. 24 | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 2 013,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6359 | 166 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Домостроителей, д. 4 | 1992 | Кирпичные | 2 | 2 | 898,50 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6360 | 167 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Домостроителей, д. 6 | 1995 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 108,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6361 | 168 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Задонская, д. 4 | 2018 | Кирпичные | 3 | 1 | 2 704,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |
| 6362 | 169 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 13 | 1993 | Панельные | 5 | 6 | 5 972,60 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6363 | 170 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 17 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 078,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6364 | 171 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 19 | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 2 040,20 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6365 | 172 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 21 | 1995 | Панельные | 3 | 3 | 2 153,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6366 | 173 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 23 | 1996 | Панельные | 4 | 4 | 2 626,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6367 | 174 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 25 | 1998 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 259,90 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6368 | 175 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 27 | 1999 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 073,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6369 | 176 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 29 | 1999 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 729,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6370 | 177 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 2А | 1993 | Панельные | 2 | 1 | 1 535,20 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6371 | 178 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 31 | 2003 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 823,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6372 | 179 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 33 | 1994 | Панельные | 3 | 3 | 2 002,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6373 | 180 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 35-а | 2015 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 194,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6374 | 181 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 5 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 414,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6375 | 182 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 7 | 1995 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 101,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6376 | 183 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Комарова, д. 8 | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 390,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6377 | 184 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Комарова, д. 9 | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 416,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6378 | 185 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 32а/1 | 2022 | Кирпичные | 10 | 6 | 26 111,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6379 | 186 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 32Б | 2016 | Кирпичные | 5 | 13 | 18 081,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6380 | 187 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 32в/1 | 2021 | Кирпичные | 9 | 3 | 16 961,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |
| 6381 | 188 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 32В/2 | 2020 | Кирпичные | 9 | 3 | 13 823,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6382 | 189 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 32В/3 | 2019 | Кирпичные | 9 | 3 | 12 422,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6383 | 190 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 33 | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 1 827,20 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6384 | 191 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 13 | 1999 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 927,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6385 | 192 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 15 | 1992 | Кирпичные | 5 | 7 | 6 526,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6386 | 193 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 17 | 2004 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 165,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6387 | 194 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 23 | 2005 | Кирпичные | 5 | 5 | 10 602,60 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6388 | 195 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 25 | 1996 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 928,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6389 | 196 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 27 | 2002 | Кирпичные | 5 | 7 | 8 174,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6390 | 197 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 29 | 1987 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 432,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6391 | 198 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 799,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6392 | 199 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 30А | 1930 | Кирпичные | 2 | 3 | 669,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6393 | 200 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 5 | 1988 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 193,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6394 | 201 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красноармейская Б., д. 10 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 526,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6395 | 202 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красноармейская М., д. 11 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 629,50 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6396 | 203 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красноармейская М., д. 15 | 1931 | Кирпичные | 3 | 2 | 823,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6397 | 204 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красноармейская М., д. 15А | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 626,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6398 | 205 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красноармейская М., д. 17 | 1931 | Кирпичные | 3 | 2 | 845,20 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6399 | 206 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красноармейская М., д. 19 | 1994 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 336,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6400 | 207 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красноармейская М., д. 2 | 1978 | Панельные | 5 | 5 | 4 933,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6401 | 208 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красноармейская М., д. 2А | 1888 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 777,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6402 | 209 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Краснознаменная, д. 229 | 1980 | Панельные | 4 | 2 | 3 186,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6403 | 210 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Красных Зорь, д. 1Б | 1983 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 843,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6404 | 211 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Ленина, д. 2 | 1929 | Кирпичные | 3 | 6 | 4 402,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6405 | 212 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Ломоносова, д. 46 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 732,70 | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6406 | 213 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Ломоносова, д. 48 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 446,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6407 | 214 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 1 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 772,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6408 | 215 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 10А | 2004 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 580,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6409 | 216 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 13 | 1930 | Кирпичные | 3 | 5 | 1 979,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6410 | 217 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 17А | 1993 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 193,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6411 | 218 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 2А | 1995 | Кирпичные | 6 | 2 | 2 677,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6412 | 219 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 2Б | 1996 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 694,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6413 | 220 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 3 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 324,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6414 | 221 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 31 | 1932 | Кирпичные | 1 | 2 | 450,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6415 | 222 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 33 | 1948 | Кирпичные | 2 | 3 | 928,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6416 | 223 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 35 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 951,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6417 | 224 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 39 | 1994 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 244,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6418 | 225 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 3А | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 413,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6419 | 226 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 41 | 1994 | Кирпичные | 1 | 3 | 1 726,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6420 | 227 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 5 | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 403,40 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6421 | 228 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Лысенко, д. 6 | 2015 | Кирпичные | 10 | 3 | 9 572,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6422 | 229 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 11 | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 996,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6423 | 230 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 683,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6424 | 231 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1996 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 466,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6425 | 232 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1984 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 430,20 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6426 | 233 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1985 | Кирпичные | 5 | 9 | 7 109,50 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6427 | 234 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Маяковского, д. 58 | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 956,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6428 | 235 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 1 | 1937 | Кирпичные | 2 | 2 | 637,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6429 | 236 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 11 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 902,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6430 | 237 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 13 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 445,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6431 | 238 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 15 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 444,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6432 | 239 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 1А | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 024,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6433 | 240 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 2 | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 683,30 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6434 | 241 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 3 | 1937 | Кирпичные | 2 | 2 | 619,80 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6435 | 242 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 6 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 605,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6436 | 243 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 7 | 1937 | Кирпичные | 2 | 2 | 608,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6437 | 244 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 8 | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 605,00 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6438 | 245 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Мира, д. 9 | 1958 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 040,30 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 6439 | 246 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Монтажников, д. 13 | 1989 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 852,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6440 | 247 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Монтажников, д. 2 | 1979 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 905,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6441 | 248 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Монтажников, д. 2А | 2005 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 257,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6442 | 249 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Монтажников, д. 2Б | 2005 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 152,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6443 | 250 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Монтажников, д. 3 | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 533,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6444 | 251 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Нахимова, д. 1 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 426,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6445 | 252 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Нахимова, д. 13 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 306,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6446 | 253 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Нахимова, д. 2 | 1958 | Деревянные | 2 | 1 | 360,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6447 | 254 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Нахимова, д. 4 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 300,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6448 | 255 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Нахимова, д. 6 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 339,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6449 | 256 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Парковая 1-я, д. 1 | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 1 898,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6450 | 257 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Парковая 1-я, д. 3 | 1996 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 116,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6451 | 258 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Пионерская, д. 14 | 1950 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 046,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6452 | 259 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Пушкина, д. 89 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 555,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6453 | 260 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Пушкина, д. 91 | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 535,90 | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6454 | 261 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Садовая, д. 38 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 411,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6455 | 262 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Садовая, д. 44 | 1992 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 531,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6456 | 263 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 37 | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 931,00 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6457 | 264 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 38 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 540,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6458 | 265 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 39 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 580,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6459 | 266 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 40 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 537,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6460 | 267 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 41 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 578,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6461 | 268 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 42 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 528,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6462 | 269 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 44 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 529,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6463 | 270 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 45 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 667,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6464 | 271 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 47 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 584,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6465 | 272 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 53 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 423,40 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6466 | 273 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 55 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 403,50 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6467 | 274 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 57 | 1975 | Кирпичные | 5 | 6 | 6 047,80 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6468 | 275 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 59 | 1985 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 954,50 | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6469 | 276 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 61 | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 473,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6470 | 277 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 63 | 1976 | Панельные | 5 | 4 | 3 625,50 |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6471 | 278 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 65 | 1978 | Кирпичные | 5 | 11 | 12 822,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6472 | 279 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 66 | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 890,60 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6473 | 280 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 67 | 1985 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 236,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6474 | 281 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 68 | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 570,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6475 | 282 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 69 | 1989 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 182,50 | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6476 | 283 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 71 | 1999 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 448,70 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6477 | 284 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 73 | 1997 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 144,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6478 | 285 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 75 | 2002 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 608,80 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6479 | 286 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 76 | 2003 | Кирпичные | 5 | 7 | 12 274,70 |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6480 | 287 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 78 | 2006 | Кирпичные | 5 | 5 | 7 705,50 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6481 | 288 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Свердлова, д. 86 | 2006 | Кирпичные | 5 | 7 | 28 845,30 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6482 | 289 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 10 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 151,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6483 | 290 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 12 | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 442,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6484 | 291 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 14 | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 656,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6485 | 292 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 16 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 953,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6486 | 293 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 2 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 944,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6487 | 294 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 3 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 988,60 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6488 | 295 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 4 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 614,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6489 | 296 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 41 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 431,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6490 | 297 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 45 | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 374,60 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6491 | 298 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 6 | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 527,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6492 | 299 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 7 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 941,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6493 | 300 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 8 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 962,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6494 | 301 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Сеченова, д. 9 | 1979 | Кирпичные | 3 | 2 | 935,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6495 | 302 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Советская, д. 2 | 2002 | Кирпичные | 5 | 6 | 9 276,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6496 | 303 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Советская, д. 44 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 392,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6497 | 304 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Спортивная, д. 12 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 401,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6498 | 305 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Спортивная, д. 6А | 1980 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 922,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6499 | 306 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Спортивная, д. 6Б | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 918,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6500 | 307 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Спортивная, д. 9А | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 685,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6501 | 308 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Строителей, д. 6 | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 424,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6502 | 309 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тельмана, д. 52 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 413,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6503 | 310 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тельмана, д. 54 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 423,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6504 | 311 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 1 | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 262,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6505 | 312 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 10 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 844,70 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6506 | 313 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 10А | 1988 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 305,40 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6507 | 314 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 11 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 585,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6508 | 315 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 12 | 1965 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 819,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6509 | 316 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 12А | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 234,50 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6510 | 317 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 13 | 1990 | Кирпичные | 5 | 7 | 5 226,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6511 | 318 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 14 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 694,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6512 | 319 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 15 | 1997 | Кирпичные | 5 | 7 | 6 771,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6513 | 320 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 16 | 1994 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 140,10 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6514 | 321 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 17 | 2012 | Кирпичные | 5 | 6 | 9 421,20 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6515 | 322 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 18 | 2008 | Кирпичные | 5 | 3 | 15 641,60 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6516 | 323 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 19 | 2007 | Кирпичные | 5 | 7 | 10 067,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6517 | 324 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 2 | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 406,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6518 | 325 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 20 | 2012 | Кирпичные | 7 | 9 | 15 304,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6519 | 326 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 21 | 2015 | Кирпичные | 5 | 8 | 10 127,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6520 | 327 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 22/1 | 2017 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 724,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6521 | 328 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 22/2 | 2014 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 803,37 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6522 | 329 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 25 | 1993 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 927,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6523 | 330 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 26 | 2012 | Кирпичные | 9 | 9 | 20 981,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6524 | 331 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 28 | 2012 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 763,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6525 | 332 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 28/1 | 2014 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 292,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6526 | 333 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 28/2 | 2015 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 835,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6527 | 334 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 3 | 1962 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 581,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6528 | 335 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 32 | 2015 | Кирпичные | 5 | 12 | 20 555,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6529 | 336 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 34 | 2019 | Кирпичные | 5 | 6 | 8 042,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6530 | 337 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 34/1 | 2023 | Кирпичные | 9 | 1 | 6 473,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6531 | 338 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 36/1 | 2018 | Кирпичные | 5 | 4 | 8 260,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6532 | 339 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 36/3 | 2017 | Кирпичные | 10 | 2 | 7 529,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6533 | 340 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 38 | 2023 | Кирпичные | 10 | 6 | 22 852,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6534 | 341 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 4 | 1961 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 616,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6535 | 342 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 4А | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 631,90 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6536 | 343 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 5 | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 528,70 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6537 | 344 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 6 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 808,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6538 | 345 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 7 | 1967 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 773,20 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6539 | 346 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 8 | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 822,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6540 | 347 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 8А | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 609,60 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6541 | 348 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Титова, д. 9 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 568,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6542 | 349 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 1 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 758,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6543 | 350 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 101 | 2003 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 384,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6544 | 351 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 103 | 2010 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 585,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6545 | 352 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 103А | 2012 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 017,00 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6546 | 353 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 2А | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 764,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6547 | 354 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 62А | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 355,90 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6548 | 355 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 69 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 645,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6549 | 356 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 71 | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 2 728,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6550 | 357 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 73 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 871,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6551 | 358 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 75 | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 871,70 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6552 | 359 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 77 | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 820,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6553 | 360 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 79 | 1965 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 859,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6554 | 361 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 81 | 1964 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 633,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6555 | 362 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 83 | 1965 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 617,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6556 | 363 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 83А | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 636,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6557 | 364 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 85 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 330,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6558 | 365 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 85А | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 591,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6559 | 366 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 87 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 445,80 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6560 | 367 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 89 | 1977 | Кирпичные | 5 | 5 | 4 561,80 |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6561 | 368 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 91 | 1998 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 303,40 | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6562 | 369 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 93 | 1981 | Кирпичные | 5 | 7 | 8 839,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6563 | 370 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 95 | 1995 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 676,90 | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6564 | 371 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 97 | 2005 | Кирпичные | 5 | 7 | 6 964,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6565 | 372 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Трудовые Резервы, д. 99 | 1996 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 233,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6566 | 373 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 1 | 1965 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 075,30 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6567 | 374 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 10 | 1993 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 189,60 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6568 | 375 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 12 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 2 080,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6569 | 376 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 14 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 592,40 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6570 | 377 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 16 | 1988 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 583,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6571 | 378 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 19 | 1990 | Панельные | 5 | 4 | 3 943,80 | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6572 | 379 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 060,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6573 | 380 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 20 | 1989 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 427,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6574 | 381 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 21 | 1995 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 695,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6575 | 382 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 22А | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 1 989,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6576 | 383 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 3 | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 917,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6577 | 384 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 4 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 526,45 |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6578 | 385 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 5 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 248,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6579 | 386 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 6 | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 872,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6580 | 387 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 7 | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 563,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6581 | 388 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Тулебердиева, д. 8 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 611,40 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6582 | 389 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Фридриха Энгельса, д. 28 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 739,20 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6583 | 390 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Фридриха Энгельса, д. 30 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 627,30 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6584 | 391 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Фридриха Энгельса, д. 32 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 868,10 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6585 | 392 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Чапаева, д. 55 | 1957 | Кирпичные | 1 | 2 | 151,50 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6586 | 393 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Чапаева, д. 57 | 1957 | Кирпичные | 1 | 2 | 145,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6587 | 394 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Чехова, д. 15 | 1990 | Кирпичные | 2 | 1 | 701,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6588 | 395 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Чехова, д. 17 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 1 989,80 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6589 | 396 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Чехова, д. 17А | 1994 | Кирпичные | 2 | 1 | 653,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6590 | 397 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Чехова, д. 19А | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 432,60 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6591 | 398 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Чехова, д. 22 | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 042,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6592 | 399 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Элеваторная, д. 1Б | 1991 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 701,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6593 | 400 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Элеваторная, д. 1В | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 094,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6594 | 401 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Элеваторная, д. 1Г | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 331,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6595 | 402 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Энтузиастов, д. 11 | 2017 | Смешанные | 10 | 3 | 19 170,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6596 | 403 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Энтузиастов, д. 15 | 2004 | Кирпичные | 5 | 5 | 7 819,50 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6597 | 404 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Энтузиастов, д. 3 | 2003 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 919,00 |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6598 | 405 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 138,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6599 | 406 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Юбилейная, д. 1 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 960,00 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 6600 | 407 | Лискинский муниципальный район | г. Лиски, ул. Юбилейная, д. 2 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 517,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6601 | 408 | Лискинский муниципальный район | п. санатория им. Цюрупы, ул. Солнечная, д. 12 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 627,60 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6602 | 409 | Лискинский муниципальный район | п. санатория им. Цюрупы, ул. Солнечная, д. 7 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 742,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6603 | 410 | Лискинский муниципальный район | п. санатория им. Цюрупы, ул. Солнечная, д. 9 | 1996 | Кирпичные | 5 | 4 | 2 717,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6604 | 411 | Лискинский муниципальный район | п. санатория им. Цюрупы, ул. Цветочная, д. 1 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 437,2 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6605 | 412 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Мира, д. 1 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 969,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6606 | 413 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Мира, д. 2 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 925,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6607 | 414 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Мира, д. 3 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 082,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6608 | 415 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Советская, д. 2 | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 1 434,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6609 | 416 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Советская, д. 4 | 1982 | Панельные | 3 | 3 | 1 449,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6610 | 417 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Советская, д. 6 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 424,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6611 | 418 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Центральная, д. 1 | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 400,80 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6612 | 419 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Центральная, д. 4 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 934,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6613 | 420 | Лискинский муниципальный район | п. совхоза "2-я Пятилетка", ул. Центральная, д. 6 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 444,90 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6614 | 421 | Лискинский муниципальный район | рп. Давыдовка, ул. Ленина, д. 38 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 482,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6615 | 422 | Лискинский муниципальный район | рп. Давыдовка, ул. Лесная, д. 12 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 391,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6616 | 423 | Лискинский муниципальный район | рп. Давыдовка, ул. Пролетарская, д. 25А | 1995 | Панельные | 3 | 3 | 1 290,80 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6617 | 424 | Лискинский муниципальный район | с. Залужное, ул. Центральная, д. 39 | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 377,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6618 | 425 | Лискинский муниципальный район | с. Залужное, ул. Центральная, д. 41 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 370,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6619 | 426 | Лискинский муниципальный район | с. Залужное, ул. Центральная, д. 43 | 1984 | Кирпичные | 2 | 1 | 368,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6620 | 427 | Лискинский муниципальный район | с. Залужное, ул. Центральная, д. 45 | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6621 | 428 | Лискинский муниципальный район | с. Ковалёво, ул. Ленина, д. 22 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 349,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6622 | 429 | Лискинский муниципальный район | с. Коломыцево, ул. Молодежная, д. 23 | 1999 | Панельные | 2 | 2 | 600,30 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6623 | 430 | Лискинский муниципальный район | с. Коломыцево, ул. Молодежная, д. 24 | 1999 | Панельные | 2 | 2 | 594,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6624 | 431 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. 40 лет Победы, д. 16 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 395,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6625 | 432 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. 40 лет Победы, д. 17 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 387,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6626 | 433 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. 40 лет Победы, д. 18 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6627 | 434 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. 40 лет Победы, д. 19 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 388,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6628 | 435 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. 40 лет Победы, д. 21 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 386,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6629 | 436 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. 40 лет Победы, д. 23 | 1981 | Панельные | 2 | 2 | 646,00 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6630 | 437 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. 8 Марта, д. 1 | 1992 | Панельные | 2 | 2 | 652,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6631 | 438 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Западная, д. 4 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 441,60 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6632 | 439 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Молодежная, д. 1 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 121,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6633 | 440 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Молодежная, д. 3 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 386,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6634 | 441 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Молодежная, д. 4 | 1981 | Панельные | 2 | 2 | 614,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6635 | 442 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Молодежная, д. 4А | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 632,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6636 | 443 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Молодежная, д. 5 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 388,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6637 | 444 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Молодежная, д. 6 | 1981 | Панельные | 2 | 2 | 642,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6638 | 445 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Молодежная, д. 6А | 1987 | Панельные | 2 | 2 | 636,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6639 | 446 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Молодежная, д. 8А | 1987 | Панельные | 2 | 2 | 636,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6640 | 447 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Новоселов, д. 1 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 434,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6641 | 448 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Новоселов, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 438,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6642 | 449 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Новоселов, д. 3 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 446,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6643 | 450 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Новоселов, д. 4 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 434,30 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6644 | 451 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Новоселов, д. 5 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 445,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6645 | 452 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Новоселов, д. 6 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 429,60 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6646 | 453 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Новоселов, д. 7 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 451,10 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6647 | 454 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Новоселов, д. 8 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 439,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6648 | 455 | Лискинский муниципальный район | с. Лискинское, ул. Труда, д. 2 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 454,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6649 | 456 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, пл. Кирова, д. 1 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 262,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6650 | 457 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, пл. Кирова, д. 3 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 430,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6651 | 458 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 1 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 368,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6652 | 459 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 867,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6653 | 460 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 2 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 360,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6654 | 461 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 3 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 366,90 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6655 | 462 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 35 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 570,90 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6656 | 463 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 447,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6657 | 464 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 091,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6658 | 465 | Лискинский муниципальный район | с. Средний Икорец, ул. Вокзальная, д. 71 | 1867 | Кирпичные | 2 | 2 | 379,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| ## Нижнедевицкий муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6659 | 1 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Курбатово, пер. Школьный, д. 67А | 2017 | Кирпичные | 2 | 1 | 431,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6660 | 2 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Курбатово, ул. Гагарина, д. 28 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 856,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6661 | 3 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Курбатово, ул. Гагарина, д. 52 | 1936 | Кирпичные | 2 | 1 | 209,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6662 | 4 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Курбатово, ул. Гагарина, д. 58 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,10 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6663 | 5 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Курбатово, ул. Гагарина, д. 59 | 1964 | Деревянные | 2 | 2 | 411,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6664 | 6 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Курбатово, ул. Школьная, д. 82 | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 397,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6665 | 7 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Курбатово, ул. Элеваторная, д. 4 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 795,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6666 | 8 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Курбатово, ул. Элеваторная, д. 8 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 452,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6667 | 9 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Нижнедевицк, ул. Дорожная, д. 1 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 464,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6668 | 10 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Нижнедевицк, ул. Дорожная, д. 2 | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 444,01 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6669 | 11 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Нижнедевицк, ул. Дорожная, д. 3 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 450,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6670 | 12 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. Нижнедевицк, ул. Центральная, д. 20 | 1905 | Кирпичные | 2 | 1 | 321,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6671 | 13 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. совхоза "Нижнедевицкий", ул. Чагадаева, д. 2 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 412,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6672 | 14 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Андреевка, ул. Молодежная, д. 9 | 1987 | Панельные | 2 | 2 | 733,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6673 | 15 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 15 | 1972 | Панельные | 3 | 3 | 1 736,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6674 | 16 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 16 | 1972 | Панельные | 3 | 3 | 1 762,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6675 | 17 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 17 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 246,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6676 | 18 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 25 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 229,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6677 | 19 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 26 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 198,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6678 | 20 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 30 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 409,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6679 | 21 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 35 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 412,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6680 | 22 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 38 | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 748,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6681 | 23 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Вязноватовка, ул. Мира, д. 39 | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 758,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6682 | 24 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Братская, д. 11 | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 411,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6683 | 25 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Братская, д. 13 | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 385,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6684 | 26 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Воронежская, д. 16 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 816,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6685 | 27 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Воронежская, д. 18 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 849,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6686 | 28 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Воронежская, д. 18А | 2014 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 194,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6687 | 29 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Воронежская, д. 7 | 1999 | Панельные | 3 | 2 | 1 229,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6688 | 30 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Вотчтова, д. 18 | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 876,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6689 | 31 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Нади Коваленко, д. 1 | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 374,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6690 | 32 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Нади Коваленко, д. 1Б | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 393,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6691 | 33 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Нади Коваленко, д. 2А | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 410,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6692 | 34 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Нади Коваленко, д. 8 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 418,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6693 | 35 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Победы, д. 28 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 596,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6694 | 36 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Победы, д. 30 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 986,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6695 | 37 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 50 | 1994 | Кирпичные | 2 | 1 | 581,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6696 | 38 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 6 | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 492,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6697 | 39 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Пролетарская, д. 14 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6698 | 40 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 39 | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 387,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6699 | 41 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 45А | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 640,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6700 | 42 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Революционная, д. 46 | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 398,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6701 | 43 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Садовая, д. 2 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 564,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6702 | 44 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Садовая, д. 4 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 387,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6703 | 45 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Театральная, д. 12 | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 650,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6704 | 46 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Театральная, д. 30А | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 375,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6705 | 47 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Театральная, д. 32 | 1994 | Кирпичные | 2 | 1 | 408,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6706 | 48 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Театральная, д. 34 | 1989 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6707 | 49 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 1 | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 276,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6708 | 50 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 14 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 997,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6709 | 51 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 15 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 966,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6710 | 52 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 16 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 923,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6711 | 53 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 17 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 973,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6712 | 54 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 18 | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 1 904,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6713 | 55 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 2 | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 907,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6714 | 56 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 20 | 1990 | Панельные | 3 | 3 | 1 872,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6715 | 57 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 3 | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 964,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6716 | 58 | Нижнедевицкий муниципальный район | с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 4 | 1973 | Панельные | 2 | 3 | 1 452,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6717 | 59 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. совхоза "Кучугуровский", ул. Советская, д. 22 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 404,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6718 | 60 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. совхоза "Нижнедевицкий", ул. Мира, д. 15 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 430,30 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6719 | 61 | Нижнедевицкий муниципальный район | п. совхоза "Нижнедевицкий", ул. Чагадаева, д. 18 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 351,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Новоусманский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6720 | 1 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1974 | Панельные | 2 | 1 | 457,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6721 | 2 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 10 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 621,12 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6722 | 3 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1974 | Панельные | 2 | 1 | 399,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6723 | 4 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 3 | 1974 | Панельные | 2 | 1 | 395,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6724 | 5 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 4 | 1974 | Панельные | 2 | 1 | 395,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6725 | 6 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 5 | 1979 | Панельные | 3 | 2 | 1 398,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6726 | 7 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 6 | 1979 | Панельные | 3 | 2 | 1 285,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6727 | 8 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 7 | 1981 | Панельные | 3 | 2 | 1 283,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6728 | 9 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 8 | 1981 | Панельные | 3 | 2 | 1 278,35 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6729 | 10 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Комсомольская, д. 9 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 897,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6730 | 11 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Ленина, д. 1 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6731 | 12 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Ленина, д. 2 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,20 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6732 | 13 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Ленина, д. 3 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6733 | 14 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Ленина, д. 4 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,20 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6734 | 15 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Ленина, д. 5 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6735 | 16 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Ленина, д. 6 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6736 | 17 | Новоусманский муниципальный район | д. Михайловка, ул. Михайловская, д. 19 | 1985 | Панельные | 3 | 2 | 1 278,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6737 | 18 | Новоусманский муниципальный район | п. Воля, д. 1 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 479,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6738 | 19 | Новоусманский муниципальный район | п. Воля, д. 7 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 707,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6739 | 20 | Новоусманский муниципальный район | п. Воля, ул. Линейная, д. 64 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 402,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6740 | 21 | Новоусманский муниципальный район | п. Воля, ул. Садовая, д. 59А | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 275,20 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6741 | 22 | Новоусманский муниципальный район | п. Воля, ул. Садовая, д. 60А | 1984 | Кирпичные | 2 | 1 | 393,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6742 | 23 | Новоусманский муниципальный район | п. Воля, ул. Садовая, д. 61 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 427,70 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6743 | 24 | Новоусманский муниципальный район | п. Воля, ул. СМУ, д. 1 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 404,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6744 | 25 | Новоусманский муниципальный район | п. Воля, ул. СМУ, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 405,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6745 | 26 | Новоусманский муниципальный район | п. Лекарственный, д. 33 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 469,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6746 | 27 | Новоусманский муниципальный район | п. Лекарственный, д. 35 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 418,10 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6747 | 28 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, б-р 70 лет Победы, д. 3 | 2018 | Крупно-блочные | 17 | 3 | 21 034,80 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6748 | 29 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, пер. Советский, д. 13 | 2015 | Кирпичные | 4 | 6 | 7 923,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6749 | 30 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 122 | 1965 | Панельные | 2 | 2 | 1 268,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6750 | 31 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1978 | Панельные | 2 | 2 | 929,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6751 | 32 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 1978 | Панельные | 2 | 2 | 925,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6752 | 33 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 1978 | Панельные | 2 | 2 | 921,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6753 | 34 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 29 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 425,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6754 | 35 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 30 | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 910,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6755 | 36 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 31 | 1982 | Панельные | 2 | 3 | 1 022,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6756 | 37 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 47 | 1982 | Панельные | 2 | 3 | 1 035,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6757 | 38 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 49 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 849,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6758 | 39 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 84 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 415,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6759 | 40 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 85 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 429,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6760 | 41 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 86 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 429,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6761 | 42 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 87 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 432,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6762 | 43 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 90 | 2014 | Панельные | 9 | 3 | 7 753,10 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6763 | 44 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 91 | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 6 889,50 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6764 | 45 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 92 | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 636,10 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6765 | 46 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 93 | 2014 | Панельные | 9 | 3 | 7 662,20 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6766 | 47 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 94 | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 7 766,80 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6767 | 48 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 96 | 2013 | Кирпичные | 6 | 6 | 11 912,00 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6768 | 49 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 97 | 2013 | Панельные | 5 | 6 | 10 780,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6769 | 50 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 98 | 2012 | Панельные | 5 | 3 | 5 375,70 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6770 | 51 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 99 | 2012 | Панельные | 5 | 3 | 5 367,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6771 | 52 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Весенняя, д. 1 | 2019 | Монолитные | 17 | 1 | 9 288,10 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6772 | 53 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Весенняя, д. 1А | 2020 | Монолитные | 17 | 1 | 9 253,30 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6773 | 54 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Дорожная, д. 6А | 2018 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 497,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6774 | 55 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Каштановая, д. 5 | 2022 | Смешанные | 10 | 6 | 23 933,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6775 | 56 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Каштановая, д. 7 | 2022 | Смешанные | 10 | 3 | 16 151,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6776 | 57 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Каштановая, д. 9 | 2021 | Смешанные | 10 | 6 | 21 953,70 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6777 | 58 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Молодежная, д. 1 | 1988 | Панельные | 2 | 2 | 1 027,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6778 | 59 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Молодежная, д. 2 | 1991 | Кирпичные | 2 | 2 | 916,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6779 | 60 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Молодежная, д. 3 | 1988 | Панельные | 2 | 2 | 1 036,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6780 | 61 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Молодежная, д. 4 | 1999 | Панельные | 2 | 2 | 657,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6781 | 62 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Осиновая, д. 11 | 2019 | Смешанные | 10 | 2 | 7 395,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6782 | 63 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Осиновая, д. 13 | 2020 | Смешанные | 10 | 2 | 7 394,80 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6783 | 64 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Осиновая, д. 7 | 2022 | Смешанные | 10 | 2 | 8 629,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6784 | 65 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Осиновая, д. 9 | 2021 | Смешанные | 10 | 3 | 15 407,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6785 | 66 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Родниковая, д. 1 | 2019 | Смешанные | 10 | 3 | 10 751,30 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6786 | 67 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Родниковая, д. 5 | 2020 | Смешанные | 10 | 3 | 6 908,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6787 | 68 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Романтическая, д. 2 | 2021 | Смешанные | 10 | 6 | 26 252,90 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6788 | 69 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Романтическая, д. 3 | 2021 | Смешанные | 10 | 5 | 18 126,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6789 | 70 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Рубиновая, д. 11 | 2019 | Монолитные | 17 | 2 | 18 729,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6790 | 71 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Рубиновая, д. 13 | 2017 | Монолитные | 17 | 2 | 17 688,40 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6791 | 72 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Рубиновая, д. 15 | 2020 | Монолитные | 17 | 3 | 28 090,30 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6792 | 73 | Новоусманский муниципальный район | п. Отрадное, ул. Рубиновая, д. 17 | 2017 | Монолитные | 17 | 3 | 26 963,50 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6793 | 74 | Новоусманский муниципальный район | п. совхоза "Воронежский", ул. Воронежская, д. 15 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 675,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6794 | 75 | Новоусманский муниципальный район | п. совхоза "Воронежский", ул. Воронежская, д. 17 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 964,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6795 | 76 | Новоусманский муниципальный район | п. совхоза "Воронежский", ул. Воронежская, д. 19 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 952,30 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6796 | 77 | Новоусманский муниципальный район | п. совхоза "Воронежский", ул. Воронежская, д. 21 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 815,72 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6797 | 78 | Новоусманский муниципальный район | п. совхоза "Воронежский", ул. Воронежская, д. 23 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 827,42 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6798 | 79 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Ленина, д. 108 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 404,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6799 | 80 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Ленина, д. 2 | 2010 | Шлакоблочные | 2 | 6 | 482,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6800 | 81 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 10 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6801 | 82 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 11 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 922,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6802 | 83 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 12 | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 1 950,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6803 | 84 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 13 | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 1 951,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6804 | 85 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 14 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 950,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6805 | 86 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 15 | 1982 | Панельные | 3 | 3 | 1 955,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6806 | 87 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 2 | 1972 | Панельные | 2 | 3 | 1 003,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6807 | 88 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 21 | 1984 | Панельные | 5 | 6 | 5 755,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения,Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6808 | 89 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 22 | 1988 | Панельные | 5 | 6 | 5 434,94 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6809 | 90 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 23 | 1989 | Панельные | 5 | 6 | 5 863,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6810 | 91 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 23А | 2008 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 342,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6811 | 92 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 3 | 1973 | Панельные | 2 | 3 | 1 029,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6812 | 93 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 4 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 077,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6813 | 94 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 5 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 432,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6814 | 95 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 7 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 430,70 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6815 | 96 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 8 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 423,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6816 | 97 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 9 | 1980 | Панельные | 2 | 2 | 588,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6817 | 98 | Новоусманский муниципальный район | п. 2-го отделения совхоза "Масловский", ул. Центральная, д. 1 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 510,12 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6818 | 99 | Новоусманский муниципальный район | п. 2-го отделения совхоза "Масловский", ул. Центральная, д. 2 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 590,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6819 | 100 | Новоусманский муниципальный район | п. Тимирязево, ул. Тимирязева, д. 16 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 415,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6820 | 101 | Новоусманский муниципальный район | п. Тимирязево, ул. Тимирязева, д. 17 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 428,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6821 | 102 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Акварельная, д. 10 | 2021 | Кирпичные | 4 | 1 | 2 895,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6822 | 103 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Акварельная, д. 12 | 2021 | Крупно-блочные | 4 | 2 | 2 891,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6823 | 104 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Акварельная, д. 14 | 2022 | Крупно-блочные | 4 | 2 | 2 915,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6824 | 105 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Акварельная, д. 16 | 2022 | Крупно-блочные | 4 | 2 | 2 894,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6825 | 106 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Акварельная, д. 4 | 2017 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 555,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6826 | 107 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Акварельная, д. 6 | 2017 | Кирпичные | 9 | 1 | 4 563,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6827 | 108 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Акварельная, д. 8 | 2020 | Панельные | 9 | 1 | 5 264,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6828 | 109 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Первоцветная, д. 1 | 2022 | Кирпичные | 10 | 3 | 10 716,20 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6829 | 110 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Первоцветная, д. 3 | 2021 | Кирпичные | 10 | 3 | 11 917,70 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6830 | 111 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Первоцветная, д. 5 | 2020 | Панельные | 7 | 1 | 4 727,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6831 | 112 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Первоцветная, д. 7 | 2020 | Панельные | 7 | 1 | 4 833,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6832 | 113 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Пригородная, д. 3А | 2017 | Панельные | 4 | 1 | 2 074,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6833 | 114 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Пригородная, д. 3Б | 2017 | Панельные | 4 | 1 | 2 058,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6834 | 115 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Ясная, д. 2 | 2020 | Монолитные | 7 | 2 | 6 658,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6835 | 116 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Ясная, д. 3 | 2018 | Панельные | 7 | 1 | 4 232,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6836 | 117 | Новоусманский муниципальный район | с. Александровка, ул. Ясная, д. 4 | 2020 | Монолитные | 8 | 2 | 6 666,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6837 | 118 | Новоусманский муниципальный район | с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 14 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 978,73 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6838 | 119 | Новоусманский муниципальный район | с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 18 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 455,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6839 | 120 | Новоусманский муниципальный район | с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 2 | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 322,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6840 | 121 | Новоусманский муниципальный район | с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 20 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 987,22 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6841 | 122 | Новоусманский муниципальный район | с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 22 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 013,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6842 | 123 | Новоусманский муниципальный район | с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 4 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 312,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6843 | 124 | Новоусманский муниципальный район | с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 5 | 1983 | Панельные | 3 | 2 | 1 280,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6844 | 125 | Новоусманский муниципальный район | с. Бабяково, ул. Совхозная, д. 8 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 956,57 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6845 | 126 | Новоусманский муниципальный район | с. Нижняя Катуховка, ул. Ленина, д. 132 | 1985 | Панельные | 2 | 2 | 533,84 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6846 | 127 | Новоусманский муниципальный район | с. Нижняя Катуховка, ул. Ленина, д. 134 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 546,16 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6847 | 128 | Новоусманский муниципальный район | с. Нижняя Катуховка, ул. Ленина, д. 136 | 1991 | Панельные | 2 | 2 | 536,18 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6848 | 129 | Новоусманский муниципальный район | с. Нижняя Катуховка, ул. Ленина, д. 138 | 1991 | Панельные | 2 | 2 | 546,16 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6849 | 130 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, б-р Художников, д. 1 | 2016 | Смешанные | 10 | 3 | 10 548,70 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6850 | 131 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, б-р Художников, д. 2 | 2021 | Смешанные | 10 | 3 | 15 147,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |
| 6851 | 132 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, б-р Художников, д. 2А | 2022 | Смешанные | 10 | 3 | 13 692,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6852 | 133 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, б-р Художников, д. 2Б | 2023 | Смешанные | 10 | 3 | 12 003,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6853 | 134 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, б-р Художников, д. 2В | 2023 | Смешанные | 10 | 3 | 14 918,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6854 | 135 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, б-р Художников, д. 2Г | 2022 | Смешанные | 10 | 3 | 14 947,70 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6855 | 136 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, б-р Художников, д. 3 | 2021 | Смешанные | 10 | 3 | 14 978,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6856 | 137 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, б-р Художников, д. 4 | 2025 | Смешанные | 10 | 3 | 22 038,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6857 | 138 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, пер. Больничный, д. 10 | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 901,30 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6858 | 139 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, пер. Больничный, д. 11 | 1978 | Панельные | 3 | 3 | 1 384,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6859 | 140 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, пер. Больничный, д. 9 | 1978 | Панельные | 3 | 3 | 1 911,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6860 | 141 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, пер. Больничный, д. 9А | 2002 | Кирпичные | 5 | 1 | 726,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6861 | 142 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, пер. Больничный, д. 9Б | 2004 | Кирпичные | 4 | 1 | 377,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6862 | 143 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, пл. Малевича, д. 1 | 2016 | Панельные | 10 | 3 | 12 793,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6863 | 144 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, пл. Малевича, д. 2 | 2016 | Панельные | 10 | 3 | 13 415,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6864 | 145 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6865 | 146 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, д. 20 | 2015 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 730,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6866 | 147 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, д. 22 | 2016 | Кирпичные | 7 | 2 | 4 257,10 |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |
| 6867 | 148 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, д. 24 | 2016 | Кирпичные | 8 | 2 | 4 277,40 |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |
| 6868 | 149 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, д. 26 | 2017 | Кирпичные | 6 | 2 | 5 970,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |
| 6869 | 150 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, д. 28 | 2020 | Смешанные | 3 | 1 | 1 615,50 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6870 | 151 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, д. 4 | 2019 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 301,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6871 | 152 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Авдеева, д. 40 | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 407,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6872 | 153 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Авдеева, д. 44 | 1979 | Панельные | 2 | 2 | 466,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6873 | 154 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Авдеева, д. 46 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 948,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6874 | 155 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Авдеева, д. 48 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 618,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6875 | 156 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Авдеева, д. 50 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 847,90 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6876 | 157 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 1 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 393,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6877 | 158 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 2 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 782,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6878 | 159 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 3 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 880,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6879 | 160 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 38А | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 889,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6880 | 161 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 4 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 716,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6881 | 162 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 42 | 1991 | Кирпичные | 3 | 3 | 953,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6882 | 163 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 5 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 844,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6883 | 164 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 6 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 865,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6884 | 165 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 60 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 377,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6885 | 166 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 60А | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 380,66 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6886 | 167 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 64 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 556,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6887 | 168 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 66 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 362,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6888 | 169 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 68 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 367,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6889 | 170 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 7 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 849,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6890 | 171 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 72 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 407,37 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6891 | 172 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 74 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 369,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6892 | 173 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 76 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 943,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6893 | 174 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 78 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 855,82 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6894 | 175 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 8 | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 906,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6895 | 176 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 115 | 2006 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 544,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6896 | 177 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 117 | 2006 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 695,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6897 | 178 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 119 | 2007 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 099,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6898 | 179 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 121 | 2008 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 115,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6899 | 180 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 123 | 2008 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 198,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6900 | 181 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 125 | 2009 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 220,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6901 | 182 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 127 | 2009 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 443,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6902 | 183 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 129 | 2013 | Кирпичные | 5 | 3 | 5 278,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6903 | 184 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 131 | 2015 | Кирпичные | 10 | 3 | 6 619,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6904 | 185 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 133 | 2012 | Кирпичные | 5 | 3 | 3 713,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6905 | 186 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Квартальная, д. 135 | 2019 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 827,00 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6906 | 187 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Коминтерновская, д. 2А | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 935,49 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6907 | 188 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Коминтерновская, д. 2Б | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 928,30 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6908 | 189 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Коминтерновская, д. 2В | 2006 | Кирпичные | 5 | 2 | 3 310,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6909 | 190 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Коминтерновская, д. 2Д | 2019 | Смешанные | 4 | 1 | 3 468,80 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6910 | 191 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 250А | 2007 | Панельные | 5 | 5 | 6 524,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6911 | 192 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 263Б | 2014 | Кирпичные | 11 | 2 | 18 885,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6912 | 193 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 287 | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 439,91 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6913 | 194 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 289 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 573,70 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6914 | 195 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 300 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6915 | 196 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 304 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 917,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6916 | 197 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 306 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 914,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6917 | 198 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 308 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 944,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6918 | 199 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 312 | 1984 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 219,30 |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6919 | 200 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 314 | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 1 913,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6920 | 201 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 50/4 | 2014 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 326,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6921 | 202 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 50/4А | 2015 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 326,30 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6922 | 203 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 50/6 | 2014 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 441,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6923 | 204 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 50/6А | 2014 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 574,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6924 | 205 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Логовая, д. 2А | 1995 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 153,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6925 | 206 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Логовая, д. 2Б | 1996 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 066,47 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6926 | 207 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 10 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 607,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6927 | 208 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 10А | 1997 | Панельные | 5 | 4 | 3 393,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6928 | 209 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 10Б | 1997 | Панельные | 5 | 4 | 3 470,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6929 | 210 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 11 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 611,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6930 | 211 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 11А | 2011 | Кирпичные | 3 | 2 | 3 082,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6931 | 212 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 12 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 619,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6932 | 213 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 13 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 616,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6933 | 214 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 14 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 603,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6934 | 215 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 15 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 610,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6935 | 216 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 16 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 605,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6936 | 217 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 17 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 591,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6937 | 218 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 18 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 605,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 6938 | 219 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 19 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 619,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6939 | 220 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 19/2 | 2014 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 932,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6940 | 221 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 19/3 | 2017 | Кирпичные | 4 | 2 | 3 691,50 |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |
| 6941 | 222 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 19А/1 | 2013 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 324,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6942 | 223 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 1А | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 975,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6943 | 224 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 20 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 919,13 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6944 | 225 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 21 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 936,36 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6945 | 226 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 21Б | 2014 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 782,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6946 | 227 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 22 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 542,61 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6947 | 228 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 22А, корп. 4 | 2025 | Кирпичные | 4 | 5 | 5 902,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6948 | 229 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 22А, корп. 5 | 2025 | Кирпичные | 4 | 2 | 3 064,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6949 | 230 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 23 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 450,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6950 | 231 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 24 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 412,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6951 | 232 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 25 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 430,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6952 | 233 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 26 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 448,29 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6953 | 234 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 27 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 522,07 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6954 | 235 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 28 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 417,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6955 | 236 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 29 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 497,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6956 | 237 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 30 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 527,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6957 | 238 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 31 | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,99 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6958 | 239 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 32 | 1990 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 429,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6959 | 240 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 33 | 1991 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 680,08 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6960 | 241 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 33А/1 | 2014 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 547,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6961 | 242 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 34 | 2001 | Панельные | 5 | 4 | 4 954,10 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6962 | 243 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 35 | 2001 | Панельные | 5 | 5 | 5 579,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6963 | 244 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 36 | 2000 | Панельные | 5 | 5 | 5 576,00 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6964 | 245 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 36А | 2015 | Кирпичные | 11 | 4 | 17 739,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6965 | 246 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 36Б | 2015 | Кирпичные | 11 | 3 | 13 101,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6966 | 247 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 37 | 2001 | Панельные | 5 | 4 | 4 954,10 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6967 | 248 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 38 | 2001 | Панельные | 5 | 4 | 4 954,10 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6968 | 249 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 39 | 2001 | Панельные | 5 | 5 | 6 111,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6969 | 250 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 40 | 2002 | Панельные | 5 | 5 | 6 169,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6970 | 251 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 41 | 2002 | Панельные | 5 | 5 | 6 653,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6971 | 252 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 41/1 | 2015 | Кирпичные | 3 | 3 | 3 236,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6972 | 253 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 41А | 2015 | Кирпичные | 9 | 4 | 11 449,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6973 | 254 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 41Б | 2022 | Монолитные | 11 | 2 | 10 636,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 6974 | 255 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 42 | 2002 | Панельные | 5 | 5 | 5 328,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6975 | 256 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 43 | 2002 | Панельные | 5 | 5 | 6 351,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6976 | 257 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 44 | 2002 | Панельные | 5 | 5 | 7 844,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6977 | 258 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 45 | 2002 | Панельные | 5 | 3 | 2 958,50 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6978 | 259 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 46 | 2002 | Панельные | 5 | 5 | 5 353,50 |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6979 | 260 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 47 | 2002 | Панельные | 5 | 7 | 9 194,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6980 | 261 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 48 | 2002 | Панельные | 5 | 6 | 7 908,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6981 | 262 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 49 | 2003 | Панельные | 5 | 7 | 9 133,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6982 | 263 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 50 | 2003 | Панельные | 5 | 6 | 7 842,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6983 | 264 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 51 | 2003 | Панельные | 5 | 6 | 7 848,20 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6984 | 265 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 52 | 2004 | Панельные | 5 | 6 | 7 870,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6985 | 266 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 53 | 2004 | Панельные | 5 | 5 | 5 360,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6986 | 267 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 54 | 2005 | Панельные | 5 | 5 | 5 392,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6987 | 268 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 55 | 2006 | Панельные | 5 | 5 | 5 424,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6988 | 269 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 56 | 2006 | Панельные | 5 | 5 | 5 481,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6989 | 270 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 6 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 974,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6990 | 271 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 7 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 829,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6991 | 272 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 8 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 787,23 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6992 | 273 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 9 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 967,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6993 | 274 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Промышленная, д. 11 | 1971 | Кирпичные | 2 | 5 | 1 148,87 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 6994 | 275 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Промышленная, д. 4 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 477,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6995 | 276 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Промышленная, д. 8 | 1970 | Деревянные | 2 | 2 | 425,30 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6996 | 277 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Промышленная, д. 9 | 1968 | Деревянные | 2 | 2 | 417,50 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6997 | 278 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Раздольная, д. 1 | 2016 | Смешанные | 10 | 9 | 29 005,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6998 | 279 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Раздольная, д. 2 | 2018 | Смешанные | 13 | 8 | 31 326,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 6999 | 280 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Раздольная, д. 3 | 2025 | Смешанные | 13 | 3 | 12 366,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 | 281 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 4Б/1 | 2013 | Блочные | 7 | 3 | 7 437,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7001 | 282 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 4Б/2 | 2013 | Блочные | 7 | 2 | 5 760,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7002 | 283 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 4Б/3 | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 357,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7003 | 284 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 4Б/4 | 2014 | Кирпичные | 9 | 3 | 8 726,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7004 | 285 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Садовая, д. 1 | 1900 | Кирпичные | 2 | 4 | 283,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7005 | 286 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Серебряный Век, д. 1 | 2019 | Смешанные | 10 | 2 | 11 163,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |
| 7006 | 287 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Серебряный Век, д. 2 | 2020 | Смешанные | 10 | 2 | 11 034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |
| 7007 | 288 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Славянская, д. 5 | 1999 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 163,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7008 | 289 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Славянская, д. 7 | 2000 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 108,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7009 | 290 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Славянская, д. 9 | 1997 | Панельные | 4 | 1 | 2 297,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7010 | 291 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Славянская, д. 9А | 1998 | Панельные | 4 | 1 | 2 292,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7011 | 292 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Солнечная, д. 26А | 2015 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 613,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7012 | 293 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Солнечная, д. 26Б | 2015 | Кирпичные | 9 | 2 | 7 598,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7013 | 294 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Солнечная, д. 28 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 063,30 |  |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |
| 7014 | 295 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Солнечная, д. 30 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 936,11 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7015 | 296 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Сосновая, д. 22 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 555,92 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7016 | 297 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Сосновая, д. 23 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 550,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7017 | 298 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Сосновая, д. 24 | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 649,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7018 | 299 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Сосновая, д. 25 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 574,94 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7019 | 300 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Сосновая, д. 26 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 561,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7020 | 301 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Сосновая, д. 28 | 1989 | Кирпичные | 2 | 3 | 541,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7021 | 302 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Сосновая, д. 28А | 1993 | Кирпичные | 2 | 3 | 615,24 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7022 | 303 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 1 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 406,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7023 | 304 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 10 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 410,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7024 | 305 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 11 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 968,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7025 | 306 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 11А | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 612,83 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7026 | 307 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 12 | 1993 | Кирпичные | 2 | 1 | 792,11 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7027 | 308 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 2 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 401,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7028 | 309 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 3 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 400,70 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7029 | 310 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 4 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 406,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7030 | 311 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 5 | 1974 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,36 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7031 | 312 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 6 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7032 | 313 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 7 | 1974 | Кирпичные | 2 | 1 | 385,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7033 | 314 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 8 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 410,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7034 | 315 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Строителей, д. 9 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7035 | 316 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Центральная, д. 1 | 1996 | Панельные | 4 | 3 | 1 997,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7036 | 317 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Центральная, д. 3 | 2000 | Панельные | 4 | 3 | 3 764,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7037 | 318 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Центральная, д. 5 | 2000 | Панельные | 4 | 3 | 3 759,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7038 | 319 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Центральная, д. 7 | 2000 | Панельные | 4 | 3 | 3 754,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7039 | 320 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 10 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 685,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7040 | 321 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 12 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 674,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7041 | 322 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 14 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 060,40 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7042 | 323 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 16 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 980,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7043 | 324 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 22Б | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 366,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7044 | 325 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 24 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 996,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7045 | 326 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 26 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 408,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7046 | 327 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 8 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 798,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7047 | 328 | Новоусманский муниципальный район | с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 8Б | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 574,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7048 | 329 | Новоусманский муниципальный район | с. Орлово, ул. Космонавтов, д. 4 | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 433,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7049 | 330 | Новоусманский муниципальный район | с. Орлово, ул. Космонавтов, д. 6 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 438,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7050 | 331 | Новоусманский муниципальный район | с. Орлово, ул. Пионерская, д. 30 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 414,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7051 | 332 | Новоусманский муниципальный район | с. Орлово, ул. Пушкинская, д. 30 | 1977 | Кирпичные | 2 | 1 | 465,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7052 | 333 | Новоусманский муниципальный район | с. Парусное, ул. Зеленая, д. 15 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 734,68 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7053 | 334 | Новоусманский муниципальный район | с. Парусное, ул. Цветочная, д. 1 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 954,80 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7054 | 335 | Новоусманский муниципальный район | с. Парусное, ул. Цветочная, д. 3 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 961,90 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7055 | 336 | Новоусманский муниципальный район | с. Парусное, ул. Цветочная, д. 5 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 747,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7056 | 337 | Новоусманский муниципальный район | с. Рогачевка, ул. Ворошилова, д. 110А | 1990 | Кирпичные | 2 | 1 | 342,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7057 | 338 | Новоусманский муниципальный район | с. Рогачевка, ул. Советская, д. 155 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 143,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7058 | 339 | Новоусманский муниципальный район | с. Рыкань, ул. Центральная, д. 1 | 1987 | Панельные | 2 | 2 | 910,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7059 | 340 | Новоусманский муниципальный район | с. Рыкань, ул. Центральная, д. 2 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 896,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7060 | 341 | Новоусманский муниципальный район | с. Рыкань, ул. Центральная, д. 24 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 289,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7061 | 342 | Новоусманский муниципальный район | с. Хлебное, ул. 70 лет Октября, д. 12 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 412,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7062 | 343 | Новоусманский муниципальный район | с. Хлебное, ул. 70 лет Октября, д. 14 | 1964 | Кирпичные | 2 | 4 | 589,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7063 | 344 | Новоусманский муниципальный район | с. Хлебное, ул. Заречная, д. 2 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 456,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7064 | 345 | Новоусманский муниципальный район | с. Хлебное, ул. Заречная, д. 4 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 021,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7065 | 346 | Новоусманский муниципальный район | с. Хлебное, ул. Заречная, д. 6 | 1973 | Блочные | 2 | 3 | 1 489,96 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7066 | 347 | Новоусманский муниципальный район | с. Хлебное, ул. Заречная, д. 8 | 1976 | Блочные | 2 | 3 | 1 495,05 | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7067 | 348 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 10 | 1977 | Панельные | 3 | 2 | 1 189,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7068 | 349 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 11 | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 1 947,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7069 | 350 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 930,10 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7070 | 351 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 13 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 854,11 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7071 | 352 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1988 | Кирпичные | 1 | 1 | 720,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7072 | 353 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 960,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7073 | 354 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1972 | Кирпичные | 1 | 1 | 395,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7074 | 355 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1977 | Панельные | 3 | 2 | 1 302,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7075 | 356 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1975 | Панельные | 3 | 2 | 1 178,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7076 | 357 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. 60 лет Октября, д. 8 | 1979 | Панельные | 3 | 2 | 1 179,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7077 | 358 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 14 | 1969 | Кирпичные | 1 | 3 | 395,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7078 | 359 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 17 | 1971 | Кирпичные | 1 | 3 | 400,80 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7079 | 360 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 19 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 386,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7080 | 361 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 20 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 408,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7081 | 362 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 21 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 432,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7082 | 363 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 22 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 426,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7083 | 364 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 23 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 426,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7084 | 365 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 24 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 434,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7085 | 366 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 25 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 006,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7086 | 367 | Новоусманский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Новоусманский", ул. Мичурина, д. 26 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 462,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7087 | 368 | Новоусманский муниципальный район | п. Южного отделения совхоза им. Дзержинского, ул. Центральная, д. 11 | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 896,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Новохопёрский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7088 | 1 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, пл. Революции, д. 10 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 939,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7089 | 2 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, пл. Революции, д. 12 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 884,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7090 | 3 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, пл. Революции, д. 2 | 1978 | Панельные | 2 | 1 | 719,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7091 | 4 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, пл. Революции, д. 8 | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 972,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7092 | 5 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. 25 Октября, д. 20 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 428,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7093 | 6 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Дзержинского, д. 2 | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 442,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7094 | 7 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1965 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 137,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7095 | 8 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Дзержинского, д. 6 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 986,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7096 | 9 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Дзержинского, д. 8 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 422,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7097 | 10 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 413,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7098 | 11 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Ленина, д. 36 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 574,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7099 | 12 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Советская, д. 11 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 276,50 |  |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7100 | 13 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Советская, д. 117 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7101 | 14 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Советская, д. 126 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 580,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7102 | 15 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Советская, д. 132 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 160,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7103 | 16 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Советская, д. 48 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 390,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7104 | 17 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Советская, д. 77 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 272,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7105 | 18 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Тимирязева, д. 8 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 437,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7106 | 19 | Новохопёрский муниципальный район | г. Новохопёрск, ул. Чижмакова, д. 1а | 1989 | Кирпичные | 1 | 2 | 361,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7107 | 20 | Новохопёрский муниципальный район | п. Некрылово, ул. Курортная, д. 2А | 1965 | Деревянные | 2 | 3 | 335,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7108 | 21 | Новохопёрский муниципальный район | п. Некрылово, ул. МПС, д. 2 | 1937 | Кирпичные | 1 | 2 | 262,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7109 | 22 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, мкр. Краснотал, д. 1 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 960,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7110 | 23 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, мкр. Краснотал, д. 2 | 1989 | Кирпичные | 2 | 3 | 996,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7111 | 24 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, мкр. Краснотал, д. 3 | 1998 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 078,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7112 | 25 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, пер. Садовый, д. 1 | 1935 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 361,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7113 | 26 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, пер. Садовый, д. 2 | 1937 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 362,90 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7114 | 27 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, пер. Садовый, д. 3 | 1936 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 181,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7115 | 28 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, пер. Садовый, д. 4 | 1936 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 364,70 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7116 | 29 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, ул. Свобода, д. 28 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 415,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7117 | 30 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, ул. Спортивная, д. 11 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 912,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7118 | 31 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, ул. Спортивная, д. 13 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 968,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7119 | 32 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, ул. Спортивная, д. 15 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 898,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7120 | 33 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, ул. Спортивная, д. 17 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 963,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7121 | 34 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, ул. Спортивная, д. 5 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 667,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7122 | 35 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, ул. Спортивная, д. 7 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 660,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7123 | 36 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Елань-Коленовский, ул. Спортивная, д. 9 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 066,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7124 | 37 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 15 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 799,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7125 | 38 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 15А | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 781,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7126 | 39 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 16 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 409,40 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7127 | 40 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 17 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 397,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7128 | 41 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 18 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 437,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7129 | 42 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 19 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 005,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7130 | 43 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 20 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 395,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7131 | 44 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 22 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 397,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7132 | 45 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 24 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 378,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7133 | 46 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 26 | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 963,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7134 | 47 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 27 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 004,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7135 | 48 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 29 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 921,00 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7136 | 49 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 31 | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 408,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7137 | 50 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 33 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 687,70 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7138 | 51 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 35 | 1981 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 549,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7139 | 52 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 36 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 996,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7140 | 53 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 37 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 670,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7141 | 54 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 39 | 1982 | Панельные | 3 | 3 | 1 426,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7142 | 55 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 40 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 612,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7143 | 56 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 41 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 862,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7144 | 57 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 43 | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 669,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7145 | 58 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 45 | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 665,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7146 | 59 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 47 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 981,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7147 | 60 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 49 | 1993 | Кирпичные | 2 | 3 | 982,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7148 | 61 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 51 | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 640,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7149 | 62 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 53 | 2014 | Блочные | 3 | 2 | 1 277,80 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7150 | 63 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 55/1 | 2014 | Блочные | 1 | 1 | 656,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7151 | 64 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 55/2 | 2014 | Блочные | 1 | 1 | 633,60 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7152 | 65 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 55/3 | 2014 | Блочные | 1 | 1 | 619,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7153 | 66 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 55/4 | 2014 | Панельные | 1 | 1 | 646,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7154 | 67 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 55/5 | 2014 | Блочные | 1 | 1 | 229,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7155 | 68 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 55/6 | 2014 | Блочные | 1 | 1 | 229,30 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7156 | 69 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 55/7 | 2014 | Блочные | 1 | 1 | 229,40 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7157 | 70 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, пер. Пушкина, д. 57А | 2017 | Смешанные | 3 | 1 | 990,20 |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |
| 7158 | 71 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. Железнодорожная, д. 4А | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 363,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7159 | 72 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. МПС, д. 10 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 789,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7160 | 73 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. МПС, д. 15 | 1917 | Шлакоблочные | 1 | 2 | 225,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7161 | 74 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. МПС, д. 29 | 1939 | Шлакоблочные | 1 | 3 | 251,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7162 | 75 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. МПС, д. 38 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 670,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7163 | 76 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. МПС, д. 42 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 696,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7164 | 77 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. МПС, д. 44 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 994,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7165 | 78 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. МПС, д. 46 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 686,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7166 | 79 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. МПС, д. 5 | 1950 | Кирпичные | 2 | 1 | 442,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7167 | 80 | Новохопёрский муниципальный район | рп. Новохопёрский, ул. Урожайная, д. 1А | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 011,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7168 | 81 | Новохопёрский муниципальный район | с. Елань-Колено, ул. Деревягина, д. 25 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 377,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7169 | 82 | Новохопёрский муниципальный район | с. Елань-Колено, ул. Деревягина, д. 36 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 412,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7170 | 83 | Новохопёрский муниципальный район | с. Елань-Колено, ул. Красная площадь, д. 57 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 399,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7171 | 84 | Новохопёрский муниципальный район | с. Елань-Колено, ул. Красная площадь, д. 59 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 399,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7172 | 85 | Новохопёрский муниципальный район | с. Елань-Колено, ул. Ленина, д. 1 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 415,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7173 | 86 | Новохопёрский муниципальный район | с. Елань-Колено, ул. Ленина, д. 3 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 448,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7174 | 87 | Новохопёрский муниципальный район | с. Красное, ул. Заводская, д. 13 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 778,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7175 | 88 | Новохопёрский муниципальный район | с. Красное, ул. Заводская, д. 36 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 1 674,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7176 | 89 | Новохопёрский муниципальный район | с. Красное, ул. Заводская, д. 9А | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 834,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| ## Ольховатский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7177 | 1 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Базарная, д. 1А | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 381,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7178 | 2 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Базарная, д. 1Б | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 381,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7179 | 3 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Базарная, д. 1В | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 219,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7180 | 4 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Маяковского, д. 35А | 1986 | Панельные | 2 | 3 | 1 687,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7181 | 5 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Маяковского, д. 35Б | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 764,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7182 | 6 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Новаторов, д. 12 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 140,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7183 | 7 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Новаторов, д. 19 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 871,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7184 | 8 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Новаторов, д. 2 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 914,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7185 | 9 | Ольховатский муниципальный район | п. Заболотовка, ул. Новаторов, д. 6 | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 652,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7186 | 10 | Ольховатский муниципальный район | п. Малые Базы, ул. Элеваторная, д. 71 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 514,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7187 | 11 | Ольховатский муниципальный район | п. Малые Базы, ул. Юбилейная, д. 14 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 172,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7188 | 12 | Ольховатский муниципальный район | п. Малые Базы, ул. Юбилейная, д. 16 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 305,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7189 | 13 | Ольховатский муниципальный район | п. Малые Базы, ул. Юбилейная, д. 18 | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 270,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7190 | 14 | Ольховатский муниципальный район | п. Малые Базы, ул. Юбилейная, д. 20 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 300,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7191 | 15 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, пер. Дзержинского, д. 4 | 1986 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 179,20 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7192 | 16 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 563,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7193 | 17 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Жуковского, д. 25 | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 844,60 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7194 | 18 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Жуковского, д. 27 | 1940 | Кирпичные | 2 | 2 | 861,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7195 | 19 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Жуковского, д. 29 | 1940 | Кирпичные | 2 | 2 | 861,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7196 | 20 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Коммунальная, д. 1 | 1997 | Блочные | 5 | 6 | 4188 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7197 | 21 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Никитина, д. 14 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 475,70 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7198 | 22 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Никитина, д. 16 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 365,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7199 | 23 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Никитина, д. 18 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 280,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7200 | 24 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Никитина, д. 20 | 1992 | Панельные | 5 | 6 | 6 657,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7201 | 25 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Никитина, д. 22 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 784,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7202 | 26 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 27 | 1985 | Панельные | 3 | 2 | 1 524,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7203 | 27 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 29 | 1986 | Панельные | 3 | 2 | 1 524,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7204 | 28 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 31 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 185,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7205 | 29 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Пролетарская, д. 6 | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 509,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7206 | 30 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Славянская, д. 2а | 2014 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 241,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7207 | 31 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Советская, д. 5 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 388,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7208 | 32 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Советская, д. 7 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 241,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7209 | 33 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Шевченко, д. 17 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 2 312,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7210 | 34 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Шевченко, д. 19 | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 024,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7211 | 35 | Ольховатский муниципальный район | рп. Ольховатка, ул. Шевченко, д. 21 | 1982 | Панельные | 3 | 2 | 1 539,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7212 | 36 | Ольховатский муниципальный район | с. Костово, ул. Школьная, д. 5 | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 533,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7213 | 37 | Ольховатский муниципальный район | сл. Марьевка, ул. Чайки, д. 144 | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 530,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7214 | 38 | Ольховатский муниципальный район | х. Дроздово, ул. Ленина, д. 6 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 562,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Острогожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7215 | 1 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 10 | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 3 606,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7216 | 2 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 12 | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 3 623,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7217 | 3 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 13 | 1990 | Панельные | 5 | 4 | 3 611,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7218 | 4 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 2 | 2016 | Кирпичные | 4 | 3 | 3 971,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7219 | 5 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 22 | 1994 | Панельные | 9 | 4 | 7 138,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7220 | 6 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 25 | 1995 | Панельные | 5 | 4 | 7 456,20 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7221 | 7 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 28 | 2014 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 646,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7222 | 8 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 3 | 1986 | Панельные | 5 | 5 | 4 971,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7223 | 9 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 30 | 2000 | Панельные | 5 | 6 | 10 334,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7224 | 10 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 32 | 2007 | Кирпичные | 9 | 3 | 9 643,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7225 | 11 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 4 | 1988 | Панельные | 5 | 6 | 5 949,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7226 | 12 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 5 | 1991 | Панельные | 5 | 4 | 3 781,53 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7227 | 13 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 6 | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 507,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7228 | 14 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 7 | 1997 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 793,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7229 | 15 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 8 | 1986 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 649,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7230 | 16 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, мкр. Северный, д. 9 | 1987 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 449,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7231 | 17 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Ким, д. 13 | 1974 | Кирпичные | 2 | 1 | 453,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7232 | 18 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Ким, д. 14 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 267,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7233 | 19 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Ким, д. 15 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 392,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7234 | 20 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Ким, д. 18 | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 523,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7235 | 21 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Ким, д. 20 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 508,40 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7236 | 22 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Ким, д. 4 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 731,60 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7237 | 23 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Ким, д. 6 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 400,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7238 | 24 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Кирпичный, д. 6 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 851,90 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7239 | 25 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Кирпичный, д. 7А | 1988 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 037,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7240 | 26 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, пер. Кузнецовский, д. 37 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 334,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7241 | 27 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 20 лет Октября, д. 1 | 1996 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 003,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7242 | 28 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 23 Февраля, д. 21 | 1940 | Кирпичные | 1 | 2 | 576,80 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7243 | 29 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 23 Февраля, д. 31 | 1993 | Панельные | 5 | 4 | 5 976,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7244 | 30 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 114 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 454,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7245 | 31 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 116 | 1972 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 169,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7246 | 32 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 149 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 648,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7247 | 33 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 151 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 674,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7248 | 34 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 159 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 471,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7249 | 35 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 161 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 415,30 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7250 | 36 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 163 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 426,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7251 | 37 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 165 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 464,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7252 | 38 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 167 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 423,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7253 | 39 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 169 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 423,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7254 | 40 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 171 | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 573,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7255 | 41 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 175 | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 056,40 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7256 | 42 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 177 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 667,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7257 | 43 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 179 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 689,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7258 | 44 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 180 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 938,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7259 | 45 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 181 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 683,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7260 | 46 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 182 | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 627,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7261 | 47 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 183 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 762,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7262 | 48 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 184 | 1980 | Кирпичные | 3 | 2 | 938,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7263 | 49 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 186 | 1996 | Кирпичные | 4 | 3 | 1 979,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7264 | 50 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 188 | 1997 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 209,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7265 | 51 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 189 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 642,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7266 | 52 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 190 | 1996 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 020,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7267 | 53 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 192 | 1997 | Кирпичные | 3 | 5 | 3 293,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7268 | 54 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 194 | 2002 | Кирпичные | 4 | 2 | 2 188,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7269 | 55 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 196 | 2003 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 741,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7270 | 56 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. 8 Марта, д. 10А | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 488,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7271 | 57 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Авдеевская, д. 36 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 373,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7272 | 58 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Авдеевская, д. 6 | 1994 | Кирпичные | 2 | 1 | 410,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7273 | 59 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Авдеевская, д. 88 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 955,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7274 | 60 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Вокзальная, д. 18 | 1895 | Кирпичные | 2 | 2 | 437,40 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7275 | 61 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Вокзальная, д. 20 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 943,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7276 | 62 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Вокзальная, д. 25 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 754,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7277 | 63 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Вокзальная, д. 26 | 1935 | Кирпичные | 2 | 2 | 489,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7278 | 64 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 728,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7279 | 65 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Вокзальная, д. 28 | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 431,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7280 | 66 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Горького, д. 15 | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 399,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7281 | 67 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Интервальная, д. 1 | 1980 | Панельные | 2 | 1 | 523,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7282 | 68 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 571,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7283 | 69 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 352,70 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7284 | 70 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 27 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 449,20 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7285 | 71 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 565,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7286 | 72 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 33А | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 062,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7287 | 73 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 33В | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 418,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7288 | 74 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 47 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 588,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7289 | 75 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 47А | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 384,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7290 | 76 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 49 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 796,00 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7291 | 77 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 49А | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 941,70 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7292 | 78 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 49Б | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 323,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7293 | 79 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 5 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 589,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7294 | 80 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 55 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 727,89 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7295 | 81 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 55А | 1996 | Кирпичные | 2 | 2 | 660,60 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7296 | 82 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 61А | 1981 | Кирпичные | 3 | 1 | 856,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7297 | 83 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 12 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 530,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7298 | 84 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 16 | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 464,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7299 | 85 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 19 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 400,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |
| 7300 | 86 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 39 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 404,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7301 | 87 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 39А | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7302 | 88 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 4 | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 662,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7303 | 89 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 57 | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 521,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7304 | 90 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 62 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 942,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7305 | 91 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 64 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 852,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7306 | 92 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 66 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 491,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7307 | 93 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 68 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 364,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7308 | 94 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 7А | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 504,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7309 | 95 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 7Б | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 632,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7310 | 96 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 7В | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 725,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7311 | 97 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 85 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 921,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7312 | 98 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кирова, д. 93 | 1997 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 938,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7313 | 99 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 17 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 298,90 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7314 | 100 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 19 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 223,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7315 | 101 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 2 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7316 | 102 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 7 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 586,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7317 | 103 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 9 | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 897,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7318 | 104 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 14А | 1994 | Кирпичные | 2 | 1 | 413,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7319 | 105 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 14Б | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 327,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7320 | 106 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 16А | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 319,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7321 | 107 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 225,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 7322 | 108 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 38А | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 403,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7323 | 109 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 4 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 593,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7324 | 110 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 4А | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 597,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7325 | 111 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 58 | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 873,22 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7326 | 112 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 59 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 642,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7327 | 113 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 59А | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 671,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7328 | 114 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 60 | 1983 | Панельные | 5 | 5 | 4 392,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7329 | 115 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 62 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 534,55 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7330 | 116 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 64 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 759,87 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7331 | 117 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 65 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 507,85 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7332 | 118 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 67 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 579,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7333 | 119 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 73 | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 606,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7334 | 120 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 73А | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 647,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7335 | 121 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 79 | 1982 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 159,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7336 | 122 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 8 | 1981 | Панельные | 3 | 1 | 725,70 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7337 | 123 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 28 | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 448,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7338 | 124 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 30 | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 986,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7339 | 125 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 31 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 389,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7340 | 126 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 32 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 070,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7341 | 127 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 37 | 2007 | Кирпичные | 5 | 2 | 1 216,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7342 | 128 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 37А | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 052,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7343 | 129 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 39 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 585,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7344 | 130 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 39А | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 333,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7345 | 131 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крамского, д. 39б | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 478,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7346 | 132 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Крупской, д. 4 | 1981 | Панельные | 2 | 1 | 251,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7347 | 133 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кузнецова, д. 11 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 340,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7348 | 134 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Кузнецова, д. 48 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 515,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7349 | 135 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 18 | 1917 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 042,22 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7350 | 136 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 27 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 508,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7351 | 137 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 32 | 1917 | Кирпичные | 3 | 1 | 680,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7352 | 138 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 36 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 448,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7353 | 139 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 40 | 1957 | Кирпичные | 3 | 1 | 450,50 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7354 | 140 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 40А | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 300,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы газоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7355 | 141 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 41 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 388,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7356 | 142 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 43 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 244,20 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7357 | 143 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 66 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 499,60 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 7358 | 144 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 9 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 496,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7359 | 145 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Ленина, д. 9А | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 316,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7360 | 146 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 1 | 1988 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 103,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7361 | 147 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 13 | 1976 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 186,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7362 | 148 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 14 | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 594,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7363 | 149 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 15 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 956,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7364 | 150 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 19 | 1975 | Кирпичные | 5 | 2 | 2 329,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7365 | 151 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 2 | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 548,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7366 | 152 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 21 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 990,80 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7367 | 153 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 22 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 940,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7368 | 154 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Мира, д. 31 | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 502,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7369 | 155 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 10 | 2001 | Кирпичные | 5 | 2 | 4 931,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7370 | 156 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 16 | 1983 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 285,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7371 | 157 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 26 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 566,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7372 | 158 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 4 | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 099,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7373 | 159 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 46 | 1978 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 155,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7374 | 160 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 5 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 059,30 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7375 | 161 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 50 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 400,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7376 | 162 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 52 | 1984 | Панельные | 3 | 1 | 723,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7377 | 163 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 56 | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 539,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7378 | 164 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 79 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 387,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7379 | 165 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 9 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 275,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7380 | 166 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Нарского, д. 9А | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 627,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7381 | 167 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Некрасова, д. 11А | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 788,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7382 | 168 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Октябрьская, д. 120 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 287,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7383 | 169 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Октябрьская, д. 128 | 1990 | Панельные | 3 | 3 | 1 493,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7384 | 170 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Октябрьская, д. 128А | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 545,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7385 | 171 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Октябрьская, д. 132 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 348,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7386 | 172 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Октябрьская, д. 162 | 1992 | Кирпичные | 2 | 2 | 683,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7387 | 173 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Октябрьская, д. 200 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 436,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7388 | 174 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Октябрьская, д. 210 | 2001 | Кирпичные | 2 | 3 | 868,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7389 | 175 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Октябрьская, д. 79 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 460,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7390 | 176 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 103 | 1917 | Кирпичные | 1 | 1 | 281,30 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7391 | 177 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 108 | 1984 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 139,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7392 | 178 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 110 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 591,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7393 | 179 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 111 | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 464,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7394 | 180 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 113 | 1958 | Кирпичные | 2 | 3 | 826,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7395 | 181 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 115 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 947,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7396 | 182 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 117 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 615,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7397 | 183 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 119 | 1981 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 418,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7398 | 184 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 121 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 576,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7399 | 185 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 123 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 850,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7400 | 186 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 126 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 490,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7401 | 187 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 140 | 1983 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 516,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7402 | 188 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 172 | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 332,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7403 | 189 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 29А | 1994 | Кирпичные | 2 | 2 | 570,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7404 | 190 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 29Б | 1994 | Кирпичные | 2 | 2 | 594,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7405 | 191 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 1995 | Кирпичные | 2 | 1 | 674,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7406 | 192 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 103 | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 027,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7407 | 193 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 103А | 1979 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 436,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7408 | 194 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 36 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7409 | 195 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 36А | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 953,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7410 | 196 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 71 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 392,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7411 | 197 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 71А | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 356,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7412 | 198 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 73 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 323,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7413 | 199 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 78 | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 410,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7414 | 200 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Освобождения, д. 89 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 422,40 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7415 | 201 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Пионерская, д. 70 | 1990 | Кирпичные | 2 | 1 | 406,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7416 | 202 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Почтовая, д. 32 | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 375,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7417 | 203 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Почтовая, д. 32А | 1999 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 385,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7418 | 204 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 103 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 218,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамент, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7419 | 205 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 111А | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 523,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7420 | 206 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 113 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 688,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 7421 | 207 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 113А | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 313,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7422 | 208 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 115 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 649,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7423 | 209 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 118 | 2012 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 923,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7424 | 210 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 140 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 225,60 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7425 | 211 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 52 | 1997 | Кирпичные | 2 | 1 | 393,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7426 | 212 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Пушкина, д. 35 | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 074,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7427 | 213 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Пушкина, д. 37 | 1965 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 077,00 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7428 | 214 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Пушкина, д. 44 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 565,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7429 | 215 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Пушкина, д. 66 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 478,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7430 | 216 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Садовая, д. 86 | 2007 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 480,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7431 | 217 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Тракторная, д. 110 | 1985 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 484,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7432 | 218 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Тракторная, д. 112 | 1976 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 191,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7433 | 219 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Тракторная, д. 116 | 1994 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 175,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7434 | 220 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Трудовая, д. 1 | 1984 | Кирпичные | 2 | 4 | 1 265,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7435 | 221 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Трудовая, д. 3 | 1980 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 256,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7436 | 222 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Трудовая, д. 5А | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 390,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7437 | 223 | Острогожский муниципальный район | г. Острогожск, ул. Шевченко, д. 115 | 1993 | Кирпичные | 3 | 2 | 858,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7438 | 224 | Острогожский муниципальный район | п. Грушевая Поляна, ул. Садовая, д. 1 | 1981 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 883,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7439 | 225 | Острогожский муниципальный район | п. Грушевая Поляна, ул. Садовая, д. 2 | 1995 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 857,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7440 | 226 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ст. Копанище, д. 1 | 1867 | Кирпичные | 2 | 2 | 390,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7441 | 227 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ст. Копанище, д. 5 | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 414,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7442 | 228 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Садовая, д. 10 | 1995 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 327,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7443 | 229 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Садовая, д. 7 | 1989 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 287,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7444 | 230 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Садовая, д. 8 | 1987 | Панельные | 3 | 2 | 1 331,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7445 | 231 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Садовая, д. 9 | 1992 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 298,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7446 | 232 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Энтузиастов, д. 2 | 1947 | Кирпичные | 2 | 2 | 386,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7447 | 233 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Энтузиастов, д. 3 | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 474,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7448 | 234 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Энтузиастов, д. 4 | 1950 | Кирпичные | 2 | 2 | 389,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7449 | 235 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 384,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7450 | 236 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Энтузиастов, д. 6 | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 394,40 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7451 | 237 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Энтузиастов, д. 7 | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 352,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7452 | 238 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Энтузиастов, д. 8 | 1979 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 077,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7453 | 239 | Острогожский муниципальный район | п. Луки, ул. Энтузиастов, д. 9 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 478,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7454 | 240 | Острогожский муниципальный район | п. Сельхозтехника, ул. Мира, д. 2 | 1965 | Смешанные | 2 | 3 | 422,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7455 | 241 | Острогожский муниципальный район | п. Сельхозтехника, ул. Мира, д. 4 | 1978 | Кирпичные | 3 | 4 | 771,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7456 | 242 | Острогожский муниципальный район | п. Сельхозтехника, ул. Мира, д. 6 | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 422,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7457 | 243 | Острогожский муниципальный район | п. Сельхозтехника, ул. Советская, д. 2 | 1964 | Смешанные | 2 | 4 | 420,80 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7458 | 244 | Острогожский муниципальный район | п. Сельхозтехника, ул. Трудовая, д. 2 | 1982 | Кирпичные | 3 | 5 | 932,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7459 | 245 | Острогожский муниципальный район | п. Сельхозтехника, ул. Трудовая, д. 4 | 1991 | Кирпичные | 2 | 5 | 620,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7460 | 246 | Острогожский муниципальный район | с. Дальняя Полубянка, ул. Молодежная, д. 13 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 380,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7461 | 247 | Острогожский муниципальный район | с. Коротояк, ул. Коминтерна, д. 13 | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 381,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7462 | 248 | Острогожский муниципальный район | с. Коротояк, ул. Октябрьская, д. 33 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 373,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7463 | 249 | Острогожский муниципальный район | с. Коротояк, ул. Свободы, д. 103 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 570,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7464 | 250 | Острогожский муниципальный район | с. Коротояк, ул. Свободы, д. 105 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 642,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7465 | 251 | Острогожский муниципальный район | с. Коротояк, ул. Свободы, д. 57 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 567,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7466 | 252 | Острогожский муниципальный район | с. Коротояк, ул. Свободы, д. 70 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 614,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7467 | 253 | Острогожский муниципальный район | с. Коротояк, ул. Ф.Энгельса, д. 16 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 381,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7468 | 254 | Острогожский муниципальный район | с. Новая Осиновка, ул. А.Оплачко, д. 8 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 403,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7469 | 255 | Острогожский муниципальный район | с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 81 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 413,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7470 | 256 | Острогожский муниципальный район | с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 88 | 1994 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 120,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7471 | 257 | Острогожский муниципальный район | с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 90 | 1993 | Кирпичные | 2 | 2 | 960,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7472 | 258 | Острогожский муниципальный район | с. Рыбное, ул. Центральная, д. 22 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 393,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7473 | 259 | Острогожский муниципальный район | с. Рыбное, ул. Центральная, д. 24 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 393,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7474 | 260 | Острогожский муниципальный район | с. Солдатское, ул. Новая, д. 10 | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 555,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7475 | 261 | Острогожский муниципальный район | с. Урыв-Покровка, ул. Пионерская, д. 28 | 1991 | Кирпичные | 3 | 1 | 436,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7476 | 262 | Острогожский муниципальный район | с. Урыв-Покровка, ул. Советская, д. 22 | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 169,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7477 | 263 | Острогожский муниципальный район | с. Шубное, ул. Мира, д. 12 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 414,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7478 | 264 | Острогожский муниципальный район | с. Шубное, ул. Мира, д. 14 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 407,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7479 | 265 | Острогожский муниципальный район | х. Ближнее Стояново, ул. Луговая, д. 42 | 1992 | Панельные | 3 | 3 | 1 898,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7480 | 266 | Острогожский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Победа", ул. Звездная, д. 11 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 425,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7481 | 267 | Острогожский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Победа", ул. Звездная, д. 9 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 419,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7482 | 268 | Острогожский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Победа", ул. Победы, д. 10 | 1970 | Кирпичные | 3 | 3 | 403,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7483 | 269 | Острогожский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Победа", ул. Победы, д. 2 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 435,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7484 | 270 | Острогожский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Победа", ул. Победы, д. 4 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 379,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7485 | 271 | Острогожский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Победа", ул. Школьная, д. 11 | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 422,90 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7486 | 272 | Острогожский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Победа", ул. Школьная, д. 13 | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 416,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7487 | 273 | Острогожский муниципальный район | п. 1-го отделения совхоза "Победа", ул. Школьная, д. 6 | 1989 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 420,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7488 | 274 | Острогожский муниципальный район | п. 2-го отделения совхоза "Победа", ул. Молодежная, д. 2 | 1984 | Панельные | 2 | 5 | 1 392,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7489 | 275 | Острогожский муниципальный район | п. 2-го отделения совхоза "Победа", ул. Молодежная, д. 4 | 1984 | Панельные | 2 | 5 | 1 392,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7490 | 276 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Пролетарская, д. 4 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 463,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7491 | 277 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Совхозная, д. 1 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 411,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7492 | 278 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Совхозная, д. 11 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 404,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7493 | 279 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Совхозная, д. 3 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 417,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7494 | 280 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Совхозная, д. 5 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 418,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7495 | 281 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Совхозная, д. 7 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,10 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7496 | 282 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Совхозная, д. 9 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 424,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7497 | 283 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Химиков, д. 14 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 614,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7498 | 284 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Химиков, д. 2 | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 378,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7499 | 285 | Острогожский муниципальный район | п. 3-го отделения совхоза "Победа", ул. Химиков, д. 4 | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 364,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7500 | 286 | Острогожский муниципальный район | п. Центрального отделения совхоза "Острогожский", ул. Садовая, д. 22 | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 604,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7501 | 287 | Острогожский муниципальный район | п. Центрального отделения совхоза "Острогожский", ул. Садовая, д. 24 | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 992,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7502 | 288 | Острогожский муниципальный район | п. Центрального отделения совхоза "Острогожский", ул. Садовая, д. 26 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 623,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7503 | 289 | Острогожский муниципальный район | п. Центрального отделения совхоза "Острогожский", ул. Центральная, д. 10 | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 627,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7504 | 290 | Острогожский муниципальный район | п. Центрального отделения совхоза "Острогожский", ул. Центральная, д. 16 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 788,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7505 | 291 | Острогожский муниципальный район | п. Центрального отделения совхоза "Острогожский", ул. Центральная, д. 18 | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 600,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7506 | 292 | Острогожский муниципальный район | п. Центрального отделения совхоза "Острогожский", ул. Центральная, д. 20 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 650,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Павловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7507 | 1 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, кв-л 7-й, д. 19 | 1995 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 236,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7508 | 2 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 11 | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 3 624,62 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7509 | 3 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 12 | 1980 | Панельные | 5 | 4 | 3 672,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7510 | 4 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 13 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 6 426,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7511 | 5 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 14 | 1982 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 216,60 |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7512 | 6 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 15 | 1979 | Панельные | 5 | 7 | 6 136,74 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7513 | 7 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 16 | 1982 | Панельные | 5 | 4 | 5 618,50 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7514 | 8 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 17 | 1983 | Панельные | 5 | 6 | 5 864,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7515 | 9 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 18 | 1987 | Панельные | 5 | 6 | 5 898,40 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7516 | 10 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 19 | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 3 269,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7517 | 11 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 2 | 1977 | Панельные | 5 | 8 | 8 035,81 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7518 | 12 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 20 | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 3 685,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7519 | 13 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 21 | 1978 | Панельные | 5 | 4 | 3 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7520 | 14 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 22 | 1978 | Панельные | 5 | 4 | 3 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7521 | 15 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 23 | 1979 | Панельные | 5 | 4 | 3 537,90 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7522 | 16 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 27 | 1981 | Панельные | 5 | 6 | 6 028,10 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7523 | 17 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 28 | 1980 | Панельные | 5 | 6 | 5 847,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7524 | 18 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 29 | 1979 | Панельные | 5 | 4 | 3 494,30 |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7525 | 19 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 3 | 1972 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 710,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7526 | 20 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 30 | 1979 | Панельные | 5 | 6 | 5 933,70 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7527 | 21 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 31 | 1981 | Панельные | 5 | 8 | 7 988,80 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7528 | 22 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 32 | 1994 | Кирпичные | 5 | 4 | 5 303,72 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7529 | 23 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 4 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 403,90 |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7530 | 24 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 5 | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 728,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7531 | 25 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 6 | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 3 753,59 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7532 | 26 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 7 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 3 279,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7533 | 27 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 8 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 3 304,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7534 | 28 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 9 | 1973 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 796,91 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7535 | 29 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 1 | 1994 | Панельные | 9 | 4 | 10 512,04 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7536 | 30 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 11 | 1996 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 094,20 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7537 | 31 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 12 | 2012 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 195,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7538 | 32 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 13 | 1993 | Панельные | 5 | 4 | 5 226,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7539 | 33 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 14 | 1992 | Панельные | 5 | 4 | 3 616,34 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7540 | 34 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 15 | 1994 | Панельные | 9 | 4 | 10 203,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7541 | 35 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 16 | 1996 | Панельные | 9 | 3 | 9 149,38 |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7542 | 36 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 2 | 1988 | Панельные | 5 | 4 | 3 289,82 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7543 | 37 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 6 | 2003 | Кирпичные | 5 | 10 | 1 200,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7544 | 38 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Северный, д. 8 | 1995 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 208,52 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7545 | 39 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 1 | 1982 | Кирпичные | 5 | 1 | 4 110,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7546 | 40 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 12 | 1983 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 238,20 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7547 | 41 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 13 | 1982 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 100,10 |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7548 | 42 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 14 | 1982 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 048,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7549 | 43 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 2 | 1982 | Панельные | 5 | 8 | 4 287,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7550 | 44 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 3 | 1985 | Панельные | 5 | 4 | 3 844,60 |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7551 | 45 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 4 | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 633,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7552 | 46 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 5 | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 987,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7553 | 47 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 6 | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 936,00 |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7554 | 48 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 7 | 1985 | Панельные | 5 | 4 | 3 548,05 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7555 | 49 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 8 | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 420,30 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7556 | 50 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 9 | 1996 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 301,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7557 | 51 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пер. Лесной, д. 1 | 1980 | Панельные | 2 | 3 | 1 036,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7558 | 52 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пер. Лесной, д. 1Б, корп. 1 | 2013 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 777,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7559 | 53 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пер. Лесной, д. 1Б, корп. 2 | 2011 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 777,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7560 | 54 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 2 | 1913 | Кирпичные | 2 | 1 | 193,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7561 | 55 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 20 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 511,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7562 | 56 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 27 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 286,07 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7563 | 57 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 30 | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 546,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7564 | 58 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 32 | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 401,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7565 | 59 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 33 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 595,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7566 | 60 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 35 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 245,30 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7567 | 61 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 37 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 285,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7568 | 62 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 40 | 1917 | Смешанные | 2 | 1 | 237,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7569 | 63 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 42 | 1906 | Кирпичные | 2 | 1 | 295,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7570 | 64 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 46 | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 403,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7571 | 65 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 55 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 184,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7572 | 66 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 58 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 394,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7573 | 67 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 62 | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 243,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7574 | 68 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 64 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 221,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7575 | 69 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 66 | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 367,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7576 | 70 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 9 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 394,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7577 | 71 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 412,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7578 | 72 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 397,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7579 | 73 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 3 | 1917 | Кирпичные | 2 | 4 | 496,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7580 | 74 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 35 | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 300,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7581 | 75 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 109,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7582 | 76 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 717,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7583 | 77 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 8 Марта, д. 39 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 416,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7584 | 78 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 8 Марта, д. 40 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 529,70 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7585 | 79 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 8 Марта, д. 42 | 1990 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 493,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7586 | 80 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. 9 Января, д. 1 | 1917 | Кирпичные | 1 | 1 | 125,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7587 | 81 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Войкова, д. 13 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 183,76 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7588 | 82 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Войкова, д. 15 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 318,95 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7589 | 83 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Войкова, д. 31 | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 448,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7590 | 84 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Войкова, д. 35 | 1917 | Деревянные | 2 | 3 | 172,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7591 | 85 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Войкова, д. 49 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 216,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7592 | 86 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Воровского, д. 43 | 1917 | Кирпичные | 1 | 1 | 240,30 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7593 | 87 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 1 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 832,50 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7594 | 88 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 10 | 1973 | Панельные | 2 | 2 | 999,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7595 | 89 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 11 | 1987 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 878,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7596 | 90 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 12 | 1973 | Панельные | 2 | 3 | 1 005,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7597 | 91 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 13 | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 2 045,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7598 | 92 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 14 | 1992 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 874,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7599 | 93 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 2 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 846,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7600 | 94 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 7 | 1987 | Кирпичные | 4 | 1 | 1 041,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7601 | 95 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Восточная, д. 9 | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 663,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7602 | 96 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 10/1 | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 315,70 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7603 | 97 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 10/2 | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 014,20 |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7604 | 98 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 10А | 2000 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 773,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7605 | 99 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 10Б | 2000 | Кирпичные | 4 | 3 | 2 822,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7606 | 100 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 10В | 1995 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 195,00 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7607 | 101 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 12 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 274,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7608 | 102 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 14 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 319,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7609 | 103 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 16 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 836,40 |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7610 | 104 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 37 | 1989 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 379,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7611 | 105 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 39 | 1993 | Кирпичные | 3 | 2 | 2 206,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7612 | 106 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 43 | 1996 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 855,70 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7613 | 107 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 45 | 1998 | Панельные | 3 | 2 | 2 159,20 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7614 | 108 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 47 | 1997 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 216,50 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7615 | 109 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 49 | 2004 | Смешанные | 3 | 4 | 2 700,00 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7616 | 110 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 51 | 2000 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 763,60 |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7617 | 111 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 53 | 2008 | Смешанные | 4 | 5 | 5 353,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7618 | 112 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 55 | 1995 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 477,30 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7619 | 113 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 57 | 2000 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 906,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7620 | 114 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 61 | 2003 | Панельные | 2 | 2 | 629,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7621 | 115 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 63 | 2001 | Смешанные | 2 | 2 | 620,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7622 | 116 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гагарина, д. 65 | 2013 | Кирпичные | 4 | 5 | 2 281,20 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7623 | 117 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Гоголя, д. 38 | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 402,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7624 | 118 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Застрожного, д. 18 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 611,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7625 | 119 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Застрожного, д. 19 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 383,48 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7626 | 120 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. К.Готвальда, д. 11 | 1917 | Кирпичные | 2 | 2 | 368,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7627 | 121 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 19 | 1917 | Смешанные | 2 | 2 | 346,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7628 | 122 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 2 | 1959 | Смешанные | 2 | 1 | 426,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7629 | 123 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 3 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 452,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7630 | 124 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 33 | 1916 | Деревянные | 2 | 2 | 167,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7631 | 125 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кирова, д. 67 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 784,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7632 | 126 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кирова, д. 69 | 1981 | Смешанные | 2 | 2 | 1 190,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7633 | 127 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кирова, д. 70 | 2012 | Смешанные | 9 | 4 | 4 908,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт или замена лифтового оборудования, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7634 | 128 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кирова, д. 71 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 905,15 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7635 | 129 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кирова, д. 73 | 1973 | Смешанные | 2 | 3 | 1 422,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7636 | 130 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 1 | 1966 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 080,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7637 | 131 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 11 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 936,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7638 | 132 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 13 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 740,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7639 | 133 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 15 | 1980 | Панельные | 3 | 3 | 1 982,98 |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7640 | 134 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 2 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 996,46 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7641 | 135 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 3 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 734,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7642 | 136 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 4 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 990,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7643 | 137 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 5 | 1969 | Смешанные | 2 | 3 | 921,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7644 | 138 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 6 | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 630,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7645 | 139 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 7 | 1969 | Смешанные | 2 | 3 | 927,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7646 | 140 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 8 | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 050,00 |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7647 | 141 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 9 | 1975 | Панельные | 2 | 1 | 761,52 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7648 | 142 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Коммунистов, д. 44 | 1917 | Смешанные | 2 | 1 | 139,40 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7649 | 143 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Космонавтов, д. 39 | 1989 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 553,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7650 | 144 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Космонавтов, д. 42 | 1974 | Смешанные | 2 | 1 | 376,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7651 | 145 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Космонавтов, д. 44 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 836,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7652 | 146 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Космонавтов, д. 46 | 1997 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 636,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7653 | 147 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Космонавтов, д. 48 | 1995 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 811,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7654 | 148 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Ленина, д. 14 | 1957 | Смешанные | 1 | 1 | 164,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7655 | 149 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Ленина, д. 155 | 1965 | Кирпичные | 2 | 3 | 339,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7656 | 150 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Ленина, д. 32 | 1913 | Смешанные | 2 | 2 | 201,80 | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7657 | 151 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Лермонтова, д. 1А | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 694,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7658 | 152 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Лермонтова, д. 1Б | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 703,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7659 | 153 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Лермонтова, д. 1Г | 2006 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 447,80 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7660 | 154 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Лермонтова, д. 1Е | 2007 | Кирпичные | 4 | 4 | 1 495,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7661 | 155 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Маяковского, д. 15А | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 953,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7662 | 156 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Набережная, д. 2Б | 1989 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 492,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7663 | 157 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Набережная, д. 2Г | 2007 | Кирпичные | 2 | 7 | 1 520,40 |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7664 | 158 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Набережная, д. 33А | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 544,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7665 | 159 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 1984 | Кирпичные | 4 | 3 | 1 716,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7666 | 160 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 2А | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 023,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7667 | 161 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 3 | 1995 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 999,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7668 | 162 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 1956 | Деревянные | 2 | 1 | 376,10 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7669 | 163 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 1957 | Деревянные | 2 | 2 | 454,80 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7670 | 164 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 8 | 1958 | Деревянные | 2 | 2 | 445,70 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7671 | 165 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 9 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 670,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7672 | 166 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Победа, д. 5А | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 378,70 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7673 | 167 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Победа, д. 5Б | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 470,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7674 | 168 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Покровская, д. 10 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 178,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7675 | 169 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Покровская, д. 27 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 606,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7676 | 170 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Приречная, д. 3 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 934,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7677 | 171 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Садовая, д. 6 | 1985 | Кирпичные | 1 | 5 | 958,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7678 | 172 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Свободы, д. 18 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 425,30 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7679 | 173 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Свободы, д. 19 | 1981 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 782,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7680 | 174 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Свободы, д. 20 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 948,30 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7681 | 175 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Свободы, д. 21 | 1985 | Панельные | 2 | 1 | 909,70 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7682 | 176 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Свободы, д. 21А | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 365,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7683 | 177 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Свободы, д. 22 | 1997 | Панельные | 9 | 4 | 9 938,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт или замена лифтового оборудования, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7684 | 178 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Советская, д. 6 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 183,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7685 | 179 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Сосновка, д. 10 | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 476,55 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7686 | 180 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Сосновка, д. 12 | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 747,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7687 | 181 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Сосновка, д. 14 | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 694,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7688 | 182 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Сосновка, д. 4 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 382,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7689 | 183 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Сосновка, д. 6 | 1967 | Панельные | 2 | 2 | 406,80 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7690 | 184 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Сосновка, д. 8 | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 397,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7691 | 185 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Строительная, д. 5 | 1985 | Кирпичные | 3 | 2 | 900,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7692 | 186 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Строительная, д. 7 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 941,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7693 | 187 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Чехова, д. 2А | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 875,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7694 | 188 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Чехова, д. 2В | 1995 | Кирпичные | 3 | 1 | 2 319,45 |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7695 | 189 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Чкалова, д. 44 | 1963 | Панельные | 2 | 1 | 294,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7696 | 190 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Чкалова, д. 46 | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 380,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7697 | 191 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 694,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7698 | 192 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 812,20 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7699 | 193 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 891,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7700 | 194 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 14 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 689,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7701 | 195 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 16 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 960,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7702 | 196 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 2 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 1 118,30 | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7703 | 197 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 659,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7704 | 198 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4 | 1966 | Смешанные | 2 | 2 | 779,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7705 | 199 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6 | 1966 | Смешанные | 2 | 2 | 778,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7706 | 200 | Павловский муниципальный район | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 045,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7707 | 201 | Павловский муниципальный район | с. Александровка Донская, ул. Пролетарская, д. 45А | 1982 | Панельные | 3 | 2 | 843,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7708 | 202 | Павловский муниципальный район | с. Александровка Донская, ул. Пролетарская, д. 49А | 1982 | Панельные | 3 | 2 | 841,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7709 | 203 | Павловский муниципальный район | с. Александровка Донская, ул. Пролетарская, д. 51А | 1982 | Панельные | 3 | 2 | 830,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7710 | 204 | Павловский муниципальный район | с. Елизаветовка, пр-кт Революции, д. 41 | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 833,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7711 | 205 | Павловский муниципальный район | с. Лосево, ул. Кузнечная, д. 10 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 394,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7712 | 206 | Павловский муниципальный район | с. Шувалов, ул. Олейникова, д. 5 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 399,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7713 | 207 | Павловский муниципальный район | с. Шувалов, ул. Советская, д. 2 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 380,40 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Панинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7714 | 1 | Панинский муниципальный район | п. Михайловский, ул. Мира, д. 2 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 786,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7715 | 2 | Панинский муниципальный район | п. Михайловский, ул. Мира, д. 4 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 928,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7716 | 3 | Панинский муниципальный район | п. Михайловский, ул. Центральная, д. 5 | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 879,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7717 | 4 | Панинский муниципальный район | п. Михайловский, ул. Центральная, д. 7 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 910,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7718 | 5 | Панинский муниципальный район | п. Михайловский, ул. Центральная, д. 9 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 469,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7719 | 6 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1967 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 507,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7720 | 7 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 576,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7721 | 8 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 683,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7722 | 9 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1993 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 683,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7723 | 10 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 993,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7724 | 11 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 2 057,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7725 | 12 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 1970 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 842,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7726 | 13 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 5А | 1913 | Кирпичные | 1 | 1 | 480,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7727 | 14 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1974 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 820,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7728 | 15 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1976 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 007,70 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7729 | 16 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 7А | 1967 | Кирпичные | 1 | 4 | 550,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7730 | 17 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 388,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7731 | 18 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 372,10 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7732 | 19 | Панинский муниципальный район | п. Перелешино, ул. Мира, д. 70 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 555,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7733 | 20 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, пер. Заводской, д. 1А | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 940,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7734 | 21 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, пер. Заводской, д. 7 | 1996 | Кирпичные | 2 | 1 | 436,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7735 | 22 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, пер. Заводской, д. 8 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 399,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7736 | 23 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, пер. Заводской, д. 8А | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 416,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7737 | 24 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. 9 Января, д. 102 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 365,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7738 | 25 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. 9 Января, д. 39 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 1 380,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7739 | 26 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. 9 Января, д. 3А | 1973 | Кирпичные | 3 | 1 | 948,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7740 | 27 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. 9 Января, д. 89А | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 423,30 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7741 | 28 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. 9 Января, д. 96 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 464,70 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7742 | 29 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 376,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7743 | 30 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 1 391,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7744 | 31 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Железнодорожная, д. 5А | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 1 385,00 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7745 | 32 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 1 414,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7746 | 33 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Железнодорожная, д. 7А | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 405,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7747 | 34 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Железнодорожная, д. 7Б | 1972 | Панельные | 3 | 3 | 1 249,40 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7748 | 35 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Заводская, д. 2 | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 386,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7749 | 36 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Заводская, д. 2А | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 383,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7750 | 37 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Заводская, д. 4 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 356,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7751 | 38 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Заводская, д. 5 | 1974 | Кирпичные | 2 | 4 | 459,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7752 | 39 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Коммунальная, д. 10 | 1976 | Панельные | 2 | 3 | 1 088,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7753 | 40 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Коммунальная, д. 12 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 417,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7754 | 41 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Коммунальная, д. 6 | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 409,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7755 | 42 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Коммунальная, д. 8 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 407,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7756 | 43 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Красная Площадь, д. 13 | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 316,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7757 | 44 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Красная Площадь, д. 17 | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 580,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7758 | 45 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Красная Площадь, д. 6 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 395,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7759 | 46 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Свободы, д. 1А | 1980 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 105,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7760 | 47 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Свободы, д. 1Б | 1981 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 155,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7761 | 48 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Советская, д. 16 | 1988 | Блочные | 3 | 3 | 1 401,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7762 | 49 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Советская, д. 18 | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 1 425,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7763 | 50 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Советская, д. 22 | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 150,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7764 | 51 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Советская, д. 28А | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 408,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7765 | 52 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Спортивная, д. 8А | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 922,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7766 | 53 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Чапаева, д. 11 | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 639,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7767 | 54 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Чапаева, д. 18 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 408,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7768 | 55 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Чапаева, д. 20 | 1981 | Кирпичные | 2 | 1 | 431,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7769 | 56 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Чапаева, д. 7 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 410,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7770 | 57 | Панинский муниципальный район | рп. Панино, ул. Чапаева, д. 9 | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 981,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7771 | 58 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 1 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 1 094,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7772 | 59 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 11 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 573,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7773 | 60 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 12 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 681,60 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7774 | 61 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 12А | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 723,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7775 | 62 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 13 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 686,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7776 | 63 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 14 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 799,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7777 | 64 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 15 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 816,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7778 | 65 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 16 | 1992 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 013,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7779 | 66 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 2 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 1 084,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7780 | 67 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Заводская, д. 3 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 939,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7781 | 68 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Ленина, д. 4 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 756,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7782 | 69 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Ленина, д. 6 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 894,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7783 | 70 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Ленина, д. 8 | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 850,50 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7784 | 71 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 11 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 474,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7785 | 72 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 19 | 1992 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 903,70 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7786 | 73 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 21 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 1 658,10 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7787 | 74 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 21А | 1999 | Кирпичные | 2 | 1 | 804,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7788 | 75 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 2А | 1979 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 123,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7789 | 76 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 3 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 301,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7790 | 77 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 5 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 404,20 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7791 | 78 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 7 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 328,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7792 | 79 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Мира, д. 9 | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 328,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7793 | 80 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Молодежная, д. 1 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 807,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7794 | 81 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Молодежная, д. 2 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 593,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7795 | 82 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Молодежная, д. 3 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 729,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7796 | 83 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Советская, д. 28 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 347,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7797 | 84 | Панинский муниципальный район | рп. Перелешинский, ул. Советская, д. 30 | 1982 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 766,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7798 | 85 | Панинский муниципальный район | с. Александровка, ул. Крестьянская, д. 2 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 944,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7799 | 86 | Панинский муниципальный район | с. Александровка, ул. Школьная, д. 18 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 1 030,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7800 | 87 | Панинский муниципальный район | с. Михайловка 1-я, пер. Солнечный, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 556,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7801 | 88 | Панинский муниципальный район | с. Михайловка 1-я, ул. Дорожная, д. 1 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 723,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7802 | 89 | Панинский муниципальный район | с. Михайловка 1-я, ул. Дорожная, д. 5 | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 691,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Петропавловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7803 | 1 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, пер. Центральный, д. 4 | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 386,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7804 | 2 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, пер. Школьный, д. 6 | 1968 | Панельные | 2 | 3 | 1 588,00 | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7805 | 3 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. 1 Мая, д. 95 | 1989 | Кирпичные | 2 | 1 | 706,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7806 | 4 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Восточная, д. 56 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 1 887,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7807 | 5 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 103 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 586,00 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7808 | 6 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 107 | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 579,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7809 | 7 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 84 | 1975 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 574,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7810 | 8 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 88 | 1981 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 992,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7811 | 9 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Огнева, д. 29 | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 2 015,00 |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7812 | 10 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Победы, д. 135 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 898,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7813 | 11 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Победы, д. 137 | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 1 997,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7814 | 12 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Победы, д. 139 | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 492,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7815 | 13 | Петропавловский муниципальный район | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 34 | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 635,00 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| ## Поворинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7816 | 1 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Лермонтова, д. 3 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 759,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7817 | 2 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Лермонтова, д. 3А | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 638,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7818 | 3 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Лермонтова, д. 4 | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 3 529,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7819 | 4 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Лермонтова, д. 5 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 604,48 |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7820 | 5 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Лермонтова, д. 6 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 721,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7821 | 6 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Лермонтова, д. 8 | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 694,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7822 | 7 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Никитинский, д. 1 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 576,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7823 | 8 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Никитинский, д. 1А | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 395,40 | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7824 | 9 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Никитинский, д. 7 | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 403,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7825 | 10 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Солнечный, д. 1 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 685,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7826 | 11 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Солнечный, д. 11 | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 432,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7827 | 12 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Солнечный, д. 15 | 1995 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 457,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7828 | 13 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Солнечный, д. 3 | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 691,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7829 | 14 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Солнечный, д. 4А | 2014 | Шлакоблочные | 3 | 5 | 5 868,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7830 | 15 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Солнечный, д. 5 | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 660,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7831 | 16 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Солнечный, д. 7 | 1994 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 281,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7832 | 17 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Строительный, д. 1 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 613,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7833 | 18 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Строительный, д. 1А | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 423,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7834 | 19 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Строительный, д. 2 | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 806,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7835 | 20 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Строительный, д. 2А | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 404,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7836 | 21 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Строительный, д. 3 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 691,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7837 | 22 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Строительный, д. 4 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 421,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7838 | 23 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Школьный, д. 10 | 1968 | Кирпичные | 4 | 4 | 2 869,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7839 | 24 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Школьный, д. 11 | 1937 | Кирпичные | 2 | 1 | 591,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7840 | 25 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Школьный, д. 12 | 1986 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 680,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7841 | 26 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Школьный, д. 15 | 1996 | Кирпичные | 5 | 8 | 8 334,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7842 | 27 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Школьный, д. 17 | 1993 | Кирпичные | 5 | 10 | 9 495,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7843 | 28 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Школьный, д. 6 | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 381,30 |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7844 | 29 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Школьный, д. 8 | 1995 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 417,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7845 | 30 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пер. Школьный, д. 9 | 1963 | Кирпичные | 2 | 1 | 410,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7846 | 31 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пл. Мира, д. 4 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 647,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7847 | 32 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пл. Мира, д. 6 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 662,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7848 | 33 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, пл. Мира, д. 8 | 1963 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 082,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7849 | 34 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. 18 Партсъезда, д. 80 | 1974 | Кирпичные | 2 | 1 | 545,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7850 | 35 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1981 | Кирпичные | 5 | 8 | 6 731,10 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7851 | 36 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. 60 лет Октября, д. 1А | 1990 | Кирпичные | 5 | 8 | 7 513,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7852 | 37 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 124,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7853 | 38 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Гагарина, д. 1 | 1968 | Кирпичные | 4 | 3 | 1 829,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7854 | 39 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Гагарина, д. 2 | 1975 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 953,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7855 | 40 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Гагарина, д. 4 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 373,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7856 | 41 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Гагарина, д. 5 | 1974 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 603,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7857 | 42 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Гагарина, д. 6 | 1977 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 398,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7858 | 43 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Гагарина, д. 7 | 1969 | Кирпичные | 4 | 4 | 3 636,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7859 | 44 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Гагарина, д. 8 | 1995 | Кирпичные | 5 | 1 | 3 488,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7860 | 45 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Заводская, д. 3 | 1997 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 215,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7861 | 46 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Заводская, д. 5 | 1997 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 304,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7862 | 47 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Заводская, д. 7 | 2000 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 319,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7863 | 48 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Заводская, д. 9 | 2004 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 278,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7864 | 49 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1940 | Кирпичные | 2 | 2 | 594,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7865 | 50 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1940 | Кирпичные | 2 | 2 | 548,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7866 | 51 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1937 | Кирпичные | 2 | 2 | 572,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7867 | 52 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1939 | Кирпичные | 2 | 2 | 513,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7868 | 53 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Карла Маркса, д. 22 | 1937 | Кирпичные | 2 | 2 | 485,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7869 | 54 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1938 | Кирпичные | 2 | 2 | 494,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7870 | 55 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Карла Маркса, д. 26 | 1937 | Кирпичные | 2 | 2 | 553,20 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |
| 7871 | 56 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Ленинская, д. 54 | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 617,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7872 | 57 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Лесозащитная, д. 3 | 1968 | Кирпичные | 4 | 4 | 4 824,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7873 | 58 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Лесозащитная, д. 5 | 1965 | Кирпичные | 4 | 5 | 3 433,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7874 | 59 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Лесозащитная, д. 7 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 612,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7875 | 60 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Лесозащитная, д. 9 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 309,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7876 | 61 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Линейная, д. 1А | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 160,60 | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7877 | 62 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Линейная, д. 1Б | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 440,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7878 | 63 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Линейная, д. 26 | 1928 | Кирпичные | 2 | 2 | 882,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7879 | 64 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Локомотивная, д. 14 | 2017 | Кирпичные | 5 | 6 | 8 949,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7880 | 65 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Локомотивная, д. 16, корп. 1 | 2022 | Кирпичные | 5 | 5 | 5 382,00 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7881 | 66 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Локомотивная, д. 16, корп. 2 | 2022 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 987,90 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7882 | 67 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Олимпийская, д. 10 | 1990 | Панельные | 2 | 3 | 1 293,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7883 | 68 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Олимпийская, д. 12 | 1990 | Панельные | 2 | 3 | 1 298,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7884 | 69 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Олимпийская, д. 14 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 564,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7885 | 70 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Олимпийская, д. 6 | 1990 | Панельные | 2 | 3 | 1 288,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7886 | 71 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Олимпийская, д. 8 | 1990 | Панельные | 2 | 3 | 1 301,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7887 | 72 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Пушкина, д. 1 | 1935 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 745,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7888 | 73 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Пушкина, д. 15 | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 620,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7889 | 74 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Садовая, д. 13 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 348,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7890 | 75 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Садовая, д. 21 | 1991 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 281,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7891 | 76 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Садовая, д. 23 | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 213,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7892 | 77 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Садовая, д. 25 | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 2 141,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7893 | 78 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Садовая, д. 27 | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 929,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7894 | 79 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Садовая, д. 29 | 2004 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 523,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7895 | 80 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Свободы, д. 27 | 1937 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 440,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7896 | 81 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Свободы, д. 29 | 1937 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 485,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7897 | 82 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Свободы, д. 31 | 2010 | Кирпичные | 3 | 4 | 2 997,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7898 | 83 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Свободы, д. 33 | 2009 | Кирпичные | 3 | 5 | 4 459,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7899 | 84 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Свободы, д. 38 | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 577,55 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7900 | 85 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Свободы, д. 40 | 1950 | Кирпичные | 2 | 1 | 544,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7901 | 86 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 29 | 1955 | Кирпичные | 2 | 3 | 980,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7902 | 87 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 31 | 1955 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 521,75 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7903 | 88 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 34, корп. 1 | 2013 | Кирпичные | 3 | 1 | 882,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7904 | 89 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 34, корп. 2 | 2013 | Кирпичные | 3 | 3 | 2146,1 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7905 | 90 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 37 | 1935 | Кирпичные | 3 | 4 | 1 447,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7906 | 91 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 40 | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 889,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7907 | 92 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 42 | 1996 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 728,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7908 | 93 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 47 | 1987 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 084,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7909 | 94 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 48 | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 417,30 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7910 | 95 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 4А | 1935 | Кирпичные | 2 | 1 | 304,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7911 | 96 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 50 | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 415,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7912 | 97 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 52 | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 509,00 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7913 | 98 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 54 | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 567,30 | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7914 | 99 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Советская, д. 56 | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 468,80 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |
| 7915 | 100 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 10 | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 407,50 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7916 | 101 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 12 | 1995 | Кирпичные | 2 | 1 | 516,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7917 | 102 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 14 | 1994 | Кирпичные | 2 | 1 | 807,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7918 | 103 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 1А | 1996 | Кирпичные | 2 | 1 | 517,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7919 | 104 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 1Б | 1993 | Кирпичные | 2 | 1 | 523,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7920 | 105 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 1В | 1997 | Кирпичные | 2 | 1 | 528,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7921 | 106 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 2 | 1989 | Кирпичные | 2 | 1 | 594,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7922 | 107 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 3 | 1991 | Кирпичные | 2 | 3 | 852,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7923 | 108 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 4 | 1992 | Кирпичные | 2 | 1 | 479,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7924 | 109 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Спортивная, д. 5 | 1996 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 414,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7925 | 110 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Феоктистова, д. 1 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 943,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7926 | 111 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Феоктистова, д. 4 | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 463,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7927 | 112 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Центральная, д. 10 | 1964 | Кирпичные | 2 | 1 | 387,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7928 | 113 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Центральная, д. 12А | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 402,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7929 | 114 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Центральная, д. 5 | 2022 | Кирпичные | 2 | 1 | 924,50 |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |
| 7930 | 115 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Центральная, д. 5А | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 413,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7931 | 116 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Центральная, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 063,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7932 | 117 | Поворинский муниципальный район | г. Поворино, ул. Чехова, д. 7 | 1997 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 020,60 |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7933 | 118 | Поворинский муниципальный район | с. Пески, ул. 50 лет Октября, д. 25 | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 424,40 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7934 | 119 | Поворинский муниципальный район | с. Пески, ул. Коммуна, д. 112 | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 386,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7935 | 120 | Поворинский муниципальный район | с. Пески, ул. Пролетарская, д. 38 | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 894,2 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7936 | 121 | Поворинский муниципальный район | с. Пески, ул. Пролетарская, д. 49 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 407,60 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7937 | 122 | Поворинский муниципальный район | с. Рождественское, ул. Грейдерная, д. 10 | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 488,50 |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7938 | 123 | Поворинский муниципальный район | с. Рождественское, ул. Грейдерная, д. 8 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 423,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |
| ## Подгоренский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7939 | 1 | Подгоренский муниципальный район | п. Красный Восход, ул. Железнодорожная, д. 63 | 1950 | Кирпичные | 2 | 2 | 437,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7940 | 2 | Подгоренский муниципальный район | п. Красный Восход, ул. Заводская, д. 31 | 1999 | Панельные | 3 | 3 | 1 364,90 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7941 | 3 | Подгоренский муниципальный район | п. Красный Восход, ул. Пролетарская, д. 1 | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 844,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7942 | 4 | Подгоренский муниципальный район | п. Опыт, ул. Мира, д. 1 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 408,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7943 | 5 | Подгоренский муниципальный район | п. Опыт, ул. Мира, д. 2 | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 379,30 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7944 | 6 | Подгоренский муниципальный район | п. Опыт, ул. Мира, д. 4 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 413,50 | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7945 | 7 | Подгоренский муниципальный район | п. Опыт, ул. Мира, д. 5 | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 356,30 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7946 | 8 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 10 | 1937 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 736,70 |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7947 | 9 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 11 | 1949 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 396,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7948 | 10 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 12 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 4 | 813,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7949 | 11 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 16 | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 942,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7950 | 12 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 22 | 1948 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 432,60 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7951 | 13 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 3 | 1932 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 869,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7952 | 14 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 5 | 1937 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 879,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7953 | 15 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 6 | 1932 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 802,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7954 | 16 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 7 | 1932 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 909,80 |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7955 | 17 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 8 | 1932 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 784,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7956 | 18 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, п. Цемзавода, д. 9 | 1932 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 913,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7957 | 19 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, пер. Привокзальный, д. 3 | 1959 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 447,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7958 | 20 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, пер. Привокзальный, д. 5 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 415,40 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 7959 | 21 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Вокзальная, д. 103 | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 333,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7960 | 22 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Вокзальная, д. 35 | 1987 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 716,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7961 | 23 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Вокзальная, д. 37 | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 408,11 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7962 | 24 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Вокзальная, д. 55 | 1974 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 011,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7963 | 25 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Газовая, д. 2А | 2016 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 825,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |
| 7964 | 26 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Есенина, д. 11 | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 3 552,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7965 | 27 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Есенина, д. 13 | 1989 | Кирпичные | 5 | 8 | 6 513,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7966 | 28 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Есенина, д. 14 | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 756,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7967 | 29 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Есенина, д. 3 | 1969 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 270,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7968 | 30 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Есенина, д. 7 | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 728,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7969 | 31 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Есенина, д. 9 | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 162,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7970 | 32 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 10 | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 557,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7971 | 33 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 12 | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 455,30 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7972 | 34 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 14 | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 545,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7973 | 35 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 16 | 1984 | Кирпичные | 5 | 6 | 4 158,20 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7974 | 36 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 2 | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 490,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7975 | 37 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 4 | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 097,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7976 | 38 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 6 | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 121,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7977 | 39 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Калинина, д. 8 | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 4 088,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 7978 | 40 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 20 | 1967 | Шлакоблочные | 4 | 2 | 1 290,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7979 | 41 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 22 | 1970 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 296,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7980 | 42 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 24 | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 289,00 |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7981 | 43 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 26 | 1965 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 260,10 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7982 | 44 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 2А | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 766,55 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7983 | 45 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 30 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 469,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7984 | 46 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 32 | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 109,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7985 | 47 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 33 | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 377,70 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7986 | 48 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 34 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 700,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7987 | 49 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 36 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 751,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7988 | 50 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 38 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 868,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7989 | 51 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 40 | 1959 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 711,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7990 | 52 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 42 | 1959 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 478,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7991 | 53 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 44 | 1963 | Шлакоблочные | 3 | 2 | 981,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7992 | 54 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Ленина, д. 46 | 1964 | Панельные | 3 | 2 | 999,90 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7993 | 55 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Маяковского, д. 7 | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 386,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7994 | 56 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Маяковского, д. 7А | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7995 | 57 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Маяковского, д. 9А | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 418,48 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7996 | 58 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Первомайская, д. 103 | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 380,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 7997 | 59 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Первомайская, д. 105А | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 801,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7998 | 60 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Первомайская, д. 113 | 1960 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 412,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 7999 | 61 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Первомайская, д. 121 | 1959 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 403,77 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 8000 | 62 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Первомайская, д. 131 | 1954 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 413,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 8001 | 63 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Первомайская, д. 139 | 1952 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 416,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8002 | 64 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Первомайская, д. 34 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 519,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8003 | 65 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Первомайская, д. 36 | 1962 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 582,60 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8004 | 66 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Строителей, д. 2 | 2020 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 280,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |
| 8005 | 67 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Строителей, д. 3 | 1992 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 401,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8006 | 68 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Строителей, д. 4 | 1998 | Кирпичные | 5 | 4 | 3 606,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8007 | 69 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Строителей, д. 5 | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 5 907,90 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8008 | 70 | Подгоренский муниципальный район | пгт Подгоренский, ул. Строителей, д. 7 | 2012 | Панельные | 2 | 6 | 2 806,20 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт фасада, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8009 | 71 | Подгоренский муниципальный район | с. Сергеевка, ул. Есенина, д. 24 | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 906,15 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 8010 | 72 | Подгоренский муниципальный район | сл. Подгорное, ул. Вокзальная, д. 191 | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 585,85 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 8011 | 73 | Подгоренский муниципальный район | сл. Подгорное, ул. Вокзальная, д. 200 | 1989 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 176,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8012 | 74 | Подгоренский муниципальный район | сл. Подгорное, ул. Вокзальная, д. 201 | 1989 | Кирпичные | 2 | 1 | 624,08 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| ## Рамонский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8013 | 1 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Лесная, д. 1 | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 1 513,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8014 | 2 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Лесная, д. 2 | 1993 | Панельные | 3 | 4 | 1 748,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8015 | 3 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Центральная, д. 1 | 1978 | Панельные | 2 | 2 | 960,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8016 | 4 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Центральная, д. 11А | 2019 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 509,50 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8017 | 5 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Центральная, д. 2 | 1978 | Панельные | 2 | 2 | 960,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8018 | 6 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Центральная, д. 3 | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 224,00 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8019 | 7 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Центральная, д. 4 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 224,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8020 | 8 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Центральная, д. 5 | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 216,00 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8021 | 9 | Рамонский муниципальный район | д. Богданово, ул. Центральная, д. 9А | 2014 | Кирпичные | 2 | 1 | 445,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8022 | 10 | Рамонский муниципальный район | д. Кривоборье, ул. Победы, д. 4 | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 095,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8023 | 11 | Рамонский муниципальный район | д. Кривоборье, ул. Победы, д. 6 | 1979 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 167,20 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8024 | 12 | Рамонский муниципальный район | д. Кривоборье, ул. Победы, д. 7 | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 750,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8025 | 13 | Рамонский муниципальный район | д. Кривоборье, ул. Победы, д. 9 | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 470,60 | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |
| 8026 | 14 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 16 | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 161,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8027 | 15 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 18 | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 283,70 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8028 | 16 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 20 | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 290,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 8029 | 17 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 21А | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 291,80 |  |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8030 | 18 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 25 | 1993 | Панельные | 4 | 3 | 1 914,80 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8031 | 19 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 33 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 777,60 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 8032 | 20 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 35 | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 779,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8033 | 21 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 37А | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 774,60 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8034 | 22 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 39 | 1984 | Кирпичные | 3 | 3 | 2 140,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |
| 8035 | 23 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 4б | 2016 | Кирпичные | 5 | 1 | 2 312,70 |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8036 | 24 | Рамонский муниципальный район | п. Бор, ул. Пристанционная, д. 9А | 2012 | Кирпичные | 2 | 1 | 668,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8037 | 25 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 12А | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 972,10 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8038 | 26 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 13А | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 930,00 |  | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8039 | 27 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 14А | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 987,30 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8040 | 28 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 27 | 1970 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 767,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ГВС, Ремонт крыши, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8041 | 29 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 28 | 1970 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 762,90 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8042 | 30 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 29 | 1970 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 763,70 | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8043 | 31 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 2А | 1992 | Панельные | 3 | 3 | 1 707,00 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8044 | 32 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 30 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 878,40 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт фасада, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8045 | 33 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 31 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 870,80 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фасада, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы ХВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8046 | 34 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 32 | 2019 | Кирпичные | 5 | 3 | 4 441,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |
| 8047 | 35 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 36 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 865,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8048 | 36 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 37 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 837,80 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8049 | 37 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 3А | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 986,90 |  |  | Обследование технического состояния здания |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы водоотведения, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8050 | 38 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 40 | 1967 | Кирпичные | 4 | 2 | 1 742,70 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ХВС, Ремонт подвальных помещений, Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт фасада, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8051 | 39 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 49 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 129,40 |  |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ХВС, Ремонт фундамента, Ремонт системы электроснабжения, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |
| 8052 | 40 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 4А | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 983,50 |  | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК | Обследование технического состояния здания, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ГВС, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8053 | 41 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 50 | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 166,90 | Ремонт крыши, Ремонт системы водоотведения, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8054 | 42 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 51 | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 1 157,00 | Ремонт крыши, Ремонт подвальных помещений, Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК |  | Обследование технического состояния здания |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |  |
| 8055 | 43 | Рамонский муниципальный район | п. ВНИИСС, д. 52 | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 1 792,00 |  |  | Обследование технического состояния здания | Ремонт крыши, Разработка ПСД, Проведение СК |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт системы ГВС, Ремонт системы теплоснабжения, Ремонт системы ХВС, Ремонт системы электроснабжения, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фасада, Ремонт подвальных помещений, Разработка ПСД, Проведение СК | Ремонт фундамента, Разработка ПСД, Проведение СК |